1.pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 14.decembra	lēmumam Nr.687

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta

“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta ilgums: | Līdz 2023.gada 30.septembrim |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas (Projekta budžets): | 5 272 478,11 EUR, tai skaitā: Būvniecības darbi, projektēšana un autoruzraudzība, būvekspertīzes veikšana, būvuzraudzība: 4 357 419,93 EUR (indikatīvi) tai skaitā attiecināmās izmaksas: kanalizācijas sistēmas būvniecības darbi, projektēšana un autoruzraudzība, būvekspertīzes veikšana, būvuzraudzība: 2 604 218,83 EUR neattiecināmās izmaksas: ūdensapgādes sistēmas būvniecības darbi, projektēšana un autoruzraudzība, būvuzraudzība: 1 753 201,10 EUR Pievienotās vērtības nodoklis (atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantam var tikt izmantots īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības darbiem) 915 058,18 EUR |  |  |  |  |
| Projekta izmaksas pa gadiem: | Gads | Attiecināmās - kanalizācija | Neattiecināmās - ūdensapgāde | Neattiecināmās - PVN | Kopā |
|  | 2017. | 39 777,00 | 29 311,00 | 14 508,48 | 83 596,48 |
|  | 2018. | 1 058 736,40 | 706 537,83 | 370 707,59 | 2 135 981,82 |
|  | 2019. | 1 505 705,43 | 1 017 352,27 | 529 842,11 | 3 052 899,81 |
|  | Kopā: | 2 604 218,83 | 1 753 201,10 | 915 058,18 | 5 272 478,11 |
| Finansēšanas avotu kopsavilkums: | ES Kohēzijas fonds: 1 775 050,00 EUR (attiecināmās izmaksas) SIA “Daugavpils ūdens” ilgtermiņa aizņēmums ar Daugavpils pašvaldības galvojumu 2 759 874,93 EUR, t.sk. - Projekta finansēšanai: 2 582 369,93 EUR (no kuriem 829 168,83 EUR attiecināmās izmaksas un 1 753 201,10 EUR neattiecināmās izmaksas) - Kohēzijas fonda noslēguma maksājuma priekšfinansēšanai: 177 505,00 EUR SIA “Daugavpils ūdens” īstermiņa kredīts (pēc nepieciešamības): 915 058,18 EUR (neattiecināmās izmaksas) |  |  |  |  |
| Projekta vispārējais mērķis: | Projekts ir kanalizācijas un ūdensvada tīklu paplašināšanas pasākumu komplekss, kura īstenošanas rezultātā kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiks izveidoti vismaz 356 pieslēgumi pilsētas kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem un pieslēgti 1 076 pilsētas iedzīvotāji Judovkas rajonā. Projekta realizācija atbilst Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2030.gadiem (261.punkts) un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam. |  |  |  |  |
| Projekta galvenās aktivitātes: | Projekta ietvaros uz izstrādāto būvprojektu pamata notiks sekojošo būvniecības darbu veikšana: Sadzīves notekūdeņu spiediena kanalizācijas būvniecība Lielā un Neļķu ielās, kā arī no dīķeriem no Daugavas upes līdz Nometņu ielai - 1 418 m garumā; Kanalizācijas dīķeru būvniecība – 2 x 411,5 m, kopgarumā 823 m; 3 kanalizācijas sūkņu staciju ar elektroapgādes pieslēgumu būvniecība; Kanalizācijas tīklu būvniecība Lielā, Neļķu, Pīlādžu, Tartakas, Kaplavas, Elernes, Kooperācijas, 1.maija, Vitebskas, Odesas, Kalpaka, Tabores, Īsā, Austrumu, Ostrovska, Tīrumu, Riekstu, Silenes, Zemnieku, Kurpnieku, Vakaru, Lejas, Demenes, Kriņicas, Braslavas, Amatnieku, Apiņu ielās, kā arī šķērsielā starp Īso un Lielo ielām, šķērsiela starp Vakara un Lejas ielām – 7 136,5 m garumā; Ūdensapgādes tīklu būvniecība Lielā, Neļķu, Pīlādžu, Tartakas, Kaplavas, Elernes, Kooperācijas, 1.maija, Vitebskas, Odesas, Kalpaka, Tabores, Īsā, Austrumu, Ostrovska, Zemnieku, Amatnieku, Braslavas, Kriņicas, Demenes, Lejas, Vakaru, Kurpnieku, Tīrumu, Riekstu, Silenes, Apiņu ielās, kā arī šķērsielā starp Vitebskas un Neļķu ielām, šķērsielā starp Pīlādžu un Kooperācijas ielu, šķērsielā starp Īso un Lielo ielu, šķērsielā starp Īso un Tabores ielām, šķērsielā starp Amatnieku un Braslavas ielām, šķērsielā starp Kriņicas un Braslavas ielām, šķērsielā starp Vakara un Lejas ielām, kā arī no dīķeriem no Daugavas upes līdz Patversmes ielai – 9 580,5 m garumā; Ūdensvada dīķeru būvniecība – 2 x 413 m, kopgarumā 826 m. |  |  |  |  |
| Ieguvums Daugavpils pilsētai: | Paredzams, ka līdz 2023.gada 30.septembrim ar projekta palīdzību pilsētas kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem tiks pieslēgti papildus 1 076 iedzīvotāju. Tas ne tikai uzlabos cilvēku dzīves kvalitāti, bet arī samazinās apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu, kas ir priekšnoteikums eitrofikācijas samazinājumam Daugavas upes sateces baseinā. |  |  |  |  |

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks	(personiskais paraksts)			I.Prelatovs