Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 23.marta

lēmumam Nr.120

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | 18 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža |
| Projekta mērķis: | samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde Kultūras pils, Smilšu ielā 92, Daugavpilī. |
| Projekta izmaksas: | 2 747 763,45 EUR, no tām: - attiecināmās: 2 112 503,35 EUR, t.sk. ERAF finansējums 85% - 1 795 627,85 EUR; - neattiecināmās: 635 260,10 EUR - izmaksas, kas nav saistītas ar energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem, bet nepieciešami projekta mērķa sasniegšanai. |
| Projekta galvenās aktivitātes: | - Ēkas fasādes siltināšana t.sk. ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, cokola pamatu siltināšana, jumta pārseguma siltināšana; - Ventilācijas sistēmas atjaunošana; - Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija; - Esošo gaismekļu nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem; - Autoruzraudzība un būvuzraudzība; - Projekta publicitāte. |
| Projekta īstenošanas vieta: | Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde Kultūras pils, Smilšu ielā 92, Daugavpils. |

Domes priekšsēdētājs		(personiskais paraksts)                J.Lāčplēsis