Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 13.aprīļa

lēmumam Nr.144

Projekta “Šķiroto atkritumu savākšanas infrastruktūras pilnveidošana Daugavpils pilsētas pašvaldībā” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | Četrus gadus no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim |
| Projekta izmaksas | Projekta kopējas izmaksas: 345 850,00 EUR Projekta kopējās attiecināmas izmaksas: 345 850,00 EUR no tiem: - KF finansējums 35% - 121 047,50 EUR - pašvaldības finansējums 65% – 224 802,50 EUR |
| Projekta mērķis: | Daugavpils pilsētas pašvaldībā izbūvēt trīs šķiroto atkritumu savākšanas laukumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī iegādāties nepieciešamo materiāltehnisko bāzi dalīti vākto atkritumu īslaicīgai uzglabāšanai. |
| Projekta galvenās aktivitātes: | - trīs šķiroto atkritumu savākšanas laukumu (kopā ar laukuma darbības nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūru) izbūve; - 30 metāla konteineru ar tilpumu 7 m3 un 3 metāla konteineru ar tilpumu 35 m3 iegāde dalīti vākto atkritumu īslaicīgai uzglabāšanai. |
| Projekta īstenošanas vietas: | Daugavpils pilsētas pašvaldības mikrorajoni: 1) Ķīmijas mikrorajonā (Smilškalna ielas rajonā); 2) Dzelzceļnieku mikrorajonā (1.Pasažieru ielas rajonā); 3) Cietokšņa mikrorajonā (Vaļņu ielas rajonā). |

Domes priekšsēdētājs					                                             J.Lāčplēsis