Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2018.gada 22.februārī

lēmumam Nr.59

Projekta “Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētā teritorijā” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | 36 mēneši pēc vienošanās parakstīšanas |
| Projekta mērķis: | Izbūvēt aizsargdambi pilsētas labā krasta teritoriju pasargāšanai no Daugavas upes ūdeņiem, samazinot augstu plūdu risku un nodrošinot kvalitatīvu, drošu dzīves vidi un konkurētspējīgu saimniecisko darbību |
| Projekta izmaksas: | Projekta kopējās izmaksas: 2 672 400,00 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas: 2 620 000 EUR 2 227 000 EUR - ERAF līdzekļi, 85%; 117 900 EUR - Valsts budžeta dotācija, 4,5%; 275 100 EUR - pašvaldības līdzfinansējums, 10,5%. neattiecināmās izmaksas: 52 400,00 EUR |
| Projekta galvenās aktivitātes: | Projekta attiecināmās darbības – būvdarbi, kas pamatoti ar hidroloģisko vai hidroģeoloģisko modeli, kā arī pamatojošās dokumentācijas izstrāde. - Daugavas pretplūdu aizsargdambja būvniecība - būvprojekta izstrāde un tā ekspertīze - autoruzraudzība un būvuzraudzība - publicitātes nodrošināšana Projekta neattiecināmās darbības – teritorijas labiekārtošanas izmaksas vai citas neattiecināmas izmaksas atbilstoši 09.08.2016. MK noteikumiem Nr. 519 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 29.punktu |
| Sasniedzamais rezultāts: | - aizsargdambja izbūve (3.2 km) - drošas un kvalitatīvas infrastruktūras nodrošināšanu pilsētā (4 128 iedzīvotāji gūs labumu no pretplūdu pasākumiem) - piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu aizsargāšana (5 objekti) - stratēģiskās infrastruktūras aizsargāšana - vides un sociālekonomisko zaudējumu riska samazināšanās, sekmējot pašvaldības izdevumu samazināšanos sakara ar plūdu radītajiem zaudējumiem - apdraudējuma samazināšana, apkārtējās vides sakārtošana un krasta zona labiekārtošana (pasargā teritoriju 27 ha platībā plūdu varbūtības gadījumā 10%) - pilsētas pielāgošanās kapacitātes paaugstināšana klimata pārmaiņām |
| Projekta īstenošanas vieta: | Aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, I kārta (Nometņu, Akmeņu ielu rajons līdz Meļničkas upei, Ruģeļu mikrorajons) |

Domes priekšsēdētājs		(personiskais paraksts)		                 R.Eigims