Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra

lēmumam Nr.597

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | 18 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža |
| Projekta mērķis: | samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils 2.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Mihoelsa ielā 2, Daugavpilī. |
| Projekta izmaksas: | Projekta kopējās izmaksas 859 177,91 EUR, tai skaitā - attiecināmās: 339 756,47 EUR, no tām - 288 793,00 EUR – ERAF līdzekļi (85%); - 15 289,04 EUR – valsts budžeta dotācija (4,50%); - 35 674,43 EUR – pašvaldības līdzekļi (10,50%). - neattiecināmās: 519 421,44 EUR (būvdarbu izmaksas, kas nav tieši saistītas ar energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem, bet nepieciešami projekta mērķa sasniegšanai – piem. ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve, vides pieejamības prasību nodrošināšana utt.) |
| Projekta galvenās aktivitātes: | Projekta attiecināmās darbības - būvdarbi, kas veicina ēkas energoefektivitāti: - Fasādes ārsienas siltināšana; - Cokola siltināšana; - Jumta pārseguma siltināšana; - Pagraba pārseguma siltināšana; - Logu un ārdurvju nomaiņa; - Ventilācijas sistēmas izbūve; - Apkures sistēmas rekonstrukcija; - Apgaismojuma nomaiņa; Projekta neattiecināmās darbības – pārējie darbi, kas nav tieši saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, bet ir nepieciešami ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā: - Demontāžas, konstrukciju nostiprināšanas, iekšējie apdares un inženiertīklu darbi; - Vides pieejamības nodrošināšanas darbi; - Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārtu uzstādīšana; - Autoruzraudzība un būvuzraudzība; - Publicitātes nodrošināšana. |
| Sasniedzamais rezultāts: | - Siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 31,83 CO2 tonnas |
| Projekta īstenošanas vieta: | Daugavpils 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Mihoelsa ielā 4, Daugavpils. |

Domes priekšsēdētājs					    			         R.Eigims