Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2017.gada 24.novembra

lēmumam Nr.658

Projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | 18 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža |
| Projekta mērķis: | Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. |
| Projekta izmaksas: | Projekta kopējās izmaksas 8 651 196,07 EUR, no tiem: ERAF 73,90% - 6 368 266,63 EUR; Valsts budžeta dotācija 3,80% - 327 124,86 EUR; Daugavpils pilsētas domes finansējums 22,3% - 1 921 753,24 EUR (attiecināmās izmaksas), no tā 1 158 461,73 EUR tiks atgūts no ēkas un saistītās infrastruktūras iznomāšanas 10-15 gadu laikā, atbilstoši SAM 5.6.2.nosacījumiem; Neattiecināmās izmaksas – 34 051,34 EUR (VST tīklu izbūve nav iekļaujamā projekta attiecināmajās izmaksās). |
| Projekta galvenās aktivitātes: | 1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. būvekspertīzes veikšana; 2. Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūras atjaunošana Daugavpils pilsētā II kārta: - Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas, Daugavpilī, ar nepieciešamajiem inženiertīkliem; - Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī, ar nepieciešamajiem inženiertīkliem; - Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucama ceļa pārbūve Spaļu ielas rajonā, Daugavpilī; - Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izveidošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielas rajonā, Daugavpilī. 3. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; 4. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; 5. Projekta publicitāte. |
| Sasniedzamais rezultāts: | revitalizēta degradēta teritorija 15 ha platībā, rādītās 122 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 9 927 537 EUR apmērā |
| Projekta īstenošanas vieta: | Spaļu ielas un Mendeļejevas ielas posmi, Mendeļejeva iela 5. |

Domes priekšsēdētājs		 (personiskais paraksts)   			          R.Eigims