Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2018.gada 9.augusta

lēmumam Nr.401

Projekta “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā” apraksts

| Projekta iesniedzējs: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | 24 mēneši no vienošanos par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas (provizoriski 2019.gada janvāris – 2021.gada janvāris) |
| Projekta mērķis: | Attīstīt valsts nozīmes kultūrvēsturisko pieminekļa Daugavpils cietokšņa teritoriju, piedāvājot jaunus tūrisma pakalpojumus, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz Daugavpils cietokšņa teritorijas sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā |
| Projekta izmaksas: | Projekta kopējās izmaksas 4 080 308,50 EUR no tām: Attiecināmas izmaksas: 3 554 270,59 EUR (ERAF finansējums 85% 3 021 130,00 EUR, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10,5% 373 198,41 EUR un valsts budžeta dotācija 4,5% 159 942,18 EUR; Neattiecināmas izmaksas: 526 037,91 EUR. |
| Projekta galvenās aktivitātes: | - Daugavpils cietokšņa bijuša Inženierarsenāla remontdarbi: jumta atjaunošanas darbi, Rietumu korpusa fasāžu restaurācijas darbi, iekšējā pagalma labiekārtošana, mazās ēkas remonts, žoga remonts. - Daugavpils cietokšņa promenādes būvniecība Daugavas upes labajā krastā. - Autoruzraudzība. - Būvuzraudzība. - Projekta publicitāte |
| Projekta īstenošanas vietas: | - Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāls Imperatora ielā 8 - Daugavas upes labais krasts gar Daugavas ielu Daugavpils cietokšņa rajonā |
| Projekta atbilstība Daugavpils pilsētas attīstības programmai | 3. Rīcības un investīciju plāns 2014.-2020. gadam Nr.557. Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā |

Domes priekšsēdētājs			   (personiskais paraksts)	                          R.Eigims