Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2019. gada 13.jūnija

lēmumam Nr. 357

**Projekta “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā” apraksts**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekta iesniedzējs:** | Daugavpils pilsētas dome |
| **Projekta ilgums:** | 24 mēneši no vienošanos par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas (provizoriski 2019. gada jūnijs – 2021. gada jūnijs) |
| **Projekta mērķis:** | Attīstīt valsts nozīmes kultūrvēsturisko pieminekļa Daugavpils cietokšņa teritoriju, piedāvājot jaunus tūrisma pakalpojumus, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz Daugavpils cietokšņa teritorijas sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā |
| **Projekta izmaksas:** | **Projekta kopējās izmaksas 4 757 174,31 EUR no tām:** Attiecināmas izmaksas: 3 554 270,59 EUR (ERAF finansējums 85% 3 021 130,00 EUR, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10,5% 373 198,41 EUR un valsts budžeta dotācija 4,5% 159 942,18 EUR;Neattiecināmas izmaksas: 1 202 903,72 EUR. |
| **Projekta galvenās aktivitātes:** | 1. Daugavpils cietokšņa bijušā Inženierarsenāla 3. kārtas remontdarbi: Rietumu korpusa iekštelpu restaurācijas un apdares darbi, ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūve, lifta montāža.
2. Daugavpils cietokšņa promenādes būvniecība Daugavas upes labajā krastā.
3. Autoruzraudzība.
4. Būvuzraudzība.
5. Projekta publicitāte
 |
| **Projekta īstenošanas vietas:** | 1. Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāls Imperatora ielā 8
2. Daugavas upes labais krasts gar Daugavas ielu Daugavpils cietokšņa rajonā
 |
| **Projekta atbilstība Daugavpils pilsētas attīstības programmai** | **3. Rīcības un investīciju plāns 2014.-2020. gadam**Nr. 557. Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā |

Domes priekšsēdētājs *(personiskais paraksts)* A. Elksniņš