Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2019.gada 16.maija

lēmumam Nr.291

Projekta “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | 21 mēnesis no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža |
| Projekta mērķis: | Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. |
| Projekta izmaksas: | Projekta kopējās izmaksas 7 864 816,40 EUR. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 7 766 126,73 EUR un neattiecināmās ir 98 689,67 EUR (VST tīklu izbūve). Sadalījumā pa finansēšanas avotiem: Daugavpils pilsētas domes projekta summa ir 5 316 934,40 EUR, ERAF 85% - 4 435 508,02 EUR; Valsts budžeta dotācija 4,5% - 234 821,01 EUR; Pašvaldības līdzfinansējums 10,5% - 547 915,70 EUR un neattiecināmās izmaksas 98 689,67 EUR (VST tīklu izbūve). Ilūkstes novada pašvaldības projekta summa ir 2 547 882,00 EUR |
| Projekta galvenās aktivitātes: | - Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. būvekspertīzes veikšana; - Daugavpils pilsētas Čerepovas rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras sakārtošanas II kārta: - Piebraucamo ceļu pārbūve Siguldas ielas rajonā; - Publiskā iekraušanas / izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034007, Daugavpilī; - Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, Daugavpilī; - Stāvvietu, ietvju pārbūve Valkas ielas rajonā, Daugavpilī; - Stiklu ielas krustojuma ar Jelgavas ielu atjaunošana, Stiklu ielas krustojuma ar Dunduru ielu atjaunošana un Stiklu ielas atjaunošana posmā no Jelgavas ielas līdz Dunduru ielai, Daugavpilī. - Būvniecības darbi Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” degradētās teritorijas attīstīšanai par ražošanas zonu; - Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; - Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; - Projekta vadība; - Projekta publicitāte. |
| Kopējais sasniedzamais rezultāts: | revitalizēta degradēta teritorija 29,4268 ha platībā, rādītās ap 309 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 5 819 623,00 EUR apmērā |
| Projekta īstenošanas vieta: | Čerepovas rūpnieciskā teritorija Daugavpils pilsētā / Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” degradētā teritorija |

Domes priekšsēdētājs		(personiskais paraksts)    			    A.Elksniņš