Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2019.gada 16.maija

lēmumam Nr.293

Projekta “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skolas” izveidošana par Profesionālās kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II kārta” apraksts” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | 22 mēneši no Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža |
| Projekta mērķis: | Modernizēt profesionālās izglītības kompetenču centru Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu “Saules skola”, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību Projekta atbalsta mērķi sasniedz, īstenojot projekta galvenās aktivitātes un PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu “Saules skola” sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus: - līdz 2018.gada 31.decembrim vidējā izglītības posmā nodrošinot ne mazāk kā 117 audzēkņus; - līdz 2023.gada 31.decembrim vidējā izglītības posmā nodrošinot ne mazāk kā 257 audzēkņus. |
| Projekta izmaksas: | Projekta kopējās izmaksas: 5 703 471,94 EUR no tām: - attiecināmās: 2 497 325,00 EUR, no tām - 1 993 240 EUR – ERAF līdzekļi; - 112 379,70 EUR – valsts budžeta dotācija; - 391 705,30 – pašvaldības finansējums, t.sk. 129 486 EUR – snieguma rezerves priekšfinansējums, kuru iespējams saņemt pēc 2019.gada - neattiecināmās: 3 206 146,94 EUR (ēkas Saules ielā 2 pārbūve, ēkas Saules ielā 6/8 jaunbūve, autoruzraudzība, būvuzraudzība, elektrības pieslēgums jaunbūvei) |
| Projekta galvenās aktivitātes: | - ēkas Daugavpilī, Saules ielā 6/8 3. stāva iekārtošana; - būvlaukuma sagatavošana, vidi degradējošo ēku (būvju) nojaukšana; - jaunbūves – vidusskolas mācību un koplietošanas telpu bloka izveide; - ēkas Daugavpilī, Saules ielā 2 pārbūve par telpām vizuālās mākslas apguvei un metodiskajam centram; - dabaszinātņu kabineta ierīkošana un multimediju dizaina izglītības programmas aprīkojuma nodrošināšana; - autoruzraudzība un būvuzraudzība; - projekta publicitāte. |
| Projekta īstenošanas vieta | PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”, Saules iela 6/8, Saules iela 2, Daugavpils |

Domes priekšsēdētājs	(personiskais paraksts)			A.Elksniņš