LATVIJAS REPUBLIKAS

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65404344, 65404368, fakss 65421941

e-pasts info@daugavpils.lv   www.daugavpils.lv

LĒMUMS

Daugavpilī

2020.gada 21.maijā	                                                                                                     Nr.197

(prot.Nr.22,  13.§)

#### Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr. 29, Vienības ielā 38B, Daugavpilī”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Investīciju un Rīcības plānu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”, Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēdes 2018.gada 15.marta sēdes protokolu Nr. 5, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes 2020.gada 14.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.29, Vienības ielā 38B, Daugavpilī” pieteikuma sagatavošanu 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

2. Nodrošināt līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai, saskaņā ar projekta īstenošanas nosacījumiem, no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai aizņemtajiem līdzekļiem.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam J.Lāčplēsim.

Pielikumā: Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr. 29, Vienības ielā 38B, Daugavpilī” apraksts.

Domes priekšsēdētājs					                                           A.Elksniņš

### Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2020.gada 21.maija

lēmumam Nr.197

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr. 29, Vienības ielā 38B, Daugavpilī” apraksts

| Projekta pieteicējs: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Projekta ilgums: | 30 mēneši pēc vienošanās parakstīšanas |
| Projekta mērķis: | Veicināt Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestādē, Vienības ielā 38B energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu. |
| Projekta izmaksas: | Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 382 296.73, no tām - attiecināmās izmaksas EUR 1 015 756.57, 542 111.75 EUR – ERAF līdzekļi (53.37%); 142 094.19 EUR – Valsts budžeta dotācija (13.99%); 331 550.63 EUR – pašvaldības līdzekļi (32.64%). - neattiecināmās izmaksas EUR 366 540.16. (darbi, kas nav tieši saistīti ar energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem un citi darbi, kas nepieciešami objekta nodošanas ekspluatācijā). |
| Projekta galvenās aktivitātes: | Projekta attiecināmās darbības - būvdarbi, kas veicina ēkas energoefektivitāti: - ārsienu, cokola, pamatu un jumta pārseguma siltināšana; - pagraba pārseguma un grīdas uz grunts siltināšana; - logu un ārdurvju nomaiņa; - apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukcija; - ventilācijas sistēmas izbūve, uzstādot rekuperācijas iekārtas; - esošo gaismekļu nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem; - siltumsūkņu gaiss-ūdens uzstādīšana apkures un ventilācijas vajadzībām; - saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām. Projekta neattiecināmās darbības – visi pārējie darbi, kas nav tieši saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, bet ir nepieciešami ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā: - demontāžas, konstrukciju nostiprināšanas, iekšējie apdares un inženiertīklu darbi; - ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārtu uzstādīšana; - teritorijas labiekārtošanas darbi; - autoruzraudzība un būvuzraudzība, utt. |
| Sasniedzamais rezultāts: | - primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums vismaz līdz 287 kilovatstundas par kvadrātmetru (līdz 63%) , - siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 59.75 CO2 tonnas. |
| Projekta īstenošanas vieta: | Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vienības ielā 38B, Daugavpilī |

Domes priekšsēdētājs								A.Elksniņš

### Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu