Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes iepirkuma komisija

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvdarbu veikšana Daugavpils Stropu pamatskolā-attīstības centrā”

Identifikācijas Nr.DPIP 2018/2

Skaidrojums piegādātājiem Nr.1

Iepirkuma komisija konstatēja, ka Nolikuma 13.punktā ir tehniskas dabas (pārrakstīšanās) kļūda.

Iepirkuma komisija nolēma labot 13.punktu un izteikt šādā redakcijā:

„13.Iepirkuma līguma izpildes termiņi:

| Iepirkuma daļas Nr. | Iepirkuma daļas nosaukums | Būvdarbu uzsākšanas termiņš no līguma parakstīšanas dienas | Būvdarbu izpildes termiņš no līguma parakstīšanas dienas | Garantijas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.DAĻA | Tehniskās dokumentācijas izstrāde un telpu grupas atjaunošana, piemērojot to ratiņkrēslu lietotājiem Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra guļamkorpusa nr.2 ēkā. | 5 (piecas) dienas | 90 (deviņdesmit) dienas | 5 (pieci) gadi |
| 2. DAĻA | Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēku Vaiņodes ielā 4 un Abavas ielā 1 fasāžu apdares daļēja atjaunošana. | 5 (piecas) dienas | 60 (sešdesmit) dienas | 3 (pieci) gadi |

„

Iepirkuma komisija