#### E-LĪGUMA Reģistrācijas Nr.2-8/1/2019 no 26.02.2019.

#### LĪGUMA Nr.2-9/190/2018 no 04.06.2018.

#### par būvprojekta „Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrādi, ID Nr.DPD 2017/174, 1.daļa

#### VIENOŠANĀS Nr.4

Daugavpilī									2019.gada 26.februārī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JOE”, reģ. Nr. 43603067147, juridiskā adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Jurģa Smeltera personā, no otras puses,

#### abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, izsakot brīvi radošu gribu, bez maldiem un viltus, pamatojoties uz SIA „JOE” vēstuli Nr.3495 no 28.01.2019. un līguma 52.punktu, vienojas noslēgtajā Līgumā, veikt šādus grozījumus (turpmāk – Līguma grozījumi):

- Aizstāt līguma tehniskajā specifikācijā un līguma 8.2.punktā vārdus un ciparus „līdz 2019.gada 27.martam” ar vārdiem un cipariem „līdz 2019.gada 04.maijam”;

- Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.

- Šie grozījumi ir Līguma Nr.2-9/190/2018 no 04.06.2018. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.

- Līguma grozījumi ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

- Līguma grozījumi sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

## Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |
| Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JOE” |
| Reģ.Nr. 90009547852, | Reģ.Nr. 43603067147, |
| Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401 | Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007 |
| AS “Citadele banka”, bankas kods PARXLV22 | A/S “SEB Banka” bankas kods UNLALV2Z |
| konts LV05PARX0000850062701 | konts LV86UNLA0050022638618 |
| pašvaldības iestādes vadītājs A.Pudāns | valdes priekšsēdētājs J.Smelters |

Šī vienošanās ir elektroniski parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.