Apstiprināts

AS ”Daugavpils satiksme”

Iepirkuma komisijas sēdē

06.12.2021.

**Iepirkuma identifikācijas Nr**.: **ASDS/2021/73/KF**

**Nosaukums: “BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA ESOŠĀS TRAMVAJU LĪNIJAS PĀRBŪVEI POSMOS - TRAMVAJU 2.MARŠUTĀ UN JĀTNIEKU IELAS POSMĀ”**

**Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem**

**Nr.2**

*Jautājums*

„Nolikuma 14. punktā ir noteikts, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 44.panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamo elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu, savukārt elektronisko iepirkumu sistēmā šī iepirkuma nav.

Lūdzam pievienot iepirkuma dokumentāciju elektronisko iepirkumu sistēmā.”.

“Sakarā ar to, ka būvprojekta ekspertīze nav atkarīga no Projektētāja, bet to organizē Pasūtītājs un ekspertīzes veicēja izvēle un ekspertīzes veikšana var aizņemt ilgu laiku, lūdzam nolikuma 5. pielikuma “Līguma projekts” izteikt šādā redakcijā:

“2.3. Samaksas kārtība:

2.3.1. **Maksājums 30%** (trīsdesmit procentu) apmērā no līgumcenas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvatļaujas izdošanas (pēc Būvvaldes lēmuma par būvniecības ieceres akceptu, kas pieņemts uz izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā pamata), Projekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

2.3.2. **Maksājums 25%** (divdesmit piecu procentu) apmērā no līgumcenas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Projekta iesniegšanas Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai, Projekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

2.3.3. **Maksājums 45%** (četrdesmit piecu procentu) apmērā no līgumcenas tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Projekta (Būvvaldē izvērtēta būvprojekta) un būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, Projekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.”.

*Atbilde uz jautājumu*

1. <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/66830>
2. Vispusīgi un objektīvi izvērtējot pretendenta jautājumu par iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana esošās tramvaju līnijas pārbūvei posmos - tramvaju 2.maršutā un Jātnieku ielas posmā”, identifikācijas Nr. ASDS/2021/73/KF (turpmāk – Iepirkums), dokumentācijas 5.pielikumā - līguma projektā norādīto maksāšanas kārtību kopsakarā ar pasūtītāja riskiem un iepriekšējo pieredzi, kā arī citu pasūtītāju pieredzi, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu atstāt negrozītu Iepirkuma dokumentācijas 5.pieliku – līguma projekta 2.3.punktā norādīto maksāšanas kārtību.

Iepirkuma komisija