SASKAŅOTS

# Daugavpils pilsētas pašvaldības

# Attīstības departamenta vadītāja

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_D.Krīviņa

# Daugavpilī, 2021.gada 6.augustā

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties cenu aptaujā

**„Būvuzraudzības veikšana būvobjektā „Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī, 1.2.kārta, (skatu platforma)””**

**identifikācijas Nr. AD 2021/31**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldība | |
| Adrese | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 | |
| Reģistrācijas numurs | **90000077325** | |
| Kontaktpersona | Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta juriste Ilga Leikuma, tālr. 65476798, e-pasts: ilga.leikuma@daugavpils.lv | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2021.gada 3.augusts.

## **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** būvuzraudzības veikšana būvobjektā „Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī, 1.2.kārta, (skatu platforma)”.

## **4.** **Līguma izpildes termiņš:** līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

## **5.Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

## **6.Paredzamā līgumcena:** līdz 3265,00 EUR bez PVN.

## **7.Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst visām prasībām.

**8. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

**8.1.** pretendents ir būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošu būvspeciālistu vai būvspeciālistus;

**8.2.** pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

## **9.** **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** Tehnisko – finanšu piedāvājumu atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums), norādot speciālistu sarakstu, kuri veiks iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus.

## **10.** **Informācija par rezultātiem:** tiks publicēta Daugavpils pilsētas domes mājās lapā www.daugavpils.lv.

## **11.** **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2021. gada 10.augusta plkst.14:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401, vai elektroniski: ilga.leikuma@daugavpils.lv.

**1. pielikums**

# **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**CENU APTAUJAI**

**„Būvuzraudzības veikšana būvobjektā „Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī, 1.2.kārta, (skatu platforma)””**

**identifikācijas numurs AD 2021/31**

1. **Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu:**

1.1. Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī, 1.2.kārta, (turpmāk – Būvprojekts, apstiprināta būvprojekta daļa).

1.2. BIS sistēmā būvniecības lieta: BIS-BL-111211-2115.

1.3. Ar būvdarbu iepirkuma procedūras nosacījumiem un būvprojektu var iepazīties:

<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60382>.

1. **darba uzdevums**
   1. Izpildītājam jāveic būvuzraudzība pamatojoties uz spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, noteikumiem un standartiem, t.sk.:
   * Būvniecības likums;
   * Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
   * Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;
   * Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
   * Ceļu specifikācijas 2019.
   1. Izpildītājam jāveic darbu kvalitātes novērtējums, darba daudzuma uzmērīšana, paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes procedūras saskaņā ar būvprojekta prasībām, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem, ja tie ir attiecināmi.
   2. Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu būvuzraudzības veikšanai.

Minimālās prasības būvuzraudzības grupas sastāvam:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Amats | Būvspeciālista darbības sfēra |
| 1 | Atbildīgais būvuzraugs | Speciālists ēku būvdarbu būvuzraudzībā |

* 1. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
  2. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
  3. Izpildītājam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot Būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes, ja šādi darbi tiks konstatēti. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Izpildītājs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.
  4. Izpildītājam iknedēļas ražošanas apspriedēs jāinformē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
  5. Jānodrošina nepārtraukta fiziskā būvniecības procesa uzraudzība, tas ir būvuzraudzība jāveic, kad vien tiek veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
  6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.
  7. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība.
  8. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar sadaļu „Atskaites” noteikumiem, kā arī pēc Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
  9. Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā.
  10. Būvprojekts ir pieejams elektroniski.

1. **Būvuzraudzības plāns**
   1. Izpildītājs sagatavo būvuzraudzības plānu saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
2. **Atskaites**
   1. Papildus 3. sadaļai „Būvuzraudzības plāns” Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites.
   2. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz līdz katra mēneša 3.datumam. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī. Atskaite jāsniedz pēc formas Pielikuma Nr.1.
   3. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

* atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
* būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
* akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins.
  1. Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski .pdf formātā.

Pielikums 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Būvuzrauga ikmēneša atskaite** | | | | | | | | |
| **Nr. ……………** | | | | | | | | |
| Pārskata periods: no …………... līdz ….……….. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: | | Daugavpils pilsētas dome | |  | Būvdarbu veicējs: | |  | |
| Objekta nosaukums: | |  | |  | Būvdarbu līguma Nr.: | |  | |
|  | |  | |  | Būvuzraugs: |  |  | |
|  |  |  |  |  | Būvuzraudzības līguma Nr.: | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datums | Darbu veids | Mērāmais parametrs | Mērvienība | Mērījuma vieta | | Projektētais lielums | Mērījuma rezultāts | Komentārs |
| Pk | Attiecībā pret inženierbūves asi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konstatēts:** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izpildītāja pārstāvis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvuzraugs: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pasūtītāja pārstāvis: | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Datums: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datums: |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# **2. pielikums**

# **TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**CENU APTAUJAI**

**„Būvuzraudzības veikšana būvobjektā „Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī, 1.2.kārta, (skatu platforma)””**

**identifikācijas numurs AD 2021/31**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu tehnisko - finanšu piedāvājumu cenu aptaujā „Būvuzraudzības veikšana būvobjektā „Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī, 1.2.kārta, (skatu platforma)””, identifikācijas numurs AD 2021/31, apņemoties sniegt būvuzraudzības pakalpojumu atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītie pakalpojumi:** | **Piedāvātā līgumcena** |
| Būvuzraudzības veikšana būvobjektā „Bruģu ielas promenādes būvniecība, Daugavpilī, 1.2.kārta, (skatu platforma)”  BIS Lietas Nr. BIS-BL-111211-2115, Skatu platforma |  |
| Kopā bez PVN, EUR: |  |
| PVN\_\_\_\_% ,EUR: |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

Atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, būvuzraudzības līguma izpildei tiks piesaistīti šādi būvspeciālisti (piedāvāto būvspeciālistu vārds, uzvārds, būvsertifikāta Nr. un joma (tabulas veidā)):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pakalpojuma izpildi atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās prasības;

– apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt pakalpojumu pēc piedāvājumā norādītājām cenām. Piedāvātā cena ir galīga un netiks paaugstināta līguma izpildes laikā.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Būvkomersanta reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /**

Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)