2.pielikums

- Būvdarbu apjomu saraksts

Fasādes apdares remontdarbi

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Fasādes apdares remontdarbi Daugavpils 10.vidusskolas ēkai |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils 10.vidusskola |
| Objekta adrese: | Tautas iela 11, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fasādes esošā bojātā seguma nomazgāšana, ieskaitot pacēlāja nomu | m2 | 118.00 |
| 2 | Fasādes virsmas gruntēšana, ieskaitot pacēlāja nomu | m2 | 118.00 |
| 3 | Fasādes virsmas armēšana ar sietu, ieskaitot pacēlāja nomu | m2 | 118.00 |
| 4 | Fasādes dekoratīvā apmetuma ierīkošana, ieskaitot pacēlāja nomu | m2 | 118.00 |
| 5 | Fasādes krāsošana, ieskaitot pacēlāja nomu | m2 | 118.00 |
| 6 | Būvgružu utilizācija | objekts | 1 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 45 kalendārās dienas, kopš līguma parakstīšanas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 3 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)