SASKAŅOTS

# Daugavpils pilsētas pašvaldības

# Attīstības departamenta vadītāja

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Daina Krīviņa

# Daugavpilī, 2022.gada 21.jūnijā

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Vides pieejamības prasību nodrošināšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī,**

**paskaidrojuma raksta izstrādāšana un autoruzraudzība”**

identifikācijas numurs AD 2022/34

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldība | |
| Adrese | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 | |
| Reģistrācijas numurs | **90000077325** | |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma Attīstības nodaļas būvinženieris Valdis Muižnieks, [valdis.muiznieks@daugavpils.lv](mailto:valdis.muiznieks@daugavpils.lv), 65404341  Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta Projektu nodaļas projekta koordinatore Nataļja Aļohna, [natalja.alohna@daugavpils.lv](mailto:natalja.alohna@daugavpils.lv), 29736882 | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2022. gada 1. jūnijs

## **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** Vides pieejamības prasību nodrošināšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, paskaidrojuma raksta izstrādāšana un autoruzraudzība.

## **Paredzamā līgumcena:** līdz **7500.00** EURbez PVN.

## **Līguma izpildes termiņš:** 60 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas datuma.

## **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

## pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Pretendentu, kuru reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas vieta ir Latvija, reģistrācijas fakts tiks pārbaudīts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv). Pretendentiem, kuru reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas vieta ir ārvalstīs, jāapliecina informācija atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu);

* iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam saskaņā ar Būvniecības likuma un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” noteikumiem un tiesīgam sniegt līguma priekšmetā paredzētos projektēšanas pakalpojumus. Prasība attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas cenu aptaujas dokumentācijā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju);

## pretendents iepriekšējos trijos gados (2021., 2020., 2019.gadā un 2022.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir izpildījis līgumu un guvis pieredzi projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, proti, pretendents kā būvprojekta izstrādātājs ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām līguma ietvaros izstrādājis vismaz vienu būvniecības ieceres dokumentāciju ēkai, kuras ietvaros ietverti vides prasību nodrošināšanas risinājumi. Būvniecības ieceres dokumentācijai jābūt pilnībā pabeigtai, saskaņotai un akceptētai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi). Pretendenta pieredzes apliecināšanai pretendents iesniedz pieredzes aprakstu tabulas veidā par svarīgāko darbu izpildi atbilstoši izvirzītajam pieredzes aprakstam ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (2021., 2020., 2019.gadā un 2022.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, tajā skaitā norādot arī informāciju par pasūtītāju, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, iepirkuma līguma priekšmetu (veikto darbu aprakstu), izpildes vietu un laiku. Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno vismaz viena pozitīva izziņas/atsauksmes kopija vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta pieredzi līguma izpildē;

## pretendents pakalpojuma līguma izpildei piesaista vismaz arhitektu vai speciālistu ēku konstrukciju projektēšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina citu speciālistu piesaisti būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei atbilstoši tehniskās specifikācijas nosacījumiem;

## pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta tā likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs;

## pretendentam nav Daugavpils pilsētas pašvaldībai un Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs.

## **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:** Pretendenta **Tehniskais un finanšu piedāvājums** dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 2. pielikumā norādītajai formai. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

## **Par uzvarētāju izraudzītajam pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz piecu darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam pretendentam.**

**10. Pretendenta piedāvājuma izslēgšanas kritēriji:**

* 1. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst cenu aptaujas prasībām vai dalības noteikumiem;
  2. Pretendents tiks arī izslēgts, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.

## **Informācija par rezultātiem:** tiks publicēta Daugavpils pilsētas pašvaldības mājās lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

1. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2022. gada 28.jūnija plkst.13:00 elektroniski uz e-pastu [ilga.leikuma@daugavpils.lv](mailto:ilga.leikuma@daugavpils.lv) vai klātienē Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, 2. stāvā, 202. kab.

**1.Pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS**

**Cenu aptaujai „Vides pieejamības prasību nodrošināšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, paskaidrojuma raksta izstrādāšana un autoruzraudzība, identifikācijas Nr. AD 2022/34**

1. Iepirkums paredz:
   1. Paskaidrojuma raksta (vienkāršota pārbūve) vides pieejamības nodrošināšanai ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī (telpu grupas kadastra apzīmējums Nr.05000016101001003) izstrādāšanu un autoruzraudzību;
   2. Būvdarbu autoruzraudzību.
2. Paskaidrojuma rakstu (vienkāršota pārbūve) jāizstrādā un autoruzraudzība jāveic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām atbilstoši Atklāta konkursa nolikumam.
3. Izstrādājot paskaidrojuma raksta (vienkāršota pārbūve), nodrošināt ēkas vai tās daļas konstrukciju noturību, ugunsdrošību, lietošanas drošumu, vides pieejamību, arhitektonisko kvalitāti, jaunu inženiertīklu ierīkošanu vai esošo pārbūvi, lai nodrošinātu būvniecības ieceres un ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām, atbilstību paredzētajam lietošanas veidam un normatīvajiem aktiem, kā arī trešo personu īpašuma tiesību ievērošanu.
4. Izpildītājam jānodrošina projektēšanai nepieciešamo materiālu un dokumentu (tehnisko noteikumi, īpašie noteikumi, u.c.) pieprasīšana no atbildīgo institūciju puses un/vai aktualizēšanu.
5. Paskaidrojuma raksta (vienkāršota pārbūve) sastāvs - atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”. Būvniecības darbu izmaksu aprēķins izstrādājams atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
6. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši izstrādātajam un saskaņotam Paskaidrojuma rakstam (vienkāršota pārbūve), noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **PASŪTĪTĀJS** | Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000077325,  adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| **2.** | **OBJEKTA ADRESE** | Krišjāņa Valdemāra iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401  Ēka ar būves kadastra apzīmējums Nr. 05000016101001 |
| **3.** | **ĒKAS GALVENAIS IZMANTOŠANAS VEIDS** | Administratīvā ēka  1220 – Biroja ēkas 1261 Plašizklaides pasākumu ēkas |
| **4.** | **INFORMĀCIJA PAR BŪVI** | Būves grupa - II grupa  Būves kopējā platība – 1215.7 m2  Būves apbūves laukums – 544.1 m2  Stāvu skaits – virszemes -3, pazemes – 1  Telpu grupa kadastra apzīmējums Nr. 05000016101001003  Stāvs – 1,  Telpu skaits – 14,  Kopēja platība – 161.8 m2 |
| **5.** | **BŪVNIECĪBAS VEIDS** | Paskaidrojuma raksts (vienkāršota pārbūve) |
| **6.** | **PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS**  **PĀRSTĀVIS** |  |
| **7.** | **OBJEKTA NOVIETNE UN RAKSTUROJUMS** | Ēka atrodas Daugavpilī, tā ir pieslēgta pilsētas ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes tīkliem. Elektroapgāde - esošs pieslēgums.  Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības paskaidrojuma raksta izstrādei. |
| **8.** | **PROJEKTĒŠANAS MĒRĶIS UN UZDEVUMS** | Projekta izstrādes mērķis: vides pieejamības nodrošināšana un ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana. |
| **9.** | **PRASĪBAS IZSTRĀDĀT:** | |
| **9.1.** | **PASKAIDROJUMA RAKSTĀ IETVERAMIE**  **RISINĀJUMI** | **Norādījumi veicamajiem darbiem**  Veikt pārbūves darbus (telpu grupa kadastra apzīmējums Nr. 05000016101001003) telpās un esošā pandusa pārbūvi. Telpu atjaunošana jāveic, ievērojot universālā dizaina prasības.  **Norādījumi vides pieejamības nodrošināšana**   1. Automašīnu stāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti, 2. Ietves un celiņi (līdz ēkas ieejai), 3. Uzbrauktuve ēkā (cilvēkiem ar kustību traucējumiem), 4. Durvis (atvēršanas slodze nav lielāka par 2 kg, platums, sliekšņa augstums, kontrastējošās krāsas, brīvais manevrēšanas laukums 1,5 m diametrā), 5. Pieejamība cilvēkiem ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem, 6. Drošība, evakuācijas ceļu piemērotība cilvēkiem ar invaliditāti, 7. WC pielāgotas cilvēkiem ar invaliditāti.   **Norādījumi apdares darbiem, izmantojamiem materiāliem**  Telpu iekšējā apdarē paredzēt videi un veselībai draudzīgus apdares materiālus, kas atbilst higiēnas prasībām, ir viegli kopjami un droši (neslīdoši grīdas segumi). Telpās jāparedz atbilstošas krāsu gammas.  **Norādījumi inženiertīklu projektēšanai**  Veikt esošo inženiertīklu tehnisko apsekošanu, veikt inženiertīklu atjaunošanu (elektroinstalāciju, apgaismojumu, ventilāciju, vājstrāvas) nepieciešamā apjomā atbilstoši normatīviem aktiem. |
| **10.** | **PIEVIENOTIE DOKUMENTI** | 1. īpašuma apliecinoši dokumenti, 2. būves kadastra lieta, 3. projektēšanas uzdevums. 4. vides pieejamības pašnovērtējuma anketa nodrošinot vides pieejamību Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī. |
| **11.** | **IZPĒTES DARBI** | **Ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā apsekošana nepieciešamā apjomā** |
| **12.** | **ĪPAŠIE NOSACĪJUMI** | 1. Izstrādājot projektu telpu apdares atjaunošanai ņemt vērā ēkas telpu izmantošanu, 2. Paskaidrojuma rakstu izstrādes darba gaitā saskaņot darba apjomus un tehniskos risinājumus ar ēkas lietotāju un Pasūtītāju, 3. Doto sarakstu pasūtītājs var papildināt vai mainīt projektēšanas gaitā. 4. Nodrošināt objekta pielāgošanu vides pieejamības prasībām ar piekļūstamības koeficientu, kas nav zemāks par astoņi (sk. pašnovērtējuma anketu). |
| **13.** | **NEPIECIEŠAMIE SASKAŅOJUMI** | Ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs. |
|  |  |  |
| **14.** | **PRASĪBAS PROJEKTA SASTĀVAM, NOFORMĒJUMAM:** | |
| Būvprojekta dokumentācija jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.545 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" prasībām.  Būvdarbu izmaksu aprēķins jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” nosacījumiem. | | |
| Būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā un jāiesniedz: 3 ORIĢINĀLI + 1 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) un būvniecības ieceres dokumentācijas teksta un grafiskās datnes augšupielādēt būvniecības informācijas sistēmā atbilstoši LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” | | |
| Darba specifikācijā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja projektēšanas gaitā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, visas paredzētās izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  **Galīgo lēmumu par izvēlētiem risinājumiem pieņem Pasūtītājs.** | | |
| Šajā Projektēšanas uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu. | | |
| **15. IZSTRĀDES TERMIŅI:** | | |
| * Būvniecības ieceres dokumentācijas paskaidrojuma raksta (vienkāršota pārbūve) izstrādes kopējais termiņš, ieskaitot neatbilstību novēršanu 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas. | | |
| **16. AUTORUZRAUDZĪBA** | | |
| * Autoruzraudzības ietvaros autors veic projekta labojumus, precizējumus bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, projekta izmaiņu saskaņošanai. * Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma jāpiedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā. * Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot Būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti. * Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes notiek reizi nedēļā, kā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma. | | |

**Pielikumā:**

1. būves kadastra lieta,

2. vides pieejamības pašnovērtējuma anketa, nodrošinot vides pieejamību Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī.

**2.pielikums**

**TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Cenu aptaujai „Vides pieejamības prasību nodrošināšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, paskaidrojuma raksta izstrādāšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AD 2022/34**

2022.gada \_\_\_.jūnijā

Iepazinušies ar cenu aptaujas „Vides pieejamības prasību nodrošināšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, paskaidrojuma raksta izstrādāšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AD 2022/34, dokumentāciju un tehniskās specifikācijas prasībām, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*uzņēmuma nosaukums*) piedāvā 60 (sešdesmit kalendāro) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt paskaidrojuma rakstu objektam Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, un veikt tā autoruzraudzību atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai par šādu cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītie darbi:** | **Piedāvātā līgumcena**  EUR bez PVN |
| **“Vides pieejamības prasību nodrošināšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī”, paskaidrojuma raksta izstrādāšana** |  |
| **“Vides pieejamības prasību nodrošināšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī” autoruzraudzība** |  |
| **Kopā, EUR bez PVN:** |  |
| PVN\_\_\_\_% ,EUR: |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

Atbilstoši cenu aptaujas prasībām, līguma izpildei tiks piesaistīti vismaz šādi speciālisti (piedāvāto speciālistu vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apliecinām, ka nepieciešamības gadījumā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei tiks nodrošināta citu speciālistu piesaiste atbilstoši tehniskajā specifikācijā iekļautajām prasībām.

Atbilstoši cenu aptaujas prasībām, sniedzam informāciju par pretendenta pieredzi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros sniegto pakalpojumu detalizēts apraksts | Līguma izpildes vieta un laiks (dd/mm/gg – dd/mm/gg) |
| 1. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Pielikumā: atsauksme vai cits pieredzi apliecinošs dokuments uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lp.

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt darbu izpildi atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās prasības;

– apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt darbus par piedāvājumā norādītājām cenām. Piedāvātā cena ir galīga un netiks paaugstināta līguma izpildes laikā. Piedāvājuma cenā iekļautas visas nepieciešamās materiālu izmaksas; darba izmaksas; visas izmaksas saistītas ar objekta apsekošanu; visus likumdošanā paredzētos nodokļus; visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |

\* *Pretendenta paraksttiesīgās vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Būvkomersanta reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

Persona, kura parakstīs līgumu, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (vārds, uzvārds, amats):