APSTIPRINĀTS

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

izpilddirektore

*\_(paraksts)\_* S.Šņepste

Daugavpilī, 2025.gada 04.jūnijā

Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde

uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

**“Cokola, fasādes un terases remonts ēkā 18.novembra ielā 197V, Daugavpilī”,**

**ID Nr. DPCP 2025/67**

1. **Uzaicinājuma pamats:** ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu 57.punkts.
2. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Iespēju vidusskola |
| **Adrese** | Valkas iela 4A, Daugavpils, LV-5417 |
| **Reģ.nr.** | 50900039431 |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas, uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvinženieris, tālr. 29492486, 65440576, e-pasts: [nikolajs.gorbunovs@daugavpils.lv](mailto:nikolajs.gorbunovs@daugavpils.lv) |

1. **Iepirkuma priekšmets:** Cokola, fasādes un terases remonts ēkā 18.novembra ielā 197V, Daugavpilī.
2. **Pasūtījums nav dalīts daļās**.
3. **Paredzamā kopējā līgumcena:** **līdz 2800.00 EUR bez** **PVN.**
4. **Līguma izpildes termiņš:** 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma slēgšanas dienas.
5. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
* Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:** 
   1. **finanšu piedāvājums** (2.pielikums);
   2. **būvdarbu vadītāja apliecinājums** (3.pielikums) + apliecības par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos kopija un profesionālās apdrošināšanas polises kopija;
   3. **apliecinājums par objekta apsekošanu** (4.pielikums) Kontaktpersona: Aleksandrs Jedigarevs, tālr. 22088190;
   4. **lokālā tāme**, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – pielikums Nr.5. (MK noteikumus skatīt – <https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba>). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu 1.pielikumā minētos būvdarbus.
2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.
3. **Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji**: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt šajā uzaicinājuma norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes minēto darbu veikšanā vai Pretendents nav iesniedzis visus uzaicinājuma 8.punktā norādītus dokumentus, vai Finanšu piedāvājums (2.pielikums) ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
4. Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz piecu darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.
5. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram pretendentam.
6. **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2025.gada 6.jūnijam plkst.14:00** Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā, Kr.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: [elina.kavsevica@daugavpils.lv](mailto:elina.kavsevica@daugavpils.lv). Uz aploksnes vai e-pasta ziņā obligāti jānorāda: “Cokola, fasādes un terases remonts ēkā 18.novembra ielā 197V, Daugavpilī”, ID Nr. DPCP 2025/67. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

**1.pielikums**

|  |
| --- |
| **Darbu apjomu saraksts** |
|  |
| **Cokola, fasādes un terases remonts ēkā 18.novembra ielā 197V, Daugavpilī** |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums: | | Cokola, fasādes un terases remonts ēkā 18.novembra ielā 197V, Daugavpilī |
| Būves nosaukums: | | Daugavpils Iespēju vidusskolas ēka |
| Objekta adrese: | | 18.novembra ielā 197V, Daugavpilī |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr. p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | | | **Cokols** | | | | | | 1. | Esošo skārda cokola lāseņu uzstādīšana, fiksēšana, hermetizācija | m | 44 | | | 2. | Jauno skārda cokola lāseņu izgatavošana, uzstādīšana, hermetizācija b=120mm | m | 6,2 | | | **Fasāde** | | | | | | 3. | Sienas bojāto apmetuma fragmentu atslāņošana | m² | 13,8 | | | 4. | Virsmas attīrīšana, sagatavošana apmešanai | m² | 13,8 | | | 5. | Sienas virsmas gruntēšana ar dziļumu grunti | m² | 13,8 | | | 6. | Sienas virsmu armēšana (ar stikla šķiedras sieta palīdzību) | m² | 13,8 | | | 7. | Sienas virsmu apmešana (atbilstoši esošajam ) | m² | 13,8 | | | 8. | Apmestās sienas gruntēšana, krāsošana divas kārtās ar fasādes silikātu krāsu ( krāsu tonis -atbilstoši esošajam) | m² | 13,8 | | | **Terase** | | | | | | 9. | Sienas bojāto apmetuma fragmentu atslāņošana | m² | 4,2 | | | 10. | Virsmas attīrīšana | m² | 4,2 | | | 11. | Sienas virsmu apmešana | m² | 4,2 | | | 12. | Virsmas gruntēšana ar dziļumu grunti | m² | 4,2 | | | 13. | Apmestās sienas gruntēšana, krāsošana divās kārtas ar fasādes silikātu krāsu (krāsu tonis atbilstoši esošajām) | m² | 6 | | | 14. | Pieslēgumu pie parapetiem ieklāšana ( uzkausējamais materiāls) | m² | 4 | | | 15. | Parapeta skārda seguma atjaunošana, hermetizācija b= 500mm | m | 7 | | | 16. | Lāseņu uzstādīšana | m | 7 | | | **Parēji darbi** | | | | | | 17. | Sastatņu montāža, demontāža, īre | kpl. | | 1 | | 18. | Būvgružu savākšana un utilizācija | objekts | | 1 |  1. **Darbu uzdevums un apjomi:** | |

**Piezīmes:**

1. Veikt objekta apskati pirms piedāvājuma iesniegšanas.
2. Izstrādājot būvdarbu veikšanas tāmi saskaņā ar pievienoto tehnisko specifikāciju, jānorāda izcenojums par katru tajā paredzēto darbu veidu un/vai apjomu atsevišķi, neapvienojot tos. Piedāvājumam pievienotās tāmes jāiesniedz PDF formātā\* un Excel formātā; Piedāvājuma tāmēm jāatbilst 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (5.Pielikums - Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu)\*.\* Tāmju sastādītājam vai tāmju pārbaudītājam ir jābūt sertificētam būvspeciālistam, tāmēs obligāti norādot būvspeciālista būvprakses sertifikāta numuru. Tāmes paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt.
3. Apdares materiālus saskaņot ar Pasūtītāju.
4. Visus būvdarbus veikt, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā.
5. Veicot būvdarbus, pielietot materiālus atbilstoši paredzētiem mērķiem. Visiem Izpildītāja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanai, nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir jāparaksta “Objekta nodošanas – pieņemšanas akts”.
7. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītajā pienākums ir nodrošināt komunālo pakalpojumu skaitītāju uzstādīšanu. Izpildītājam jāveic komunālo skaitītāju rādītāju uzskaite un regulāri jāapmaksā ikmēneša komunālo pakalpojumu izmaksas (elektroenerģija, ūdens) atbilstoši Pasūtītāja piestādītajiem rēķiniem.
8. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i augstāk minētā objekta remontu atbilstoši LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas.
9. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji.
10. Būvdarbu laikā Izpildītājam objektā jānodrošina ēkas lietotāju (darbinieku un apmeklētāju) funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība, jānodrošina brīva un droša piekļuve esošajai ēkai.
11. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
12. Ja būvdarbu veikšanas laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
13. Veicot darbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no objekta un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam.

**Darbu un iekārtu garantijas termiņš – 36 mēneši, kopš Pieņemšanas/Nodošanas akta parakstīšanas dienas.**

**Norēķins par izpildītajiem darbiem notiks pēc Pieņemšanas/Nodošanas akta parakstīšanas.**

Sastādīja:

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas,

uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvinženieris \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N.Gorbunovs

(personiskais paraksts)

**2.pielikums**

**Finanšu piedāvājums**

**“Cokola, fasādes un terases remonts ēkā 18.novembra ielā 197V, Daugavpilī”,**

**ID Nr. DPCP 2025/67**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:  e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Summa EUR bez PVN**  (cipariem) |
| 1. | Cokola, fasādes un terases remonts ēkā 18.novembra ielā 197V, Daugavpilī |  |
| **21% PVN** | |  |
| **Kopējā līgumcena ar 21% PVN** | |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu vārdiem EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

**Apliecinām**, ka:

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu apjomos noteikto darbu izpildi pilnā apjomā.

**Apņemamies** slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un darbu apjomos ietvertajiem nosacījumiem.

2025.gada \_\_.jūnijā

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**3. pielikums**

**BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS**

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstāk minētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (*pretendenta nosaukums*) piedāvājums iepirkumā “Cokola, fasādes un terases remonts ēkā 18.novembra ielā 197V, Daugavpilī”, ID Nr. DPCP 2025/67, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ēku būvdarbu vadītājsstrādāt pie iepirkuma līguma “Cokola, fasādes un terases remonts ēkā 18.novembra ielā 197V, Daugavpilī”izpildes.

Pielikumā:

1. Profesionālās kvalifikācijas apliecinošā sertifikāta ēku būvdarbu vadīšanā kopija;
2. Apliecības par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos kopija;
3. Profesionālās apdrošināšanas polises kopija (saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta desmito daļu un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām).

2025.gada \_\_.jūnijā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

**4. pielikums**

**APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU**

Daugavpilī, 2025.gada \_\_. jūnijā

**Pretendents:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Juridiskā adrese** |  |
| **Pārstāvja amats, vārds, uzvārds** |  |
| **Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)** |  |

veicis objekta apsekošanu saskaņā ar zemsliekšņa iepirkuma “Cokola, fasādes un terases remonts ēkā 18.novembra ielā 197V, Daugavpilī” identifikācijas Nr.DPCP 2025/67, nolikumā noteiktajām prasībām.

**Pretendenta pārstāvis apliecina, ka:**

- tika veikta Daugavpils Iespēju vidusskolas ēkas cokola un fasādes, terases apskate 18.novembra ielā 197V, Daugavpilī;

- darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīvai darbu izpildei;

- piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei objektā;

- iebildumu par darbu apjomu nav.

**Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts | Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts |
| Daugavpils Iespēju vidusskolas  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |