# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs Aivars Pudāns

__________________

2018.gada 24.maijā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Rīgas ielas, Viestura ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbi 2018.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”, ID Nr.DPPI KSP 2018/43N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Sņežana Afanasjeva |
| Tālruņa Nr. | 65476325 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir mazāka par 14000.00 bez PVN

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš:

Montāžas darbi saskaņā ar programmu:

līdz 03.06.2018.g. – Vecajā Forštadtē;

līdz 04.06.2018.g. – Grīvā;

līdz 05.06.2018.g. – Jaunajā Forštadtē;

līdz 06.06.2018.g. – Ruģeļos;

līdz 07.06.2018.g. – Ķīmiķu ciematā;

līdz 08.06.2018.g. līdz 10.06.2018.g. – Pilsētas centrā (sk. programmu)

No 2018.gada 03.jūnija līdz 2018.gada 10. jūnijam, ka arī koncertu laikā mikrorajonos  nodrošināt  dežurbrigādi;

Demontāžas darbi līdz 2018.gada 15. jūnijam.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Finanšu piedāvājums un izmaksu Tāme  (Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).

  - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas.

  - Apliecinājums vai apliecinošs dokuments, ka Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.

  - Informācija par pretendenta galveno personālu (darbu vadītāja, utt.), kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai. Pretendents var nodrošināt darbu vadītāju/vadītājus, kuram/kuriem ir spēkā esošs/ši sertifikāts/ti elektroietaišu būvdarbu vadīšanā. Un kuram ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze uzaicinājuma priekšmetā līdzīgu objektu vadīšanā.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (sertifikāta nr.) | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

  - Pretendentam ir jānodrošina darbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums (Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem uzaicinājuma un tehniskajās specifikācijās norādīto darbu veikšanai (mašīnām, iekārtām, mehānismiem,utt.). Sk. 5.pielikumu.

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

- Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējam pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Katra norādītā apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

- Gadījumā ja Pretendents neatbilst kādam no uzaicinājuma 6.punktā norādītajam, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

- Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendenta norādīto e-pastu.

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 28.maijam plkst. 10:00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 221.kab. (pie juristes), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.____________”.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Rīgas ielas, Viestura ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbi 2018.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”, ID Nr.DPPI KSP 2018/43N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Rīgas ielas, Viestura ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra

Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbi 2018.gada Daugavpils pilsētas svētkiem

- Uzdevums

### Nodrošināt Rīgas ielas, Viestura ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra, Vienības laukuma un  pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbu izpildi 2018.gada Daugavpils pilsētas svētkiem saskaņā ar programmu (pielikumā).

- Darbu apjomi

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montāžas darbi |  |  |  |
| 1 | Pieslēguma ierīkošana | kompl | 87,0 |  |
| 2 | Vada 120mm2 Cu montāža/demontāža (skatuves) | m | 500,0 |  |
| 3 | Vada gala apdare 120mm2 | gab | 10,0 |  |
| 4 | Vadu, kabeļdzīslu pieslēgšana 120mm2 Cu | gab | 10,0 |  |
| 5 | Kabeļa līdz NYY 5*16 montāža/demontāža (skatuves) | m | 600,0 |  |
| 6 | Kabeļa līdz NYY 5*10 montāža/demontāža (atrakcijas, kafeinīcas, tirdzniecība) | m | 2430,0 |  |
| 7 | Vadu, kabeļdzīslu pieslēgšana līdz 16mm2 | gab | 190,0 |  |
| 8 | Automātslēdža 3P līdz 63A montāža | gab | 8,0 |  |
| 9 | Automātslēdža 1P līdz 32A montāža | gab | 20,0 |  |
| 10 | Drošinātaja montāža | gab | 24,0 |  |
| 11 | Sadales (ar rozetem) montāža/demontāža (tirdzniecība un izglitības pilsētiņa) | gab | 37,0 |  |
| 12 | Saspraudnis 5P 25/63A IP-65 montāža | kompl | 56,0 |  |
| 13 | Autotornis līdz 17m | m/st | 32,0 |  |
| 14 | Pagarinātāja 50m (ārējais) 3*2.5 pieslēgšana | kompl | 7,0 |  |
| 15 | Apgaismojuma balstu atslēgšana un pieslēgšana | kompl | 30,0 |  |
| 16 | Apgaismojuma sadales pārkomutācija | kompl | 2,0 |  |
| 17 | Dežurbrigāde 03.06.2018.g.-10.06.2018.g. | dežur/st | 64,0 |  |
| 18 | Ģeneratora noma 4kW, 1F | st | 4 |  |
| 19 | Apgaismojuma balstu demontāža/montāža | kompl | 6,0 |  |
| 20 | Palīgdarbi | kompl | 1,0 |  |
|  | Materiāli |  |  |  |
| 21 | Kabeļis NYY 5*10 | m | 250 |  |
| 22 | Aprīkota k-du sadalne 2x40z0V 32A; 3xSchuko 230V (ar vietu automatslēdža uzstādīšanai) | Gab | 5 |  |
| 23 | Kontaktdakša 5P 32A IP65 | gab | 15 |  |
| 24 | Pagarinātājs 4x230 50m | kompl | 2 |  |
| 25 | Automātslēdzis 1/C/16 | gab | 20 |  |
| 26 | Automātslēdzis 3/C/16 | gab | 8 |  |
| 27 | Kabeļu aizsargs 900*500*50mm PVC 5 kabeļu kanali 40*35mm | gab | 4 |  |
| 28 | Kabeļa aizsardzība (pa zemi) noma | m | 70,0 |  |
| 29 | Palīgmateriāli | kompl | 1,0 |  |

- Darbu izpildes termiņš:

Montāžas darbi saskaņā ar programmu:

līdz 03.06.2018.g. – Vecajā Forštatē;

līdz 04.06.2018.g. – Grīvā;

līdz 05.06.2018.g. – Jaunajā Forštatē;

līdz 06.06.2018.g. – Ruģeļos;

līdz 07.06.2018.g. – Ķimiķu ciematā;

līdz 08.06.2018.g. līdz 10.06.2018.g. – Pilsētas centrā (sk. programmu)

No 2018.gada 03.jūnija līdz 2018.gada 10. jūnijam, ka arī koncertu laikā mikrorajonos  nodrošīnāt  dežurbrigādi;

Demontāžas darbi līdz 2018.gada 15. jūnijam.

- Īpašie noteikumi

Pretendentam jābūt dokumentiem, kas ir apliecinoši tiesības veikt šos darbus un pieredze šajā jomā ;

Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilsts LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Materiāli (esošie) atrodas SIA “Labiekārtošana-D” noliktavā.

Pēc darbu pabeigšanas materiālus nodot SIA “Labiekārtošana-D” noliktavā.

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2018.gada 24.maija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Rīgas ielas, Viestura ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbi 2018.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”, ID Nr.DPPI KSP 2018/43N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

„Rīgas ielas, Viestura ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbi 2018.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”, ID Nr.DPPI KSP 2018/43N

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

5.pielikums

PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

Rīgas ielas, Viestura ielas, Vienības ielas, Dubrovina parka, A. Pumpura skvēra Vienības laukuma un pilsētas mikrorajonu elektroapgādes montāžas un demontāžas darbi 2018.gada Daugavpils pilsētas svētkiem”, ID Nr.DPPI KSP 2018/43N

| Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri | Daudzums /gab./ | Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašums vai noma/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |