APSTIPRINĀTS:

AS ,,Daugavpils satiksme”

Iepirkuma komisijas

2015.gada 9.februāra sēdē

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________ V.Šops

IEPIRKUMA

„Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” izstrāde un autoruzraudzība”

identifikācijas Nr. ASDS/2015/14

NOLIKUMS

Daugavpilī, 2015

- Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir ASDS/2015/14.

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | AS ,,Daugavpils satiksme” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | 18.Novembra iela 183, Daugavpils, Latvija, LV-5417 |  |
| Reģ. Nr | 41503002269 |  |
| Kontaktpersona | Valērijs Šops |  |
| Tālruņa numurs | 65433632 |  |
| Faksa numurs | 65434203 |  |
| e-pasta adrese | tramvaju@dautkom.lv |  |
| Darba laiks | pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena | 8:00 – 12:00, 12:45 – 17:00 |
|  | piektdiena | 8:00 – 12:00, 12:45 – 15:45 |

  - Iepirkuma „Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” izstrāde un autoruzraudzība”  nolikums (turpmāk – Nolikums) ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā www.satiksme.daugavpils.lv  un Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto Nolikumu papīra formātā Pretendenti var iepazīties, ierodoties 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, Latvijā, AS ,,Daugavpils satiksme”, 2.stāvā 1.kab. pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās - no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:45 līdz 17:00 un piektdienās – no plkst.08:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:45 līdz plkst. 15:45 vai saņemt elektroniski, iepriekš nosūtot pieprasījumu uz e-pastu tramvaju@dautkom.lv.

  - Nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.satiksme.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv, kā arī reģionālajā laikrakstā „Latgales laiks”. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ņemt vērā to, sagatavojot  savu piedāvājumu.

  - Pasūtītājs veic iepirkumu saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja 2014.gada 19.martā apstiprinātiem „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” noteikumiem.

- Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta

  - Iepirkuma priekšmets ir – „Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” izstrāde un autoruzraudzība”, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Nolikuma Pielikums Nr.3).

  - Līguma izpildes termiņš:

    - ģeodēzisko, topogrāfisko un ģeotehnisko izpēti, būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi un būvatļaujas saņemšanu veikt  ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

    - Būvprojekta izstrāde un iesniegšana 4 mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža;

    - Būvprojekta saskaņošana 1 mēneša laikā no ekspertīzes veikšanas (ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs);

    - Autoruzraudzība veicama būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Būvprojekta nodošana tiek fiksēta ar savstarpēji parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks, kārtība un derīguma termiņš

  - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 16.martam, plkst. 11:00, AS ,,Daugavpils satiksme”, 18.novembra ielā 183, Daugavpilī, Latvijā,  2.stāvā 1.kab.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot to pa pastu AS ,,Daugavpils satiksme”, 18.Novembra ielā 183,  Daugavpilī, Latvijā, LV – 5417. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2015.gada 16.martam, plkst. 11:00.

  - Piedāvājumi tiks atvērti 2015.gada 16.martā, plkst. 11:00, AS „Daugavpils satiksme”, 18.Novembra ielā 183 , Daugavpilī, Latvijā, 2.stāva, sēžu zālē.

  - Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājumam jābūt spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājuma nodrošinājums.

  - Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājumu, piestādot Bankas piedāvājuma garantijas oriģinālu EUR 1 800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro) apmērā. Tam jābūt spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina Bankas piedāvājuma garantijas tā spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pasūtītāja pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izsniegtam Bankas piedāvājuma garantijas veidā atbilstoši Nolikuma Pielikums Nr.6 ,,Piedāvājuma nodrošinājuma forma”.

- Banka izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu,  ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā Bankas piedāvājuma garantija;

- Izraudzītais Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un/vai iepirkuma līgumā paredzēto Bankas līgumsaistību izpildes garantiju;

- Izraudzītais Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Banka apņemas apmaksāt Pasūtītājam iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai abiem iepriekš minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus.

  - Bankas piedāvājuma garantija ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - līdz iepirkuma dokumentos minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents;

    - ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu iepirkumā, līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu;

    - līdz līguma noslēgšanai.

  - Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu, un klāt nav pievienojis Bankas piedāvājuma garantiju, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

  - Pretendentiem, kas nav atzīti par iepirkuma Uzvarētāju, tiek atgriezta Bankas piedāvājuma garantija pēc līguma noslēgšanas ar iepirkuma Uzvarētāju.

- Piedāvājuma noformējums.

  - Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

    - titullapa ar nosaukumu „Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” izstrāde un autoruzraudzība”,  identifikācijas Nr. ASDS/2015/14”, kā arī Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese,

    - satura rādītājs ar lapu numerāciju,

    - Bankas piedāvājuma garantijas kopija atbilstoši šī Nolikuma 4.punkta prasībām (oriģinālu vienā eksemplārā neiesietā veidā pievienojami piedāvājumam kopējā iesaiņojumā),

    - aizpildīts un parakstīts finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 8.punktam un Nolikuma Pielikumam Nr.4,

    - atlases dokumenti atbilstoši Nolikuma 6.punktam,

5.1.6.   aizpildīts un parakstīts tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 7.punktam.

  - Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikumam pievienotajiem pielikumiem.

  - Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu, atlases dokumentus, tehnisko  un finanšu piedāvājumu  var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām.

  - Piedāvājums jāiesniedz ar cauršūtām un sanumurētām lapām, ar papīra uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz papīra uzlīmes izvieto apliecinājuma tekstu ,,Sanumurētas un cauršūtās [caurauklotas] x (xx) lapas”, kur zīmes ,,x” vietā norāda ar cipariem, bet zīmes ,,xx” vietā – ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu. Minēto apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) dokumenta atsavinājuma lapas (parakstā iekļauj attiecīgās personas personisko parakstu, tā atšifrējumu un ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums.

  - Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (vienu) kopiju, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem jābūt norādei "ORIĢINĀLS", uz kopijas iesējumiem pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem jābūt norādei "KOPIJA". Apliecinājumā uzrakstā norāda ar lielajiem burtiem rakstītus atbilstošus vārdus "KOPIJA PAREIZA". Dokumenta atvasinājuma apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu (ievērot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu, apliecinājuma datumu.

  - Abiem iesējumiem jābūt iepakotiem vienā pakā ar norādi:  AS ,,Daugavpils satiksme”, 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, Latvijā, LV-5417, iepirkumam ,,Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” izstrāde un autoruzraudzība,  identifikācijas Nr. ASDS/2015/14”, piedāvājums, neatvērt līdz 2015.gada 16.martam, plkst. 11:00, Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis.

  - Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

- Atlases dokumenti

Pretendentam jāiesniedz :

  - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai citas Kompetentas institūcijas izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu. Ja iepirkuma līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums (Ja Pretendents ir juridiskā persona). Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta noteikumi:

- Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

- Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

- ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

- Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

- Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

- uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumi.

Attiecībā uz Pretendentu un šā panta pirmās daļas 7.punktā minēto personu šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

- no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

- no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

- no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

  - Kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka Pretendentam un ,,Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai, ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

  - Kompetentas institūcijas izziņu, ka Pretendentam un ,,Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai, ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

  - Kompetentas izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka pretendents un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta pirmās daļas  2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

  - Pretendenta izziņu par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (neto) gadā par trim iepriekšējiem gadiem ir divas reizes lielāks par Pretendenta piedāvāto līgumcenu. Pretendentiem, kuri tirgū darbojas mazāk kā trīs gadi, nav liegta iespēja piedalīties iepirkuma procedūrā. Šādi pretendenti iesniedz izziņu par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (neto) pretendenta darbības periodā ir divas reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu. (Nolikuma Pielikums Nr.1).

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu:

    - veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu nemazāk kā 30% apmērā no piedāvājuma summas (šāds apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi). Izraudzītajam Pretendentam būs jāiesniedz polises 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

    - iesniegt Pasūtītājam bankas līguma saistību izpildes garantijas oriģinālu 5 % apmērā no piedāvātās līgumcenas ne vēlāk ka 10 (desmit) darba dienu laikā  pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

  - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un iesaistīto speciālistu sarakstu (atbilstoši Nolikuma Pielikums Nr.2 ,,Kvalifikācija”), CV un viņu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu (sertifikātu) kopijas, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem nepieciešamas projektēšanas darbu veikšanai:

6.8.1. Sertificēts tramvaju sliežu ceļu vai dzelzceļa sliežu projektētājs, kurš pēdējo 6 (sešu) gadu laikā no 2009.g. līdz 2014.g. (ieskaitot) ir piedalījies vismaz 1 (viena) sliežu ceļa tehniskā projekta izstrādē (tehniskais projekts ir pilnībā izstrādāts un akceptēts būvvaldē), kura ietvaros tika izstrādāta:

- sliežu ceļu rekonstrukcija vai jauna sliežu ceļa izbūve vismaz 1 km garumā;

- vismaz 1 (viena) sliežu ceļa un ielu krustojuma rekonstrukcija vai jauna izbūve

paredzot dzelzsbetonna pamata konstrukciju;

- vismaz vienas automātiskās un parastās pārmijas uzstādīšana.

6.8.2. Sertificēts elektroietaišu projektētājs (līdz 1 kV), kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā no 2010.g. līdz 2014.g. (ieskaitot) ir piedalījies vismaz 1 (viena) sliežu ceļa tehniskā projekta izstrādē (tehniskais projekts ir pilnībā izstrādāts un akceptēts būvvaldē), kura ietvaros tiks izstrādāts:

- sliežu ceļa kontakttīkla rekonstrukcija vismaz 1 (viena) km garumā;

- risinājums automātiskās pārmijas uzstādīšanai un pieslēgšanai.

6.8.3. Sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētājs;

6.8.4. Sertificēts ēku konstrukciju projektētājs;

6.8.5. Sertificēts vājstrāvu sistēmu projektētājs;

6.8.6. Sertificēts būvprojekta ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādītājs;

6.8.7. Sertificēts būvprojekta vadītājs.

  - Pretendentam rakstisks apliecinājums (jāaizpilda Nolikuma Pielikums Nr.2,,Kvalifikācija” un jāpievieno Pasūtītāja atskauksme katram objektam uz ko pretendents balstās), par to, ka pretendentam pašam projektētāja lomā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā no 2010.g. līdz 2014.g. (ieskaitot) ir izstrādāts(tehniskais projekts ir pilnība pabeigts un akceptēts būvvaldē) vismaz viens būvprojekts, kas saistīts ar tramvaju sliežu vai dzelzceļa sliežu projektēšanu un autoruzraudzību, kura ietvaros tika projektēti:

- sliežu ceļu rekonstrukcija vai jauna sliežu ceļa izbūve vismaz 1 km garumā;

- vismaz viens ielu un sliežu ceļu krustojums paredzot dzelzsbetonna pamata konstrukciju;

- vismaz viena ielu krustojuma pārmiju mezgala rekonstrukcija, t.sk. automātiskās pārmijas uzstādīšana;

- kontakttīkla uzstādīšana vismaz 1 km garumā.

  - Pretendenta ISO 14001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad vienam no piegādātāju apvienības jāatbilst augstāk minētam prasībam.

  - Pretendenta ISO 9001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad vienam no piegādātāju apvienības jāatbilst augstāk minētām prasībām.

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka viņš ir iepazinies un piekrīt līguma projekta noteikumiem. (Nolikuma Pielikums Nr.5).

- 6.13. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka būvprojekts tiks izstrādāts atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, un Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem.

- 6.14. Bankas izdots apliecinājums par Bankas līguma saistību izpildes garantijas izsniegšanu Pretendentam, atbilstoši Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,Līguma projekts” prasībām.

- 6.15.  Ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

6.15.1. Pretendenta rakstveida informācija, norādot tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus,

6.15.2. katra apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecināta apliecības kopija (ja apakšuzņēmējs ir juridiska persona),

6.15.3. katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums, ka viņš piekrīt būt par apakšuzņēmēju.

6.16. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, iesniedzamo dokumentu paketei  jāpievieno sadarbības līgumu, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkumā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās un/vai fiziskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam, apliecinājumam, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par atklātā konkursa uzvarētāju, piegādātāju apvienība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.

- 7. Tehniskais piedāvājums

- Pretendentam jāiesniedz:

7.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstoši tehniskās specifikācijas norādītajām prasībām (Nolikuma Pielikums Nr.3).

7.2. Tehnisko piedāvājumu jānoformē uz Pretendenta veidlapas un tajā jāiekļauj:

7.2.1.   Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru;

7.2.2.   Detalizētu aprakstu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai;

7.2.3. Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma parakstu, amatu, datumu, zīmogu.

- 8. Finanšu piedāvājums.

- Pretendentam jāiesniedz:

- 8.1. Aizpildīts Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma Pielikumam Nr.4.

- 8.2. Finanšu piedāvājuma cena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) un tā tiek ierakstīta Nolikuma pielikumā Nr.4 ,,Finanšu piedāvājums”.

- 8.3.Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar būvprojekta izstrādes izpildi saistītās izmaksas, atskaitot PVN.

9. Piedāvājuma izvēles kritērijs.

9.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

10. Piedāvājumu labošana un atsaukšana.

10.1.Pretendents var grozīt vai atsaukt savu iesniegto piedāvājumu, par to rakstiski paziņojot līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

10.2.Pretendenta paziņojums par labojumu vai atsaukšanu ir jāsagatavo un jāapzīmogo atbilstoši tiem Nolikuma noteikumiem, kas attiecas uz Piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu. Uz iepakojuma attiecīgi atzīmējot "LABOJUMS" vai "ATSAUKŠANA", un jānogādā AS ,,Daugavpils satiksme”, 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, Latvijā, 2.stāvā, 1. kab, jānogādā personīgi vai atsūtot to pa pastu AS ,,Daugavpils satiksme”, 18.Novembra ielā 183,  Daugavpilī, Latvijā, LV – 5417. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2015.gada 16.martam, plkt. 11:00.

11. Iepirkuma dokumentu izskaidrojums.

11.1. Pretendentam,  kas  vēlas  jebkuru  iepirkuma  dokumentu  skaidrojumu,  rakstiski  pa  pastu, e-pastu,  vai faksu, jānosūta pieprasījums  Pasūtītājam.

11.2. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

11.3. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju vai skaidrojumu kādam no Piegādātajiem, tad Pasūtītājs vienlaikus izsūta papildu informāciju vai skaidrojumu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un izvieto šo informāciju reģionālajā laikrakstā „Latgales laiks”, kā arī mājaslapā internetā www.satiksme.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv,  kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

12. Iepirkuma dokumentu grozījumi.

12.1. Ja Iepirkuma dokumentos ir izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no piedāvājumu iesniegšanas termiņa vai ilgāks laiks, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad Iepirkuma dokumentu grozījumi ir publicēti reģionālajā laikrakstā „Latgales laiks”, kā arī www.satiksme.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv, nedrīkst būt īsāks par pusi no sākotnēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

13. Pretendenta un Pasūtītāja tiesības un pienākumi.

13.1.Pretendentam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus norādītajā termiņā, iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu.

13.2. Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Nolikuma nosacījumiem un apņemties tos ievērot.

13.3. Pasūtītājs publiskajās datu bāzē pārbauda, vai Pretendentam un ,,Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

un Pretendentam un ,,Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.

13.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatēja, ka Pretendentam un ,,Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai atbilstoši 13.3.punktā ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro un pasludināts maksātnespējas process vai tas atrodas likvidācijas stadijā, tad Pasūtītājs Pretendentam pieprasa izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to ka tam, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro un izziņu no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra publiskās datubāzes Maksātnespējas reģistra izdruku vai izziņu, par to ka tam, kā arī „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.

Pasūtītājam ir tiesības 13.4.punktā norādītas izziņas pieprasīt, lai izziņas iesniedz Pretendents komisijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām.

13.5. Ja Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs nevar iegūt Nolikuma 13.3. punktā minēto informāciju, iepirkuma komisija Pretendentam pieprasa izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka tam, kā arī „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro un  no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra publiskās datubāzes Maksātnespējas reģistra izdruku vai izziņu par to, ka tam, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma” 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.

13.6. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi.

14.Iepirkuma komisijas tiesības

14.1.Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas, ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus.

14.2.Iepirkuma komisija var lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām. Iepirkuma komisija šīs tiesības izmanto tikai attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

15. Piedāvājumu atvēršana

15.1. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

15.2. Piedāvājumu atvēršanai Pasūtītājs rīko sanāksmi.

  - Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Nolikumā noradītajā vietā un laikā.

  - Piedāvājuma atvēršanas laikā katrs komisijas loceklis, kas piedalās sēdē, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda Pretendenta darbībā vai arī saistīts ar to.

  - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un jebkuru citu informāciju, ja komisija uzskata to par nepieciešamu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvājuma cena.

  - Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi komisijas locekļi parakstās uz Pretendenta finanšu piedāvājuma katras lapas.

- Pretendentu atlases dokumentu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude.

  - Pretendentu atlases dokumentu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi saskaņā ar Nolikuma prasībām  komisija veic slēgtā sēdē.

  - Ja iepirkuma komisija pieprasa, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

  - Komisija piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Ekspertu vērtējums komisijai nav saistošs.

  - Katrs eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda Pretendenta darbībā vai arī saistīts ar to.

17. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana.

17.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

17.2.Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās labo.

17.3.Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.

17.4.Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas atbilstoši šī Nolikuma prasībām.

17.5. Pēc Pretendentu atlases, Pasūtītājs saskaņā ar Nolikuma prasībām un kritēriju izvēlas izraudzīto Pretendentu piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām.

18. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma noslēgšana

18.1. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkumu.

18.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām un kurš ir atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu.

18.3. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pasūtītājs vienlaicīgi (vienā dienā) informē visus Pretendentus, kā arī publicē paziņojumu mājas lapās internetā www.satiksme.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv, un reģionālajā laikrakstā „Latgales laiks”.

- 18.4. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā dienā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu.

18.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu,  vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

18.6. Pirms tiek pieņemts lēmums par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

19. Cita informācija

19.1. Līgums jāizpilda saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

19.2. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

19.3. Sazināšanās starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem Pretendentiem iepirkuma jautājumos notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu, faksu vai klātienē.

19.4. Pasūtītājs nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.

19.5. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

Pielikums Nr.1

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASDS/2015/14

PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMA (NETO) IZZIŅA

Finanšu apgrozījumu (neto) jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu pārskatu datiem. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi (neto) skaitāmi kopā. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, norāda finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātajā periodā.

| Gads | Finanšu apgrozījums (neto) bez PVN (EUR) |
| --- | --- |
| 2011 |  |
| 2012 |  |
| 2013 |  |
| Kopā |  |
| Vidēji =Kopā/3 |  |

Ar savu parakstu apliecinām,

ka piedāvājums pilnīgi atbilst

tehniskās specifikācijas prasībām

un uzņēmumam nav nodokļu

parādu, kā arī līguma izpildes

laikā no pasūtītāja netiks pieprasītas

papildus finansējums līguma izpildei

un finanšu piedāvājuma summā

iekļauti visi izdevumi.

| (vieta) |  | (datums) |
| --- | --- | --- |

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, V.Uzvārds) |
| z.v. |  |

Pielikums Nr.2

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASDS/2015/14

KVALIFIKĀCIJA

- Pretendenta pieredze

Informāciju par objektiem, kas raksturo Pretendenta pieredzi atbilstoši Nolikuma 6.9.p. ierakstīt tabulā:

| Nr. p.k. | Projekta akcepta gads | Projekta nosaukums | Prasības atbilstoši 6.9. p. | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | - sliežu ceļu rekonstrukcija vai jauna sliežu ceļa izbūve vismaz 1 km garumā; - vismaz 1 (viena) sliežu ceļa un ielu krustojuma rekonstrukcija vai jauna izbūve paredzot dzelzsbetonna pamata konstrukciju; - vismaz vienas automātiskās un parastās pārmijas uzstādīšana; - sliežu ceļa kontakttīkla rekonstrukcija vismaz 1 (viena) km garumā. |  |

*Pretendents pievieno katram akceptētam tehniskam projektam Pasūtītāja rakstisko atsauksmi un katra akceptētā tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas akta kopiju.

- Personāla pieredze

2.1. Informāciju par objektiem, kas raksturo atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi atbilstoši Nolikuma 6.8.p. ierakstīt tabulā:

Atbildīgais būvprojekta vadītājs:	____________________

/Vārds, Uzvārds/

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Projekta izpildes gads | Darba nosaukums /apjoms saskaņā ar Nolikuma 6.8.punkta prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Būvprojekta vadītājs |  |  |
| 2. |  | Sliežu ceļu projektētājs (…) |  |  |

*Pretendents pievieno katram akceptētam tehniskam projektam Pasūtītāja rakstisko atsauksmi un katra akceptētā tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas akta kopiju.

3. Apakšuzņēmēju saraksts

Informāciju par  visiem apakšuzņēmējiem ierakstīt zemāk dotajā tabulā:

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |
|  | Kopā (%) |  |

Pielikums Nr.3

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASDS/2015/14

Tehniskā specifikācija

(darba uzdevums)

Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela –Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” izstrādei un autoruzraudzībai

Pasūtītājs – AS „Daugavpils satiksme”

Būvprojekta nosaukums: „Daugavpils pilsētas Tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela –Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” (turpmāk - Būvprojekts).

- Iepirkuma priekšmets sevī ietver:

1.1.Būvprojekta izstrādei nepieciešamo ģeodēzisko, topogrāfiskos uzmērījumus ar vertikālām atzīmēm un ģeotehnisko izpēti tādos apjomos, kuri ir pietiekami Būvprojekta veiksmīgai izstrādāšanai, ievērojot  2000.gada 1.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.168. „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””.

1.2. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi uz topogrāfijas pamata

1.3.Visas nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, tehnisko noteikumu saņemšana, kas ir nepieciešama Būvatļaujas saņemšanai.

1.4.Būvprojekta izstrādi saskaņā ar 2014.gada 16.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”,  t.sk. visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu.

1.5.Būvprojekta  autoruzraudzību.

Būvprojekta ekspertīze:

Būvprojekta ekspertīzi, Pasūtītājs - 1 mēneša laikā no projektēšanas darbu pabeigšanas dienas, kad ir saņemts Izpildītāja paziņojums par projekta gatavību ekspertīzes veikšanai un pasūtītājam iesniegts pabeigts, ar tehnisko noteikumu izsniedzējiem, sakaru tīklu turētājiem saskaņots Būvprojekts.

2.Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņi:

2.1. ģeodēziskā, topogrāfiskā un ģeotehniskā izpēte;

2.2.Būvprojekta izstrāde (tsk.būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde) un  iesniegšana 4 mēnešu laikā no tehnisko noteikumu, būvatļaujas saņemšanas brīža;

2.3.Būvprojekta saskaņošana 1 mēneša laikā no ekspertīzes veikšanas;

2.3.Autoruzraudzība veicama būvdarbu izpildes laikā, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

| Darbība | mēnesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| Ģeodēziskie, topogrāfiskie mērījumi | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekts minimālā sastāvā Tehnisko noteikumu, būvatļaujas saņemšana |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta izstrāde |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta ekspertīze |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Būvprojekta saskaņošana |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |

1.att. Provizoriskais līguma izpildes grafiks

**grafikam ir informatīvs raksturs, sagatavojot piedāvājumu pretendents iesniedz aktuālo grafiku nepārsniedzot paredzamo līguma izpildes termiņu 9 mēn. no Līguma noslēgšanas dienas.

- Prasības iepirkuma priekšmeta izpildei, ņemot vērā šādu informāciju:

3.1.Būvprojektu izstrādāt, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavoto tehnisko specifikāciju, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes izsniegtajā būvatļaujā noteiktās prasības, kā arī ievērojot izsniegtos tehniskos noteikumus.

- Tehniskās prasības

tramvaju sliežu ceļu, ielu un sliežu ceļu krustojumu vietu pārbūvei

4.1.Projektējamās robežas  un apjomi

    - Esošā tramvaju līnija posmā no 18. Novembra ielas un Vienības ielas krustojuma  līdz Stacijas ielai (iesk.gredzenu un strupceļu), kā arī tramvaju līnijas  posms no Parādes ielas līdz Cietoksnim (iesk.gredzenu).

    - Sliežu ceļa pagrieziena izbūve Ventspils ielas un 18 Novembra ielas krustojumā,  ietverot automātiskās pārmijas un parastās pārmijas uzstādīšanu, kas nodrošinās tramvaju kustību no Forštades mikrorajona līdz pilsētas centram, tādējādi veidos papildus tramvaju kustības maršrutus.

    - 11 (gab.) ielu un sliežu ceļu krustojumu .

    - Sliežu ceļa pārmiju mezgla pārbūve Parādes ielā,  ietverot automātiskās pārmijas uzstādīšanu, sliežu ceļa pārmiju mezgla pārbūve Cietokšņa gredzenā.

    - Pieturas platformas pārbūve iepriekšminētos posmos, ja nepieciešams jaunas pieturas platformas izbūve.

    - Kontakttīkla izbūve visos augšminētos posmos.

    - Kabeļlīnjas izbūvi no AS „Daugavpils satiksme” depo Jātnieku ielā 90 līdz Stropiem, uzlabojot elektropadeves nodrošinājumu.

  - Tehniskās prasības ielu un sliežu ceļu krustojumu izbūvē:

*ņemt vērā, ka platības un raksturlielumi ir sniegti aptuvenā vērtība un apjomos

4.2.1.Raiņa ielas un Vienības ielas krustojums

Paredzēts renovēt ielu un sliežu krustojuma vietu, izmantojot saliekamā plātnes ar polimērmodificēto asfaltbetona segumu.

Krustojuma platība 90 m²*

Ielu un sliežu ceļa krustojuma izbūves darbu kompleksā jāparedz:

- Tramvaju kustības organizācija un Satiksmes organizācija būvdarbu laikā;

- Grunts un segumu demontāža, Sliežu ceļa un koka gulšņu demontāža;

- Zemes klātnes atbēršana ar drenējošo grunti un blīvēšana līdz augstuma atzīmēm;

- Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve (h~30 cm)*

- Ģeotekstila (>300g/m2; >60kN/m) *vai analoga ieklāšana

- Šķembu (fr. 25-45 mm) kārtas izbūve (h~25 cm)*

- Šķembu (fr. 2-8 mm) kārtas izbūve (h~5 cm)*

Saliekamās dzelzsbetona plātnes ierīkošana ar sliedes stiprinājumiem pēc „Šedras” tehnoloģijas vai ekvivalentas ieskaitot sliedes 60 R2 tipa ar gumijas paliktņiem ielikšanu (h~20 cm)*. Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Šis sliežu ceļu materiāls ir attiecināms uz visām 60R2 sliedēm. Sliedes ir jāpiegādā bez gala urbumiem.

- Asfaltbetona AC 32 base/bin apakškārtas izbūve (h~ 10cm)*

- Asfaltbetona AC 22 base/bin apakškārtas izbūve (h~6 cm)*

- Asfaltbetona AC 11 surf ar PMB virskārtas izbūve (h~4cm)*

*Pasūtītājs darba uzdevumā norāda aptuveno izbūves augstumu un platību, kas ir ņemts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem renovācijas darbiem līdzīgos objektos un izbūves tehnoloģijas īpatnībām. Precīzu apjomu un kārtu apakškārtu izbūves augstumu nosaka Projektētājs projektēšanas laikā atbilstoši faktiskajai situācijai, veiktajiem mērījumiem. Īstenojot būvdarbus jāvadās pēc projektētāja noteiktajiem apjomiem, kas balstīti uz pamatojošiem aprēķiniem.

4.2.2  Kr. Valdemāra ielas un Vienības ielas krustojums

Paredzēts renovēt ielu un sliežu krustojuma vietu, izmantojot saliekamā plātnes ar polimērmodificēto asfaltbetona segumu.

Krustojuma platība 198,75m²*

Ielu un sliežu ceļa krustojuma izbūves darbu kompleksā jāparedz:

- Tramvaju kustības organizācija un Satiksmes organizācija būvdarbu laikā;

- Grunts un segumu demontāža, Sliežu ceļa un koka gulšņu demontāža;

- Zemes klātnes atbēršana ar drenējošo grunti un blīvēšana līdz augstuma atzīmēm;

- Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve (h~30 cm)*

- Ģeotekstila (>300g/m2; >60kN/m)* vai analoga ieklāšana

- Šķembu (fr. 25-45 mm) kārtas izbūve (h~25 cm)*

- Šķembu (fr. 2-8 mm) kārtas izbūve (h~5 cm)*

Saliekamās dzelzsbetona plātnes ierīkošana ar sliedes stiprinājumiem pēc „Šedras” tehnoloģijas vai ekvivalentas ieskaitot sliedes 60 R2 tipa ar gumijas paliktņiem ielikšanu (h~20 cm). Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Šis sliežu ceļu materiāls ir attiecināms uz visām 60R2 sliedēm. Sliedes ir jāpiegādā bez gala urbumiem.

- Asfaltbetona AC 32 base/bin apakškārtas izbūve (h~ 10cm)*

- Asfaltbetona AC 22 base/bin apakškārtas izbūve (h~6 cm)*

- Asfaltbetona AC 11 surf ar PMB virskārtas izbūve (h~4cm)*

*Pasūtītājs darba uzdevumā norāda aptuveno izbūves augstumu un platību, kas ir ņemts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem renovācijas darbiem līdzīgos objektos un izbūves tehnoloģijas īpatnībām. Precīzu apjomu un kārtu apakškārtu izbūves augstumu nosaka Projektētājs projektēšanas laikā atbilstoši faktiskajai situācijai, veiktajiem mērījumiem. Īstenojot būvdarbus jāvadās pēc projektētāja noteiktajiem apjomiem, kas balstīti uz pamatojošiem aprēķiniem.

4.2.3. Imantas ielas un Vienības ielas krustojums

Paredzēts renovēt ielu un sliežu krustojuma vietu, izmantojot dzelzsbetona plātnes.

Krustojuma platība 133 m²*

Ielu un sliežu ceļa krustojuma izbūves darbu kompleksā jāparedz:

- Tramvaju kustības organizācija un Satiksmes organizācija būvdarbu laikā;

- Grunts un segumu demontāža, Sliežu ceļa un koka gulšņu demontāža;

- Zemes klātnes atbēršana ar drenējošo grunti un blīvēšana līdz augstuma atzīmēm;

- Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve (h~30 cm)*

- Ģeotekstila (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

- Šķembu (fr. 25-45 mm) kārtas izbūve (h~25 cm)*

- Monolītas dzelzsbetona plātnes izbūve (h~20 cm)*

- Hidroizolācijas kārta (h~1,5 cm)*

- Asfaltbetona AC 8 surf virskārta (h~4 cm)*

- Dzelzsbetona plātnes izgatavošana un izbūve saskaņā ar "Rīgas tilti" vai ekvivalentām tehnoloģijām.

Dzelzsbetona saliekamā plātne jāparedz ar divām īpašām sliežu renēm B1 tipa blokveida sliežu (vai ekvivalents) iesēdināšanai, kas novietotas nepieciešamajā atstatumā. Panelis ir iepriekš nospriegots, nospriegojums sistēmai veikts jau iepriekš –armatūra nospriegota enkura sakabināšanā ar betonu (stīgbetons). Paneļa garums var būt dažāds līdz 5895 mm. Paneļa augstums ir 180 mm, un tā virsma ir veikta neslīdoša apstrāde ar virsmas rievošanu šķērsām. Sliedes tiek ieliktas speciālajā tērauda izpletnī, kurš ir ierīkots šajā dzelzsbetona plātnē. Panelim ir jāiztur min izkliedētā slodze – 7.5 tonnas/ t.m. Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Šis sliežu ceļu materiāls ir attiecināms uz visām 60R2 sliedēm. Sliedes ir jāpiegādā bez gala urbumiem.

*Pasūtītājs darba uzdevumā norāda aptuveno izbūves augstumu un platību, kas ir ņemts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem renovācijas darbiem līdzīgos objektos un izbūves tehnoloģijas īpatnībām. Precīzu apjomu un kārtu apakškārtu izbūves augstumu nosaka Projektētājs projektēšanas laikā atbilstoši faktiskajai situācijai, veiktajiem mērījumiem. Īstenojot būvdarbus jāvadās pēc projektētāja noteiktajiem apjomiem, kas balstīti uz pamatojošiem aprēķiniem.

4.2.4 Lāčplēša ielas un Vienības ielas krustojums

Paredzēts renovēt ielu un sliežu krustojuma vietu, izmantojot saliekamā plātnes, virspusē  ar granīta bruģakmens segumu, bruģakmens segumu paredzēt izbūvēt Vienības ielas posmā līdz Parādes ielai.

Krustojuma platība 148 m²*

Ielu un sliežu ceļa krustojuma izbūves darbu kompleksā jāparedz:

1)Tramvaju kustības organizācija un Satiksmes organizācija būvdarbu laikā;

2)Grunts un segumu demontāža, Sliežu ceļa un koka gulšņu demontāža;

3)Zemes klātnes atbēršana ar drenējošo grunti un blīvēšana līdz augstuma atzīmēm;

4)Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve (h~30 cm)*

5)Ģeotekstila (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

6)Šķembu (fr. 25-45 mm) kārtas izbūve (h~25 cm)*

7)Šķembu (fr. 2-8 mm) kārtas izbūve (h~5 cm)*

Saliekamās dzelzsbetona plātnes ierīkošana ar sliedes stiprinājumiem pēc „Šedras” tehnoloģijas vai ekvivalentas(kas ļautu izbūvēt granīta bruģakmens virsējo segumu)ieskaitot sliedes 60 R2 tipa ar gumijas paliktņiem ielikšanu (h~20 cm). Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Šis sliežu ceļu materiāls ir attiecināms uz visām 60R2 sliedēm. Sliedes ir jāpiegādā bez gala urbumiem. Plānotais segums – granīta bruģakmens.

8)Asfaltbetona AC 32 base/bin apakškārtas izbūve (h~ 10cm)*

9)Asfaltbetona AC 22 base/bin apakškārtas izbūve (h~6 cm)*

10)Asfaltbetona AC 11 surf ar PMB virskārtas izbūve (h~4cm)*

*Pasūtītājs darba uzdevumā norāda aptuveno izbūves augstumu un platību, kas ir ņemts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem renovācijas darbiem līdzīgos objektos un izbūves tehnoloģijas īpatnībām. Precīzu apjomu un kārtu apakškārtu izbūves augstumu nosaka Projektētājs projektēšanas laikā atbilstoši faktiskajai situācijai un veiktajiem mērījumiem. Īstenojot būvdarbus jāvadās pēc projektētāja noteiktajiem apjomiem, kas balstīti uz pamatojošiem aprēķiniem.

4.2.5.  Saules ielas un Vienības ielas krustojums

Paredzēts renovēt ielu un sliežu krustojuma vietu, izmantojot dzelzsbetona plātnes, virspusē  ar granīta bruģakmens segumu, bruģakmens segumu paredzēt izbūvēt Vienības ielas posmā līdz Parādes ielai.

Krustojuma platība 245 m²*

Ielu un sliežu ceļa krustojuma izbūves darbu kompleksā jāparedz:

1)Tramvaju kustības organizācija un Satiksmes organizācija būvdarbu laikā;

2)Grunts un segumu demontāža, Sliežu ceļa un koka gulšņu demontāža;

3)Zemes klātnes atbēršana ar drenējošo grunti un blīvēšana līdz augstuma atzīmēm;

4)Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve (h~30 cm)*

5)Ģeotekstila (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

6)Šķembu (fr. 25-45 mm) kārtas izbūve (h~25 cm)*

7)Šķembu (fr. 2-8 mm) kārtas izbūve (h~5 cm)*

Saliekamās dzelzsbetona plātnes ierīkošana ar sliedes stiprinājumiem pēc „Šedras” tehnoloģijas vai ekvivalentas(kas ļautu izbūvēt granīta bruģakmens virsējo segumu)ieskaitot sliedes 60 R2 tipa ar gumijas paliktņiem ielikšanu (h~20 cm). Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Šis sliežu ceļu materiāls ir attiecināms uz visām 60R2 sliedēm. Sliedes ir jāpiegādā bez gala urbumiem. Plānotais segums – granīta bruģakmens.

8)Asfaltbetona AC 32 base/bin apakškārtas izbūve (h~ 10cm)*

9)Asfaltbetona AC 22 base/bin apakškārtas izbūve (h~6 cm)*

10)Asfaltbetona AC 11 surf ar PMB virskārtas izbūve (h~4cm)*

*Pasūtītājs darba uzdevumā norāda aptuveno izbūves augstumu un platību, kas ir ņemts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem renovācijas darbiem līdzīgos objektos un izbūves tehnoloģijas īpatnībām. Precīzu apjomu un kārtu apakškārtu izbūves augstumu nosaka Projektētājs projektēšanas laikā atbilstoši faktiskajai situācijai un veiktajiem mērījumiem. Īstenojot būvdarbus jāvadās pēc projektētāja noteiktajiem apjomiem, kas balstīti uz pamatojošiem aprēķiniem.

4.2.6.  Ģimnāzijas ielas un Parādes ielas krustojums

Paredzēts renovēt ielu un sliežu krustojuma vietu, izmantojot saliekamā plātnes ar polimērmodificēto asfaltbetona segumu.

Krustojuma platība 120 m²*

Ielu un sliežu ceļa krustojuma izbūves darbu kompleksā jāparedz:

1)Tramvaju kustības organizācija un Satiksmes organizācija būvdarbu laikā;

2)Grunts un segumu demontāža, Sliežu ceļa un koka gulšņu demontāža;

3)Zemes klātnes atbēršana ar drenējošo grunti un blīvēšana līdz augstuma atzīmēm;

4)Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve (h~30 cm)*

5)Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

6)Šķembu (fr. 25-45 mm) kārtas izbūve (h~25 cm)*

7)Šķembu (fr. 2-8 mm) kārtas izbūve (h~5 cm)*

Saliekamās dzelzsbetona plātnes ierīkošana ar sliedes stiprinājumiem pēc „Šedras” tehnoloģijas vai ekvivalentas(kas ļautu izbūvēt granīta bruģakmens virsējo segumu)ieskaitot sliedes 60 R2 tipa ar gumijas paliktņiem ielikšanu (h~20 cm). Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Šis sliežu ceļu materiāls ir attiecināms uz visām 60R2 sliedēm. Sliedes ir jāpiegādā bez gala urbumiem.

8)Asfaltbetona AC 32 base/bin apakškārtas izbūve (h~ 10cm)*

9)Asfaltbetona AC 22 base/bin apakškārtas izbūve (h~6 cm)*

10)Asfaltbetona AC 11 surf ar PMB virskārtas izbūve (h~4cm)*

*Pasūtītājs darba uzdevumā norāda aptuveno izbūves augstumu un platību, kas ir ņemts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem renovācijas darbiem līdzīgos objektos un izbūves tehnoloģijas īpatnībām. Precīzu apjomu un kārtu apakškārtu izbūves augstumu nosaka Projektētājs projektēšanas laikā atbilstoši faktiskajai situācijai un veiktajiem mērījumiem. Īstenojot būvdarbus jāvadās pēc projektētāja noteiktajiem apjomiem, kas balstīti uz pamatojošiem aprēķiniem.

4.2.7.  Cietokšņa ielas un Parādes ielas krustojums

Paredzēts renovēt ielu un sliežu krustojuma vietu, izmantojot dzelzsbetona plātnes, pārmiju mezgla pārbūve, uzstādot automātiskās un parastās pārmijas.

Krustojuma platība 165,75 m².*

Ielu un sliežu ceļa krustojuma izbūves darbu kompleksā jāparedz:

- Tramvaju kustības organizācija un Satiksmes organizācija būvdarbu laikā;

- Grunts un segumu demontāža, Sliežu ceļa un koka gulšņu demontāža;

- Zemes klātnes atbēršana ar drenējošo grunti un blīvēšana līdz augstuma atzīmēm;

- Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve (h~30 cm)*

- Ģeotekstila (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

- Šķembu (fr. 25-45 mm) kārtas izbūve (h~25 cm)*

- Monolītas dzelzsbetona plātnes izbūve (h~20 cm)*

- Hidroizolācijas kārta (h~1,5 cm)*

- Asfaltbetona AC 8 surf virskārta (h~4 cm)*

- Dzelzsbetona plātnes izgatavošana un izbūve saskaņā ar "Rīgas tilti" vai ekvivalentām tehnoloģijām .

Dzelzsbetona saliekamā plātne jāparedz ar divām īpašām sliežu renēm B1 tipa blokveida sliežu (vai ekvivalents) iesēdināšanai, kas novietotas nepieciešamajā atstatumā. Panelis ir iepriekš nospriegots, nospriegojums sistēmai veikts jau iepriekš –armatūra nospriegota enkura sakabināšanā ar betonu (stīgbetons). Paneļa garums var būt dažāds līdz 5895 mm. Paneļa augstums ir 180 mm, un tā virsma ir veikta neslīdoša apstrāde ar virsmas rievošanu šķērsām. Sliedes tiek ieliktas speciālajā tērauda izpletnī, kurš ir ierīkots šajā dzelzsbetona plātnē. Panelim ir jāiztur min izkliedētā slodze – 7.5 tonnas/ t.m. Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Šis sliežu ceļu materiāls ir attiecināms uz visām 60R2 sliedēm. Sliedes ir jāpiegādā bez gala urbumiem.

- Krustojuma pārmiju mezgla pārbūve, uzstādot automātiskās un parastas pārmijas uz šķembu balasta, uzstādot pārmiju apsildes komplektu.

* Pasūtītājs darba uzdevumā norāda aptuveno izbūves augstumu un platību, kas ir ņemts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem renovācijas darbiem līdzīgos objektos un izbūves tehnoloģijas īpatnībām. Precīzu apjomu un kārtu apakškārtu izbūves augstumu nosaka Projektētājs projektēšanas laikā atbilstoši faktiskajai situācijai, veiktajiem mērījumiem. Īstenojot būvdarbus jāvadās pēc projektētāja noteiktajiem apjomiem, kas balstīti uz pamatojošiem aprēķiniem.

4.2.8.  Alejas ielas un Sakņu ielas krustojums

Paredzēts renovēt ielu un sliežu krustojuma vietu, izmantojot dzelzsbetona plātnes.

Krustojuma platība 132,5 m²*

Ielu un sliežu ceļa krustojuma izbūves darbu kompleksā jāparedz:

1)Tramvaju kustības organizācija un Satiksmes organizācija būvdarbu laikā;

2)Grunts un segumu demontāža, Sliežu ceļa un koka gulšņu demontāža;

3)Zemes klātnes atbēršana ar drenējošo grunti un blīvēšana līdz augstuma atzīmēm;

4)Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve (h~30 cm)*

5)Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

6)Šķembu (fr. 25-45 mm) kārtas izbūve (h~25 cm)*

7)Monolītas dzelzsbetona plātnes izbūve (h~20 cm)*

8)Hidroizolācijas kārta (h~1,5 cm)*

9)Asfaltbetona AC 8 surf virskārta (h~4 cm)*

Saliekamās dzelzsbetona plātnes ierīkošana ar sliedes stiprinājumiem pēc „Šedras” tehnoloģijas vai ekvivalentas(kas ļautu izbūvēt granīta bruģakmens virsējo segumu)ieskaitot sliedes 60 R2 tipa ar gumijas paliktņiem ielikšanu (h~20 cm). Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Šis sliežu ceļu materiāls ir attiecināms uz visām 60R2 sliedēm. Sliedes ir jāpiegādā bez gala urbumiem.

10)Asfaltbetona AC 32 base/bin apakškārtas izbūve (h~ 10cm)*

11)Asfaltbetona AC 22 base/bin apakškārtas izbūve (h~6 cm)*

- Asfaltbetona AC 11 surf ar PMB virskārtas izbūve (h~4cm)*

*Pasūtītājs darba uzdevumā norāda aptuveno izbūves augstumu un platību, kas ir ņemts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem renovācijas darbiem līdzīgos objektos un izbūves tehnoloģijas īpatnībām. Precīzu apjomu un kārtu apakškārtu izbūves augstumu nosaka Projektētājs projektēšanas laikā atbilstoši faktiskajai situācijai, un veiktajiem mērījumiem. Īstenojot būvdarbus jāvadās pēc projektētāja noteiktajiem apjomiem, kas balstīti uz pamatojošiem aprēķiniem.

4.2.9.  Viestura ielas un Sakņu ielas krustojums

Paredzēts renovēt ielu un sliežu krustojuma vietu, izmantojot dzelzsbetona plātnes. ar polimērmodificēto asfaltbetona segumu.

Krustojuma platība 108 m²*

Ielu un sliežu ceļa krustojuma izbūves darbu kompleksā jāparedz:

- Tramvaju kustības organizācija un Satiksmes organizācija būvdarbu laikā;

- Grunts un segumu demontāža, Sliežu ceļa un koka gulšņu demontāža;

- Zemes klātnes atbēršana ar drenējošo grunti un blīvēšana līdz augstuma atzīmēm;

- Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve (h~30 cm)*

- Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

- Šķembu (fr. 25-45 mm) kārtas izbūve (h~25 cm)*

- Monolītas dzelzsbetona plātnes izbūve (h~20 cm)*

- Hidroizolācijas kārta (h~1,5 cm)*

- Asfaltbetona AC 8 surf virskārta (h~4 cm)*

Saliekamās dzelzsbetona plātnes ierīkošana ar sliedes stiprinājumiem pēc „Šedras” tehnoloģijas vai ekvivalentas(kas ļautu izbūvēt granīta bruģakmens virsējo segumu)ieskaitot sliedes 60 R2 tipa ar gumijas paliktņiem ielikšanu (h~20 cm). Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Šis sliežu ceļu materiāls ir attiecināms uz visām 60R2 sliedēm. Sliedes ir jāpiegādā bez gala urbumiem.

10)Asfaltbetona AC 32 base/bin apakškārtas izbūve (h~ 10cm)*

11)Asfaltbetona AC 22 base/bin apakškārtas izbūve (h~6 cm)*

12)Asfaltbetona AC 11 surf ar PMB virskārtas izbūve (h~4cm)*

*Pasūtītājs darba uzdevumā norāda aptuveno izbūves augstumu un platību, kas ir ņemts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem renovācijas darbiem līdzīgos objektos un izbūves tehnoloģijas īpatnībām. Precīzu apjomu un kārtu apakškārtu izbūves augstumu nosaka Projektētājs projektēšanas laikā atbilstoši faktiskajai situācijai, veiktajiem mērījumiem. Īstenojot būvdarbus jāvadās pēc projektētāja noteiktajiem apjomiem, kas balstīti uz pamatojošiem aprēķiniem.

4.2.10. Kandavas ielas un Cietokšņa ielas krustojums

Paredzēts renovēt ielu un sliežu krustojuma vietu, izmantojot dzelzsbetona plātnes.

Krustojuma platība 133 m²*

Ielu un sliežu ceļa krustojuma izbūves darbu kompleksā jāparedz:

1)Tramvaju kustības organizācija un Satiksmes organizācija būvdarbu laikā;

2)Grunts un segumu demontāža, Sliežu ceļa un koka gulšņu demontāža;

3)Zemes klātnes atbēršana ar drenējošo grunti un blīvēšana līdz augstuma atzīmēm;

4)Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve (h~30 cm)*

5)Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

6)Šķembu (fr. 25-45 mm) kārtas izbūve (h~25 cm)*

7)Monolītas dzelzsbetona plātnes izbūve (h~20 cm)*

8)Hidroizolācijas kārta (h~1,5 cm)*

9)Asfaltbetona AC 8 surf virskārta (h~4 cm)*

10) Dzelzsbetona plātnes izgatavošana un izbūve saskaņā ar "Rīgas tilti" vai ekvivalentām tehnoloģijām.

Dzelzsbetona saliekamā plātne jāparedz ar divām īpašām sliežu renēm B1 tipa blokveida sliežu (vai ekvivalents) iesēdināšanai, kas novietotas nepieciešamajā atstatumā. Panelis ir iepriekš nospriegots, nospriegojums sistēmai veikts jau iepriekš –armatūra nospriegota enkura sakabināšanā ar betonu (stīgbetons). Paneļa garums var būt dažāds līdz 5895 mm. Paneļa augstums ir 180 mm, un tā virsma ir veikta neslīdoša apstrāde ar virsmas rievošanu šķērsām. Sliedes tiek ieliktas speciālajā tērauda izpletnī, kurš ir ierīkots šajā dzelzsbetona plātnē. Panelim ir jāiztur min izkliedētā slodze – 7.5 tonnas/ t.m. Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Šis sliežu ceļu materiāls ir attiecināms uz visām 60R2 sliedēm. Sliedes ir jāpiegādā bez gala urbumiem.

*Pasūtītājs darba uzdevumā norāda aptuveno izbūves augstumu un platību, kas ir ņemts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem renovācijas darbiem līdzīgos objektos un izbūves tehnoloģijas īpatnībām. Precīzu apjomu un kārtu apakškārtu izbūves augstumu nosaka Projektētājs projektēšanas laikā atbilstoši faktiskajai situācijai, veiktajiem mērījumiem. Īstenojot būvdarbus jāvadās pēc projektētāja noteiktajiem apjomiem, kas balstīti uz pamatojošiem aprēķiniem.

4.2.11. Vienības ielas un Cietokšņa ielas krustojums (iesk.3.maršruta pagrieziens)

Paredzēts renovēt ielu un sliežu krustojuma vietu, izmantojot dzelzsbetona plātnes. ar polimērmodificēto asfaltbetona segumu.

Krustojuma platība 97.5 m²*

Ielu un sliežu ceļa krustojuma izbūves darbu kompleksā jāparedz:

- Tramvaju kustības organizācija un Satiksmes organizācija būvdarbu laikā;

- Grunts un segumu demontāža, Sliežu ceļa un koka gulšņu demontāža;

- Zemes klātnes atbēršana ar drenējošo grunti un blīvēšana līdz augstuma atzīmēm;

- Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve (h~30 cm)*

- Ģeotekstīla (>300g/m2; >60kN/m) vai analoga ieklāšana

- Šķembu (fr. 25-45 mm) kārtas izbūve (h~25 cm)*

- Monolītas dzelzsbetona plātnes izbūve (h~20 cm)*

- Hidroizolācijas kārta (h~1,5 cm)*

- Asfaltbetona AC 8 surf virskārta (h~4 cm)*

Saliekamās dzelzsbetona plātnes ierīkošana ar sliedes stiprinājumiem pēc „Šedras” tehnoloģijas vai ekvivalentas(kas ļautu izbūvēt granīta bruģakmens virsējo segumu)ieskaitot sliedes 60 R2 tipa ar gumijas paliktņiem ielikšanu (h~20 cm). Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Sliežu materiālam (klasei) ir jābūt R260 saskaņā ar EN 14811-1 vai ekvivalents. Šis sliežu ceļu materiāls ir attiecināms uz visām 60R2 sliedēm. Sliedes ir jāpiegādā bez gala urbumiem.

10)Asfaltbetona AC 32 base/bin apakškārtas izbūve (h~ 10cm)*

11)Asfaltbetona AC 22 base/bin apakškārtas izbūve (h~6 cm)*

12)Asfaltbetona AC 11 surf ar PMB virskārtas izbūve (h~4cm)*

*Pasūtītājs darba uzdevumā norāda aptuveno izbūves augstumu un platību, kas ir ņemts pamatojoties uz iepriekš veiktajiem renovācijas darbiem līdzīgos objektos un izbūves tehnoloģijas īpatnībām. Precīzu apjomu un kārtu apakškārtu izbūves augstumu nosaka Projektētājs projektēšanas laikā atbilstoši faktiskajai situācijai, veiktajiem mērījumiem. Īstenojot būvdarbus jāvadās pēc projektētāja noteiktajiem apjomiem, kas balstīti uz pamatojošiem aprēķiniem.

4.3. Sliežu ceļa pagrieziena izbūve Ventspils ielas un 18 Novembra ielas krustojumā līdz Tautas ielai (neiesk. Tautas ielas krustojumu) un Parades ielas- Cietokšņa ielas krustojumā.

4.3.1. Prasības automātiskajām un parastām pārmijām:

Saskaņā ar ES spēkā esošiem pasažieru transporta standartiem (t.sk. VDV noteikumiem) automātiskajām un parastām pārmijām ir jābūt aprīkotām ar diviem asmeņiem. Saskaņā ar VDV noteikumiem asmeņu daļas garumam ir jābūt 4500 mm. Asmeņiem jābūt elastīga tipa, kuriem ir ķīļveida stiprinājums.  Stiprinājumam ir jābūt tādam, kas nodrošina vieglu un ātru asmeņu nomaiņu. Pārmiju konstrukcija ar šarnīrveida asmeņiem netiek atļauta.

4.3.2. Sliedes un asmeņi:

Pārmiju asmeņiem ir jābūt izgatavotiem no R260 klases materiāla vai ekvivalents, kas ir norūdīts, lai iegūtu smalki perlitizētu struktūru ar metāla cietību 1050 – 1200 N/mm². Pārmiju rievsliedēm ir jābūt 60R2 profilam. Tām ir jābūt izgatavotām no R340GHT materiāla vai ekvivalents saskaņā ar EN 14811-1. Sliedes ir jāpiegādā bez gala urbumiem, jo pārmijas ar termītmetināšanas metodi tiks iemetinātas nepārtrauktajos sliežu ceļos.

4.3.3.Gulšņi:

Pārmijām jābūt iepriekš samontētām , kas samontētas uz piesūcinātiem ozola pārmiju gulšņiem. Pārmiju montāža būvobjektā netiek atļauta;

Pārmiju ozola gulšņiem jābūt izgatavotiem atbilstoši EN 13145;

Sūcināšanas materiāls atbilstoši „C” klasei saskaņā ar EN 13991;

Sūcināšanas klasifikācija EN 351-1;

Visu gulšņu galiem jābūt nodrošinātiem ar pretplaisu plāksnītēm. Plāksnītes min. izmēri ir 70x218 mm;

Gulšņu šķērsgriezuma izmērs 150x260 mm;

Mazākais gulšņa garums 2,6 m. Tālākais gulšņu garums – proporcionāli pārmijas ģeometrijai;

Gulšņu garuma solis 0,2 m;

Visiem gulšņiem jābūt nomarķētiem, kur uz marķējuma plāksnītes jānorāda gulšņa numurs pārmijā un izgatavošanas gads.

4.3.4.Krusteņi:

Pārmiju krusteņu marka paredzēta 1:6. Krustenim ir jābūt ar seklajām rievām. Krusteņa bloka cietībai ir jābūt robežās starp 385 – 450 HB. Pārmiju vidusblokam ir jāsastāv no 60R2 profila starpsliedēm (340GHT klase) vai ekvivalents, kontrsliedēm 76C1 (R220G1 klase) vai ekvivalents, sliežu ceļu savilcējstieņiem (šķērsgriezums 70x30 mm), stiprinājuma materiāliem. Pārmiju vidusdaļa ir jāsamontē ražotāja rūpnīcā uz ozola gulšņiem. Pārmiju vidusdaļa pēc tās pieņemšanas ražotāja rūpnīcā var tikt demontēta transportēšanas nolūkiem.

4.3.5.Sildelementi:

Pārmijas ir jānokomplektē (jāpiegādā ar jau uzstādītiem) 4 sildelementiem (2.gab. rāmjsliežu sildīšanai un 2.gab. zemasmeņu kastes sildīšanai). Sildelementi ir jāuzstāda aizsargcaurulēs. Sildelementiem ir jābūt ar skrūvējamo (nevis sakausēto) elektrisko savienojumu principu, kam vienlaicīgi jānodrošina elektriskā izolācija. Sildelementu savienošanai ar jaudas kabeļiem ir jābūt paredzētiem pieslēgkastām (4. gab. uz pārmiju), kas uzstādāmas parmijas galā. Pieslēgkastēm ir jābūt konstruētām tādejādi, lai tās spētu izturēt visa veida transporta līdzekļu parbraukšanu ar ass slodzi līdz 12,5 tonnas (bridge class 60 standards). Sildelementu jaudai ir jābūt orientējoši 0,8kW – 1kW uz katru sildelementu. Sildelementu barošana ir jāparedz no 600V (750V) kontakttīkla. Sildelementiem ir jābūt speciāli paredzētiem ekspluatācijai tramvaja sliežu ceļos, t.sk. ar pastāvīgu mitruma klātbūtni. Piegādātājam ir jāuzrāda attiecīgas references. Sildelementu izmantošana, kas paredzēti lietošanai dzelzceļa pārmijās (resp. atklātajos sliežu ceļos) – nav atļauta.

4.3.6.Automātiskā piedziņa:

Automātisko pārmiju piedziņa ir jāpiegādā jau iemontēta pārmijā un komplektā ar vadības moduli.

Piedziņai ir jābūt iebūvētai asmeņu daļā starp rāmjsliedēm.

Piedziņai jānodrošina abu asmeņu (atvērta un piespiestā) bloķēšana, izmantojot mehāniskas ligzdas. Bloķēšanai ir jābūt dublētai, izmantojot sekundāru mehānisku sistēmu.

Asmeņu gala stāvokļu kontrole ir jāveic ar induktīvo bezkontakta slēdžu palīdzību. Asmeņu gala stāvokļu kontrole ar mehānisku elektrisko devēju kontaktu savienošanu nav atļauta.

Piedziņai jābūt uzgriežamai, nebojājot elementus. Regulāra piedziņu uzgriešana nav jāparedz.

Piedziņai jānodrošina sinhrona abu asmeņu kustība, veicot pārslēgšanu.

Piedziņai jāstrādā ar slēgšanas nominālo spēku 6kN un tam ir jābūt vēl regulējamām. Asmeņu galastāvokļu noturēšanas nominālajam spēkam ir jābūt 8kN un tam arī vēl ir jābūt regulējamam.

Piedziņas korpusam ir jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda, tam ir jābūt ar zemu profilu (ne augstāku kā 180 mm), tam ir jāatbilst hermētiskuma klasei IP67. Ir jāizmanto trīspakāpju blīvslēgu sistēma, gumijas blīvslēgu izmantošana nav atļauta.

Piedziņai ir jābūt elektriski izolētai no sliedēm.

Visiem savienotājelementiem starp piedziņu un asmeņiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsošā tērauda.

Piedziņai ir jābūt sertificētai saskaņā ar drošības sertifikācijas līmenim SIL3 (safety integrity level 3).

Piedziņai ir jābūt ar regulējamu darba gājienu 38 -120 mm, lai nodrošinātu viena un tā paša tipa piedziņas izmantošanu slēgtajos un atklātajos sliežu ceļos.

Piedziņai ir jāvar strādāt ar barošanas strāvas jaudu, kas nav lielāka par 6A, kontroli.

Piedziņai jānodrošina viegla un vienmērīga pārslēgšana bez dempferu lietošanas un bez papildus trokšņa radīšanas.

Piedziņai ir jāstrādā ar barošana strāvu no kontakttīkla – 600V (750V). Vadības un signalizācijas sistēmai ir jādarbojas ar 12/24 V zemsprieguma.

Piedziņai ir jābūt veidotai modulārā veidā tā, lai nevienu no moduļiem nav jāmaina ilgāk kā 15 minūtes.

Piedziņā nedrīkst būt elementu, kuri būtu jāmaina regulāri (piem. dempferi).

Korpusā iebūvētajai piedziņai ir jābūt iemontētai zemes kastē, kurai arī ir jābūt elektriski izolētai no sliedēm.

Zemes kastei ir jābūt karsti cinkotai un tai ir jāparedz pieslēgvieta pilsētas kanalizācijai un tai arī ir jānodrošina ūdens novadīšana no rievsliežu rievām uz pilsētas kanalizāciju.

Zemes kastei ir jāatbilst tiltu klasei – bridge class 60 (resp. jānodrošina transporta līdzekļu pārbraukšanas ar svaru 12,5 tonnas uz asi).

Pārmijas automātiskajai piedziņai ir jābūt ar manuālās pārslēgšanas funkciju, kas nodrošina piedziņas pārslēgšanu ar 1 m garas sviras palīdzību ar spēku, kas nepārsniedz 400 N.

Pārmijas automātiskajai piedziņai ir jābūt aprīkotai ar devējiem, kas vadības modulim var ziņot, ja rokas pārslēgšanas ligzdā ir ievietota pārslēgšanas svira, lai ar vadības sistēmas palīdzību bloķētu sistēmas elektriskos pārslēgšanās mēģinājumus.

Automātisko pārmiju vadības moduļi sastāv no sliežu ceļos iebūvējamiem elementiem un vadības sistēmas, kas tālāk ir aprakstītas atsevišķi. Vadības moduļiem ir jābūt minimāli vismaz SIL3 (safety integrity level 3) sertificētiem.

Sliežu ceļos ir jāiebūvē vagonu vadības sistēmas transpondera antenas kontūrs, caur kuru uz vadības moduli tiks pārraidīti signāli pārmiju pārslēgšanai.

Sliežu ceļā pirms pārmijas ir jāiebūvē bloķējošais kontūrs, kas ar elektromagnētiskā impulsa un starp sliedēm ar vagonu riteņiem radītā īsslēguma palīdzību un vadības sistēmu ziņos, ka kontroles moduļa atbildības zonā pārmijai tuvojas tramvaju vagons. Bloķējošā kontūra zonā ir jālieto tikai elektriski izolēti sliežu ceļu savilcējstieņi.

Sliežu ceļā pārmijas asmeņu daļā starp sliedēm ir jāiebūvē masas detektora kontūrs, kas ar elektromagnētiskā impulsa palīdzību uz vadības sistēmu ziņos, ka tramvaja vagons ir iebraucis pārmijā.

Visi kontūru vadi, pirms to iebetonēšanas sliežu ceļā virs gulšņiem, ir jāizvieto plastmasas aizsargcaurulēs.

Visi kontūru savienojumi ar pienākošajiem signālkabeļiem ir jāizvieto pieslēgkastēs, kam ir jāatbilst bridge class 60, resp. jānodrošina transporta līdzekļu ar ass slodzi līdz 12,5 tonnas pārbraukšana.

Pie sliedes pirms pārmijas atsevišķā pieslēgkastē ir jāpievieno temperatūras devējs.

Kontroles moduļa vadības sistēmai ir jābūt veidotai kā multikanālu sistēmai, kur visi ar pasažieru pārvadāšanu/satiksmes drošību saistītie signāli ir jāanalizē ar dubultu nodrošinājumu.

Vadības sistēmai ir jāspēj analizēt un reaģēt pārmijas pārslēgšanas veidā uz vagonu pārraidītajiem pieprasījumiem sliežu pārmijas un gaisa (kontakttīkla) pārmijas pārslēgšanai gan ar vagonos iebūvēto transponderu signāliem, gan ar amperāžas pīķa signālu (akseleratora pedāļa strauju piespiedienu); tai jāspēj bloķēt pārmijas pārslēgšanas pieprasījumus, lai tie nāk no nākošā vagona/vagonu sastāva, ja iepriekšējais vagons vēl nav atbrīvojis pārmijas zonu.

Vadības sistēmas barošanas strāva ir kontakttīkla 600V (750V) līdzstrāva un tajā ietilpst strāvas konvertors no 600V (750V) uz 24V.

Vadības sistēma ir jāveido kā decentralizēta/modulāra sistēma, kur procesora bloks ar pārējiem vadības moduļiem ir savienots ar centrālās šinas (BUS) metodi tādejādi, ka sistēmu vajadzības gadījumā var paplašināt ar citiem vadības moduļiem (piem. divvirzienu komunikācijas moduļiem, monitoringa moduļiem, absolūtā laika reģistrēšanas moduli, citu pārmiju vadības elementiem utt.); Vadības sistēmai ir jābūt programmējamai, releju vadības sistēma netiek atļauta.

Vadības sistēma jāizvieto 19” (19 collu) rāmī, jāievieto slēgtā kastē, kura savukārt ir jāievieto vandāļu drošā metāla kastē, kas stiprināma pie kontakttīkla masta. Vandāļu sistēmas kaste ir jāaprīko ar sildelementu/dzesēšanas ventilatoru, kam kopā ar attiecīgu vadības moduli jānodrošina vadības sistēmas darbība Latvijas apstākļos esošajos gaisa temperatūru intervālos. Vadības sistēmas kastē ir jāuzstāda elektriskais 12/24V apgaismojums, kam jānodrošina sistēmas apgaismojums gadījumā, ja jebkādi darbi būtu jāveic tumšajā diennakts laikā.

Vadības sistēmā ietilpst gaisa pārmija ar galīgiem gala stāvokļiem, kam jādarbojas sinhroni ar sliežu pārmiju un kontakttīkla seriālais kontakts, kura uzdevums ir izolēt kontakttīkla posmu amperāžas pīķa uztveršanai.

Vadības sistēmā ietilpst sistēmas reģistrēto paziņojumu ierakstīšanas modulis (LOG datu ierakstīšanas modulis), kam ir jāvar strādāt ar standarta vismaz 16 Gb atmiņas karti un jāuzglabā dati bez īpašas arhivēšanas, lai tos varētu nolasīt bez specializētām datu lasīšanas programmām.

Vadības sistēmā ietilpst apsildes vadības modulim, kam jāvada apsildes elementu darbība, balstoties uz sliedes temperatūras devēja informāciju, balstoties uz āra gaisa temperatūras rādītāja informāciju, balstoties uz nokrišņu detektēšanas moduļa informāciju.

Vadības sistēmā ietilpst luksofora vadības modulis kopā ar divu luksofora signālu bloka (divi gaismas diožu matricu bloki) moduli. Signālu blokam ir jābūt vismaz SIL-3 sertificētam un ar integrēto vismaz 4 pakāpju spilgtuma regulāciju atkarībā no āra apgaismojuma un integrēto signāla vizualizācijas kontroli, kam jānodrošina izslēgšanas un kļūdas paziņojums uz vadības sistēmu mehānisku bojājumu vai pārāk daudz izdegušu gaismas diožu gadījumā.

Vadības sistēmai ir jābūt aprīkotai ar visiem nepieciešamajiem jaudas slēdžiem un attiecīgajiem drošinātājiem (automātiem).

Vadības sistēma (kontroles sistēma) ir jāpiegādā pilnībā uzstādīta, savienota un palaista ekspluatācijā.

  - Kabeļlīnjas  no AS “Daugavpils satiksme” depo Jātnieku ielā 90 līdz Vasarnīcu ielai 550 V sprieguma nodrošināšanai

    - Jaunas kabeļu līnijas (divi spēka kabeļi CUNYY-0 (1X300MM2) izbūve aptuveni 2170 m garumā no SP10 apakšstacijas un pieslēgšana to pie kontaktvada.

  - Vispārējās prasības tramvaju līnijas posmā no Vienības ielas līdz Stacijas ielai (iesk.gredzenu), kā arī tramvaju līnijas  posms no Parādes ielas līdz Cietoksnim (iesk.gredzenu), tsk. 18.Nnovembra – Ventspils ielas krustojuma posms, pārbūvei:

    - Sliežu ceļu izbūves materiāls – 60R2 tipa sliedes, uz koka gulšņiem ar epiru 1680gab/km, balasts – atbilstošas frakcijas granīta šķembas. Attālums starp sliedēm 3660 mm, sliežu platums 1520 mm.

    - Pielietot gulšņu tehnoloģiju visa rekonstruējamā tramvaju sliežu ceļu posmā.

    - Paredzēt plānā tramvaju ceļu izvietotās taisnes un līknes ceļa iecirkņos.

    - Sliežu ceļu izbūve – bez savienojuma;

    - Projektā paredzēt lietusūdeņu un sniega kušanas ūdeņu novadīšanu no tramvaju sliežu ceļa, pieturu platformas, ka arī nepieciešamības gadījumā citu inženierkomunikāciju tīklu, pārnešanu, pārbūvi, iznešanu.

    - Paredzēt pieturu platformas, nobrauktuvju u.c. elementu pārbūves risinājumu izstrādi vides pieejamības prasību nodrošināšanai.

    - Pieturu platformas aprīkojumu, izvietojumu, kofigurāciju, labiekārtošanas elementu veidu, krāsojumu, izvietojumu saskaņot ar Daugavpils pilsētas galveno arhitektu.

    - Tehniskajā projektā paredzēt pagaidu sliežu pārmijas, pagaidu kontakttīkla pārmijas, sekcijas izolatoru un luksoforu uzstādīšanu, kas nodrošinās nepārtraukto tramvaju kustību pārbūves darbu laikā.

    - Paredzēt kontaktvada nomaiņu  iepriekšminētajos posmos. Kontakttīklam paredzēt mūsdienīgu piekari un stiprinājumus un paredzēt Kronšteinu enkorēšanu.

    - Kontaktvada augstums 5.8 m , pieļaujamā novirze +0.10; -0.15m.

    - Būvprojekta izstrādē paredzēt aprēķinus balstu un cinkoto stabu augstumam, nepieciešamajai balstu konstrukciju izturībai un balstu pamatiem, kā arī šķembu apmetnei, atkarībā no noslodzes tur, kur tos plānots uzstādīt.

    - Paredzēt sintētiskās troses atsaitēm, kopējās piekares sistēmas svara samazināšanai un droši elektroizolācijai.

    - Visiem materiāliem, kas tiks izmantoti rekonstrukcijā jāatbilst LR un ES standartiem.

    - Virsējais segums sliežu ceļu zonā – ģeorežī nostiprināts zālājs

    - Būvprojekta izstrādātājs var paredzēt tehniskos risinājumus dizaina elementus, elementus kopējā pilsētvides tēla uzlabošanai, piemēram, izgaismot sliežu ceļu.

    - Būvprojekta izstrādātajam paredzēt demontāžas darbu iekļaušanu.

- Būvprojekta sastāvs

Būvprojekts noformējams atbilstoši 2001.gada 1.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”” prasībām. Rasējumiem izmantojamas standarta lapas.

5.1.Būvprojekta sastāvs:

1.Vispārīgā daļa, teritorijas sadaļa un tehniskie risinājumu (ar ceļa satiksmes organizēšanu, ceļu aprīkojumu, labiekārtojuma un apzaļumošanas sadaļu).

2.Arhitektūras daļa

Paskaidrojuma raksts

Būvprojekta ģenerālplāns;

Arhitektūras risinājumi;

Tramvaju pieturvietu pārbūve

3.Tramvaju sliežu ceļu pārbūve

4.Kontakttīkla pārbūve

5. Ielu un sliežu ceļa krustojumu vietu pārbūve

6. Sliežu ceļa pagrieziena izbūve Ventspils ielas un 18 novembra ielas krustojumā

7. Kabeļlīnjas izbūve  no AS „Daugavpils satiksme” depo Jātnieku ielā 90 līdz Stropu ciematam 550 V sprieguma nodrošināšanai;

8.Inženierrisinājumu daļa:

Būvkonstrukcijas

Ūdensapgādes tīkli;

Lietusūdens kanalizācijas tīkli;

Elektroapgāde

Elektroķīmiskā aizsardzība .

9.Ekonomiskā daļā

Darbu organizēšanas projekts

Būvdarbu apjomu saraksts;

Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums

Izmaksu aprēķins (tāmes)

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītāja ir nepieciešams detalizētāks sadalījums atsevišķos sējumos pēc pārbūves darbu veidiem, projektētājs veic Būvprojekta sadalīšanu vai atsevišķas sadaļas iznešanu atbilstoši Pasūtītāja noradījumiem, bez papildus samaksas.

5.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvprojekta autors piedāvā Būvprojekta sadalījumu kārtās, bez papildus apmaksas.

5.3. Būvprojekta sastāvā ir jāparedz visi risinājumi un rasējumi ar detalizācijas pakāpi, kas ir pietiekama būvdarbu izmaksu aprēķinam, un izpildei.

5.4. Būvprojekts iesniedzams 4 (četros) eksemplāros, pievienojot klāt Būvprojekta grafiskās daļas digitālo versiju CD/DVD (aktualizēts topogrāfiskais plāns, rasējumi ar visiem saskaņojumiem – PDF formātā).

5.5. Izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar  Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 8.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  u.c. normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz tramvaju sliežu infrastruktūras izbūvi.

Pielikums Nr.4

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASDS/2015/14

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents:

(Pretendenta nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese)

Konkursa nosaukums un identifikācijas numurs:

Iepirkuma ,,Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas  Nr. ASDS/2015/14.

Kam:  AS ,,Daugavpils satiksme” iepirkuma komisijai

1. Pārskatot iepriekšminētos Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt „Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” izstrādi un autoruzraudzību”, atbilstoši tehniskās specifikācijas (Nolikuma Pielikums Nr.3) prasībām un tehniskajā specifikācijā norādītos izpildes termiņos, līguma prasībām (Nolikuma Pielikums Nr.3) saskaņā par piedāvājuma cenu:

|  | Nosaukums | Līgumcena bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta izstrāde |  |
| 2. | Autoruzraudzības nodrošināšana |  |
|  | Kopējā līgumcena EUR bez PVN |  |

2. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies Nolikumā ietvaros izstrādāt būvprojektu un veikt autoruzraudzību atbilstoši Nolikumā un līguma projektā noteiktajos termiņos.

- Šis piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas, tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

| (vieta) |  | (datums) |
| --- | --- | --- |

| Pretendents: |  |  |
| --- | --- | --- |
| z.v. | (amats, paraksts, V.Uzvārds) |  |

Pielikums Nr.5

iepirkuma  nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASDS/2015/14

LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī				                                                       2015.gada ____________

AS ,,Daugavpils satiksme”, reģistrācijas Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī,  tās valdes locekļa Ē.Mekša personā un valdes locekles S.Šņepstes personā,  kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses un,

______________________, reģ.Nr.____________________, juridiskā adrese _____________, _______________, tās ____________ ________________ personā, kurš/a rīkojas uz _________________ pamata (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse, pamatojoties uz AS ,,Daugavpils satiksme” iepirkuma komisijas 2015.gada ______ lēmumu (2015.gada _____ protokols Nr.__)  ,,Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.ASDS/2015/14, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

#### 1.Definīcijas

- Būvprojekts ir būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums.

  - Būvatļauja ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā — projektēšanai un būvdarbiem — līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā

  - Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

  - Autoruzraudzība ir kontrole, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvprojektam.

  - Būvprojekta ekspertīze ir profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

  - Būvprojekts minimālā sastāvā ir nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino būves pamatideju (būves apjoms, novietojums, būves lietošanas veids) un ir pamats būvatļaujas izdošanai.

  - Projektētājs ir sertificēta fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz Pasūtītāja apstiprināto tehnisko specifikāciju (darba uzdevums) un saskaņā ar noslēgto līgumu, izstrādā būvprojektu.

  - Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju, pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos.

  - Sākotnējā līgumcena ir līgumcena, par kādu noslēgts šis līgums.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs par samaksu apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot Latvijas Republikas (turpmāk - LR) normatīvo aktu prasības, izstrādāt būvprojektu „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbiem posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela - Cietoksnis” (turpmāk – Būvprojekts), un būvdarbu laikā nodrošināt autoruzraudzību atbilstoši iepirkuma „Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela - Cietoksnis” izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas numurs ASDS/2015/14), nolikumam (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk – nolikums) un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2)  iepirkumam „Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” (identifikācijas numurs ASDS/2015/14) un ievērojot visus šī Līguma nosacījumus.

  - Būvprojekta izstrāde ietver šādu Būvprojekta dokumentācijas un pakalpojumu apjomu:

    - Būvprojekta izstrādei nepieciešamos ģeodēziskos, topogrāfiskos uzmērījumus ar vertikālām atzīmēm un ģeotehnisko izpēti tādos apjomos, kuri ir pietiekami Būvprojekta veiksmīgai izstrādāšanai;

    - Būvprojekta minimālā sastāva izstrādi uz derīgas topogrāfijas pamata, būvatļaujas saņemšana;

    - Būvprojekta izstrādi (izmantojot savus darbiniekus un/vai apakšuzņēmēju darbiniekus un materiālus) saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. visu nepieciešamo ar inženiertīklu turētājiem un tehnisko noteikumu izsniedzējiem saskaņojumu saņemšanu;

    - Dokumentācijas saskaņošanu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā;

    - Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību pēc būvdarbu uzsākšanas uz būvdarbu veikšanas laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Projektētājam ir jāveic objekta autoruzraudzība atbilstoši Būvniecības likumam un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Darbu izpildes termiņš

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu pušu saistību izpildei.

  - Ģeodēziskā, topogrāfiskā un ģeotehniskā izpēte, būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un būvatļaujas saņemšana veicama ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

  - Būvprojekta izstrāde un iesniegšana veicama 4 (četru) mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža.

  - Būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs 1 (viena) mēneša laikā no brīža, kad Izpildītājs Pasūtītājam ir iesniedzis gatavu Būvprojektu pilnā sastāvā, kas ir saskaņots ar visiem inženiertīklu turētājiem un tehnisko noteikumu izsniedzējiem.

  - Būvprojekta saskaņošana Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā veicama 1 (viena) mēneša laikā no ekspertīzes veikšanas.

  - Būvprojekta saskaņošana Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā un nodošana Pasūtītajam veicama ne vēlāk kā 9 (deviņus) mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža. Būvprojekta nodošana Pasūtītājam tiek apstiprināta ar savstarpēji parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājam uz sava rēķina ir pienākums 15 (piecpadsmit) dienu laikā novērst trūkumus Būvprojektā, ja tādus konstatēs Pasūtītājs, ekspertīze vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta pārstāvji.

  - Būvprojekta sastāvā ir jāparedz visi risinājumi un rasējumi ar detalizācijas pakāpi, kas ir pietiekama būvdarbu izmaksu aprēķinam un izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Autoruzraudzība veicama būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Līguma izpildes laikā, iestājoties no Izpildītāja neatkarīgiem apstākļiem, kas kavē Līgumā noteikto saistību izpildi, vai padara neiespējamu līguma izpildi noteiktajos termiņos, Izpildītājam ir tiesības lūgt pagarināt izpildes termiņu, bet ne uz ilgāku laiku kā 2 (divas) kalendārās nedēļas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs pagarinājuma lūgumu nevar pamatot ar attiecīgiem dokumentiem, tad Pasūtītājam ir tiesības atteikt līguma termiņa pagarinājumu un piemērot soda sankcijas saskaņā ar Līguma 9.1.p.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līgumcena par Būvprojekta izstrādi, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam iepirkumam „Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” (identifikācijas numurs ASDS/2015/14), piedāvājumā iekļautam Finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2) tiek noteikta EUR ___________ (______________) bez PVN un Līguma summa par autoruzraudzības nodrošināšanu tiek noteikta EUR ___________ ( ______________ ) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR ___________ ( ______________ ) bez PVN.

  - Priekšapmaksa šī līguma ietvaros nav paredzēta.

  - Līguma apmaksa paredzēta sekojoši:

    - Pasūtītājs maksā Izpildītājam maksājumu 10% apmērā no līgumcenas par Būvprojekta izstrādi pēc ģeodēziskās, topogrāfiskās un ģeotehniskās izpētes veikšanas, būvprojekta minimālā sastāva sagatavošanas un  būvatļaujas saņemšanas 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu un pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas;

    - Pasūtītājs maksā Izpildītājam atlikušo maksājumu 90% apmērā no līgumcenas par Būvprojekta izstrādi pēc pilnībā izstrādāta Būvprojekta un visu konstatēto trūkumu novēršanas 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu un darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas;

    - Pasūtītājs maksā Izpildītājam par autoruzraudzības nodrošināšanu pirmo maksājumu 30% apmērā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 30 % kopējo būvdarbu izpildes; otrais maksājums 50 % apmērā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 50% kopējo būvdarbu izpildes; trešais maksājums 20 % apmēra 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas ekspluatācijā un Darbu izpildes akta parakstīšanu par autoruzraudzības pakalpojumiem.

  - Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgumcena ietver samaksu par visa būvprojekta izmaksām, t.sk. par dokumentācijas saskaņošanu visās nepieciešamajās institūcijās, transporta izmaksas, nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus, kas būtu jāveic Izpildītājam šī Līguma izpildei.

  - Iespējamais sadārdzinājums Līguma izpildes laikā netiks apmaksāts.

- Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas kārtība, izmaiņas būvprojektā

  - Pēc Būvprojekta saskaņošanas ar visiem inženiertīklu turētājiem un tehnisko noteikumu izsniedzējiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu izskatīšanai un apstiprināšanai.

  - Pasūtītājam jāapstiprina vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par izmaiņām vai labojumiem iesniegtā Būvprojekta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta saņemšanas. Būvprojektu nodod, Pusēm parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Būvprojektā un to izpildes termiņiem saskaņā ar līguma 3.7.p.. aktā norādīto trūkumu novēršanu Izpildītājs veic uz sava rēķina.

  - Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek apstiprināta ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Izmaiņas Būvprojektā:

    - Visas izmaiņas saskaņotā Būvprojektā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.

    - Gadījumā, ja pēc Pasūtītāja uzskata (arī pēc Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) ir nepieciešams detalizētāks sadalījums atsevišķos sējumos pēc rekonstrukcijas darbu veidiem, vai sadaļām, Izpildītājs veic Būvprojekta sadalīšanu vai atsevišķas sadaļas iznešanu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem bez papildus samaksas.

- Izpildītāja pienākumi un tiesības

  - Izpildītājam jāizstrādā Būvprojektu un jāsniedz pakalpojumus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

  - Sagatavojot Būvprojektu un veicot autoruzraudzību līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, Izpildītājam jāievēro spēkā esošo LR normatīvo aktu prasības, Līguma nosacījumus un Pasūtītāja norādījumus.

  - Izpildītājs pārskata un apstiprina Tehniskās specifikācijas atbilstību LR Būvnormatīviem.

  - Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

  - Izpildītājs apņemas:

    - veicot līguma izpildi, ievērot līgumā noteiktos termiņus;

    - veikt nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus;

    - izstrādāt Būvprojektu minimālā sastāva uz derīgas topogrāfijas pamata būvatļaujas saņemšanai;

    - veikt objektu tehnisko apsekošanu, nodrošinot nepieciešamās kvalifikācijas speciālistu piedalīšanos;

    - izstrādāt būvprojektu atbilstoši Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām;

    - saņemt nepieciešamos saskaņojumus ar inženiertīklu turētājiem un tehnisko noteikumu izsniedzējiem;

    - visu nepieciešamo dokumentāciju saskaņot Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā un iesniegt Pasūtītājam Būvprojektu ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem;

    - veikt autoruzraudzību visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā;

    - apņemas katru mēnesi līdz 5. (piektajam) datumam Pasūtītājam iesniegt rakstisko atskaiti par līguma izpildes gaitu;

    - par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvprojekta izstrādi vai autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (triju) dienu laikā ir jāiesniedz rakstisks paziņojums.

  - Izpildītājs apņemas nest pilnu atbildību par izstrādātā Būvprojekta kvalitāti, t.sk. par tā pareizību un precizitāti.

  - Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Būvprojektā uz Izpildītāja rēķina bez papildus izmaksām Pasūtītājam.

  - Pēc līguma summas samaksas Pasūtītājs iegūst īpašuma tiesības uz projektēšanas rezultātā radīto Būvprojektu, tajā skaitā skicēm un apjoma risinājumiem, kā arī cita veida arhitektūras un būvniecības dokumentāciju, kas izstrādāti Būvprojekta ietvaros.

  - Izpildītājam ir tiesības piesaistīt savā iepirkuma iesniegtajā piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.2) minētos apakšuzņēmējus.

  - Apakšuzņēmēju maiņu jāsaskaņo rakstveidā ar Pasūtītāju. Piedāvātājam apakšuzņēmējam jāatbilst nolikuma  (Līguma pielikums Nr.1) prasībām.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Būvprojekta izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji.

  - Organizēt un piedalīties iknedēļas sapulcēs Būvprojekta izstrādāšanas laikā. Piedalīties būvsapulcēs autoruzraudzības laikā, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki. Puses var vienoties par citu iknedēļas sapulces vai būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas sapulci vai būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to Pasūtītājam un citām iesaistītajām personām.

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājam jāsniedz visu nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kas nepieciešama Būvprojekta izstrādāšanai, pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.

  - Pasūtītājs ir atbildīgs par nolikumā ietvaros Tehniskās specifikācijas sastādīšanu (Līguma pielikums Nr.1).

  - Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu Būvobjektam šī Līguma izpildes laikā.

  - Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Būvprojektu vai citu būvprojekta dokumentāciju, kas tiek izstrādāta šī Līguma ietvaros, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst nolikuma prasībām vai Tehniskai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), Būvatļaujas nosacījumiem, iepirkumam iesniegtajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2), LR Būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus.

  - Pasūtītāja ir tiesības pēc sava uzskata sasaukt ārkārtas sapulci vai būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to Izpildītājam un citām iesaistītajām personām.

8. Līguma izbeigšana, izpilde

  - Līguma izbeigšana notiek šādos apstākļos:

    - Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības, un pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas saistību nepildīšana nav novērsta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts rakstiskajā brīdinājumā, maksā otrai Pusei līgumsodu 10% apmērā no Līgumcenas, kā arī atlīdzību par reāli paveikto darbu saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu;

    - Pie Līguma izbeigšanas visas nenomaksātās soda sankcijas un visi kārtējie maksājumi par Būvprojekta izstrādi un citiem pakalpojumiem, kas paredzēti ar šo Līgumu, jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pārtraukšanas akta parakstīšanas.

  - Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma saistības – Pasūtītājs ar nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Būvprojekta saņemšanu, ar Darbu izpildes akta parakstīšanu par autoruzraudzības pakalpojumiem un apmaksājis pilnu Līguma summu.

9. Atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

  - Ja paredzētais Būvprojekts netiek pabeigts noteiktā laikā vai netiek veikta autoruzraudzība pēc Būvprojekta izstrādes, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,05% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas. Līgumsods tiek ieturēts no Izpildītāja izmaksājamas summas.

  - Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR normatīvo aktu prasību ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

  - Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

  - Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

10.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.

10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

- Citi noteikumi

11.1. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

11.2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

11.3. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm un pilnā apmērā pāriet uz Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

11.4. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

11.5. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abas Puses.

11.6. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.

11.7. Līgums tiek sastādīts uz  6 (sešām) lapām latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Līguma pielikumi:

- Līguma pielikums Nr. 1 – iepirkuma „Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” izstrāde un autoruzraudzība” nolikums uz __ lpp

- Līguma pielikums Nr. 2 – iepirkuma „Būvprojekta „Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vienības iela – Stacijas iela, Parādes iela -  Cietoksnis” izstrāde un autoruzraudzība” Izpildītāja iesniegtais piedāvājums uzdevums uz __ lpp;

12.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pielikums Nr.6

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. ASDS/2015/14

Piedāvājuma nodrošinājuma forma

(Bankas piedāvājuma garantija)

Kam:	______________________________________, Reģistrācijas Nr. __________________, juridiskā adrese ___________________________ (Pasūtītājs)

Ievērojot, ka___________________________(ierakstīt Pretendentu un viņa adresi)

(turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis šo piedāvājumu datētu ar     __________

(datums)par „______________________________________________________________________” (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

Ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

___________________________________________________________(ierakstīt bankas sabiedrības nosaukumu un adresi) ar reģistrētu biroju ____________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka”) sniedz neatsaucamu garantiju

___________________________, Reģistrācijas Nr. __________________, juridiskā adrese _____________________________ (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summas EUR ___________ (______________) apmērā, kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka.

Apzīmogots ar minētās Bankas parasto zīmogu _________________ (datums)

Neatsaucamās saistības stājās spēkā un Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā Bankas piedāvājuma garantija;

- Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un/vai iepirkuma līgumā paredzēto Bankas līgumsaistību izpildes garantiju;

- Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai abiem iepriekš minētajiem gadījumiem, aprakstot iepriekš minēto gadījumu vai gadījumus.

_____________________

(Bankas nosaukums)

__________________________

(Bankas pilnvarotā pārstāvja paraksts)