Iepirkuma procedūras

„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

(identifikācijas Nr.DŪ-2017/1)

NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2017/1.

  - Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas  Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.

  - Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Iepirkumu speciāliste Svetlana Romāne, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: svetlana.romane@daugavpils.udens.lv.

  - Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

  - Līguma izpildes garantija ir paredzēta.

- Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

  - Iepirkuma priekšmets: Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai atbilstoši tehniskās specifikācijas (1.pielikums), šā nolikuma un iepirkumu līguma prasībām (5.pielikums), turpmāk tekstā arī saukta par Pakalpojumu.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Paredzama līgumcena – EUR 70 000.00 bez PVN.

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā.

  - Līguma darbības termiņš – 1 gads.

- Informācija par iepirkumu

  - Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai minētajās mājas lapās par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, Latvijas Republika.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.2.punktā norādītajā adresē līdz 4.4.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 16.martam,  plkst.10:00

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 16.martā plkst.10:00, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA „Daugavpils ūdens” pārvaldes ēkas sanāksmju zālē. Iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šīs iepirkuma procedūras nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 4.4.punkts).

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā, šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību saskaņā ar spēkā esošo attiecīgu jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma jānorada:

SIA “Daugavpils ūdens”

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Piedāvājums iepirkuma procedūrai

“Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DŪ-2017/1

Neatvērt līdz 2017.gada 16.martam  plkst. 10:00

<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālrunis>

  - Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

  - Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts) jābūt caurauklotiem un apzīmogotiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds ir paredzēts, iesniedzams kā atsevišķs dokuments.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.

  - Pieteikums, apliecinājums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajām veidnēm.

  - Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts).

- Prasības pretendentam

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu.

  - Attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, līdz tās slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendenta uzņēmuma darbības veidi atbilst iepirkuma priekšmetam.

  - Pretendents var nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un iepirkuma līguma (5.pielikums) prasībām.

  - Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piedāvāt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāju, kuram ir spēkā esošais būvprakses sertifikāts attiecīgajā nozarē.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pieteikums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (2.pielikums).

  - Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (3.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums saskaņā ar pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām un finanšu piedāvājuma veidni (4.pielikums).

  - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apliecinājums, ka gadījumā, ja attiecībā uz to pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pirms tās noslēgšanas pretendents reģistrēsies kā pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja aicinājuma izsniegšanas pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība netiek reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tā tiek izslēgta no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Uzņēmumu reģistra izsniegts dokuments ar norādi uz pretendenta piedāvājumu (pilnvaru) parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu, pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.

  - Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz kompetentu institūciju izsniegtās izziņas par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētas izziņas iepirkumu komisijai, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

- Iepirkuma līgums

  - Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar tā projektu, kurš pievienots nolikuma 5.pielikumā, ar 1 (vienu) pretendentu, kura piedāvājums ar iepirkumu komisijas lēmumu tiks atzīts par atbilstošu nolikuma prasībām un par saimnieciski izdevīgāku.

  - Izraudzītajiem pretendentiem iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma to parakstīt izsūtīšanas dienas pēc adreses Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republikā. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu to noslēgt un pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Tādā gadījumā iepirkuma līgums tiek piedāvāts noslēgšanai nākamajam pretendentam saskaņā ar iepirkumu komisijas veikto piedāvājumu salīdzinājumu.

  - 14 dienu laikā no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas izpildītājs iesniedz pasūtītājam līguma izpildes garantiju par summu EUR 3 500.00 (trīs tūkstoši pieci simti euro), kuras būtiskākie noteikumi atbilst vienošanām pievienotajai veidnei. Līguma izpildes garantiju izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, pasūtītājs pārbauda tajā esošas informācijas atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šā nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās pasūtītāja iegūtās informācijas.

  - Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo.

  - Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst šajā nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām.

  - Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

|  | Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- |
| A | Projektēšanas pakalpojumu cena 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (Ū vai K) (EUR bez PVN) | 20 punkti |
| B | Projektēšanas pakalpojumu cena 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai (Ū+K) (EUR bez PVN) | 50 punkti |
| C | Atlīdzības apmērs par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu (% no visu ar projektēšanu saistīto pakalpojumu vērtības, ko sastāda samaksa par projektēšanas darbiem kā pamatpakalpojumu, kā arī iespējamās piemaksas uz deklarēto Finansiālo apgrūtinājumu pamata) | 10 punkti |
| D | Piemaksas apmērs par projektēšanas pakalpojumiem, ja projektēšanas pakalpojumu ietvaros ir jāparedz vairāk, nekā 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, ja visas pieslēdzamās mājas atrodas vienā zemes gabalā ar vienu kadastra numuru, un kuru aprēķina par katras papildus dzīvojamās mājas pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (EUR bez PVN) | 5 punkti |
| E | Piemaksas apmērs par 1 (vienas) kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) projektēšanu, kura ir nepieciešama dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (EUR bez PVN) | 10 punkti |
| F | Piemaksas apmērs par būvprojekta saskaņošanu ar VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS” (EUR bez PVN) | 5 punkti |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100 punkti |

  - Pretendenta piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

P = A/a*20 + B/b*50 + C/c*10 + D/d*5 + E/e*10 + F/f*5

kur:

P – Pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums;

A – tā Pretendenta piedāvātā projektēšanas pakalpojumu cena  1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kura ir viszemākā;

a – Pretendenta piedāvātā projektēšanas pakalpojumu cena 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

B – tā Pretendenta piedāvātā projektēšanas pakalpojumu cena 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, kura ir viszemākā;

b – Pretendenta piedāvātā projektēšanas pakalpojumu cena 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai;

C – tā Pretendenta piedāvātais atlīdzības apmērs par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, kurš ir viszemākais;

c – Pretendenta piedāvātais atlīdzības apmērs par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu;

D – tā Pretendenta piedāvātais piemaksas apmērs par projektēšanas pakalpojumiem, ja projektēšanas pakalpojumu ietvaros ir jāparedz vairāk, nekā 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, ja visas pieslēdzamās mājas atrodas vienā zemes gabalā ar vienu kadastra numuru, un kuru aprēķina par katras papildus dzīvojamās mājas pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, kurš ir viszemākais;

d – Pretendenta piedāvātais piemaksas apmērs par projektēšanas pakalpojumiem, ja projektēšanas pakalpojumu ietvaros ir jāparedz vairāk, nekā 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, ja visas pieslēdzamās mājas atrodas vienā zemes gabalā ar vienu kadastra numuru, un kuru aprēķina par katras papildus dzīvojamās mājas pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai;

E – tā Pretendenta piedāvātais piemaksas apmērs par  1 (vienas) kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) projektēšanu, kura ir nepieciešama  dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kurš ir viszemākais;

e – Pretendenta piedāvātais piemaksas apmērs par  1 (vienas) kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) projektēšanu, kura ir nepieciešama  dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

F – tā Pretendenta piedāvātais piemaksas apmērs par būvprojekta saskaņošanu ar VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS”, kurš ir viszemākais;

f – Pretendenta piedāvātais piemaksas apmērs par būvprojekta saskaņošanu ar VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS”;

  - Pretendenta piedāvātais atlīdzības apmērs par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu (procentos) nedrīkst pārsniegt 10 % no visu ar projektēšanu saistīto pakalpojumu vērtības, ko sastāda samaksa par projektēšanas darbiem kā pamatpakalpojumu, kā arī iespējamās piemaksas uz deklarēto Finansiālo apgrūtinājumu pamata. Ja pretendents neievēro šo nosacījumu, tas tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem.

  - Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

  - Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.

  - Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, sūdzību iesniedzot SIA “Daugavpils ūdens” 10 dienu laikā no lēmuma publicēšanas dienas SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā internetā, kur izvietota informācija par iepirkumu.

  - Pretendentam ir pienākums uzturēt savu piedāvājumu tā derīguma termiņa laikā, nepieļaujot sava piedāvājuma summas vai atsevišķu piedāvājumā ietverto vienību izcenojumu, kā arī citu pozīciju izmaiņas, ja tie saskaņā ar noslēdzamā tiesiskā darījuma noteikumiem tiek uzskatīti par tā būtisko sastāvdaļu.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Pienākums nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.

  - Tiesības labot pretendenta piedāvājumā esošās aritmētiskās vai pārrakstīšanas kļūdas, pārbaudot tajā iekļautos aprēķinus. Par aritmētisko vai pārrakstīšanas kļūdu labojumiem informē pretendentu. Par aritmētisko kļūdu tiek uzskatīta tāda neatbilstība, kas radusies pretendenta aprēķinos aritmētisku darbību rezultātā un kuru ir iespējams labot pareizi piemērojot uz konkrētām aritmētiskām darbībām attiecināmos noteikumus. Par pārrakstīšanas kļūdu tiek uzskatīta nolikuma prasībām neatbilstoša norāde uz preces vai pakalpojuma apjomu skaitliskā izteiksmē, ja tas nerāda sekas pretendenta saistību izpildes nodrošinājuma ziņā. Komisijai tāpat ir tiesības uzskatīt par pārrakstīšanas kļūdu un neņemt vērā tādus pretendenta piedāvājumā ietverto vienību izcenojumus, kā arī citas pozīcijas, ja tie saskaņā ar noslēdzamā tiesiskā darījuma noteikumiem netiek prasītas vai citādi paredzētas. Komisijai nav tiesību labot pretendenta piedāvājuma summu vai atsevišķus piedāvājumā ietverto vienību izcenojumus, kā arī citas pozīcijas, ja tie saskaņā ar noslēdzamā tiesiskā darījuma noteikumiem tiek uzskatīti par tā būtisko sastāvdaļu.

  - Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Tiesības izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

  - Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā www.daugavpils.lv

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija ar pielikumu uz 13 lapām;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne uz 1 lapas;

3.pielikums – Pretendenta apliecinājuma veidne uz 1 lapas;

4.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas un veidne uz 2 lapām;

5.pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts (ar pielikumiem) uz 20 lapām.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# iepirkuma procedūras

„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”,

ID Nr. DŪ-2017/1

ietvaros

Pretendentam (būvprojekta izstrādātājam) jāsagatavo pirmās grupas būvniecības iecere (inženiertīklu pievadu apliecinājuma karte) inženierbūvei, kura paredz nekustamā īpašuma pieslēgšanu Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, pretendentam tāpat pēc atsevišķa pasūtījuma saņemšanas ir jāveic autoruzraudzības pakalpojumi būvniecības īstenošanas laikā (turpmāk – Darbi). Darbus pretendents izpilda kārtībā, kāda attiecīgajiem darbiem paredzēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos, pamatojoties uz pasūtītāja tehnisko uzdevumu projektēšanai (pielikumā), kā arī atbilstoši tehniskajiem vai īpašiem noteikumiem. Būvniecības ieceri izstrādā latviešu valodā.

Projektēšanas darbu apjomi ietver:

- Derīgu zemes gabala topogrāfisko plānu vai instrumentāli uzmērītu zemes robežu plānu;

- Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti;

- Dokumentus saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem;

- Skaidrojošu aprakstu, kam, ja nepieciešams, pievieno aprēķinus;

- Būvprojekta izstrādātāja parakstītu inženiertīkla pievada novietojuma plānu uz derīga topogrāfiskā plāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) vai, ja inženiertīkli tiek ierīkoti ēkā, būvprojekta izstrādātāja parakstītu iekšējo inženiertīklu novietojuma plānu uz ēkas stāva plāna vai telpu grupas plāna;

- Ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu projektēšanu (būvprojekta daļa – ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (ŪKT). Būvniecības iecerē paredzēt visas sastāvdaļas saskaņā ar Latvijas likumdošanu:

- Būvdarbu apjomu sarakstu;

- Būvniecības ieceres saskaņošanu ar visām institūcijām, kuras izdeva tehniskos noteikumus un kuru intereses tiek skartas;

- Būvniecības ieceres saskaņošanu ar visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas;

- Citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti;

- Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanu;

- Izstrādāto un ar būvvaldi saskaņoto pirmās grupas būvniecības ieceri (inženiertīklu pievadu apliecinājuma karti) nodošanu Pasūtītājam, digitālā veidā (dwg. un pdf. formāta) uz 2 CD  un izdrukātā veidā 4 eksemplāros.

Projektētājam jānodrošina, lai no sagatavojamās dokumentācijas būtu iespējams precīzi noteikt uz 27.10.2016. Daugavpils pilsētas saistošajos noteikumos Nr.41 “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” 7.5.apakšpunktā noteiktajām speciālajām pieslēguma izbūves metodēm (caurduršanas vai apvalkcaurules kā vienīga iespējama risinājuma izmantošana, pamatojoties uz institūciju izdotajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem) attiecināmos darbu apjomus. Minēta normatīvā regulējuma grozījumu gadījumā izpildītājs nodrošina analoģisko uzdevumu veikšanu saskaņā ar atsevišķiem pasūtītāja norādījumiem.

Visiem rasējumiem jābūt sagatavotiem ar AutoCad un savienojamiem ar AutoCad 2009 (starptautiski pieņemtos DIN un līdzīgos formātos) un visiem teksta dokumentiem jābūt izpildītiem Microsoft Office sistēmā.

Pretendentam (būvprojekta izstrādātājam) jānodod pasūtītājam būvniecības ieceres (inženiertīklu pievadu apliecinājuma karti) gala versija iepriekšējai saskaņošanai ne vēlāk, kā 14 dienas pirms ar projektēšanas pakalpojuma sniegšanu Darbu daļas izpildes termiņa beigām.

Pamatpakalpojumu sniegšana

Vispārīgās vienošanās darbības laikā noslēgto pakalpojumu līgumu ietvaros Izpildītājs saņem atlīdzību par šādu pamatpakalpojumu sniegšanu (turpmāk – pamatpakalpojumi):

PAMATPAKALPOJUMI:

Projektēšanas pakalpojumi 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (Ū vai K)

Projektēšanas pakalpojumi 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai (Ū + K)

Autoruzraudzība

Nosakot atlīdzības apmēru par sniegtiem projektēšanas pakalpojumiem, kā pamatpakalpojumu, ņem vērā projektēto tīklu veidu (ūdensapgādes tīkli – Ū, kanalizācijas tīkli – K). Viena pasūtījuma un uz vispārīgas vienošanās pamata noslēdzamā līguma ietvaros projektētājs sniedz vienu no projektēšanas pamatpakalpojumiem.

Atlīdzību izmaksā pēc attiecīgo pamatpakalpojumu kvalitatīvas izpildes, atlīdzības apmērs nosakāms saskaņā ar projektētāja piedāvājumu iepirkuma procedūras ietvaros.

Finansiālie apgrūtinājumi un speciālās piemaksas

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pasūtītājam konkrēta uzdevuma izpildei Izpildītājs izvērtē, vai izpildot ar projektēšanas pakalpojumu sniegšanu saistīto darbu daļu (pamatpakalpojumu), varētu rasties sekojošie apstākļi (turpmāk – Finansiālie apgrūtinājumi):

Finansiālie apgrūtinājumi

Projektēšanas pakalpojumu ietvaros ir jāparedz vairāk, nekā 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, ja visas pieslēdzamās mājas atrodas vienā zemes gabalā ar vienu kadastra numuru

Ir jāveic būvprojekta saskaņošana ar VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS”

Dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir nepieciešams izbūvēt kanalizācijas sūkņu staciju (KSS)

Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Izpildītājs deklarē iespējamos Finansiālos apgrūtinājumus, ietverot tos savā piedāvājumā un pamatojot to varbūtību ar Izpildītāja sagatavo un ar attiecīgu tīklu izbūves iniciatoru, proti, potenciālo ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju (turpmāk arī saukts par Klientu) saskaņoto principiālo tīklu izvietojuma shēmu ar norādi uz būtiskākajiem pieslēguma elementiem (sastāvdaļām). Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam sakarā ar to ir pienākums pievienojot citus dokumentus vai materiālus, kas varētu liecināt par deklarējamo Finansiālo apgrūtinājumu iestāšanos.

Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Izpildītāja piedāvājumā ietvertie un noteiktajā kārtībā deklarētie Finansiālie apgrūtinājumi dod tiesības Izpildītājam saņemt speciālo piemaksu saskaņā ar Izpildītāja iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtā piedāvājumā ietvertajiem izcenojumiem (turpmāk – speciālā piemaksa):

a – piemaksu par projektēšanas pakalpojumiem, ja projektēšanas pakalpojumu ietvaros ir jāparedz vairāk, nekā 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, ja visas pieslēdzamās mājas atrodas vienā zemes gabalā ar vienu kadastra numuru, un kuru aprēķina par katras papildus dzīvojamās mājas pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai;

b – piemaksu par  1 (vienas) kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) projektēšanu, kura ir nepieciešama  dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

c – piemaksu par būvprojekta saskaņošanu ar VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS”.

Speciālo piemaksu izmaksā, ja noteiktajā kārtībā deklarētie Finansiālie apgrūtinājumi patiešām ir pastāvējuši, izpildot ar projektēšanas pakalpojumu sniegšanu saistīto darbu daļu, un projektētājs projektēšanas pakalpojumu ietvaros ir:

a) paredzējis vairāk, nekā 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (ja visas pieslēdzamās mājas atrodas vienā zemes gabalā ar vienu kadastra numuru);

- b) veicis būvprojekta saskaņošanu ar VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS”;

- c) veicis kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) projektēšanu, kura ir nepieciešama  dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

- Speciālo piemaksu par projektēšanas pakalpojumiem, ja projektēšanas pakalpojumu ietvaros ir jāparedz vairāk, nekā 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (ja visas pieslēdzamās mājas atrodas vienā zemes gabalā ar vienu kadastra numuru), aprēķina par katras papildus dzīvojamās mājas pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

- Speciālo piemaksu par kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) projektēšanu, kura ir nepieciešama  dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, aprēķina par katru KSS.

Ja Izpildītājs nav deklarējis Finansiālos apgrūtinājumus šajā specifikācijā noteiktajā kārtībā, to skaitā neiesniedz attiecīgu piedāvājumu vispār, Izpildītājs zaudē tiesības uz speciālo piemaksu, izņemot gadījumu, kad Klients un pasūtītājs ir noslēguši rakstveida vienošanos par pasūtītāja izdevumu segšanu attiecīgajiem mērķiem.

Laika apgrūtinājumi

Izpildītājam ir tiesības vispārīgajā vienošanās noteiktajā kārtībā pretendēt uz projektēšanas pakalpojumu izpildes termiņa pagarinājumu, kas nav garāks par 1 mēnesi, ja savā piedāvājumā konkrēta uzdevuma izpildei Izpildītājs norāda uz to, ka projektēšanas pakalpojumu izpildes gaitā varētu pastāvēt kaut viens zemāk norādītais laika apgrūtinājums (turpmāk – Laika apgrūtinājumi):

Laika apgrūtinājumi

Ir jāveic būvprojekta saskaņošana ar ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem pieslēdzamā nekustamā īpašuma kopīpašniekiem

Ir jāveic būvprojekta saskaņošana ar citiem nekustamā īpašuma īpašniekiem (zeme zem ēkām, pieguļoša teritorija utml.)

Ir jāveic būvprojekta saskaņošana ar kredītiestādi (banku)

Ir jāveic būvprojekta saskaņošana VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS”

Vairāku laika apgrūtinājumu esamība nedod tiesības uz papildus projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

Ja pēc pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas projektētājs uzskata, ka tas nespēs izpildīt projektēšanas pakalpojumu līgumā paredzētajos termiņos tāda Laika apgrūtinājuma dēļ, kas ir saistīts ar būvprojekta saskaņošanu ar zemes gabala īpašnieku (izņemot pašu Klientu) vai kredītiestādi (banku), projektētājs neiesniedz piedāvājumu, bet līdz attiecīga piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām rakstveidā paziņo pasūtītājam par attiecīga sagaidāma Laika apgrūtinājuma iestāšanos, pievienojot dokumentus vai citus materiālus, kas varētu liecināt par tā iestāšanos.

Ja Izpildītājs ir iesniedzis piedāvājumu un nav deklarējis Laika apgrūtinājumus šajā specifikācijā noteiktajā kārtībā, to skaitā neiesniedz attiecīgu piedāvājumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz projektēšanas termiņa pagarinājumu, izņemot gadījumu, kad Klients un pasūtītājs ir noslēguši rakstveida vienošanos par attiecīgu pasūtītāja saistību izpildes termiņa pagarinājumu.

Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana

Autoruzraudzības pakalpojumus noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros pasūta ar atsevišķu rakstisko uzaicinājumu, vērā ņemot nepieciešamību (pasūtīšana nav obligāta).

Atlīdzības apmērs par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu tiek aprēķināts, kā projektētāja piedāvājumā noteikta daļa (procentos) no visu ar projektēšanu saistīto pakalpojumu vērtības, ko sastāda samaksa par projektēšanas darbiem kā pamatpakalpojumu (Ū vai K / Ū+K), kā arī iespējamās speciālās piemaksas uz deklarēto Finansiālo apgrūtinājumu pamata.

Piedāvājuma noformēšana

Saņemot pasūtītāja uzaicinājumu konkrēta uzdevuma izpildei, Izpildītājs iesniedz pasūtītājam noteiktā veida piedāvājumu, kurš satur vismaz:

1) Izpildītāja sagatavo un ar attiecīgu tīklu izbūves iniciatoru, proti, Klientu saskaņoto principiālo tīklu izvietojuma shēmu ar norādi uz būtiskākajiem pieslēguma elementiem (sastāvdaļām), kas varētu ietekmēt projektējamo tīklu izbūves vērtību;

2) norādi uz konkrēto Finansiālo apgrūtinājumu esamību;

3) norādi uz konkrēto Laika apgrūtinājumu esamību.

Atlīdzības apmēra noteikšana savstarpējam norēķinam

Ja projektētājs iesniedz piedāvājumu konkrēta uzdevuma izpildei saskaņā ar pasūtītāja uzaicinājumu, vispārīgās vienošanās ietvaros noslēdzamā darījuma (izpildāmo pakalpojumu) maksimālo vērtību nosaka, vērā ņemot:

1) projektētāja piedāvājumu konkrēta uzdevuma izpildei, ieskaitot norādes uz Finansiālajiem apgrūtinājumiem;

2) projektētāja iepirkuma procedūras ietvaros piedāvātos izcenojumus,

šajā gadījumā atlīdzību nosaka pēc formulas:

Apied = Prpp + SPdekl + Au*(Prpp + SPdekl)

kur:

Apied – atlīdzība par pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar projektētāja piedāvājumu;

Prpp – projektētāja piedāvājumā norādīta projektēšanas, kā pamatpakalpojuma cena (par vienu no projektēšanas pamatpakalpojumiem Ū vai K / Ū+K);

SPdekl – iespējamo speciālo piemaksu apmērs uz deklarēto Finansiālo apgrūtinājumu pamata;

Au – projektētāja piedāvājumā norādītais atlīdzības apmērs par autoruzraudzības veikšanu (procentos).

Ja projektētājs neiesniedz piedāvājumu konkrēta uzdevuma izpildei saskaņā ar pasūtītāja uzaicinājumu, vispārīgās vienošanās ietvaros noslēdzamā darījuma (izpildāmo pakalpojumu) maksimālo vērtību nosaka, vērā ņemot projektētāja iepirkuma procedūras ietvaros piedāvātos izcenojumus un būtiskākos pieslēguma elementus (sastāvdaļas), kurus nosaka attiecīgie pasūtītāja izsniegtie tehniskie noteikumi objekta pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem,

šajā gadījumā atlīdzību nosaka pēc formulas:

Abp = Prpp + Au*Prpp

kur:

Abp – atlīdzība par pakalpojumu sniegšanu, ja projektētājs nav iesniedzis piedāvājumu;

Prpp – projektētāja piedāvājumā norādīta projektēšanas, kā pamatpakalpojuma cena (par vienu no projektēšanas pamatpakalpojumiem Ū vai K / Ū+K);

Au – projektētāja piedāvājumā norādītais atlīdzības apmērs par autoruzraudzības veikšanu (procentos).

Norēķins par vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgto darījumu (izpildītajiem pakalpojumiem) tiek veikts, pamatojoties uz faktiski izpildīto darbu raksturu un apjomu, vērā ņemot citus iepriekš noteiktos nosacījumus, kas skar atlīdzības apmēra noteikšanu.

Pielikumā: Tehniskais uzdevums projektēšanai

Pielikums

Tehniskajai specifikācijai

Tehniskais uzdevums projektēšanai

būvobjektam, kurš paredz nekustamā īpašuma pieslēgšanu Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai „Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

Projektam ir sekojošas prasības un to izstrādā, ņemot vērā sekojošu informāciju.

Izstrādāt nekustamā īpašuma pieslēgšanas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai pirmās grupas būvniecības ieceri (inženiertīklu pievadu apliecinājuma karti), turpmāk – Projekts, pamatojoties uz Latvijas likumdošanu, kā arī atbilstoši tehniskajiem vai īpašiem noteikumiem.

Tehniskos vai īpašus noteikumus izņem būvprojekta izstrādātājs, izņemot SIA “Daugavpils ūdens” tehniskos noteikumus.

- Ūdensapgādes tīklu projektēšanu veikt saskaņā ar SIA “Daugavpils ūdens” tehniskajiem noteikumiem, kas ir šī projektēšanas uzdevuma neatņemama sastāvdaļa. Cauruļvadu diametri un izvietojumi  jāprecizē projektēšanas gaitā.

- Kanalizācijas tīklu projektēšanu veikt saskaņā ar SIA “Daugavpils ūdens” tehniskajiem noteikumiem, kas ir šī projektēšanas uzdevuma neatņemama sastāvdaļa. Cauruļvadu diametri un izvietojumi jāprecizē projektēšanas gaitā.

- Būvprojekta izstrādātājam jāizstrādā Projekts atbilstoši Būvniecības likumam, MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī atbilstoši citiem spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un standartiem. Būvprojekta izstrādātājam ir jāveic Projekta izstrāde atbilstošā kvalitātē, kā arī tā saskaņošana visās nepieciešamās valsts un pašvaldības instancēs un ar visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas.

- Projektu izstrādāt digitālā formā, LKS-92 TM koordinātu sistēmā, kā arī augstumu sistēmā LAS 2000,5, AutoCAD faila formātā un jāiesniedz Pasūtītājam digitālā veidā uz 2 CD un izdrukātā veidā krāsu variantā 3 eksemplāros (2 oriģināli un viena kopija).

- Projekts noformējams atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām. Rasējumiem izmantot standarta lapas.

- Izstrādājot šo Projektu, jāievēro sekojošas prasības:

  - „Būvniecības likums”, „Aizsargjoslu likums”, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, LR MK Noteikumi Nr. 550 “Vispārīgie būvnoteikumi”,  LR MK Noteikumi Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” un citi spēkā esošie normatīvie dokumenti.

  - Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot derīgu zemes gabala topogrāfisko plānu vai instrumentāli uzmērītu zemes robežu plānu apjomos, kuri ir pietiekami Projekta veiksmīgai izstrādāšanai.

- Veicot Projekta izstrādi, ir jāievēro SIA „Daugavpils ūdens” prasības:

  - Teritorijas plānojuma un inženierkomunikāciju projektēšanas prasības, zālāju, ceļa segumu, ietvju segumu atjaunošanas prasības.

  - Abonenta pieslēgšanai paredzēt atzarojumus no ūdensvada un/vai kanalizācijas ielas tīkliem līdz nekustamam īpašumam vai izmantot esošos ūdensvada un kanalizācijas tīklu atzarojumus. Atzarojumam neesamību gadījumā paredzēt to būvniecību. Izstrādājot ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu izbūves Projektu, nekustamā īpašuma īpašniekam (abonentam) paredzēt iespēju pieslēgties izbūvētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem. Uz ūdensvada pievada piederības robežas izbūvēt ūdensmērītāju aku, kurā var iebūvēt ūdens patēriņa uzskaites mezglu komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai. Pirms ūdensmērītāju akas izbūvēt pazemes tipa servisa aizbīdni (gadījumos, kad ūdensvada atzarojuma pievienojums paredzēts dzelzsbetona ūdensvada akā – akā paredzēt noslēgarmatūru (ventilis))  Uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA “Daugavpils ūdens” Projekta izstrādāšanas gaitā. Uz kanalizācijas pievada piederības robežas izbūvēt plastmasas kontrolaku D400. Aku uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” Projekta izstrādāšanas gaitā.

  - Atkarībā no grunts raksturojumiem un pazemes ūdens līmeņa Projekta risinājumos nodrošināt kanalizācijas aku hermētiskumu (dzelzsbetona aku hidroizolāciju no iekšējās un ārējās puses vai aku no plastmasas piemērošanu).

  - Lai novērstu infiltrāciju kanalizācijas tīklos augsta pazemes ūdeņu līmeņa gruntī, ielas tīklos vēlams piemērot plastmasas akas.

  - plastmasas aku piemērošanas gadījumā, tām

- jāatbilst DIN EN 13598-2,

- jābūt monolītām, izgatavotām no pirmreizēja materiāla,

- jābūt aprīkotām ar kāpnēm,

- jābūt ribotai ārējai virsmai, kas papildus aizsargā aku no uzpeldēšanas,

- vēlams, lai akas tekne būtu gaišā krāsā, servisa laukumam jābūt ar neslīdošo virsmu,

- vienmērīgai slodzes sadalīšanai no augšas akai jābūt aprīkotai ar betona grodu (betona marka С50/60).

- Izstrādājot būvdarbu apjomus jāparedz ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībai visus nepieciešamus komponentus, tajā skaitā segumu atjaunošanu. Jā Projektā nepieciešams ieprojektēt beztranšejas (caurduršanas) vai apvalkcaurules metodi, tad Izpildītajam šo pozīciju un ar šo pozīciju visas saistošos komponentus jāizdala atsevišķi būvdarbu apjomos un jāizstrādā atsevišķo tāmi. Izpildītājam jāsagatavo veicamo darbu apjomu tabulas excel un pdf formātos.

- Projektējama ūdensvada materiāli:

    - Ūdensvada caurules (ja caurules diametrs nepārsniedz DN63) atklātā tranšejas būvniecības metodes piemērošanas gadījumā – PE 100 SDR 11 PN16 , jāatbilst LVS EN 12201-2:2003 (Plastmasas cauruļvadu sistēmas ūdensapgādē. Polietilēns [PE] 2.daļa: Caurules).

    - Beztranšejas (caurduršanas metodes) piemērošanas gadījumā – divslāņu PE 100 RC SDR 11 PN16, jāatbilst LVS EN 12201-2:2003,LVS EN 13244-2:2003,caurulēm jābūt izdotam Atbilstības sertifikātam attiecībā uz PAS 1075 tips 2(Caurules no polietilēna priekš alternatīvām instalācijas metodēm).

Iesniedzot atbilstības dokumentus, jāiesniedz Eiropas Savienībā izsniegtas produktu īpašības deklarācijas.

- Ūdensvada atzarojumu savienojumi ar pazemes tipa aizbīdņiem (servisaizbīdņiem) jāparedz ar saskrūves tipa uzmavām, kuras pieļauj to atkārtotu savienošanu. Servisaizbīdņiem jābūt ar iekšējo vītni no abām pusēm. Servisaizbīdņa korpusam un vākam jābūt izgatavotiem no kaļamā ķeta EN-GJS-400-18, no iekšpuses un ārpuses pārklātam ar epoksīda pulvera krāsojumu atbilstoši RAL-GZ 662.  Servisaizbīdņa ķīlim jābūt izgatavotam no vara sakausējuma Ms58, no ārējās puses pārklātam ar vulkanizētu gumiju atbilstoši EN1074-1. Ķīļa vadības asij (vārpstai) jābūt izgatavotai no pulēta nerūsējoša tērauda St.1.4021 (X20Cr13). Pazemes armatūras pagarinātajiem (vārpstam) jābūt no tā paša ražotāja, kā servisaizbīdnis.

- Prasības vārpstam (pagarinātajiem):

    - vārpstam jābūt no cinkota tērauda;

    - savienošana ar aizbīdņa ķīli un  uzgalvi – no kaļamā ķeta EN-GJS-400-18 saskaņā ar EN 1563, aizsargāti pret koroziju;

    - vārpstu pagarinātājiem jābūt teleskopiskā tipa ar garumu no 1,30 m līdz 1,80 m un no 2,00 m līdz 2,50 m;

    - lai aizsargātu vārpstu no netīrumiem un no pazemes ūdens, tiem jābūt aprīkotiem ar PE aizsargcaurulēm ar blīvēm;

    - vārpstam jābūt aprīkotam ar aizturi, lai nepieļautu teleskopiskā pagarinātāja “izraušanu” montāžas gaitā;

    - pagarinātāja vārpsta savienošanai ar aizbīdņa ķīļa vārpstu jābūt ar šķelttapu.

- Virs pazemes servisaizbīdņa ar pagarinātāju jābūt uzstādītam ķeta koverim. .

    - jābūt paredzētam uzstādīšanai ūdensvada tīklos,

    - materiāls – kaļamais čuguns (Ductile iron) vai pelēks čuguns (Grey cast iron),

    - koveru ražotājiem jābūt sertificētam atbilstoši EN ISO 9001:2008,

    - slodzes klase D400,

    - peldoša tipa koverim jābūt plānās apaļas formās, augšējas daļas atveres iekšējais diametrs min.140mm, vākam jābūt kustīgiem piestiprinājumiem no nerūsējoša tērauda stieņa,

    - nepeldoša tipa koverim jābūt plānās apaļas formās, augšējas daļas atveres iekšējais diametrs min.140mm, kovera augstums – 270mm (+/-10mm), apakšējs ārējais diametrs – 270 mm (+/- 10mm), vākam jābūt kustīgiem piestiprinājumiem no nerūsējoša tērauda stieņa,

- PE caurules savienošana ar pazemes aizbīdni jāparedz ar universālam savienošanas apspaides uzmavām DN15-DN50 melna tērauda, cinkota tērauda un PE caurules pievienošanai (uzmavas viens gals - ar ārējo vītni, otrais – ar uzgriezni un apspaides riņķi - tērauda vai PE cauruļu savienošanai).

- Uzmavai jābūt paredzētai ātrai savienošanai ar melno tēraudu, cinkoto tērauda un PE caurulēm.

- Uzmavām jābūt paredzētiem lai varētu savienot caurules ar gludiem galiem. Uzmavai jānodrošina stingru savienojumu izstiepšanai un bīdīšanai (nodrošināt cieto savienojumu, gan uz izstiepšanu, gan uz bīdīšanu). Uzmavām ir jānodrošina cauruļu savienošanu zem leņķi līdz pat 3º .

- Uzmavai jāsastāv no koniska uzgriežņa, apspaides riņķa, paplāksnes, blīves un uzmavas korpusa ar blīvēšanas kameru. Uzmavai jābūt tādai, lai to varētu atkārtoti izmantot pēc paplāksnes un blīves nomainīšanas.

- Uzmavai jābūt piemērotai izmantošanai ar dzeramā ūdens apgādes sistēmu un izmēģinātiem atbilstoši DVGW W534.

- Uzmavai jābūt izmantojamai ūdensapgādes sistēmā ar spiedienu līdz 10 bar.

- Prasības uzmavas materiāliem:

- korpuss – no lieta kaļamā ķeta atbilstoši EN-GJMB 350-10, EN 1562; EN-GSJ-400-15, DIN EN 1563;

- koniska uzgrieznis – no lieta kaļamā ķeta atbilstoši EN-GJMB 350-10, EN 1562; EN-GSJ-400-15, DIN EN 1563;

- apspaides riņķis – no cinkota tērauda St.37

- blīve – no NBR (Nitrile butadiene rubber) izmantošanai ar dzeramā ūdens apgādes sistēmu

savienojuma vītni – atbilstoši ISO 7/1

- PE caurules pievienošanas vietās atbalsta ieliktņu uzstādīšana ir obligāta. Tas nodrošina papildus caurules stingrumu savienošanas mezglos, gadījumos, kad savienošana ir veicama ar apspiedes uzmavām. Ieliktnīšiem jābūt bronzas vai no misiņa. Ieliktņu garums - no 60 mm līdz 90 mm (+/- 10mm) atkarībā no caurules diametra.

- Pievienošanu ielas ķeta ūdensvada cauruļvadiem DN100 un vairāk jānodrošina ar seglu uzmavām. Vēlams izmantot seglu uzmavas, kas pieļauj veikt caurules urbšanu zem spiediena.

- seglu materiāls - kaļamais ķets EN-GJS-400-18, saskaņā ar EN 1563 (Founding. Spheroidal graphite cast irons ) (GGG400 – DIN 1693), no iekšpuses un ārpuses pārklātam ar epoksīda pulvera krāsojumu, atbilstoši RAL-GZ 662 (HEAVY-DUTY CORROSION PROTECTION OF VALVES and FITTINGSBY POWDER COATING) (GSK (Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz)) tas ir:

- blīvējums – elastomēra gumija, piemērotas dzeramā ūdens,

- skava – no nerūsējoša tērauda (min 1.4571 – AISI 316Ti) ar gumijas pārklājumu,

- bultskrūves – no nerūsējoša tērauda (min 1.4308 – AISI 304),

- uzgriežņi - no nerūsējoša tērauda (min 1.4401 – AISI 316) ar berzes uzliku.

- Pievienošanu ielas PE ūdensvada cauruļvadiem, atbilstošos temperatūras laika apstākļos jānodrošina ar elektrometināmiem veidgabaliem.

- veidgabalu ražošanā jābūt kvalitātes kontrolei, sertificētai saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9001:2008.

- katram veidgabalam jābūt atpazīšanas funkcijas svītru kodam (Traceability), kas satur datus par veidgabala izgatavošanu.

- veidgabalu materiāls – PE 100 atbilstoši sekojošu standartu prasībām – EN 15553-3, EN 12201-3, ISO 4427-3 un ISO 4437-3.

- Ūdensvada atzarojumu pievienošanas dzelzsbetonā akās paredzēt nerūsējošā tērauda ventili (lodveida krānu)

      - Lodveida krāniem jābūt pilnīgi caurejamam atvērtā stāvoklī un aprīkotam ar rokturi.

      - Lodveida krāniem jābūt izgatavotam saskaņā ar standartu EN 13828:2004 (Building valves. Manually operated copper alloy and stainless steel ball valves for potable water supply in buildings. Tests and requirements.)

      - Lodveida krāna materiāls – nerūsējošs tērauds AISI 316 (CF8M) (pieļaujams, ka roktura, paplāksnes,

      - Vītne galos jāatbilst DIN 2999.

      - Lodes sēdekli no PTFE (Politetrafluoretilēns) +15% G.F. (Glass Fiber).

      - Neizkritušais kāts - Невыпадающий шток

      - Vitona kāta blīvgredziens

      - PTFE kāta blīve

      - Bloķēšanas sistēma pret nejaušas atklāšanas

      - max. Darba spiediens 63bar

      - Darba temperatūra -25°C +180°C.

- Prasības ūdens mērīšanas akas DN 15-20 ūdensmērītājiem.

Ūdens mērīšanas akas korpusam ir jābūt izgatavotam no PVC saskaņā ar NF T 54-003.  Ūdens mērīšanas akas korpusam ir jābūt pilnībā siltumizolētam visā tā garumā. Siltumizolācijai ir jābūt izgatavotai no PSE (putupolistirols) ar blīvumu ne mazāku par 30 g/l vai ekvivalenta materiāla, kas nodrošina akas pietiekamo izolāciju āra apstākļiem līdz – 30°C. Ūdens mērīšanas akai ir jābūt kompaktai un viegli uzstādāmai – korpusa diametram nav jāpārsniedz 500 mm, bet augstumam ir jābūt ne mazākam par 1800 mm, ar regulēšanas iespēju 200 mm robežās. Ūdens mērīšanas akai ir jābūt nokomplektētai ar hermētiski aiztaisāmu EN124 kaļamā ķeta lūku, ar slodzes klasi ne zemāku par C125 un ar iespēju ierīkot lūkas aizslēgšanas mehānismu. Ūdens mērīšanas akai ir jābūt pilnībā nokomplektētai pieslēgšanai pie ūdensvada tīkla – polietilēna caurulēm ir jābūt izvadītām apakšējā akas daļā, bet iekšpusē pilnībā sagatavotām ūdens mērītāja pievienošanai. Iekšējai ūdensmērītāja instalācijai ir jābūt izvietotai 400 mm ± 100 mm dziļumā no zemes virsmas, kā arī ir jābūt piemērotai ūdensmērītāja DN 15 pieslēgšanai ar garumu 110 mm, kā arī 2. variantā ir jābūt piemērotai ūdensmērītāja DN=20 pieslēgšanai ar garumu 190 mm. Ūdensmērītāja pieslēgšanas mezglam ir jāietver sevī vienvirziena noslēgvārsts. Zem ūdensmērītāja mezgla ir jābūt uzstādītai speciālai plastmasas aizsargrestei, lai pasargātu dažādus priekšmetus no iekrišanas akā. Visām detaļām, kuras tiek izmantotas iekšējā instalācijā (izņemot vienvirziena noslēgvārstu), ir jābūt paredzētām uz 16 bar darba spiedienu, par ko ražotājam ir jāuzrāda attiecīgie testēšanas sertifikāti. Visiem vārstiem, veidgabaliem un savienojumiem, kuri tiek izmantoti iekšējā instalācijā, ir jābūt izgatavotiem no misiņa saskaņā ar EN 12164/ EN 12168/ EN 1982. Savienojošām uzmavām pieslēgšanai pie ūdensvada tīkla ir jābūt izgatavotām no misiņa saskaņā ar EN 12164 / EN12168 / EN 1982.  No augšas ūdensmērītāja mezglam ir jābūt aizsargātam ar siltumizolējošo vāku zem kaļama ķeta lūkas. Katrai ūdensmērītāju akai ir jābūt nokomplektētai ar uzstādīšanas instrukciju.

- Prasības projektējamiem pašteces kanalizācijas tīkliem un to materiāliem.

- Piemērotas caurules - gludsienu vai gofrēto sienu PP (polipropilēna), vai PVC (polivinilhlorīda).

Caurulēm ir jāatbilst standartam EN 13476-3:2007 un jābūt ar strukturētām sienām (gofrēta ārpusē), kas nodrošina paaugstinātu mehānisku izturību, vai gludsienu caurules no neplastificēta polivinilhlorīda (PVC) ar paplašinājumiem vienā galā un blīvēšanas gumiju komplektā, oranžā krāsā un jāatbilst standartam LVS EN 1401-1, LVS EN 13476-2:2007. Caurulēm jābūt SN8 klases (8kN/m2).

Caurulēm jābūt pieļaujamām cauruļvadu skalošanai zem spiediena (atbilstoši CEN/TR 14920:2005).

Caurulēm, veidgabaliem, blīvumiem un abonentu pieslēgšanas akām d400 jābūt no viena izgatavotāja, lai maksimāli nodrošinātu kanalizācijas sistēmas ūdensnecaurlaidīgumu.

PP caurules iekšpusei jābūt no pirmreizēja materiāla, gaišā krāsā (ieteicama balta), lai nodrošinātu labāku redzamību veicot pārbaudi. Caurulēm jābūt aprīkotām ar cieši piemetinātu monolītu uzmavu. Cauruļu savienojuma vietai ir jābūt gludai, lai savienojums neradītu šķidruma tecēšanas pretestību. Pielaidei starp cauruli un uzmavu ir jābūt pielāgotai tā, lai nodrošinātu vieglāku montāžu, pilnīgu cauruļvada hermētiskumu atbilstoši EN 13476-3, vienādu savienojuma vietas un caurules stingrumu, neradītu šķidruma plūsmas bremzēšanu.

Iesniedzot atbilstības dokumentus, jāiesniedz Eiropas Savienībā izsniegti produktu atbilstības sertifikāti.

- Būvuzņēmējam jānodrošina kanalizācijas caurules pievienošanas vietas hermētiskumu, līdz ar ko:

Caurumus plastmasas cauruļu sieniņās (bezaku pievienošanas gadījumos) un plastmasa aku sieniņas jāierīko tikai ar paredzētiem šim, mērķim frēzēm un caurules pievienošanu jāveic tikai rūpnieciski izgatavotam uz vietas uzstādāmam (“in situ”) uzmavām.

Gadījumos, kad būvniekam jāpieslēgt caurules dzelzsbetonu akam, aizsargčaulas plastmasas caurulēm ir obligāta, bojātu dzelzsbetona akas sieniņu jāaizmūrē ar betona maisījumu vai javu un papildus apstrādāt ar hidroizolāciju.

- Prasības kanalizācijas akām D400:

Pašteces kanalizācijas sistēmas plastmasas aku D400 augšēja daļa jābūt teleskopiski savienota ar plastmasas akas stāvcauruli, lai nodrošinātu regulējumu akas augstumu min. 0,3m. Apaļa ķeta lūka ar rāmi, atvere min 315mm, slodzes klase D400 (40t.), jāatbilst EN124 prasībām.

Prasības lūkam:

- Lūkām jābūt paredzētam uzstādīšanai kanalizācijas un ūdensvada akās bez ventilācijas atverēm.

- Lūkas klase D400.

- Lūku materiāls:

- lūku rāmji – no kaļamā čuguna ( Ductile iron – EN-GJS atbilstoši EN 1563)

- lūku vāki – no kaļamā čuguna ( Ductile iron – EN-GJS atbilstoši EN 1563). (Uz lūku virsmas jābūt redzamam atbilstošam logotipam, kas liecina  par lūku materiāla atbilstību (piem. “GS”)

- Lūku ražotājam jābūt sertificētam atbilstoši EN ISO 9001:2000

- Lūkam jāatbilst EN 124:1994 (Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Design requirements, type, testing, marking, quality control). Atbilstoši šim standartam lūku virsmai ir jābūt izlietai, kur jābūt redzamai kā minimums sekojošai informācijai par lūkām:

- atbilstošā standarta numurs, proti “EN 124”

- lūkas klase, proti B125, C250, D400 vai E 600,

- ražotāja nosaukums vai logo,

- sertificējošās neatkarīgās iestādes logo, kas apliecina atbilstību EN124

- Lūkām un rāmjiem jābūt apaļiem.

- Ielās ar asfalta segumu paredzētas “peldošā” tipa lūkas, ielās ar grants segumu – “nepeldoša” tipa.

- Starp rāmi un vāku jābūt uzstādītam  blīvgredzenam no kompozīta vai PE materiāla.

- Lūku vākam jābūt piestiprinātam pie rāmja ar eņģi, atvērtā stāvoklī ( 90°) jābūt nodrošinātai lūkas bloķēšana pret nejaušu aizciršanos.

Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, saskaņots Projekts (2 oriģināli un viena kopija, kā arī digitālā veidā uz 2 CD) jāiesniedz Pasūtītājam.

2.pielikums

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

ID Nr. DŪ-2017/1

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

###### Informācija par pretendentu:

nosaukums 	____________________________________,

vienotais reģ. Nr.	____________________________________,

juridiskā adrese	____________________________________,

e-pasta adrese	____________________________________,

tālruņa numurs	____________________________________,

faksa numurs	____________________________________,

bankas rekvizīti	____________________________________

____________________________________,

pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats,

tā pilnvaras apliecinošs

dokuments	____________________________________

____________________________________

ar šā pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā <iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.>,

- apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;

- apliecina gatavību izpildīt pakalpojumu saskaņā ar Pasūtītāja prasībām iepirkuma procedūras <iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.> ietvaros;

- apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;

- atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgās vispārīgās vienošanās noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz <norādīt piedāvājuma derīguma termiņu saskaņā ar nolikuma prasībām>;

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā vispārīgās vienošanās projekta noteikumiem un ir gatavs vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā to noslēgt ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā projekta noteikumiem;

- apliecina, ka ar nolikumam pievienotā vispārīgās vienošanās projekta noteikumi ir saprotami un pieņemami;

- garantē, ka visa tā piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

3.pielikums

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

# iepirkuma procedūras

„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

ID Nr. DŪ-2017/1

ietvaros

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

Ar šo pretendents ___________________ apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv šādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:

1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam vienošanās izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

6) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

# iepirkuma procedūras

„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

ID Nr. DŪ-2017/1

ietvaros

1. Veidne, kas aizpildītas saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.

2. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas veidnē norādītās pozīcijas attiecībā uz pakalpojumiem, kas tiks sniegti saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Pozīcijas iekļautām cenām jābūt attiecīgo pakalpojumu sniegšanas pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas pretendentam varētu rasties, izpildot noslēdzamās vispārīgās vienošanās un pakalpojumu līguma nosacījumus.

3. Pakalpojuma cenā jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par pakalpojuma sniegšanu atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām un līguma noteikumiem, tai skaitā tehniskām specifikācijām.

4. Vienības cenā ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kas saistītas ar vienošanās un pakalpojumu līguma prasību ievērošanu, piemēram, dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, drošība, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

5. Visas izmaksas jāizsaka euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.

6. Vienības cenas ir fiksētas un nevar mainīties vispārīgās vienošanās darbības laikā.

7. Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā.

8. Iepirkuma procedūras laikā pretendentu var lūgt iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

9. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno līguma izpilde, vadoties no stingrākām prasībām.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

# iepirkuma procedūras

„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”

ID Nr. DŪ-2017/1

ietvaros

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

Finanšu piedāvājumā norādītās cenas pasūtītājs izmanto piedāvājuma izvēlei, kā arī atlīdzības apmēra noteikšanai noslēdzamās vispārīgas vienošanās darbības laikā. Norādītās cenas par vienu vienību ir saistošas vispārīgas vienošanās slēdzējiem un nevar mainīties vienošanās darbības laikā. Pasūtītājs negarantē paredzamās līgumcenas sasniegšanu un visu pozīciju pasūtīšanu vispārīgas vienošanās darbības laikā.

Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Izpildītāja piedāvājumā saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām ietvertie (deklarētie) Finansiālie apgrūtinājumi dod tiesības Izpildītājam saņemt speciālo piemaksu saskaņā ar šo finanšu piedāvājumu.

Pretendenta piedāvātais atlīdzības apmērs par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu (procentos) nedrīkst pārsniegt 10 % no visu ar projektēšanu saistīto pakalpojumu vērtības, ko sastāda samaksa par projektēšanas darbiem kā pamatpakalpojumu, kā arī iespējamās piemaksas uz deklarēto Finansiālo apgrūtinājumu pamata. Ja pretendents neievēro šo nosacījumu, tas tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

Ja Izpildītājs vispārīgās vienošanās ietvaros neiesniedz vienošanās un/vai attiecīga uzaicinājuma prasībām atbilstošu piedāvājumu līdz tā iesniegšanas termiņa beigām, pasūtītājs aprēķina noslēdzamā līguma maksimālo cenu, ņemot vērā šajā finanšu piedāvājumā norādīto attiecīgajiem pamatpakalpojumiem paredzēto cenu, vadoties no pasūtītāja uzaicinājumā un tehniskajos noteikumos norādītās informācijas attiecībā uz izpildāmo darbu raksturu.

| Pozīcijas apraksts |  |  | Atlīdzības apmērs |
| --- | --- | --- | --- |
| Pamatpakalpojumi | 1 | Projektēšanas pakalpojumi 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (Ū vai K) | <…> EUR (bez PVN) |
|  | 2 | Projektēšanas pakalpojumi 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai (Ū+K) | <…> EUR (bez PVN) |
|  | 3 | Atlīdzības apmērs par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu (% no visu ar projektēšanu saistīto pakalpojumu vērtības, ko sastāda samaksa par projektēšanas darbiem kā pamatpakalpojumu, kā arī iespējamās piemaksas uz deklarēto Finansiālo apgrūtinājumu pamata) | <…> % |
| Speciālā piemaksa | 4 | Piemaksas apmērs par projektēšanas pakalpojumiem, ja projektēšanas pakalpojumu ietvaros ir jāparedz vairāk, nekā 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, ja visas pieslēdzamās mājas atrodas vienā zemes gabalā ar vienu kadastra numuru, un kuru aprēķina par katras papildus dzīvojamās mājas pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai | <…> EUR (bez PVN) |
|  | 5 | Piemaksas apmērs par 1 (vienas) kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) projektēšanu, kura ir nepieciešama dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai | <…> EUR (bez PVN) |
|  | 6 | Piemaksas apmērs par būvprojekta saskaņošanu ar VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS” | <…> EUR (bez PVN) |

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu Nr.__________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432,  adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Izpildītājs, kurš ir ieguvis tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos, pamatojoties uz iepirkumu komisijas lēmumu, kas pieņemts iepirkuma procedūras „________________________”, identifikācijas Nr.______________ (turpmāk saukta par Iepirkumu) ietvaros:

(nosaukums) tās 		 (pārstāvis) personā, kas Izpildītāju pārstāv uz 			 (pārstāvības pamats) pamata,

turpmāk tekstā visi kopā saukti par Līdzējiem, noslēdz šo vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās).

- Vienošanās mērķis un priekšmets

  - Vienošanās ir paredzēta kārtība, kādā Vienošanās darbības laikā starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiks slēgti attiecīgi projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līgumi, kā arī šo noslēdzamo līgumu (tiesisku darījumu) sastāvdaļas, to skaitā, bet ne tikai, noteikumi attiecībā uz projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas kārtību, cenu, kvalitātes jautājumiem, pakalpojumu līguma noteikumiem.

  - Uz Vienošanās pamata noslēdzamā pakalpojumu līguma priekšmets ir projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Vienošanās pielikums Nr.1), noslēdzamā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma noteikumiem (Vienošanās pielikums Nr.2) un atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām (turpmāk tekstā – Darbi).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt Darbus, kas nebūtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1) norādītajiem, tiem plānojot ne vairāk par EUR 7 000 (septiņi tūkstoši euro). Par tādu Darbu cenām, kārtību, termiņiem un citiem izpildes nosacījumiem Līdzēji vienojas atsevišķi, izmantojot Vienošanās paredzētos līdzekļus darījuma slēgšanai.

- Vienošanās darbības laiks

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt Darbus 1 (viena) gada laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas (turpmāk arī – Darbu pasūtīšanas periods), pēc minēta perioda beigām ikviens Līdzējs ir atbildīgs par jebkādu uz Vienošanās pamata tapušo saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Vienošanās tiek uzskatīta par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai.

  - Vienošanās noteikumi tiek piemēroti līdz dienai, kad pilnībā tiek izpildītas Līdzēju saistības sakarā ar Darbu pasūtīšanas periodā Izpildītājam nosūtītajiem Uzaicinājumiem, pasūtot attiecīgus projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumus.

  - Darbu pasūtīšanas periods tiek automātiski un bez iepriekšējas norunas pagarināts par 1 (vienu) mēnesi, ja Pasūtītājs pirms noteiktā Darbu pasūtīšanas perioda beigām nav rakstveidā informējis Izpildītāju par Darbu pasūtīšanas perioda beigām. Jebkurā gadījumā Vienošanās 2.1.apakšpunktā noteiktais Darbu pasūtīšanas periods var tikt pagarināts uz laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem.

- kārtība līgumu slēgšanai

  - Atsevišķu pakalpojumu līgumu noslēgšanai Pasūtītājs uzaicina Izpildītāju, ievērojot Vienošanās noteiktās prasības.

  - Lai noslēgtu projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līgumu, Pasūtītājs nosūta Izpildītājam Uzaicinājumu (Uzaicinājuma forma norādīta Vienošanās pielikumā Nr.3) iesniegt Piedāvājumu konkrētā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanai.

    - Uzaicinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam jebkurā no Vienošanās norādītajiem dokumentu nosūtīšanas veidiem. Prioritārie Uzaicinājuma nosūtīšanas veidi – pa faksu vai e-pastu.

    - Ja Uzaicinājums tika nosūtīts pa faksu vai pa e-pastu, Izpildītājs apstiprina Uzaicinājuma saņemšanas faktu, nosūtot paziņojumu uz Pasūtītāja norādīto faksa numuru vai e-pasta adresi. Šāda paziņojuma nosūtīšanu Izpildītājs nodrošina līdz tekošās darba dienas beigām (plkst.16:30), ja attiecīgs Uzaicinājums tika izsūtīts līdz plkst.12:00, vai līdz nākamās darba dienas plkst.12:00, ja attiecīgs Uzaicinājums tika izsūtīts pēc plkst.12:00. Pasūtītājs pārliecinās par to, vai Izpildītājs ir saņēmis Uzaicinājumu.

    - Uzaicinājumā Pasūtītājs norāda nekustamā īpašuma adresi, kas paredzēts pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, pievienojot attiecīgus Pasūtītāja izdotos tehniskos noteikumus. Uzaicinājumā norāda Pasūtītāja faksa numuru un e-pasta adresi, uz kuru iesniedzams Piedāvājums, var norādīt izpildāmo Darbu aprakstu, kā arī citu informāciju. Gadījumā, ja Pasūtītājs pasūta Darbus, kas nebūtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1) norādītajiem, Uzaicinājumā papildus norāda pasūtamo Darbu izpildes kārtību, termiņus un citus nosacījumus.

  - 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā Uzaicinājuma nosūtīšanas dienas Izpildītājs iesniedz Piedāvājumu saskaņā ar Piedāvājuma formu, kura norādīta Vienošanās pielikumā Nr.4.

    - Piedāvājumu Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam jebkurā no Vienošanās norādītajiem dokumentu nosūtīšanas veidiem. Prioritārie Piedāvājuma nosūtīšanas veidi – pa faksu vai e-pastu.

    - Pasūtītājs apstiprina Piedāvājuma saņemšanas faktu, nosūtot paziņojumu uz Izpildītāja norādīto faksa numuru vai e-pasta adresi. Šāda paziņojuma nosūtīšanu Pasūtītājs nodrošina līdz tekošās darba dienas beigām (plkst.16:30), ja attiecīgs Piedāvājums tika izsūtīts līdz plkst.12:00, vai līdz nākamās darba dienas plkst.12:00, ja attiecīgs Piedāvājums tika izsūtīts pēc plkst.12:00. Izpildītājs pārliecinās par to, vai Pasūtītājs ir saņēmis Piedāvājumu.

    - Piedāvājumā ir jāsniedz informācija par visiem Pasūtītāja Uzaicinājumā norādītajiem aspektiem, atsevišķi norādot maksimālo Darbu izpildes vērtību, iespējamos tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1) uzskaitītos Finansiālos un Laika apgrūtinājumus Darbu izpildei, kā arī pievienojot Izpildītāja sagatavoto un ar attiecīgu tīklu izbūves iniciatoru, proti, potenciālo ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju (turpmāk arī saukts par Klientu) saskaņotu principiālo tīklu izvietojuma shēmu. Sagatavojot Piedāvājumu un deklarējot Finansiālos vai Laika apgrūtinājumus Darbu izpildei, Izpildītājs ievēro arī citus tehniskajā specifikācijā norādītas prasības (Vienošanās pielikums Nr.1). Piedāvājums ir derīgs 1 (vienu) gadu, termiņu skaitot no tā saņemšanas dienas pie Pasūtītāja.

    - Izpildītājs nodrošina un pārliecinās par to, lai Pasūtītājs saņemtu tā Piedāvājumu līdz attiecīga Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Uz katru Uzaicinājumu Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt tikai 1 (vienu) Piedāvājumu. Piedāvājumus, kurus ir Pasūtītājs saņem pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām neizskata.

  - Izpildītājs ir tiesīgs atteikties no Piedāvājuma iesniegšanas un pakalpojumu līguma noslēgšanas, rakstveidā paziņojot par to Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā Uzaicinājuma nosūtīšanas dienas un norādot uz pamatu uzskatīt, ka ar pieprasīta nekustamā īpašuma pieslēgšanu ūdensvada vai kanalizācijas tīkliem saistītie Darbi varētu saturēt maģistrālo ūdensvada vai kanalizācijas tīklu projektēšanu. Šajā punktā norādīto apstākļu esamība jebkurā gadījumā iznīcina jau noslēgta līguma par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu spēku, ja Puses rakstveidā nav vienojušies citādi. Ja Izpildītājs nav norādījis uz minētiem apstākļiem šajā punktā noteiktajā kārtībā, tas uzņemas risku par visiem tā izdevumiem un iespējamiem zaudējumiem gadījumā, ja minētie apstākļi paliek acīmredzami pakalpojumu līguma izpildes laikā, un noslēgtais līgums par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu ir zaudējis spēku, tāpat proti, zaudē tiesības uz jebkurām kompensācijām vai atlīdzību.

  - Ja pēc Uzaicinājuma saņemšanas Izpildītājs uzskata, ka tas nespēs izpildīt projektēšanas Darbus pakalpojumu līgumā paredzētajos termiņos tāda Laika apgrūtinājuma dēļ, kas ir saistīts ar būvprojekta saskaņošanu ar zemes gabala īpašnieku (izņemot pašu Klientu) vai kredītiestādi (banku), Izpildītājs neiesniedz Piedāvājumu, bet līdz attiecīga Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām rakstveidā paziņo Pasūtītājam par attiecīga sagaidāma Laika apgrūtinājuma iestāšanos, pievienojot dokumentus vai citus materiālus, kas varētu liecināt par tā iestāšanos.

  - Ja pēc Pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas Izpildītājs uzskata, ka tas nespēs izpildīt ar projektēšanas pakalpojumiem saistīto Darbu daļu līgumā paredzētajos termiņos tāda tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1) paredzēta Laika apgrūtinājuma dēļ, kas ir saistīts ar būvprojekta saskaņošanu ar zemes gabala īpašnieku (izņemot pašu Klientu) vai kredītiestādi (banku), Izpildītājs neiesniedz piedāvājumu, bet līdz attiecīga Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām rakstveidā paziņo Pasūtītājam par sagaidāma Laika apgrūtinājuma iestāšanos, pievienojot dokumentus vai citus materiālus, kas varētu liecināt par tā iestāšanos.

  - Izpildītājam ir tiesības pretendēt uz projektēšanas Darbu daļas izpildes termiņa pagarinājumu, kas nav garāks par 1 mēnesi, ja savā Piedāvājumā konkrēta uzdevuma izpildei Izpildītājs norāda uz to, ka projektēšanas Darbu izpildes gaitā varētu pastāvēt kaut viens tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1) norādītais Laika apgrūtinājums. Vairāku Laika apgrūtinājumu esamība nedod tiesības uz papildus projektēšanas Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Darbu izpildes termiņš sakarā ar atbilstoši Vienošanās prasībām deklarēto Laika apgrūtinājumu iestāšanos tiek pagarināts līgumā par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu noteiktajā kārtībā.

  - Ja Izpildītājs ir iesniedzis Piedāvājumu un nav deklarējis Laika apgrūtinājumus tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1) noteiktajā kārtībā, vai neiesniedz attiecīgu piedāvājumu vispār, Izpildītājs zaudē tiesības uz projektēšanas pakalpojumu Darbu daļas termiņa pagarinājumu, izņemot gadījumu, kad Klients un Pasūtītājs ir noslēguši rakstveida vienošanos par attiecīgu Pasūtītāja saistību izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Ja Izpildītājs nav deklarējis Finansiālos apgrūtinājumus tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1) noteiktajā kārtībā, to skaitā neiesniedz attiecīgu Piedāvājumu vispār, Izpildītājs zaudē tiesības uz speciālo piemaksu saskaņā ar tehniskās specifikācijas (Vienošanās pielikums Nr.1) noteikumiem, izņemot gadījumu, kad Klients un Pasūtītājs ir noslēguši rakstveida vienošanos par Pasūtītāja izdevumu segšanu attiecīgajiem mērķiem.

  - Pasūtītājs iespējami ātri informē Izpildītāju par vērtēšanas rezultātiem un lēmuma pieņemšanu par pakalpojumu līguma noslēgšanu, pēc kā Izpildītāju rakstveidā aicina noslēgt līgumu par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu (tiesiskā darījuma akcepts). Rezultātu paziņošanai un aicinājuma nosūtīšanai piemērojami Vienošanās noteikumi par Uzaicinājuma nosūtīšanu Izpildītājam.

  - Izpildītājs nodrošina projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanu 5 (piecu) darba dienu laikā attiecīga aicinājuma nosūtīšanas dienas, noslēdzamā līguma būtiskākie noteikumi ir pievienoti Vienošanās pielikumā Nr.2.

  - Pasūtīto Darbu izpildes termiņš, apjoms un kārtība ir noteikti tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs pasūtījis Darbus, kas nebūtiski atšķiras no tajā norādītajiem) un noslēdzamā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līgumā (Vienošanās pielikums Nr.2). Attiecīga projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanas termiņš sāk tecēt no dienas, kad abi Līdzēji ir akceptējuši tiesisko darījumu (līguma noslēgšanu), proti, Pasūtītājs ir aicinājis Izpildītāju noslēgt līgumu saskaņā ar Vienošanās noteikumiem.

  - Pasūtītājs pasūta Darbus pēc nepieciešamības, ņemot vērā savas finansiālās iespējas. Jebkurā gadījumā pasūtījuma izdarīšana ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums. Vienošanās darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt pieprasījumus (Uzaicinājumus) neierobežotā skaitā.

  - Pieņemot lēmumu par pakalpojumu līguma noslēgšanu, Pasūtītājs pārbauda attiecīgajā Izpildītāja Piedāvājumā norādītās maksimālās pakalpojumu cenas pamatotību un atbilstību Iepirkuma ietvaros iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādītajiem paredzamo Darbu izcenojumiem. Pieņemtais lēmums Pusēm ir saistošs un kļūst par pamatu projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanai.

  - Vienošanās darbības laikā Izpildītājam ir aizliegts piedāvāt lielāku attiecīgajiem Darbiem paredzēto kopējo vērtību (cenu) par to, ko tas bija norādījis Iepirkuma ietvaros iesniegtajā finanšu piedāvājumā (Izpildītāja finanšu piedāvājums pievienots Vienošanās pielikumā Nr.5).

  - Ja Izpildītājs nav izpildījis pienākumu, saistītu ar Vienošanās un/vai attiecīga Uzaicinājuma prasībām atbilstoša Piedāvājuma iesniegšanu līdz tā iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs aprēķina noslēdzamā pakalpojumu līguma maksimālo cenu, ņemot vērā attiecīga Izpildītāja finanšu piedāvājumā (Vienošanās pielikums Nr.5) norādīto attiecīgajiem Darbiem (pamatpakalpojumiem) paredzēto cenu, vadoties no Uzaicinājumā un Pasūtītāja tehniskajos noteikumos norādītās informācijas attiecībā uz izpildāmo Darbu raksturu, izņemot gadījumu, kad Pasūtītājs pasūta Darbus, kas nebūtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1) norādītajiem. Izpildītāja pienākuma, saistīta ar Vienošanās un/vai attiecīga Uzaicinājuma prasībām atbilstoša Piedāvājuma iesniegšanu līdz tā iesniegšanas termiņa beigām, neizpilde neaptur vērtēšanas procesu un neatbrīvo to no pienākuma noslēgt pakalpojumu līgumu pēc attiecīga Pasūtītāja aicinājuma saņemšanas.

  - Aprēķināta noslēdzamā pakalpojumu līguma maksimālā cena kļūst saistoša Līdzējiem.

- norēķinu kārtība, LīGUMSODS

  - Par izpildīto Darbu Pasūtītājs ar Izpildītāju norēķinās saskaņā ar Vienošanās, noslēdzamā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma (Vienošanās pielikums Nr.2) un tehniskās specifikācijas (Vienošanās pielikums Nr.1) noteikumiem. Slēdzot projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līgumu, avansa maksājums netiek paredzēts un šis nosacījums nav maināms.

  - Attiecīgu pasūtīto Darbu apmaksas procedūrā Līdzēji izmanto rēķinu, kurā Izpildītājs norāda Iepirkuma, Vienošanās, kā arī noslēdzamā pakalpojumu līguma identificējošos datus, to skaitā (bet ne tikai) nosaukumu un numuru, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt rēķinu bez minētajiem rekvizītiem.

  - Ja Izpildītājs nenodrošina projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanu 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga aicinājuma nosūtīšanas dienas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100 (simt euro) apmērā.

  - Ja Izpildītājam nav iespējams termiņā izpildīt Darbus sakarā ar to, ka Klients nenodrošina projektēšanas dokumentācijas saskaņošanu no paša Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai tādu iemeslu dēļ, par kuru iestāšanos nav vainojams Izpildītājs, un Darbi tika veikti saskaņā ar Klientu saskaņoto principiālo tīklu izvietojuma shēmu ar norādi uz būtiskākajiem pieslēguma elementiem (izņemot gadījumus, kad šāds tīklu izvietojums nonāk pretrunā ar attiecīgajām būvniecības normām un standartiem), Līgums automātiski zaudē spēku Darbu izpildes termiņa pēdējā dienā, bet Pasūtītājs maksā līgumsodu Izpildītājam EUR 100 (simt euro) apmērā, kā visu Izpildītāja iespējamo zaudējumu kompensāciju. Šajā Vienošanās punktā paredzēto kārtību nepiemēro, ja projektēšanas dokumentācija netiek saskaņota Klienta nāves dēļ vai Izpildītājs nenodrošina pilnvērtīga Piedāvājuma iesniegšanu Vienošanās paredzētajā kārtībā.

  - Ja Izpildītāja rīcības dēļ Pasūtītājs ir izmantojis savas Vienošanās pielīgtas tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu, kura apmērs ir vienāds ar pusi no Vienošanās ietvaros iesniedzamās Līguma izpildes garantijas summas. Ja no šādas Izpildītāja rīcības, kas kļuvusi par Vienošanās izbeigšanas iemeslu, atbilstoši spēkā esošajiem nolīgumiem Pasūtītājam tāpat rodas tiesības prasīt no Izpildītāja cita līgumsoda samaksu, Izpildītājam tiek piemērots bargākais līgumsods, ievērojot non bis in idem principu.

  - Vienošanās paredzēto līgumsodu piemērošana netiek uzskatīta par zaudējumu atlīdzību, ja nav tieši atrunāts pretējais. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām vai izmantot šim nolūkam attiecīga Izpildītāja iesniegto Līguma izpildes garantiju.

5. LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

5.1. 14 dienu laikā no Vienošanās spēkā stāšanās dienas katrs Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju EUR 3 500 (trīs tūkstoši pieci simti euro) apmērā. Līguma izpildes garantiju izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība. Garantijas būtiskākajiem nosacījumiem jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnē norādītajiem (Vienošanās pielikums Nr.6).

5.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā visā Vienošanās darbības laikā.

5.3. Ja iesniegtās Līguma izpildes garantijas būtiskākie nosacījumi (tostarp termiņš un summa) nonāk pretrunā ar Vienošanās noteikumiem, Izpildītājam bez īpaša Pasūtītāja brīdinājuma ne vēlāk, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no neatbilstības iestāšanas dienas, ir jāiesniedz Pasūtītājam Vienošanās noteikumiem atbilstoša garantija. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina šajā punktā noteiktās kārtības ievērošanu 28 dienas pirms iesniegtās Līguma garantijas beigu datuma, Pasūtītājam ir tiesības vērsties pie garantijas iesniedzēja ar pieprasījumu par visas garantijas summas izmaksu Pasūtītājam.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt izmaksātu garantijas summu neatlīdzinot Izpildītājam ar to saistītos izdevumus līdz laikam, kad Izpildītājs iesniegs Vienošanās noteikumiem atbilstošu garantiju. Pēc Vienošanās noteikumiem atbilstošās garantijas iesniegšanas Pasūtītājam, aizturēta summa tiek atdota atpakaļ Izpildītājam, izņemot aprēķināto līgumsodu un citu, pamatojoties uz Vienošanos, kā arī uz Vienošanās pamata noslēgtā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līgumu vai likumu Pasūtītājam pienākošās summas.

5.5. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas summas, kas Pasūtītājam pienākas, pamatojoties uz Vienošanos, kā arī uz Vienošanās pamata noslēgtā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līgumu.

6. Pasūtītāja pienākumi

6.1. Norēķināties ar Izpildītāju par kvalitatīvu, Pasūtītāja prasībām atbilstošu Darbu veikšanu saskaņā ar Vienošanās, noslēgtā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma, kā arī Uzaicinājuma un Piedāvājuma nosacījumiem.

6.2. Nelikt Izpildītājam šķēršļus Vienošanās, kā arī projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma izpildei.

6.3. Pieņemt Darbus vai to daļu, parakstot Izpildītāja iesniegto pieņemšanas-nodošanas aktu, ja Izpildītājs ir Darbus vai to daļu ir izpildījis kvalitatīvi, atbilstoši Pasūtītāja prasībām, bez jebkādiem defektiem Vienošanās, kā arī noslēgtā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līgumā noteiktajā kārtībā.

6.4. Nodrošināt taisnīgu procedūru projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līgumu noslēgšanai saskaņā ar Vienošanās paredzētajām prasībām.

6.5. Savlaicīgi un pēc būtības sniegt informāciju Izpildītājam par Vienošanās darbību.

7. IZPILDĪtājA pienākumi

7.1. Izpildīt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši Pasūtītāja prasībām, saskaņā ar Uzaicinājuma, Piedāvājuma un Vienošanās, kā arī noslēgtā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma nosacījumiem, saskaņā ar būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām, izmantojot tādas metodes un līdzekļus, kuri atbilst šo darbības jomu regulējošiem standartiem un attiecīgas profesijas labākajai praksei.

7.2. Nodot Pasūtītājam Darbu rezultātus projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma noteiktajos termiņos un kārtībā, nepieciešamības gadījumā sniedzot Pasūtītājam rakstveida paskaidrojumu attiecībā uz Darbu izpildes procesā pielietojamām metodēm, aprēķiniem u.c. svarīgu informāciju, kas kļuva par pamatu Darba rezultātiem.

7.3. Nodot Darbus vai to daļu Pasūtītājam, parakstot Izpildītāja iesniegto pieņemšanas-nodošanas aktu.

7.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma iespējami ātrāk sniegt papildu informāciju par Piedāvājumā norādītajiem aspektiem.

7.5. Savlaicīgi un pēc būtības sniegt Pasūtītājam tā pieprasīto informāciju, kas ir attiecināma uz Vienošanās darbību.

8. Vienošanās izmaiņas, atkāpšanās no Vienošanās

8.1. Jebkuras izmaiņas Vienošanās tekstā stājās spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstveidā un tās ir akceptējušas abas Puses, izņemot gadījumus, kad Vienošanās noteikta citāda izmaiņu izdarīšanas kārtība.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, ja ir zudusi vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta.

8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, ja Izpildītājs apzināti sniedzis nepatiesu informāciju Pasūtītājam, Vienošanās laikā nespēja nodrošināt tā kompetencē ietilpstošu funkciju vai darbību veikšanu, kas kļuva par iemeslu projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma nosacījumu neizpildei, vai arī veicis citādas ar likumu aizliegtas darbības.

8.4. Pasūtītājam vienpusēji atkāpjoties no Vienošanās, Pasūtītājs par to rakstveidā brīdina Izpildītāju  vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

9. Strīdu risināšanas kārtība

9.1. Jebkuri no Vienošanās izrietoši strīdi, kas rodas starp Pasūtītāju un Izpildītāju, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.

9.2. Ja strīdu nav iespējams risināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

10. Nepārvarama vara

10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no Vienošanās nosacījumu izpildes, ja tā cēlonis ir nepārvarama vara – no Līdzēju gribas neatkarīgi notikumi, kuru iestāšanās nav atkarīga no Līdzēju gribas un iespējām tos kontrolēt, un kuru rezultātā Vienošanos vairs nav iespējams izpildīt. Pie šādiem notikumiem ir pieskaitāmi arī, bet ne tikai, stihiskas nelaimes (dabas katastrofas), streiki, karadarbība, būtiskas un neparedzamas izmaiņas likumdošanas aktos, valsts un pašvaldību varas institūciju izdotie normatīvie akti un lēmumi ciktāl tie ir attiecināmi uz Līdzējiem.

10.2. Līdzējs, kurš nepārvaramās varas dēļ nevar izpildīt savas saistības, 3 (trīs) darba dienu laikā par to informē otru Līdzēju, un iesniedz kompetentas iestādes izziņu par nepārvaramas varas faktu, kā arī pamato cēloņsakarību starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības. Kompetentas iestādes izziņu iesniegt nav nepieciešams, ja tas nav iespējams, kā arī ja nepārvaramās varas pamatā esošais notikums ir vispārzināms.

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Vienošanās nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram Līdzējam ir tiesības atteikties no tās izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šīs Vienošanās laušanas rezultātā.

11. Līdzēju atbildība un citi nosacījumi

11.1. Līdzēji ir atbildīgi par savu no Vienošanās izrietošo saistību izpildi, un tiem ir pienākums savstarpēji atlīdzināt zaudējumus, kas ir radušies to vainas dēļ.

11.2. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

11.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nav obligāts pamats Vienošanās pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Vienošanās līgums ar otra Līdzēja piekrišanu var palikt spēkā un tā noteikumi tādā gadījumā ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam, ja aizstāšana notikusi atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

11.4. Līdzēji par Vienošanās iepriekšējā apakšpunktā minētās situācijas iestāšanās iespējamību savstarpēji brīdina viens otru 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

11.5. Ar Vienošanās izpildi saistītos jautājumus risina šādi Līdzēju pilnvarotie pārstāvji:

11.5.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir ___________________;

11.5.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir ___________________.

11.6. Līdzēju pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:

11.6.1. nosūtīt un saņemt Uzaicinājumu, Piedāvājumu, apstiprināt to saņemšanu Vienošanās noteiktajā kārtībā;

11.6.2. nodot un pieņemt attiecīgus dokumentus, kas nepieciešami Darbu izpildei, pārbaudīt izpildīto Darbu atbilstību Vienošanās un projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma noteikumiem;

11.6.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu Darbu veikšanu.

11.7. Ar projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma vai pakalpojumu līguma noslēgšanu Vienošanās tekstā jāsaprot līgums par Darbu izpildi, kura saturu Līdzēji abpusēji ir apstiprinājuši saskaņā ar Vienošanās noteikumiem (akcepts), ar kuru starp Līdzējiem ir panākta vienošanās par visām tiesiskā darījuma sastāvdaļām. Šāda pakalpojumu līguma noteikumus prioritātes secībā veido:

11.7.1. Vienošanās;

11.7.2. pakalpojumu līguma noteikumi;

11.7.3. Pasūtītāja attiecīgs Uzaicinājums un tam atbilstošs Pretendenta Piedāvājums.

11.8. Jebkuru informāciju, kuru Līdzēji Vienošanās ietvaros izmanto savstarpējai komunikācijai, noformē rakstveida dokumenta veidā un iesniedz (nosūta) attiecīgajam adresātam pa e-pastu, pa faksu, pa pastu, vai iesniedzot šo dokumentu adresātam pret parakstu. Pa e-pastu nosūtīts dokuments uzskatāms par saņemtu brīdī, kad šā dokumenta adresāts tādā pašā veidā (t.i. pa e-pastu) nosūtījis šā dokumenta izdevējam apliecinājumu par tā saņemšanu. Pa faksu nosūtīts dokuments uzskatāms par saņemtu brīdī, kad dokumenta nosūtītāja fakss izveidoja apstiprinājumu par attiecīga dokumenta veiksmīgu nosūtīšanu. Dokumentu nosūta pa pastu kā ierakstīto pasta sūtījumu, šāds dokuments uzskatāms par adresāta saņemtu septītajā dienā no tā nodošanas pastā. Adresātam pret parakstu iesniegts dokuments uzskatāms par saņemtu attiecīga apliecinājuma par šā dokumenta saņemšanu izveidošanas brīdī. Ja Līdzēji vienlaicīgi nosūta dokumentu vairākos no iepriekš minētiem veidiem, tad uzskatāms, ka adresāts šo dokumentu ir saņēmis dienā, kurā iestājas agrākais no šajā Vienošanās punktā iepriekš norādītajiem dokumenta saņemšanas faktiem.

11.9. Vienošanās ir sagatavota uz 9 (deviņām)  lapām ar 6 (sešiem) pielikumiem uz _______ lapām, 6 (sešos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Pie katra no Līdzējiem glabājas 1 (viens) Vienošanās eksemplārs.

11.10. Vienošanām ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir tās neatņemamas sastāvdaļas:

11.10.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

11.10.2. Pielikums Nr.2 – Noslēdzamā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma noteikumi;

11.10.3. Pielikums Nr.3 – Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu forma;

11.10.4. Pielikums Nr.4 – Iesniedzamā Piedāvājuma forma;

11.10.5. Pielikums Nr.5 - Izpildītāja iesniegtais finanšu piedāvājums;

11.10.6. Pielikums Nr.6 – Līguma izpildes garantijas veidne.

| PASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils ūdens” Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija Pasta indekss: LV-5401 Reģ.Nr.41503002432 PVN kods: LV41503002432 Banka: Swedbank AS Bankas kods: HABALV22 Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0 Pasūtītāja vārdā: SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis Ģirts Kolendo ________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> <adrese> Pasta indekss: <Pasta indekss> Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> PVN kods: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Izpildītāja vārdā: <komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> _______________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija

(Tehnisko specifikāciju veido pasūtītāja veiktās iepirkuma procedūras „Projektēšanas un autoruzruadzību pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”, identifikācijas numurs DŪ-2017/1, ietvaros 2017.gada 2.martā apstiprināta nolikuma 1.pielikumā ietvertie dokumenti.)

Pielikums Nr.2 – Noslēdzamā projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas līguma noteikumi

LĪGUMS

PAR PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU Nr.___________

SIA „Daugavpils ūdens", reģistrācijas Nr.41503002432, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no vienas puses,

un

______ “______”, reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese ______ ielā ___, ____________, LV-____, turpmāk tekstā - Projektētājs, __________________________________ personā, kurš (-a) rīkojas uz ____________ pamata, no otrās puses,

visi kopā turpmāk tekstā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi - par Pusi,

pamatojoties uz

Projektētāja ar Pasūtītāju 2017.gada __.______ savstarpēji noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr._________ (turpmāk tekstā – Vienošanās) noteikumiem, un Projektētāja _____.gada __._______ piedāvājumu par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu (turpmāk tekstā – Projektētāja Piedāvājums),

ņemot vērā

____________ (turpmāk tekstā – Klients) iniciatīvu un ____.gada __._______ iesniegumā Nr.__ izteikto vēlmi pieslēgt nekustamo īpašumu pēc adreses _______ ielā __, Daugavpilī, centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai,

balstoties uz brīvi un apzināti paustu gribu, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par sekojošo.

1.LIGUMA PRIEKŠMETS

Lai izpildītu Klienta kā būvniecības ierosinātāja pasūtījumu, Pasūtītājs uzdod bet Projektētājs apņemas par Līgumā norādīto atlīdzību veikt jaunizveidojamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanu, nodot Pasūtītājam sagatavoto būvprojekta dokumentāciju, kā arī veikt autoruzraudzību projektējamo tīklu būvniecības laikā, turpmāk tekstā - Darbi, ar mērķi pieslēgt nekustamo īpašumu pēc adreses _______ ielā __, Daugavpilī, centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Darbi tiek sadalīti divās daļās: Darbu daļa, kas ir saistīta ar projektēšanas dokumentācijas izstrādi un Darbu daļa, kas ir saistīta ar autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

2. IZPILDĪTO DARBU VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- Maksimāli pieļaujama summa (bez pievienotās vērtības nodokļa), kuru Pasūtītājs samaksā Projektētājam kā atlīdzību par tādas Darbu daļas veikšanu, kas ir saistīta ar projektēšanas dokumentācijas izstrādi, sastāda  EUR _______ (__________ euro un __ centi), ko veido:

- atlīdzība par veikto pamatpakalpojumu, proti, <[projektēšanas pakalpojumiem  1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (Ū vai K)] vai [projektēšanas pakalpojumiem 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai (Ū+K)], kura sastāda (bez pievienotās vērtības nodokļa)  EUR _______ (__________ euro un __ centi);

- speciālā piemaksa par projektēšanas pakalpojumiem, ja projektēšanas pakalpojumu ietvaros ir paredzēta vairāk, nekā 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, ja visas pieslēdzamās mājas atrodas vienā zemes gabalā ar vienu kadastra numuru, kura sastāda (bez pievienotās vērtības nodokļa)  EUR _______ (__________ euro un __ centi)>;

- speciālā piemaksa par  1 (vienas) kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) projektēšanu, kura ir nepieciešama  dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kura sastāda (bez pievienotās vērtības nodokļa)  EUR _______ (__________ euro un __ centi);

- speciālā piemaksa par būvprojekta saskaņošanu ar VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS” , kura sastāda (bez pievienotās vērtības nodokļa)  EUR _______ (__________ euro un __ centi).>

- Maksimāli pieļaujama summa (bez pievienotās vērtības nodokļa), kuru Pasūtītājs samaksā Projektētājam kā atlīdzību par tādas Darbu daļas veikšanu, kas ir saistīta ar autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, sastāda  EUR _______ (__________ euro un __ centi), ko veido <___> procenti no maksimāli pieļaujamas atlīdzības summas (bez pievienotās vērtības nodokļa) par tādas Darbu daļas veikšanu, kas ir saistīta ar projektēšanas dokumentācijas izstrādi.

- Savstarpējam norēķinam Puses piemēro spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa samaksas kārtību.

- Pasūtītājs veic tās Darbu daļas apmaksu, kas ir saistīta ar projektēšanas dokumentācijas izstrādi, pārskaitot attiecīgu summu uz Projektētāja kontu kredītiestādē 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šīs Darbu daļas pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

- Pasūtītājs veic tās Darbu daļas apmaksu, kas ir saistīta ar autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu, pārskaitot attiecīgu summu uz Projektētāja kontu kredītiestādē 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šīs Darbu daļas pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

- Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Projektētāja Līgumā norādīto kontu kredītiestādē.

- Norēķins par izpildītajiem Darbiem tiek veikts, pamatojoties uz faktiski izpildīto Darbu raksturu un apjomu, vērā ņemot citus Līguma un Vienošanās nosacījumus, kas skar atlīdzības apmēra noteikšanu.

- Pasūtītājs ir atbrīvots no pienākuma samaksāt Projektētājam par padarīto Darbu daļu, ja tā netika pasūtīta vai nav izpildīta pilnīgi.

3. DARBU VEIKŠANAS UN PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI

3.1.	Projektētājs veic Darbus kvalitatīvi, saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju (Vienošanās pielikums Nr.1), tehnisko uzdevumu projektēšanai, tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un citiem dokumentiem, kurus pieprasa attiecīgie normatīvie akti.

3.2.	Projektētājs izpilda Darbu daļu, saistītu ar projektēšanas dokumentācijas izstrādi, un nodod Pasūtītājam
sagatavoto dokumentus 2 (divu) mēnešu laikā, termiņu skaitot no Līguma spēkā stāšanas dienas vai šīs Darbu daļas uzsākšanas dienas, par kuru Pasūtītājs rakstveidā paziņo Projektētājam Līguma noslēgšanas brīdī.

3.3. Projektētājam ir tiesības pretendēt uz Darbu daļas, saistītas ar projektēšanas dokumentācijas izstrādi, izpildes termiņa pagarinājumu, kas nav garāks par 1 (vienu) mēnesi, ja tas savā Piedāvājumā ir deklarējis kaut vienu Laika apgrūtinājumu Vienošanās noteiktajā kārtībā. Darbu daļas, saistītas ar projektēšanas dokumentācijas izstrādi, izpildes termiņš tiek automātiski pagarināts pār 1 (vienu) mēnesi, ja iepriekš deklarētais Laika apgrūtinājums ir faktiski iestājies. Darbu izpildes gaitā Projektētājs rakstveidā paziņo Pasūtītājam par iepriekš deklarētā Laika apgrūtinājuma iestāšanos. Projektētājam pēc attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas ir pienākums izsniegt Laika apgrūtinājumu apliecinošo dokumentu vai citu materiālu, kas varētu liecināt par tā iestāšanos.

3.4. Veicot Darbus, Projektētājs rīkojas saskaņā ar būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām, izmanto tādas metodes un līdzekļus, kuri atbilst šo darbības jomu regulējošiem standartiem un attiecīgas profesijas labākajai praksei.

3.5. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc kvalitatīvas projektēšanas darbu veikšanas un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas Projektētājs nodod projektēšanas dokumentāciju Pasūtītājam, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.

3.6.	Ja Pasūtītājs, pieņemot Darbus no Projektētāja, konstatē trūkumus projektēšanas dokumentācijā (Darbi veikti
nekvalitatīvi vai nepilnīgi), pieņemšanas-nodošanas akts netiek parakstīts, bet tiek sastādīts pretenzijas akts ar
norādi uz konstatētajiem trūkumiem un termiņiem to novēršanai. Projektētājs novērš trūkumus pretenzijas aktā norādītajā termiņā, pēc kā Pasūtītājs veic atkārtotu izpildīto Darbu pārbaudi.

3.7. Darbu daļas, kas saistīta ar autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, pasūtīšana notiek vērā ņemot šo pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk par 2 (diviem) gadiem no dienas, kad attiecīgais būvprojekts ir akceptēts būvvaldē. Pasūtītājs rakstveidā aicina Projektētāju uzsākt Darbu daļas izpildi, kas saistīta ar autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

3.8. Projektētājs veic Darbu daļu, saistītu ar autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, visā būvobjekta izbūves laikā, kura notiek uz Projektētāja Līguma ietvaros izstrādātās projektēšanas dokumentācijas pamata. Par autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanas pēdējo dienu uzskatāma akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas diena.

3.9. Ja Pasūtītājs ir pasūtījis Darbu daļu, saistītu ar autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, un Izpildītājs to ir izpildījis, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas Pasūtītājs un Projektētājs paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu par autoruzraudzības izpildi.

4. PUŠU ATBILDĪBA

- Pusēm ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie tiešie un netiešie zaudējumi, ja tādi ir radušies prettiesiskās rīcības rezultātā un ir konstatēta dokumentāli pierādīta zaudējumu nodarītajā vaina, zaudējuma esamības fakts un zaudējuma apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.

- Ja  Projektētājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no attiecīgas Darbu daļas maksimāli pieļaujamās vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgas Darbu daļas maksimāli pieļaujamās vērtības.

- Ja Pasūtītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.

- Ja Projektētājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk, nekā par 20 dienām un Pasūtītājs ir ierosinājis Līguma izbeigšanu, Projektētājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 30% apmērā no attiecīgas Darbu daļas maksimāli pieļaujamās vērtības.

- Līguma 4.2. un 4.3. apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

- Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Projektētājam izmaksājamām summām. Līguma 4.2., 4.3. un 4.4.apakšpunktā noteiktais līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību.

- Ja ir nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes dienas un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. Puses tāpat ievēro Vienošanās noteikumus attiecībā uz līgumsodu piemērošanas kārtību un nosacījumiem.

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. Neviena no Pusēm neatbild par Līguma saistību neizpildīšanu tādā apjomā, kādā šādu saistību izpildi kavē vai pārtrauc nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti kari un jebkura veida militārās operācijas, blokādes, epidēmijas, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un spēkā stāšanās, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai, kā arī citi līdzīgi ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus nevarēja paredzēt noslēdzot un izpildot Līgumu.

5.2. Puses var rakstveidā vienoties pagarināt Līguma izpildes termiņus uz laika periodu, kamēr darbojas iepriekšminētie nepārvaramas varas apstākļi.

5.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

6. CITI LĪGUMA NOSACĪJUMI

6.1. Līgums stājas spēkā abu Pušu parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, ja Puses nav panākušas citādu rakstveida vienošanos.

6.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot par to Projektētāju, ja Projektētājs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības ilgāk par 20 (divdesmit) dienām. Izpildot Līgumu, Puses tāpat ievēro Vienošanās noteikumus attiecībā uz katras Puses tiesībām vienpusēji atkāpties no Līguma, kā arī apstākļiem, kas kļūst par pamatu Līguma izbeigšanai.

6.4. Klienta nāve tiek uzskatīta par pamatu automātiskai Līguma izbeigšanai bez jebkādām iepriekšējām norunām, izņemot gadījumus, kad Puses uz šādu zināmu apstākļu pamata 30 dienu laikā vienojas par attiecīgu Projektētāja Līgumā paredzēto saistību izpildes termiņu pagarināšanu.

6.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot par to Projektētāju, ja Klients ir atsaucis savu kā būvniecības ierosinātāja pasūtījumu. Šādā gadījumā Pasūtītājs maksā līgumsodu Izpildītājam EUR 100 (simt euro) apmērā, kā visu Izpildītāja iespējamo zaudējumu kompensāciju. Šajā Līguma punktā paredzēto kārtību nepiemēro, ja Klients ir atsaucis savu kā būvniecības ierosinātāja pasūtījumu tādu iemeslu dēļ, kas norāda uz Izpildītāja saistību nekvalitatīvu, nepilnīgu izpildi vai neizpildi vispār.

6.6. Ja kāda no Līguma Pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, tad ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to citai Pusei.

6.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem nonāk pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām sakarā ar grozījumiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Pusēm ir pienākums bez kavēšanās izdarīt attiecīgus grozījumus vai papildinājumus Līgumā, lai novērstu pretrunas starp Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līdz attiecīgo Līguma grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās brīdim Puses, pildot Līguma saistības, nepiemēro tos Līguma punktus, kuri ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, bet rīkojas saskaņā ar likumā noteikto regulējumu.

6.8. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma sakarā, Pusēm jācenšas risināt savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu rezultātā vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

6.9. Līguma noteikumus prioritātes secībā veido šādi dokumenti:

6.9.1. Vienošanās;

6.9.2. šis līgums;

6.9.3. Pasūtītāja attiecīgs Uzaicinājums un tam atbilstošs Projektētāja Piedāvājums.

6.10. Šis līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām ar pielikumu “Darbu daļas pieņemšanas-nodošanas akts” uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrais – pie Projektētāja.

| PASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils ūdens” Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija Pasta indekss: LV-5401 Reģ.Nr.41503002432 PVN kods: LV41503002432 Banka: Swedbank AS Bankas kods: HABALV22 Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0 Pasūtītāja vārdā: SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis Ģirts Kolendo _________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | PROJEKTĒTĀJS: ____ “_______” ______________________________ Pasta indekss: _______ Reģ.Nr.________________ PVN kods: ______________ Banka: __________________ Bankas kods: _____________ Konts: _____________________ Projektētāja vārdā: ___ “________” _______________________________ _________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |
| --- | --- |

7. PUŠU REKVIZĪTI

Pielikums līgumam

par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu

DARBU DAĻAS PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS

<Projektētājs>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesības> (turpmāk – Projektētājs), no vienas puses,

un

SIA “Daugavpils ūdens”, reģ.Nr.41503002432, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, LV-5401, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesības> (turpmāk – Pasūtītājs), no otras puses,

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu <līguma nosaukums> Nr.<Līguma numurs> (turpmāk – Līgums)

Projektētājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis Darbu daļu, saistīto ar <projektēšanas dokumentācijas izstrādi/autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu>

kopā par summu <…> (<summa vārdiem> euro), summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <…> (<summa vārdiem> euro), pievienotās vērtības nodoklis __% ir <…> euro (<summa vārdiem> euro).

| Nodeva: | Pieņēma: |
| --- | --- |
| Projektētāja pārstāvis: | Pasūtītāja pārstāvis: |
| <Projektētājs> | SIA “Daugavpils ūdens” |
| <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| _________________________________ | _________________________________ |
| Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |

Pielikums Nr.3 – Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu forma

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU Nr._______________

(Izpildītāju rekvizīti)

Daugavpilī, 201_.gada

Lūdzu iesniegt piedāvājumu pakalpojumu līguma noslēgšanai saskaņā ar iepirkuma procedūras „____________________” (identifikācijas Nr.____________) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.____________

- Izpildāmo Darbu apraksts:

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma __________ ielā ___, Daugavpilī, pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai <ūdensapgādes un/vai kanalizācijas> sistēmai.

- Pasūtītāja faksa numurs un e-pasta adrese piedāvājuma iesniegšanai:

<faksa numurs, e-pasta adrese>

- Cita informācija:

<[Pasūtītājs pasuta Darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Vienošanās pielikums Nr.1)]

vai

[Pasūtītājs pasuta Darbus, kas nebūtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1) norādītajiem, pasūtamo Darbu izpildes nosacījumus skatīt pielikumā]>

Pielikumā:

1) Pasūtītāja izdoto tehnisko noteikumu kopija uz __ lapas (-ām);

2) pasūtamo Darbu izpildes nosacījumi, ja Pasūtītājs pasuta Darbus, kas nebūtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1) norādītajiem;

3) citi dokumenti.

Pasūtītāja kontaktpersona

Kontaktpersonas rekvizīti

_________________________________

Pielikums Nr.4 – Iesniedzamā Piedāvājuma forma

PIEDĀVĀJUMS

<vieta>, 201_.gada _________

Pasūtītājs – SIA “Daugavpils ūdens”

Izpildītājs (izpildītāja rekvizīti) ir izskatījis Pasūtītāja 201_.gada ________ Uzaicinājumu Nr.______ un informē par gatavību noslēgt attiecīgu pakalpojumu līgumu saskaņā ar iepirkuma procedūras „_________________” (identifikācijas Nr.____________) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.____________, un veikt pasūtītos Darbus par maksimālo kopējo cenu:

________________ EUR bez PVN

Piedāvājums sagatavots, vērā ņemot šādus iespējamos Finansiālos un Laika apgrūtinājumus:

| Iespējamo Finansiālo apgrūtinājumu apraksts | Norāde uz attiecināmību |
| --- | --- |
| Projektēšanas pakalpojumu ietvaros ir jāparedz vairāk, nekā 1 (vienas) dzīvojamās mājas pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, ja visas pieslēdzamās mājas atrodas vienā zemes gabalā ar vienu kadastra numuru | IR/NAV (nevajadzīgo svītrot) |
| Ir jāveic būvprojekta saskaņošana ar VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS” | IR/NAV (nevajadzīgo svītrot) |
| Dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir nepieciešams izbūvēt kanalizācijas sūkņu staciju (KSS) | IR/NAV (nevajadzīgo svītrot) |

| Iespējamo Laika apgrūtinājumu apraksts | Norāde uz attiecināmību |
| --- | --- |
| Ir jāveic būvprojekta saskaņošana ar ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem pieslēdzamā nekustamā īpašuma kopīpašniekiem | IR/NAV (nevajadzīgo svītrot) |
| Ir jāveic būvprojekta saskaņošana ar citiem nekustamā īpašuma īpašniekiem (zeme zem ēkām, pieguļoša teritorija utml.) | IR/NAV (nevajadzīgo svītrot) |
| Ir jāveic būvprojekta saskaņošana ar kredītiestādi (banku) | IR/NAV (nevajadzīgo svītrot) |
| Ir jāveic būvprojekta saskaņošana VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS” | IR/NAV (nevajadzīgo svītrot) |

Izpildāmo Darbu apraksts:

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma __________ ielā ___, Daugavpilī, dzīvojamo māju skaits – <norāda daudzumu>, pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai <ūdensapgādes un/vai kanalizācijas> sistēmai.

Pielikumā: Izpildītāja sagatavotā un ar Klientu saskaņotā principiālā tīklu izvietojuma shēma

Izpildītāja kontaktpersona

Kontaktpersonas rekvizīti

_________________________________

Pielikums Nr.5 - Izpildītāja iesniegtais finanšu piedāvājums

(Izpildītāja iesniegtais finanšu piedāvājums iepirkuma procedūras ietvaros, kurš sagatavots saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām)

Pielikums Nr.6 – Līguma izpildes garantijas veidne

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils

LV-5401, Latvija

Iesniedzama <gads>.gada <datums>.<mēnesis> vispārīgās vienošanās Nr.<numurs>) ietvaros

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtās vispārīgās vienošanas par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu Nr.<numurs> vai atsevišķa uz tās pamata noslēgtā pakalpojumu līguma izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz 3 500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka/apdrošināšanas sabiedrība.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgas personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- <Bankas/apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

Pretendents norāda cenu par vienu vienību, šī cena ir saistoša vispārīgās vienošanās slēdzējiem

norādīt maksimāli pieļaujamo summu veidojošos elementus saskaņā ar Projektētāja Piedāvājumu, tā iepirkuma procedūras ietvaros iesniegto finanšu piedāvājumu (Vienošanās pielikums Nr.5) un tehniskajā specifikācijā (Vienošanās pielikums Nr.1) norādīto

Procentu apmērs nosakāms saskaņā ar Projektētāja iepirkuma procedūras ietvaros iesniegto finanšu piedāvājumu (Vienošanās pielikums Nr.5)

Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā visā vispārīgās vienošanās darbības laikā, saskaņā ar vienošanās 2.punktu šis periods nav īsāks par vienu gadu no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas.