apstiprinĀts
Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2014.gada 2.jūlija sēdē (protokols Nr.1)

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

___________________ A.Kursītis

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

##### „Remontdarbi Daugavpils pilsētas domei piederošajās ēkās”

Identifikācijas numurs DPD 2014/30

Daugavpils, 2014

# Vispārīgie jautājumi

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2014/30

  - Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, NMR Nr. 90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

  - Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Ainārs Streiķis, tālr.: 65404320, e-pasts: ainars.streikis@daugavpils.lv.

  - Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris Viktors Nikolajevs, tālr.: 65476062; mob.tālr.: 29441553, e-pasts: viktors.nikolajevs@daugavpils.lv.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

  - Objekta apskate: Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs. Objekta apskate ir iespējama divas darba dienas iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu tehniskajos jautājumos.

- Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

  - Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 205.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

  - Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2014.gada 14.jūlijam, plkst. 10:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

  - Piedāvājumu atvēršanas datums nav noteikts.

  - Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājumu noformēšana

  - Piedāvājuma noformēšana: dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē uz kuras ir norādīta  pretendenta un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

„Remontdarbi Daugavpils pilsētas domei piederošajās ēkās”

Identifikācijas numurs DPD 2014/30

neatvērt līdz 2014.gada 14.jūlijam, plkst. 10:00.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem notariāli apliecinātu tulkojumu.

  - Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru Kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

  - Pieteikums, apliecinājums, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums un citi dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

  - Aizpildot finanšu piedāvājumu un lokālo tāmi, cenā jāiekļauj visus izdevumus un visus iespējamos riskus.

  - Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: Telpu remonts Daugavpils pilsētas domes ēkā Kr.Valdemāra ielā 1 un Bāriņtiesas ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī.

  - Paredzamās līguma izpildes vietas:

    - K.Valdemāra iela 1, Daugavpils – kabinetu Nr.1, Nr.11, Nr.13, Nr.13A, un Nr.15 remonts;

    - Raiņa iela 27, Daugavpils – telpu 3.stāvā Nr.11, Nr.20, Nr.22, kabineta Nr.3, Nr.4 un priekštelpas remonts.

  - Paredzamā līguma izpildes termiņš: 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta par objekta nodošanu remonta darbu veikšanai parakstīšanas dienas;

  - Remontdarbus pēc iespējas veikt ārpus domes darba laika – ne agrāk kā no plkst 15.00.

  - Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods 45453100-8 (kosmētiskais remonts).

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Prasības pretendentiem:

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

    - Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

    - Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

  - Iesniedzamie dokumenti:

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums).

    - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdotu reģistrācijas apliecības apliecināta kopiju (ja tāda ir izsniegta);

    - Pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija.

    - Pretendenta speciālistu saraksts pievienojot profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanai:

      - atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija, kas apliecina tiesības veikt ēku būvdarbu vadīšanu;

      - būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;

Speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas.

Pretendents darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

    - Informācija par Pretendenta pieredzi līdzīgu būvdarbu veikšanā iepriekšējo triju gadu laikā (svarīgākie izpildītie līgumi, kuru līgumcena vienāda vai lielāka par pretendenta piedāvāto). Ja Pretendents ir reģistrēts mazāk nekā trīs gadus, norāda informāciju par faktisko laika posmu. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti.

    - Galveno izmantojamo būvmateriālu un konstrukciju apraksts un apliecinājums, ka par tiem būvdarbu laikā tiks iesniegti atbilstības sertifikāti.

    - Pretendenta apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.

    - Darbu izpildes grafiks (nedēļās) tabulas veidā, norādot remontdarbu nosaukumus un to veikšanas laiku.

    - Finanšu piedāvājums (3.pielikums), pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Lokālajā tāmē norādīt tehnoloģisko operāciju secību un remontdarbiem plānotos materiālus.

    - Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona.

    - Apakšuzņēmēju un personu uz kuru iespējām pretendents balstās (5.2.4.apakšpunkts) sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem vai pretendents balstās uz citu personu profesionālajām spejām) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei. Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam, uz kura iespējām pretendents balstās, ir jābūt reģistrētam, licencētam un sertificētam atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam, ņemot vērā saistību daļu, kuru attiecīgajam apakšuzņēmējam paredzēts pildīt saskaņā ar Pretendenta piedāvājumā noteikto.

  - Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

    - Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

    - ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

    - pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

    - pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents iesniedzis neatbilstošu tehnisko vai finanšu piedāvājumu;

    - Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām.

  - Iepirkuma komisija:

    - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

    - Pārbaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības.

    - Pārbaudīs tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām.

    - Noteikts Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

    - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Neatbilstošie kandidāti tiks izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā.

    - Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

    - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

  - Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

  - Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

  - Komisija organizē iepirkumu, nodrošina visa iepirkuma atspoguļojumu, dokumentējot katru tā stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

  - Komisijai ir šādas tiesības:

    - pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem;

    - lemt par iesniegtā pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas, vai bez tālākas vērtēšanas, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

    - pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

  - Komisijai ir šādi pienākumi:

    - izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

    - pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu un, ja tiks konstatētas aritmetiskās kļūdas, izlabot tos, paziņojot par labojumiem attiecīgajam pretendentam;

    - pēc lēmuma pieņemšanas, nosūtīt paziņojumu visiem pretendentiem.

  - Komisijas darba organizācija:

    - Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

      - organizē un vada komisijas darbu;

      - nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

      - sasauc un vada komisijas sēdes.

  - Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

  - Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

  - Pretendentam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu iepirkumam, apņemas ievērot visus iepirkuma Nolikumā minētos nosacījumus.

  - Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu.

  - Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies, pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt.

  - Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iespējamos iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija – darbu apjomu saraksts;

- Finanšu piedāvājums;

- Uzņēmuma līguma projekts;

- Būves Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kadastrālās uzmērīšanas lietas 1. stāva plāna shēma;

- Būves Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kadastrālās uzmērīšanas lietas 1. stāva plāna shēma;

- Būves Raiņa ielā 27, Daugavpilī, kadastrālās uzmērīšanas lietas 3.stāva plāna shēma.

1. Pielikums nolikumam

„Remontdarbi Daugavpils pilsētas domei piederošajās ēkās”

Identifikācijas numurs DPD 2014/30

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

_________________________________________________________________(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr.,fakss__________________________ e-pasts___________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

## Piesakās piedalīties iepirkumā „Remontdarbi Daugavpils pilsētas domei piederošajās ēkās” Identifikācijas numurs DPD 2014/30, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

## Apņemas izpildīt visas Nolikumā noteiktās prasības.

## Apliecina, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

2. Pielikums nolikumam

## „Remontdarbi Daugavpils pilsētas domei piederošajās ēkās”

## Identifikācijas numurs DPD 2014/30

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA APJOMU SARAKSTS

Telpu remonts Daugavpils pilsētas domes ēkā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī un Bāriņtiesas ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī”

- Kabineta Nr.1, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī remonts

| Nr.p.k. | kods | Darbu nosaukums | Mērvienība |  | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | Durvju bloku demontāža |  |  |  |
|  |  | un montāža | gb. | 2 |  |
|  |  | Durvju bloks DN | gb. | 2 |  |
|  |  | Apmale | m | 22 |  |
|  |  | Slēdzene | gb. | 2 |  |
| 2 |  | Griestu un sienu attīrīšana, | gb. |  |  |
|  |  | špaktelēšana un gruntēs. | m2 | 150 |  |
|  |  | Grunts 10L | gb. | 3 |  |
|  |  | Smilšpapīrs | m | 20 |  |
|  |  | Rotband 30kg | gb. | 8 |  |
|  |  | LR 25kg | gb. | 10 |  |
|  |  | Alum.stūris 3m | gb. | 10 |  |
|  |  | Siets | m2 | 10 |  |
| 3 |  | Sienu līmēšana ar tapetēm | m2 | 117 |  |
|  |  | Tapetes Roll Over | m | 130 |  |
|  |  | Līme | gb. | 4 |  |
| 4 |  | Sienu krāsošana (tapetes) | m2 | 117 |  |
|  |  | Krāsa Color 20 9L | gb. | 4 |  |
|  |  | Tonēšana | L | 36 |  |
|  |  | Unit 1L | L | 2 |  |
| 5 |  | Grīdu ierīkošana ar flīzēm | m2 | 18 |  |
|  |  | Grīdas flīzes | gb. | 21 |  |
|  |  | Līme | gb. | 4 |  |
| 6 |  | Grīdu ierīkošana ar |  |  |  |
|  |  | linoleju | m2 | 17 |  |
|  |  | Linolejs | m2 | 19 |  |
|  |  | Līmlente 10m | gb. | 2 |  |
|  |  | Šuvju līme | gb. | 2 |  |
| 7 |  | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 15 |  |
|  |  | Grīdas līste 2,5 m | gb. | 6 |  |
|  |  | Stūris | gb. | 10 |  |
|  |  | Līste 1,5 m | gb. | 2 |  |
|  |  | Dībelis 100g | paciņa | 2 |  |
| 8 |  | Logu bloku krāsošana | m2 | 35 |  |
| 9 |  | Tas pats, durvju | m2 | 7 |  |
| 10 |  | Tas pats, radiātoru | m2 | 10 |  |
| 11 |  | Tas pats, logu ailsānu | t.m. | 25 |  |
|  |  | Krāsa Top 3L | gb. | 3 |  |
|  |  | Unit 1L | gb. | 2 |  |
|  |  | Špaktele kokam 5kg | gb. | 3 |  |
|  |  | Krāsa Accord 3L | gb. | 3 |  |
|  |  | Akril | gb. | 6 |  |
| 12 |  | El.montāžās darbi | kpl. | 1 |  |
|  |  | KOPĀ: |  |  |  |

- Kabineta Nr.11, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī remonts

| Nr.p.k. | kods |  | Darbu nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 1 |  |  | Piekaramo griestu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | demontāža un ierīkošana |  | m2 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | Griesti Akusto |  | m2 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Dībelis 100g |  | paciņa |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | Sienu attīrīšana, špaktelē- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | šana un gruntēšana |  | m2 |  | 67 |  |  |  |
|  |  |  | Grunts 10L |  | gb. |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Smilšpapīrs |  | m |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Rotband 30kg |  | gb. |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | LR 25kg |  | gb. |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Alum.stūris 3m |  | gb. |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Siets |  | m2 |  | 4 |  |  |
| 3 |  |  |  | Sienu līmēšana ar tapetēm |  | m2 |  | 67 |  |  |
|  |  |  |  | Tapetes Roll Over |  | m |  | 75 |  |  |
|  |  |  |  | Līme |  | gb |  | 2 |  |  |
| 4 |  |  |  | Sienu krāsošana (tapetes) |  | m2 |  | 67 |  |  |
|  |  |  |  | Krāsa Color 20 9L |  | gb |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Tonēšana |  | L |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | Unit 1L |  | L |  | 2 |  |  |
| 5 |  |  |  | Grīdu ierīkošana ar OSB |  | m2 |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | OSB 18mm 3,1 m2 |  | gb. |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Skrūves 60mm |  | gb. |  | 300 |  |  |
| 6 |  |  |  | Grīdu ierīkošana ar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | linoleju |  | m2 |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | Linolejs |  | m2 |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | Līmlenta 10m |  | gb. |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Šuvju līme |  | gb. |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  |  | Grīdlīstes uzstādīšana |  | m |  | 17 |  |  |
|  |  |  |  | Grīdas līste 2,5 m |  | gb. |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Stūris |  | gb. |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Līste 1,5m |  | gb. |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Dībelis 100g |  | paciņa |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  | Logu bloku krāsošana |  | m2 |  | 8 |  |  |
| 9 |  |  |  | Tas pats, durvju |  | m2 |  | 7 |  |  |
| 10 |  |  |  | Tas pats, radiatoru |  | m2 |  | 2 |  |  |
| 11 |  |  |  | Tas pats, logu ailsānu |  | t.m. |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Krāsa Top 3L |  | gb. |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Unit 1L |  | gb. |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Špaktele kokam 5kg |  | gb. |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Krāsa Accord 3L |  | gb. |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Akril |  | gb. |  | 2 |  |  |
| 12 |  |  |  | El.montāžās darbi |  | kpl. |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |

- Kabineta Nr.13, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī remonts

| Nr.p.k. | kods |  | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Piekaramo griestu |  |  |
|  |  |  | demontāža un ierīkošana | m2 | 44 |
|  |  |  | Griesti Akusto | m2 | 50 |
|  |  |  | Dībelis 100g | paciņa | 2 |
| 2 |  |  | Sienu attīrīšana, špaktelē- |  |  |
|  |  |  | šana un gruntēšana | m2 | 95 |
|  |  |  | Grunts 10L | gb. | 2 |
|  |  |  | Smilšpapīrs | m | 10 |
|  |  |  | Rotband 30kg | gb. | 4 |
|  |  |  | LR 25kg | gb. | 6 |
|  |  |  | Alum.stūris 3m | gb. | 12 |
|  |  |  | Siets | m2 | 6 |
| 3 |  |  | Sienu līmēšana ar tapetēm | m2 | 95 |
|  |  |  | Tapetes Roll Over | m | 105 |
|  |  |  | Līme | gb. | 3 |
| 4 |  |  | Sienu krāsošana (tapetes) | m2 | 95 |
|  |  |  | Krāsa Color 20 9L | gb. | 3 |
|  |  |  | Tonēšana | gb. | 27 |
|  |  |  | Unit 1L | gb. | 2 |
| 5 |  |  | Grīdu ierīkošana ar OSB | m2 | 44 |
|  |  |  | OSB 18mm 3,1m2 | gb. | 15 |
|  |  |  | Skrūves 60mm | gb. | 800 |
| 6 |  |  | Grīdu ierīkošana ar |  |  |
|  |  |  | linoleju | m2 | 44 |
|  |  |  | Linolejs | m2 | 50 |
|  |  |  | Līmlente 10m | gb. | 5 |
|  |  |  | Šuvju līme | gb. | 3 |
| 7 |  |  | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 26 |
|  |  |  | Grīdas līste 2,5 m | gb. | 11 |
|  |  |  | Stūris | gb. | 12 |
|  |  |  | Līste 1,5m | gb. | 2 |
|  |  |  | Dībelis 100g | pac | 2 |
| 8 |  |  | Logu bloku krāsošana | m2 | 25 |
| 9 |  |  | Tas pats, durvju | m2 | 12 |
| 10 |  |  | Tas pats, radiātoru | m2 | 6 |
| 11 |  |  | Tas pats, logu ailsānu | t.m. | 18 |
|  |  |  | Krāsa Top 3L | gb. | 2 |
|  |  |  | Unit 1L | gb. | 2 |
|  |  |  | Špaktele kokam 5kg | gb. | 2 |
|  |  |  | Krāsa Accord 3L | gb. | 2 |
|  |  |  | Akril | gb. | 4 |
| 12 |  |  | Starpsienu ierīkošana | m2 | 15 |
|  |  |  | Profils UW 3m | gb. | 6 |
|  |  |  | Profils CW 3m | gb. | 10 |
|  |  |  | Dībelis 100g | paciņa | 2 |
|  |  |  | Reģipsis 3m | gb. | 8 |
|  |  |  | Skrūves 25mm | gb. | 400 |
| 13 |  |  | El.montāžās darbi | kpl. | 1 |
|  |  |  | KOPĀ: |  |  |

- Kabineta Nr.13A, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī remonts

| Nr.p.k. | kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Piekaramo griestu |  |  |
|  |  | demontāža un ierīkošana | m2 | 29 |
|  |  | Griesti Akusto | m2 | 32 |
|  |  | Dībelis 100g | paciņa | 2 |
| 2 |  | Sienu attīrīšana, špaktelē- |  |  |
|  |  | šana un gruntēšana | m2 | 80 |
|  |  | Grunts 10L | gb. | 2 |
|  |  | Smilšpapīrs | m | 10 |
|  |  | Rotband 30kg | gb. | 3 |
|  |  | LR 25kg | gb. | 5 |
|  |  | Alum.stūris 3m | gb. | 10 |
|  |  | Siets | m2 | 6 |
| 3 |  | Sienu līmēšana ar tapetēm | m2 | 80 |
|  |  | Tapetes Roll Over | m | 90 |
|  |  | Līme | gb. | 3 |
| 4 |  | Sienu krāsošana (tapetes) | m2 | 80 |
|  |  | Krāsa Color 20 9L | gb. | 3 |
|  |  | Tonēšana | gb. | 27 |
|  |  | Unit 1L | gb. | 2 |
| 5 |  | Grīdu ierīkošana ar OSB | m2 | 29 |
|  |  | OSB 18mm 3,1m2 | gb. | 10 |
|  |  | Skrūves 60mm | gb. | 500 |
| 6 |  | Grīdu ierīkošana ar |  |  |
|  |  | linoleju | m2 | 29 |
|  |  | Linolejs | m2 | 32 |
|  |  | Līmlenta 10m | gb. | 3 |
|  |  | Šuvju līme | gb. | 2 |
| 7 |  | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 20 |
|  |  | Grīdas līste 2,5 m | gb. | 8 |
|  |  | Stūris | gb. | 10 |
|  |  | Līste 1,5 m | gb. | 2 |
|  |  | Dībelis 100g | paciņa | 2 |
| 8 |  | Logu bloku krāsošana | m2 | 17 |
| 9 |  | Tas pats, durvju | m2 | 5 |
| 10 |  | Tas pats, radiātoru | m2 | 6 |
| 11 |  | Tas pats, logu ailsānu | m.p. | 12 |
|  |  | Krāsa Top 3L | gb. | 2 |
|  |  | Unit 1L | gb. | 2 |
|  |  | Špaktele kokam 5kg | gb. | 2 |
|  |  | Krāsa Accord 3L | gb. | 2 |
|  |  | Akril | gb. | 4 |
| 12 |  | El.montāžās darbi | kpl. | 1 |
|  |  | KOPĀ: |  |  |

- Kabineta Nr.15, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī remonts

| Nr.p.k. | kods | Darbu nosaukums | Mērvienība |  | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 |  | Piekaramo griestu |  |  |  |
|  |  | demontāža un ierīkošana | m2 |  | 31 |
|  |  | Griesti Akusto | m2 |  | 35 |
|  |  | Dībelis 100g | paciņa |  | 2 |
| 2 |  | Sienu attīrīšana, špaktelē- |  |  |  |
|  |  | šana un gruntēšana | m2 |  | 80 |
|  |  | Grunts 10L | gb. |  | 2 |
|  |  | Smilšpapīrs | m |  | 10 |
|  |  | Rotband 30kg | gb. |  | 3 |
|  |  | LR 25kg | gb. |  | 5 |
|  |  | Alum.stūris 3m | gb. |  | 10 |
|  |  | Siets |  | m2 | 6 |
| 3 |  | Sienu līmēšana ar tapetēm |  | m2 | 80 |
|  |  | Tapetes Roll Over |  | m | 90 |
|  |  | Līme |  | gb. | 3 |
| 4 |  | Sienu krāsošana (tapetes) |  | m2 | 80 |
|  |  | Krāsa Color 20 9L |  | gb. | 3 |
|  |  | Tonēšana |  | gb. | 27 |
|  |  | Unit 1L |  | gb. | 2 |
| 5 |  | Grīdu ierīkošana ar OSB |  | m2 | 31 |
|  |  | OSB 18mm3,1m2 |  | gb. | 11 |
|  |  | Skrūves 60mm |  | gb. | 500 |
| 6 |  | Grīdu ierīkošana ar |  |  |  |
|  |  | linoleju |  | m2 | 31 |
|  |  | Linolejs |  | m2 | 36 |
|  |  | Līmlenta 10m |  | gb. | 3 |
|  |  | Šuvju līme |  | gb. | 2 |
| 7 |  | Grīdlīstes uzstādīšana |  | m | 22 |
|  |  | Grīdas līste 2,5 m |  | gb. | 9 |
|  |  | Stūris |  | gb. | 14 |
|  |  | Līste 1,5 m |  | gb. | 2 |
|  |  | Dībelis 100g |  | paciņa | 2 |
| 8 |  | Logu bloku krāsošana |  | m2 | 34 |
| 9 |  | Tas pats, durvju |  | m2 | 7 |
| 10 |  | Tas pats, radiātoru |  | m2 | 10 |
| 11 |  | Tas pats, logu ailsānu |  | t.m. | 24 |
|  |  | Krāsa Top 3L |  | gb. | 3 |
|  |  | UnitlL |  | gb. | 2 |
|  |  | Špaktele kokām 5kg |  | gb. | 3 |
|  |  | Krāsa Accord 3L |  | gb. | 3 |
|  |  | Akril |  | gb. | 6 |
| 12 |  | El.montāžās darbi |  | kpl. | 1 |
|  |  | KOPĀ: |  |  |  |

- Telpu Raiņa ielā 27, Daugavpilī remonts

| Nr.p.k. | kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Kabinets Nr.4 un priekštelpa grīdas oinets Nr.4 un priekštelpa grīdas |  |  |  |
| 1 |  | Linoleju un grīdas līste |  |  |
|  |  | izjaukšana | m2 | 21 |
| 2 |  | Grīdas izlīdzināšana | m2 | 21 |
|  |  | Java Weber 25kg | gb. | 15 |
|  |  | Grunts 5kg | gb. | 1 |
| 3 |  | Grīdu ierīkošana ar |  |  |
|  |  | linoleju | m2 | 21 |
|  |  | Linolejs | m2 | 24 |
|  |  | Līmlenta | gb. | 1 |
|  |  | Šuvju līme | gb. | 1 |
|  |  | Alum.līste 0,9m | gb. | 5 |
| 4 |  | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 27 |
|  |  | Grīdas līste 2,5m | gb. | 11 |
|  |  | Stūris | gb. | 20 |
|  |  | Dībelis 100gr | paciņa | 2 |
|  |  | Kopā: |  |  |
| II. 3 stāvā 3.kabinets |  |  |  |  |
| 1 |  | Starpsienu ierīkošana | m2 | 13 |
|  |  | Profils UW 3m | gb. | 8 |
|  |  | Profils CW 4m | gb. | 16 |
|  |  | Dībelis 6x60 100gr | paciņa | 2 |
|  |  | Minvate | m2 | 13 |
|  |  | Reģipsis 3x1,2 | gb. | 9 |
|  |  | Skrūves 25mm | paciņa | 1 |
|  |  | Skrūves 11 mm | paciņa | 1 |
| 2 |  | Durvju bloku demontāža |  |  |
|  |  | un montāža | gb. | 3 |
|  |  | Durvju bloks DG 21-9 | gb. | 3 |
|  |  | Apmale | m | 30 |
|  |  | Slēdzene | gb. | 3 |
| 3 |  | Griestu un sienu attīrīšana, |  |  |
|  |  | gruntēšana un špaktelēs. | m2 | 262 |
|  |  | Smilšpapīrs | m | 20 |
|  |  | Grunts 10L | gb. | 4 |
|  |  | Līmsiets 90m | gb. | 3 |
|  |  | LR 25kg | gb. | 13 |
|  |  | Rotband 30kg | gb. | 10 |
| 4 |  | Griestu krāsošana | m2 | 62 |
|  |  | Krāsa 9L | gb. | 2 |
|  |  | Unit 1L | gb. | 2 |
| 5 |  | Sienu krāsošana | m2 | 200 |
|  |  | Krāsa Color 9L | gb. | 6 |
|  |  | Tonēšana | L | 57 |
|  |  | Unit 1L | gb. | 4 |
| 6 |  | Grīdu ierīkošana ar |  |  |
|  |  | Lamināts | m2 | 62 |
|  |  | Lamināts 32 kl. | m2 | 68 |
|  |  | Plēve | gb. | 68 |
|  |  | Līme | gb. | 1 |
|  |  | Līste 1,3m | gb. | 1 |
|  |  | Līste 0,9m | gb. | 6 |
| 7 |  | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 58 |
|  |  | Grīdas līste 2,5m | gb. | 25 |
|  |  | Stūris | gb. | 30 |
|  |  | Dībelis | paciņa | 2 |
| 8 |  | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1 |
| 9 |  | Logu ailsānu krāsošana | t.m. | 22 |
|  |  | Krāsa Accord 2,5L | gb. | 2 |
|  |  | Akril | gb. | 2 |
|  |  | Špaktele kokam 1,7kg | gb. | 2 |
|  |  | KOPA: |  |  |
|  |  | KOPĀ: I + II |  |  |

Īpašie nosacījumi:

Pretendentam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar telpu plānu (pielikumā).

3. Pielikums nolikumam

„Remontdarbi Daugavpils pilsētas domei piederošajās ēkās”

Identifikācijas numurs DPD 2014/30

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2014.gada ____.jūlijā

1. Iepazinušies ar Nolikumu „Remontdarbi Daugavpils pilsētas domei piederošajās ēkās” identifikācijas numurs DPD 2014/30 piedāvājam veikt telpu remontu Daugavpils pilsētas domes ēkās un pabeigt to 45 (četrdemit piecu) kalendāro dienu laikā par šādu cenu:

|  | Līgumcena bez PVN | Līgumcena ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Telpu remonts Daugavpils pilsētas domes ēkā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī un Bāriņtiesas ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī” |  |  |

2. Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijās norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei.

3. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, uzsākt un pabeigt remontdarbus Piedāvājumā noteiktajā laikā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

4.  Pielikums nolikumam

## „Remontdarbi Daugavpils pilsētas domei piederošajās ēkās”

## Identifikācijas numurs DPD 2014/30

PROJEKTS

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par telpu remontu Daugavpils pilsētas domes ēkās

Daugavpilī, 2014.gada ____._________					Nr.___________

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, (turpmāk – Pasūtītājs), Domes izplddirektora Andreja Kursīša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.¹ punktu, no vienas puses, un

“___________”, reģ.Nr _____________, juridiskā adrese: ______________________, (turpmāk – Būvuzņēmējs), _______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, no otras puses, bet abi kopā – “Puses „ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Iepirkuma komisijas 2014.gada __.__________ lēmumu iepirkuma “Remontdarbi Daugavpils pilsētas domei piederošajās ēkās” Identifikācijas numurs DPD 2014/30 (turpmāk – Iepirkums) noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentācijas prasības, veikt Daugavpils pilsētas domes ēkas Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kabinetu Nr.1, Nr.11, Nr.13, Nr.13A, Nr.15 remontu un Bāriņtiesas ēkas Raiņa ielā 27, Daugavpilī,  Telpu 3.stāvā Nr.11, Nr.20, Nr.22; kabinets Nr.3 un Nr.4 un priekštelpas remontu (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Būvuzņēmēja sagatavoto lokālo tāmi  un darbu izpildes grafiku (pielikumā).

  - Atbilstoši būves Kr.Valdemāra ielā 1,Daugavpilī, 1.stāva plāna shēmai Darbi tiks veikti telpās Nr. 17 (24,5 m2), Nr. 16 (16,0 m2), Nr.3 (13,6 m2), Nr.27 (43,7 m2 ), Nr.26 (28,8 m2), Nr.25 (30,8 m2) un Raiņa ielā 27, Daugavpilī, 3.stāva plāna shēmai Darbi tiks veikti telpās Nr.6 (17,9 m2), Nr.7 (14,6 m2), Nr. 9 (21,9 m2), Nr. 8 (4,5 m2), Nr. 11 (28,1 m2) (turpmāk – Objekts).

### Darbi sevī ietver visus Līgumā un lokālajā tāmē noteiktos nepieciešamos demontāžas darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.

### Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.

II. Darbu apjoms un izpildes termiņi

- Būvuzņēmējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus 45 (četrdemit piecu) kalendāro dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta par objekta nodošanu remonta darbu veikšanai parakstīšanas dienas.

- Būvuzņēmējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 1 (pirmajā) darba dienā no pieņemšanas-nodošanas akta par objekta nodošanu remonta darbu veikšanai parakstīšanas dienas.

- Būvuzņēmējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ sertificētu atbildīgo darbu vadītāju. Atbildīgais darbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas.

- Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

III. Būvuzņēmēja pienākumi

  - Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā un Iepirkuma dokumentācijā minētās prasības un lokālajā tāmē norādītos darbu apjomus.

  - Remontdarbus pēc iespējas veikt ārpus domes darba laika – ne agrāk kā no plkst 15.00.

  - Sagatavot darbu veikšanai nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.

  - Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā.

  - Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem.

  - Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas.

  - Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem.

  - Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību.

  - Noteikt atbildīgo personu par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

  - Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

  - Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus (elektroenerģija, ūdens, kanalizācija telekomunikāciju pakalpojumi u.tml.), ja tādi rodas darbu izpildes laikā.

  - Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

  - Nodrošināt tīrību Objektā.

  - Nodrošināt regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina.

  - Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi.

  - Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

  - Pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

IV. Pasūtītāja pienākumi

4.1.	Norēķināties ar Būvuzņēmēju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.2.	Nodrošināt Būvuzņēmējam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.

4.3.	Nodrošināt iespēju pieslēgties nepieciešamajām komunikācijām: elektrība, ūdens u.c.

4.4.   Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu (12.7.2. apakšpunkts).

V. Maksāšanas noteikumi.

5.1.	Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda _____________ EUR (___________________________).

5.2. 	Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajai daļai, PVN, kas sastāda _______________ EUR (_________________________), valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

5.3.	Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem, kas minēti līguma 1.2.punktā un tāmē.

5.4.	Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta par faktiski izpildītiem darbiem. Apmaksa tiks veikta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Būvuzņēmēja izsniegtu rēķinu.

5.4.	Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

VI. Darbu nodošana Pasūtītājam

6.1.	Piecu darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

6.2.	Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

6.3.	Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

VII. Garantijas

  - Būvuzņēmējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Būvuzņēmēja izpildīto darbu garantijas termiņš ir pieci kalendārie gadi skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

  - Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto defektu novēršanas termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu.

  - Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

VIII. Atbildība

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

  - Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

  - Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

IX. Sankcijas

  - Ja Būvuzņēmējs neuzsāk darbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 2.2. punktu, tad veicot galīgo norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

  - Ja Būvuzņēmējs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no tās.

  - Ja Pasūtītājs kavē šī līguma V.nodaļā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no tās.

X. Nepārvarama vara

  - Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  XII. nodaļā norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

  - Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.

  - Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

XI. Līguma laušana un darbu pārtraukšana

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam  rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

11.1.1.	ja Būvuzņēmējs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

    - ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

11.1.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

    - pret Būvuzņēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;

11.1.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

11.2.	Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

XII. Nobeiguma noteikumi

12.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

12.2. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

12.3. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

12.4. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

12.5. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

12.6. Līgums ir sastādīts uz 5 lapām ar lokālo tāmi, darbu izpildes grafiju un plāna shēmu pielikumā, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12.7. Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:

12.7.1. No Pasūtītāja puses: Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris Viktors Nikolajevs, tālr.: 65476062; mob.tālr.: 29441553, e-pasts: viktors.nikolajevs@daugavpils.lv;

12.7.2. No Būvuzņēmēja puses: _____________________________________________.

Pielikumā:	1. Lokālā tāme;

2. Darbu izpildes grafiks;

3. Būves 1. stāva plāna shēma.

4. Būves 1. stāva plāna shēma.

5. Būves 3. stāva plāna shēma.

XIII. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr. 90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401 A/S SWEDBANK, kods:HABALV22 Nor.konts LV69HABA 0001402041250 Tālr. 654 04338, Fakss 654 21941 Domes izpilddirektors ________________________A.Kursītis | BŪVUZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |