apstiprinĀts
Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2013.gada 22.oktobra sēdē (protokols Nr.1)

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

___________________ I.Artekova

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā

##### “Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanas 2.kārta”

Identifikācijas numurs DPD 2013/31

Daugavpils, 2013

# I. Vispārīgie jautājumi

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2013/31

  - Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, NMR Nr. 90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

  - Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 65404320, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv.

  - Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris Viktors Nikolajevs, tālr.: 65476062; mob.tālr.: 29441553, e-pasts: viktors.nikolajevs@daugavpils.lv.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

  - Objekta apskate: Pretendentam ir pienākums pirms piedāvājumu iesniegšanas iepazīties ar demontējamo objektu klātienē. Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents. Objekta apskate paredzēta 2013.gada 30.oktobrī, plkst.13.00. Aleksandra ielā 4, Daugavpilī. Pārējos gadījumos Objekta apskate ir iespējama divas darba dienas iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu tehniskajos jautājumos.

II. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

2.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 205.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

2.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2013.gada 5.novembrim, plkst. 10.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

2.3. Piedāvājumu atvēršanas datums nav noteikts.

2.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

III. Piedāvājumu noformēšana

3.1. Piedāvājuma noformēšana: dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas.

3.2. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē uz kuras ir norādīta  pretendenta un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā

“Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanas 2.kārta”

identifikācijas numurs DPD 2013/31

neatvērt līdz 2013.gada 5.novembrim, plkst. 10.00.

3.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.

3.4. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.5. Pieteikums, apliecinājums, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums un citi dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.6. Aizpildot finanšu piedāvājumu un lokālo tāmi, cenā jāiekļauj visus izdevumus un visus iespējamos riskus.

3.7. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

IV. Iepirkuma priekšmets

4.1. Iepirkuma priekšmets: Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšana (2.kārta).

4.2. Paredzamā līgumcena – Ls 28 000 (bez PVN) (eur 39840 bez PVN).

4.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

4.3. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 70 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā no būvatļaujas saņemšanas;

4.4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Aleksandra iela 4, Daugavpils;

4.5. Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods 45111100-9 (demontāžas darbi).

4.6. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

4.4. Iepirkuma līguma projekts noteikts līguma 6. pielikumā.

V. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

5.1. Prasības pretendentiem:

5.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

5.1.2. Attiecībā uz pretendentu vai pretendenta apakšuzņēmēju nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektas daļā norādītie nosacījumi;

5.1.3. Pretendents var nodrošināt kvalificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un darba aizsardzības koordinatora piesaisti demontāžas darbu veikšanai;

5.1.4. Pretendentam pēdējo divu gadu laikā ir pieredze būvniecības darbu (ēku būvdarbu vai demontāžas darbu) veikšanā.

5.2. Lai apliecinātu savu kvalifikāciju pretendents iesniedz šādus dokumentus:

5.2.1. Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

5.2.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdotu reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;

5.2.3. Būvkomersantu reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopija;

5.2.4. Pretendenta apliecinājums par Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā norādīto izslēdzošo nosacījumu neesību (5.pielikums);

5.2.5. Atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopiju, kas apliecina tiesības veikt ēku būvdarbu vadīšanu, pievienojot norādītā būvdarbu vadītāja rakstisku apliecinājumu par piekrišanu noslēgt ar pretendentu uzņēmuma līgumu uzvaras gadījumā un piedalīties ēkas demontāžas būvdarbu vadīšanā (ja būvdarbu vadītājs nav nodarbināts pretendenta uzņēmumā), vai darba līguma kopiju (ja būvdarbu vadītājs ir nodarbināts pretendenta uzņēmumā);

5.2.6. Atbildīgā darba aizsardzības koordinatora izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, un rakstisku apliecinājumu par piekrišanu noslēgt ar pretendentu uzņēmuma līgumu uzvaras gadījumā un piedalīties ēkas demontāžas būvdarbu aizsardzības koordinēšanā (ja darba aizsardzības speciālists nav nodarbināts pretendenta uzņēmumā), vai darba līguma kopiju (ja darba aizsardzības speciālists ir nodarbināts pretendenta uzņēmumā);

5.2.7. Informāciju par pretendenta pieredzi būvniecības darbu (ēku būvdarbu vai demontāžas darbu) veikšanā pēdējo divu gadu laikā:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.8. Tehnisko piedāvājumu (3.pielikums), kura sastāvā ir:

5.2.8.1. ēkas demontāžas darbu organizācijas īss apraksts un izmantojamās būvtehnikas un mehānismu saraksts;

5.2.8.2. Demontāžas darbu izpildes grafiks (nedēļās) tabulas veidā.

5.2.9. Finanšu piedāvājumu (4.pielikums), pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” noteiktajā kārtībā (pielikums Nr.5), paredzot visus iespējamos nepieciešamos izdevumus.

5.2.10. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona.

5.2.11. Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, ir tiesīgs atsaukties uz apakšuzņēmēju, kā personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Pretendents pievieno piedāvājumam apakšuzņēmēja, kā arī personas uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, apliecinājumu vai vienošanos par piekrišanu piedalīties līguma izpildē.

5.3. Papildus Pretendentu iesniegtajai informācijai, Iepirkumu komisija, pamatojoties  Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.1 daļu:

5.3.1. pieprasīs Uzņēmumu reģistram informāciju par to vai pretendentam un nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;

5.3.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datubāzē iegūs informāciju par to vai pretendentam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

5.4. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

5.4.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

5.4.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

5.4.3. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

5.4.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

5.4.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu tehnisko vai finanšu piedāvājumu;

5.4.6. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

VI. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

6.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām.

6.2. Iepirkuma komisija:

6.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu un pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām.

6.2.2. Pārbaudīs finanšu un tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju.

6.2.3. Izvēlēsies Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

6.2.4. Izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iespējamiem maksātnespējas vai likvidācijas procesiem, nodokļu parādiem un nepieciešamības gadījumā pieprasīs papildus informāciju. Pieprasīs Uzņēmumu reģistram informāciju par to vai pretendentam un nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.

6.2.5. Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

6.2.6. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

6.2.7. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VII. Iepirkuma komisijas darbība

7.1.Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

7.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

7.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

7.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

7.5. Komisijai ir šādas tiesības:

7.5.1. pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;

7.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

7.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

7.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

7.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

7.6.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

7.6.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

7.6.3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

7.7. Komisijas darba organizācija:

7.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

7.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

7.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

7.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

7.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

VIII. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

8.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.

8.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

8.5. Pretendentam ir pienākums pirms piedāvājumu iesniegšanas iepazīties ar demontējamo objektu klātienē.

Pielikumā:

- Pieteikuma forma;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskā piedāvājuma forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Apliecinājuma forma;

- Uzņēmuma līguma projekts;

7.	Tehniskais projekts (atsevišķā PDF failā).

1. Pielikums nolikumam

## “Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanas 2.kārta”

## Identifikācijas numurs DPD 2013/31

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

_________________________________________________________________(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr.,fakss__________________________ e-pasts___________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

## 1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanas 2.kārta”, identifikācijas numurs DPD 2013/31, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. Apņemas izpildīt visas Nolikumā noteiktās prasības. Apliecina, ka piekrīt parakstīt uzņēmums līgumu Nolikuma 6.pielikumā norādītajā redakcijā.

4. Apliecina, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

2. Pielikums nolikumam

## “Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanas 2.kārta”

Identifikācijas numurs DPD 2013/31

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ķieģeļu ēkas (apbūves laukums 70x14m) demontāža ar būvgružu daļēju utilizāciju un deponēšanu – 2700 m3, t.sk. 2.stāva mūra sienas – 630 m3; 1.stāva mūra sienas 1300 m3; 2.stāva pārsegumi un grīdas – 380 m3; 1.stāva grīdas – 390 m3 | m3 | 2700 m3 |
| 2. |  | Koka šķūņu nojaukšana un utilizācija | ēkas 100 m3 | 2,4 |
| 3. |  | Inventāro darba sastatņu h=4m izmantošana | m2 | 64 |
| 4. |  | Žoga rekonstrukcija pa Aleksandra ielas pusi: sienas karnīzes mūrēšana, betonēšana, jumtiņš no cinkota skārda, ailu aizmūrēšana 0.5 ķiegeļu biezumā | kpl. | 1 |
| 5. |  | Teritorijas vertikāla planēšana (ieskaitot ēkas iekšpusi=816 m2) | 100 m2 | 16,8 |
| 6. |  | Ēkas esošo atkritumu (iekšpusē un no ārpuses) utilizācija | m3 | 1400 |
| Kopā |  |  |  |  |

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

2. Ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un izpildīt demontāžas darbus 70 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā.

3. Veikt ķieģeļu izjaukšanu manuāli un nebojātos ķieģeļus saglabāt izmantošanai citu vēsturisko objektu restaurācijai un nodot glabāšanā Daugavpils Cietokšņa pārvaldniekam.

4. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.

5. Ēkas gala sienu pa Aleksandra ielas pusi demontēt līdz 1.stāva līmenim (h-4.0 m).

6. Ēkas gala sienu pa Hospitāļa ielas pusi un garās sienas demontēt līdz 0.8 m atzīmei virs pamatiem un iekonservēt ar cementa javas sastāvu pa sienas horizontālo virsmu.

7. Ēkas iekšpuses laukumu izlīdzināt un noblīvēt līdz atzīmei – 0.15; ± 0.00 atbilst pamata augšējai atzīmei.

8. Pretendentiem ir pienākums apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un ja nepieciešams pārbaudīt darbu apjomus.

Piezīme: Nojaucamās ēkas vietu turpmāk paredzēts izmantot bērnu atpūtas laukuma ierīkošanai (ziemā slidotavas ierīkošanai).

3. PIELIKUMS nolikumam

“Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanas 2.kārta”

Identifikācijas numurs DPD 2013/31

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2013.gada ____.______

Iepazinušies ar Nolikumu „Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanas 2.kārta”, identifikācijas numurs DPD 2013/31, piedāvājam veikt ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanu atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām.

Pievienojam:

1. Ēkas demontāžas darbu organizācijas īsu aprakstu un izmantojamās būvtehnikas un mehānismu sarakstu;

2. Demontāžas darbu izpildes grafiku (nedēļās) tabulas veidā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

4. Pielikums nolikumam

## “Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanas 2.kārta”

Identifikācijas numurs DPD 2013/31

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2013.gada ____.______

1. Iepazinušies ar Nolikumu „Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanas 2.kārta”, identifikācijas numurs DPD 2013/31, piedāvājam veikt Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanu par šādu cenu:

| Līgumcena LVL bez PVN | Līgumcena eur bez PVN |
| --- | --- |

2. Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijās norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas iespējamās nepieciešamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

5. Pielikums nolikumam

## “Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanas 2.kārta”

## Identifikācijas numurs DPD 2013/31

APLIECINĀJUMS

Daugavpilī

2013.gada ____._________

____________________ piesakoties iepirkumam “Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanas 2.kārta”, identifikācijas numurs DPD 2013/31, apliecina, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajai daļai:

1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un nav paredzams, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

6. Pielikums nolikumam

## “Ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanas 2.kārta”

Identifikācijas numurs DPD 2013/31

PROJEKTS

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par ēkas drupu Aleksandra ielā 4, Daugavpilī nojaukšanu (2.kārta)

Daugavpilī, 2013.gada ___.______________

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000077325, juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Domes izpilddirektora Andreja Kursīša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.1 punkta pamata (turpmāk -Pasūtītājs), no vienas puses, un

________, reģ.Nr._______, juridiskā adrese: ______________, tās valdes locekles ___________ personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, (turpmāk - Būvuzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 13.decembra lēmumu Nr.572 „Par ēkas, kura atrodas uz zemesgabala ar kadastra Nr.0500 011 1618, Aleksandra ielā 4, Daugavpilī, nojaukšanu”, 2013.gada 9.janvārī būvvaldē akceptēto ēkas nojaukšanas tehnisko projektu un tā sastāvā esošos tehniskos noteikumus, ņemot vērā iepirkumu komisijas ___________ lēmumu Nr._________ iepirkumā (prot.Nr._), Līdzēji noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums):

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt zemesgrāmatā neierakstītas ēkas drupu, kura izvietota uz pašvaldībai piederoša zemesgabala (kadastra Nr.0500 011 1618) un līdz ar to Civillikuma 968.panta izpratnē uzskatāma par zemesgabala daļu, Aleksandra ielā 4, Daugavpilī (turpmāk - Objekts), nojaukšanas darbu 2.kārtu (demontāžu) (turpmāk – būvdarbi), tādā apjomā, kas norādīts šim līgumam pievienotajā lokālajā tāmē (līguma pielikums).

- Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tāmē noteiktos nepieciešamos demontāžas darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, mehānismu un transporta piegādi, būvgružu izvešanu, utilizāciju, teritorijas izlīdzināšanu un sakārtošanu, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.

- Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar būvdarbu izpildi saistīto informāciju.

- Būvuzņēmējs uzsāk darbus pēc būvatļaujas saņemšanas.

II. Darbu apjoms un izpildes termiņi

- Būvuzņēmējs uzsāk Būvdarbu veikšanu ne vēlāk kā piektajā darba dienā pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldē. Būvatļaujas saņemšanu nodrošina Pasūtītājs.

- Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus Būvdarbus 70 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs veic izpildīto būvdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

III. Būvuzņēmēja pienākumi

3.1.	Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā minētās prasības un lokālajā tāmē norādītos būvdarbu apjomus.

3.2.	Pirms būvdarbu uzsākšanas apdrošināt savu civiltiesisko atbildību (ja Būvuzņēmējam nav noslēgts pastāvīgs līgums par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu).

3.3.	Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt darbu organizēšanas projektu.

3.4.	Atbilstoši Kultūras pieminekļu inspekcijas norādījumiem, Izpildītājs apņemas veikt ķieģeļu sienas izjaukšanu manuāli, saglabājot labā tehniskā stāvoklī esošos ķieģeļus izmantošanai citu vēsturisku objektu restaurācijai.

3.5.	Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu ievērošanu šajā Līgumā paredzēto būvdarbu veikšanas gaitā.

3.6.	Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.

3.7.	Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamās konstrukcijas un iekārtas.

3.8.	Būvdarbu veikšanas procesā ievērot un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

3.9.	Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

3.10.	Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā, nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem, nodrošināt darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību.

3.11.	Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

3.12.	Nodrošināt regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina un utilizēt būvgružus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Objekta demontāžas pabeigšanas dienā veikt atlikušo būvgružu izvešanu no Objekta.

3.13.	Uzņemties pilnu atbildību par piegulošo zemes gabalu īpašniekiem nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, saudzēt un nepiegružot to īpašumu, patstāvīgi risināt radušās konfliktsituācijas.

3.14.	Pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

IV.	Pasūtītāja pienākumi

- Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

- Norēķināties ar Būvuzņēmēju par kvalitatīvi izpildītiem būvdarbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu (11.7.1. apakšpunkts).

V.	Maksāšanas noteikumi.

- Līguma summa par būvdarbu veikšanu atbilstoši lokālajai tāmei sastāda _____ LVL (_________) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokli, kas sastāda ________ (__________), pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu budžetā samaksā Pasūtītājs.

- Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi - darbu, mehānismu, iekārtu, tehnikas būvgružu utilizācijas un visiem citiem izdevumiem, kas minēti līguma 1.2.punktā un tāmē.

- Izpildītājs ir tiesīgs saņemt priekšapmaksu līdz 30% (trīsdesmit procentiem) no līguma 5.1. punktā noteiktās līguma summas iesniedzot Pasūtītājam rēķinu. Pasūtītājs veic priekšapmaksas samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas.

- Atlikušo līguma summas daļu Pasūtītājs samaksā izpildītājam pēc pilnīgas ēkas demontāžas pabeigšanas un teritorijas sakārtošanas pamatojoties uz abpusēji parakstītu izpildīto darbu pieņemšanas nodošanas aktu. Pasūtītājs veic līguma summas samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas.

5.4.	Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

VI. Būvdarbu nodošana Pasūtītājam

- Piecu darba dienu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda demontējamā objekta teritoriju un paraksta pieņemšanas nodošanas aktu vai izsniedz motivētu atteikumu parakstīt aktu, ja demontējamā Objekta teritorija nav pienācīgi sakārtota.

- Tādā gadījumā puses sastāda divpusēju aktu par to kādus papildu darbus ir nepieciešams veikt. Darbi ir veicami uz Būvuzņēmēja rēķina.

VII.	Atbildība

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

- Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties trešajām personām. Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos būvdarbus apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas.

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

- Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

- Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski vai nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

VIII.	Sankcijas

8.1.	Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 2.1. punktu, tad veicot galīgo norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru kavēto dienu.

8.2	Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu saskaņā ar līguma 2.2.punktu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā par katru kavēto dienu.

8.3.	Ja Pasūtītājs kavē šī līguma V.Nodaļā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,05 % apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru kavēto dienu.

IX. Nepārvarama vara

9.1.	Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

9.2.	Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma XI. nodaļā norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam.

9.3.	Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

X. Līguma laušana un būvdarbu pārtraukšana

10.1.	Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

10.1.1.	ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Šādā gadījumā Būvuzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā atmaksā Pasūtītājam avansa maksājumu (ja tāds veikts). Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs pierāda, ka nav vainojams pie būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

10.1.2.	ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu izpildes termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Šādā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju par faktiski izpildīto darbu apjomu atskaitot līgumsodu. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs pierāda, ka nav vainojams pie būvdarbu izpildes termiņa kavējuma.

10.1.3.	ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

10.1.4.	pret Būvuzņēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;

10.1.5.	tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

XI. Nobeiguma noteikumi

- Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

- Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

- Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

- Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

- Līgums ir sastādīts uz 4 lapām ar lokālo tāmi pielikumā, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:

11.6.1.	no Pasūtītāja puses: Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris Viktors Nikolajevs, tālr.29441553;

11.6.2.	No Būvuzņēmēja puses: būvdarbu vadītājs___________

_, tālr.______________, darba aizsardzības koordinators ________, tālr.______________.

Pielikumā: Lokālā tāme uz ____ lp.

XII. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti:

| PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr. 90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401 A/S SWEDBANK, kods:HABALV22 Nor.konts LV69HABA 0001402041250 Tālr. 654 04338, Fakss 654 21941 Domes izpilddirektors A.Kursītis | BŪVUZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |