APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 1.novembrī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts) J.Kornutjaka

#### IEPIRKUMA

“Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/194

- nolikums

- Daugavpils, 2016

1. 	Pasūtītājs

  - Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

  - Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

2. 	Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšana 2016.gadā, apkalpošana un demontāža 2017.gadā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).

  - Būvdarbu apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajā specifikācijā.

  - Būvdarbu izpildes gala termiņš ir līdz 2017.gada 20.janvārim.

  - Iepirkuma priekšmetā minētie būvdarbi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.

  - CPV kods – 45316100-6 (āra apgaismes ierīču uzstādīšana).

4. 	Iepirkuma veids un identifikācijas Nr.

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/194.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

  - Skaidrojumi par nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata, kas saņemts ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājumu iesniegšana

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 14.novembra plkst.10:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājums iesniedzams vienā variantā.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2016.gada 14.novembrī plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

- Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1.pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

7.1.2.pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

7.2.3.atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/194. Neatvērt līdz 2016.gada 14.novembra plkst.10:00”.

  - Piedāvājuma eksemplārs sastāv no sekojošām kopīgi sašūtām daļām:

    - pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu (oriģināls);

    - atlases dokumenti;

    - finanšu piedāvājums;

    - tehniskais piedāvājums;

    - papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāme, kā arī apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā, tāme Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

  - Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

  - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

  - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).

  - Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājumu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/194. Ar piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apliecinātu apmaksas dokumentu.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs – 720 EUR.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

- 60 (sešdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;

- līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.

  - Piedāvājuma nodrošinājumā paredzēto summu kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām, ja:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām, noteiktā termiņā neiesniedz iepirkuma nolikumā noteikto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

  - Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.

  - Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa bez rakstiska pieprasījuma tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.

8. 	Pretendentiem izvirzītās prasības

  - Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktos noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas izpildīs būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendentam iepriekšējos piecos gados (2011., 2012., 2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze āra apgaismes ierīču uzstādīšanas darbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) āra apgaismes ierīču uz laternām, ēku fasādēm, kokiem un citām tamlīdzīgās vietām līdzīgā augstumā montāžas un/vai demontāžas darbu līgumu. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam.

  - Pretendentam līguma izpildē jānodrošina sekojošs personāls:

    - atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā  līdz 1 kV;

    - elektrodrošības speciālists, kuram ir tā profesionālu kvalifikāciju apliecinošs dokuments elektrodrošības jomā ar vismaz “C” elektrodrošības grupu.

  - Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2014.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

  - Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

- atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 15000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi);

- apdrošināmais objekts – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem;

- apdrošinātie riski – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

- apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

  - Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.

  - Pretendents var balstīties uz trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju, iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ja pretendents balstās uz trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi, norādot visus tos apakšuzņēmējus, kuru katra veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.

- Iesniedzamie dokumenti

- Lai pārbaudītu nolikuma 8.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Iepirkuma komisija pārbaudīs Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā https://www.eis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

- Lai pārbaudītu nolikuma 8.2.punkta izpildi par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

- Lai pārbaudītu nolikuma 8.3.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā

- Lai apliecinātu nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz:

    - pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu (oriģināls);

    - viena pasūtītāja pozitīva atsauksme (kopija) par izpildīto būvdarbu līgumu, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir pabeigts.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.5.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu (oriģināls) un pretendenta piedāvātā elektrodrošības speciālista izglītības dokuments (kopija), kas apliecina tā kompetenci elektrodrošības jomā un speciālista apliecinājums saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu (oriģināls). Lai pārbaudītu nolikuma 8.5.punkta izpildi par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem ir jāiesniedz tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu.

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2014.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.7.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 8.7.punkta nosacījumiem.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.9.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz:

- pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu (oriģināls). Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību;

- pretendenta katra piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls), kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai piesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās ar pretendentu (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi;

- ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz personu apvienības dalībnieku starpā noslēgtā vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

- Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:

- līguma izpildē veicamo būvdarbu izpildes kalendārais grafiks saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu (oriģināls);

- līguma izpildei piesaistāmā galvenā būvdarbu personāla saraksts saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu (oriģināls).

- Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:

    - finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata;

    - lokālā tāme, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – (pielikums Nr.5.), ņemot vērā tehniskajā specifikācijā 2.punktā norādītos darbu apjomus. Lokālās tāmes beigās pievienot virsizdevumu daļu. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti tāmē;

    - papildus pretendents ir tiesīgs iesniegt pretendenta pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) (oriģināls) par to, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā – 2016.gada 1.novembrī – nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.9.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītajiem Latvijas Republikā reģistrētiem būvspeciālistiem būvprakses sertifikāts ir piešķirts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.9.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.10.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.11.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem un neiesniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Iepirkuma līgums

- Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu (saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

- Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

- Līguma saistību izpildes garantija

- Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāiesniedz Pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”) līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 (desmit) % apmērā no līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

- Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz līdz līgumā noteikto darbu pilnīgai izpildei.

- Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.

- Līguma saistību izpildes garantijas devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā Pasūtītājam līguma saistību garantijas summu, lai atlīdzinātu pretendenta līguma saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai līgumsodu.

- Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.

- Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedzamajām līguma saistību izpildes garantijai ir jāietver nolikuma 12.sadaļas nosacījumi.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

- Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

- Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

- Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

- Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

- Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

- Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Speciālista apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

7.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

8.pielikums – Galvenā personāla saraksts (veidne)

9.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

10.pielikums – Līgums (projekts)

1.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu

uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/194

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā

1. Uzdevums: veikt Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu montāžu, apkalpošanu un demontāžu.

2. Darba apjomi:

Jaungada egļu, koku un rotājumu uz  ielu laternu stabiem uzstādīšana:

- egle Vienības laukumā;

- sudrabegles Vienības laukumā;

- kastaņkoki Vienības laukumā;

- egļu kompozīcijas Vienības laukumā;

- egles pie “Bētlemes”

- Vienības nama fasāde;

- Rīgas iela;

- Dubrovina dārzs;

- egle pie Ledus halles;

- egles un koki Slavas skvērā;

- rotājumi uz ielu laternu stabiem pilsētas ielās;

- rotājumi pie pilsētas domes;

- rotājumi Pumpura skvērā;

- rotājumi Esplanādē;

- ugunsdzēsēju depo rotājumi;

- Novadpētniecības un mākslas muzeja fasāde;

-     rūķīšu namiņa elektroapgāde un rotājumi;

-     tirdzniecības kiosku energoapgāde un rotājumi;

-     egles mikrorajonos;

Ruģeļu rajons;

Jaunās Forštadtes rajons;

Ķīmiķu rajons;

Cietoksnis;

Križi;

Grīva;

Viduspoguļanka

Apavu kombināta rajons;

Neredzīgo biedrības rajonā.

2.1) Egle Vienības laukumā:

    - Dekoratīvās zvaigznes montāža egles galotnē montāža – 1.gab.;

    - Led gaismas diožu virteņu montāža –30.gab (600m);

    - 12 dekoratīvu sniegpārslu virteņu, kuras nostiprinātas uz trosēm un papildinātas ar LED FLASH spuldzēm,  montāža;

    - Pieslēguma nodrošināšana 12 sniegpārslu virtenēm;

    - Kabeļa NYM 3*1.5 montāža – 300m;

2.2) Sudrabegles Vienības laukumā:

    - Āra LED gaismas diožu virteņu ar „super bright”  gaismas diodēm montāža. 24 kompl, 40m katra virtene;

    - Āra LED gaismas diožu virteņu ar „led flash” mirgojošām gaismas diodēm montāža. 16 kompl., 40m katra;

    - Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 60m;

    - PVC caurule TXM25 – 15m;

- 2.3) Kastaņkoki  Vienības laukumā:

- 14 āra LED gaismas diožu virteņu ar E-12  gaismas spuldzēm (virtenes garums 4 x 10 m.     Spuldžu skaits 80) izvietošana kokos;

- 12  āra LED gaismas diožu virteņu ar „led flash” mirgojošām gaismas diodēm (virtenes garums 4x10m.    diožu skaits 160.) izvietošana kokos;

- Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 100m;

2.4) Vienības nama fasāde:

- Gadskaitļa “2017” montāža un pieslēgšana;

- Gaismas aizkaru remonts un pieslegšana;

2.5) Rotājumi Rīgas ielā:

- 14 LED gaismas sniegpārslu virteņu ar mainīgu (animētu) gaismu stiprināšana pie trosēm un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. Virtenes garums 4,5m;

- 20 LED gaismas sniegpārslu virteņu ar mainīgu (animētu) gaismu izvietošana kokos un      pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. Virtenes garums 2m. Katrai virtenei septiņi 3m gari atzari;

- Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 300m;

- 15 gab. elektrisko virteņu remonts un izvietošana kokos; (jāceļ augšā transformatori);

- Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 150m;

- Transformatori – 5 gab;

2.6) Egle pie Ledus halles:

- Dekoratīvas gaismas bumbu virtenes remonts un montāža – 4 gab;

- Smalkas baltas lampiņas  virtenes remonts un montāža – 12 gab;

- Dekoratīvās zvaigznes 32 gab. Remonts un montāža – 8 virt. 6m (8 virtenes pa 4 zvaigznēm katrā); 12 gab. Remonts,  gaismas virve caurspīdīga balta, krāsota sarkana) – 40m;

- Kabeļa NYM 3*4 montāža – 50m;

- Sadale – 1 gab;

- Transformators – 2 gab;

2.7) Koki pilsētas parkos un skvēros:

- Gaismas virtenes pie Sv. Pētera Romas katoļu baznīcas no Cietokšņa ielas puses (6 m) remonts un montāža – 48 gab. (jāceļ augšā transformātori);

- Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 100m;

- Virteņu remonts – 12.gab;

- Transformatori -  8 gab;

- Spuldzes 12W – 100 gab;

- Vienības ielā gaismas virtenes pa kokiem 2 koki – 8 gab;

- Kabeļa CYKY  3*4 montāža – 45m;

- Varšavas ielā gaismas virtenes pa kokiem 2 koki – 4 gab;

- Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 50m;

- Slavas skvērā gaismas virtenes pa kokiem 2 koki – 4 gab;

- Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 50m;

2.8) Egles Slavas Skvērā:

- LED gaismas diožu virteņu 12 gab. ar „super bright”  gaismas diodēm izvietošana kokos un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. Virtenes garums 40m;

- LED gaismas diožu virteņu 8 gab. ar „led flash”  gaismas diodēm izvietošana kokos un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. Virtenes garums 40m;

- Kabeļa NYM 3*2.5 montāža– 80m;

- Automātslēdzis 1C , 25A – 2.gab.;

2.9) Egle Ruģeļu mikrorajonā:

- Spuldzīšu virtene 40m ar 94 patronām remonts un montāža – 1 kompl;

- Spuldzīšu virtene 100m ar 200 patronām remonts un montāža – 1 kompl;

- Gaismas virtene ar sarkanām lampiņam remonts un montāža – 1 kompl;

- Spuldzes virtenēm – 50.gab.;

- Kabeļa NYM 3*4 montāža – 40m;

- Sadales montāža – 1.gab.;

2.10) Egle Ķīmiķu mikrorajonā:

- Spuldzīšu virtene 100m ar 200 patronām remonts un montāža – 1 kompl;

- Spuldzes virtenēm – 200.gab.;

- Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 30m;

2.11) Egle Jaunajā Forštadtē:

- Spuldzīšu virtene 70m ar 104 patronām remonts un montāža – 1 kompl;

- Spuldzīšu virtene 100m ar 200 patronām remonts un montāža – 1 kompl;

- Siluetu figūras montāža – 12.gab.;

- Spuldzes virtenēm – 40.gab.;

- Kabeļa NYM 3*6 montāža – 200m; (Kabelis NYM 3*6)

- Pagaidu balstu montāža – 3.gab.;

- Virtenes ar smalkām lampiņām – 20m 6 gab.;

2.12) Egle Cietoksnī:

- LED gaismas diožu virtenes ar gaismas diodēm izvietošana un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. – 3 kompl;

- Kabeļa NYM 3*4 montāža – 60m;

2.13) Egle Križos:

- Gaismas virtene ar 104 patronām (70m) remonts un montāža – 1 kompl;

- Spuldzes virtenēm – 104.gab.;

- Kabeļa NYM 3*4 montāža – 50m;

2.14) Egle Grīva:

- Gaismas virtenes ar 200 patronām remonts un montāža – 1 kompl;

- Spuldzes virtenēm – 200 gab;

- Kabeļa NYM 3*4 montāža – 40m;

- Automātslēdzis 1C – 16A;

- Gaismas virtenes „Starflash” montāža – 6 gab.;

- Lampas „Starflash” – 20 gab.

2.15) Viduspoguļankā:

- Gaismas virtenes ar 96 patronām remonts un montāža – 2 kompl;

- Spuldzes virtenēm – 100 gab;

- Kabeļa NYM 3*4 montāža – 50m;

- Pagaidu balsts, montāža – 1 gab;

- Automātslēdzis 1C-16A – 1 gab.

2.16) Egle Apavu kombināta rajonā:

- Gaismas virtene (70m ar 104 patronām) remonts un montāža – 1 kompl;

- Spuldzes virtenēm – 50 gab;

- Kabelis NYM 3*2,5 montāža – 60m;

- Virtenes ar smalkām, baltām lampiņām remonts un montāža – 2 kompl.

- Automātslēdzis 1C-16A – 1 gab.

2.17)  Egle Neredzīgo biedrības rajonā:

- Gaismas virtene ar 96 patronām remonts un montāža – 1 kompl;

- Spuldzes virtenēm – 50 gab;

- Kabelis NYM 3*2,5 montāža – 60m;

- Virtenes ar smalkām, baltām lampiņām remonts un montāža – 2 kompl.

- Gaismas virtene “Starflash” montāža – 1 kompl;

- Automātslēdzis 1C-16A – 1 gab.

2.18) Rotājumi uz ielu laternu balstiem:

- 18.novembra ielā no Daugavas ielas līdz Alejas ielai dekoratīvās gaismas figūras “Salūts” uz rāmjiem:

-   pārbaude, remonts uzstādīšana un pieslēgšana – 10 kompl;

- 18.Novembra ielā posmā no Valkas ielas līdz Alejas ielai:

- pieslēgšana – 68 kompl.

- virteņu krāsu maiņa, saskaņā ar pasūtītāja prasībām, apkalpošanas periodā – 68.kompl

- Saules ielā dekoratīvo gaismas figūru “Sniegpārslas”–  uz rāmjiem:

-  pārbaude, remonts un pieslēgšana – 13 kompl;

-  uzstādīšanā – 2 kompl.

- Kandavas ielā, dekoratīvo gaismas figūru „Zvaigžņu salūts” uz rāmjiem:

-  pārbaude, remonts un pieslēgšana – 4 kompl;

- Kraujas ielā un transporta mezgls Vidzemes ielā dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem:

-  pārbaude, remonts un pieslēgšana – 5 kompl;

- Aveņu ielā, dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem:

-  pārbaude, remonts un pieslēgšana – 6 kompl;

- Smilšu ielā pretī Kultūras pilij, dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem 
  „Sniegpārslas”:

-  pārbaude, remonts un pieslēgšana – 5 kompl;

- Smilšu ielā no Dobeles līdz Valkas dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem:

-  pārbaude, remonts, montāža un pieslēgšana – 13 kompl;

- Ruģeļos pie skolas, siluetu figūras:

-  pārbaude, remonts un pieslēgšana –  3 kompl;

- Autoostā, dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem:

-  pārbaude, remonts un pieslēgšana –  7 kompl;

- Vienības laukums, virtenes uz balstiem:

-  virteņu pieslēgšana – 6 kompl;

- Latgales  ielā un transporta mezgls ( Vidzemes ielā, Višķu iela) dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem 13gab.

-  pārbaude, remonts montāža un pieslēgšana ;

- Daugavas ielā posma no 18.Novembra ielas līdz Cietokšņa ielai:

-  virteņu pieslēgšana – 26 kompl;

- virteņu krāsu maiņa, saskaņā ar pasūtītāja prasībām, apkalpošanas periodā – 26.kompl;

- Vienības tilts:

- virteņu pieslēgšana – 18 kompl;

- virteņu krāsu maiņa, saskaņā ar pasūtītāja prasībām, apkalpošanas periodā – 18.kompl;

- Gaismas virve caurspīdīga balta – 1000m;

- Palīgmateriāli – 1 kompl.

2.19) Rotājumi pie pilsētas domes:

- gaismas aizskari virs ieejas domē remonts, montāžā, pieslēgšana – 2.gab.;

- Dekoratīvo bumbu „Venus” remonts un montāža -58 gab;

- Pieslēguma nodrošināšana 58 dekoratīvajām bumbām. Bumbas jauda 16w. Dekoratīvajai bumbai ir 1,5 m el. kabelis ar iestrādātu transformatoru un kontaktdakšu;

2.20) Rūķišu namiņa elektroapgāde un rotājumi:

- Gaismas virve caurspīdīga balta/savienotājs montāža un pieslēgšana – 82/27  m/gab (esošais);

- Kabelis Cu 3*1.5 lokains ar montāžu – 300m ;

- Kabelis Cu 3*2.5 ar montāžu – 150m;

- Kabelis Cu 5*10 ar montāžu – 50m;

- Sadale v/a 12/v  - 1 gab;

- Automātslēdzis 32A “C”, 3F – 1 gab;

- Automātslēdzis 20A “C”, 1F – 10 gab;

- Spraudligzdu montāža – 6 gab;

- Virtenes 42m montāža un pieslegšana – 1 kompl;

- Centra bumbas montāža – 1 gab;

- Prožektoru montāža – 14 gab;

- Ieejas durvju virteņu pieslēgšana – 6 kompl;

- LED virteņu 4,5m montaža un pieslēgšana – 9 gab;

- Infrasarkano staru sildītāju (esošais) uzstādīšana un pieslēgšana – 4 gab;

- Infrasarkano staru spuldžu ar patronām montāža – 6 gab;

- Pagarinātājs elektriskais uz 5/v -  6 gab;

- Rozetes v/a 2p – 6 gab ;

- Kārbas – 6 gab;

- Gaismas virve balta – 50m;

- Gaismas ķermeņu montāža – 6 gab;

- Kabeļu aizsardzība – 20m;

- Stiprinājuma materiāli – 1 kompl;

2.21) Tirdzniecības kiosku elektroapgāde un rotājumi:

- Kiosku pieslēgšana pie elektriskajiem tīkliem;

- Led gaismas diožu virteņu un mākslīgo skuju virteņu montāža –20.gab (400m);

- Kabeļa Cu 3*2.5 montāža – 300m ;

- Kabeļa Cu 5*16 montāža– 100m ;

- Automātslēdža40A “C” 3F  montāža - 1 gab;

- Automātslēdzis 16A “C” 1F  montāža - 8 gab;

- Kārbas montāža – 8 gab ;

- Kabeļa aizsardzība – 50m.

2.22) Rotājumi Dubrovina dārzā:

- LED gaismas diožu figūras „Strūklaka” ar animētiem gaismas efektiem, kas rada skrienoša ūdens efektu nostiprināšana Dubrovina dārzā esošās strūklakas vietā un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem.

- LED gaismas diožu virteņu 12 gab. ar „super bright”  gaismas diodēm izvietošana kokos un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. Virtenes garums 40m.

- LED gaismas diožu virteņu 9 gab. ar „led flash”  gaismas diodēm izvietošana kokos un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. Virtenes garums 40m.

- Gaismas figūru “Taureņi” demontāža Imantas ielā un montāža Dubrovina dārzā 8 gab.

- Kabeļa NYM 3*2.5 montāža – 300m;

2.23) Rotājumi Pumpura skvērā:

- Āra LED gaismas diožu  figūru „Sniega bumba” 60 gab. izvietošana kokos un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem.

- Automātslēdzis 1C-16A – 1 gab.

2.24) Rotājumi Esplanādē:

- Āra LED gaismas diožu  figūru „Sniegpārsla” 22 gab. un “Egle” 3 gab. izvietošana ielu laternu balstos un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem.

- Automātslēdzis 1C-16A – 25 gab.

2.25) Ugunsdzēsēju depo rotājumi:

- Āra LED gaismas diožu  aizkaru 10 gab. stiprināšana pie ugunsdzēsēju depo torņa dzegas un pieslēgšana pie elektrotīkliem.

- Automātslēdzis 1C-16A – 1 gab.

2.26) Novadpētniecības un mākslas muzeja fasāde:

- Āra LED gaismas diožu  virteņu 4 gab. un mākslīgo skuju virteņu stiprināšana pie muzeja fasādes un pieslēgšana pie elektrotīkliem.

- Automātslēdzis 1C-16A – 1 gab.

2.27 ) Egļu kompozīcijas Vienības laukumā:

- Āra LED gaismas diožu  virteņu 12 gab. izvietošana uz egļu kompozīcijām un pieslēgšana pie elektrotīkliem.

2.28) Egles pie “Bētlemes”:

- Āra LED gaismas diožu  virteņu 7 gab. izvietošana uz eglēm Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcas pagalmā un pieslēgšana pie elektrotīkliem.

- Automātslēdzis 1C-16A – 1 gab.

2.29) Apkalpošana no 02.12.2016.g. līdz 14.01.2017.g. – 44 diennaktis.

2.30) Demontāžas darbi:

- Egle Vienības laukumā, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Sudrabegles Vienības laukumā, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Kastaņkoki Vienības laukumā, demontāžas garbi – 1 kompl;

- Vienības nama fasāde, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Virtenes pa kokiem Rīgas ielā, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Egle pie Ledus halles, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Koki pilsētas parkos un skvēros, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Egle Slavas skvērā, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Egle Ruģeļu mikrorajonā, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Egle Ķīmiķu mikrorajonā, demontāžas darbi – 1 komp

- Egle Jaunajā Forštadtē, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Egle Cietoksnī, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Egle Križos, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Egle Grīvā, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Egle Viduspoguļanka, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Egle Apavu kombināta rajonā, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Egle Neredzīgo biedrības rajonā, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Rotājumi uz laternu stabiem, atslēgšana – 197 kompl;

- Rotājumi pie pilsētas domes, demontāžas darbi -  1 kompl;

- Rūķīšu namiņa elektroapgāde un rotājumi, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Tirdzniecības kiosku energoapgāde un rotājumi, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Ziemassvētku rotājumi Dubrovina dārzā, demontāžas darbi -1 kompl;

- Rotājumi Pumpura skvērā, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Rotājumi Esplanāde, atslēgšana – 25 kompl;

- Ugunsdzēsēju depo rotājumi, atslēgšana – 1 kompl;

- Novadpētniecības un mākslas muzeja fasāde, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Egļu kompozīcijas Vienības laukumā, demontāžas darbi – 1 kompl;

- Egles pie “Bētlemes”, demontāžas darbi – 1kompl;

3. Montāžas termiņš:

Līdz 2016.gada 2.decembrim.

4. Apkalpošana:

02.12.2016.g. līdz 14.01.2017.g. – 44 diennaktis.

5. Demontāžas termiņš:

No 2017.gada 15.janvāra līdz 2017.gada 20.janvārim.

6. Īpašie noteikumi:

- Virteņu un rotajumu izvietojumu saskaņot ar Daugavpils pilsētas galveno mākslinieku;

- Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

- Virtenes, iluminācijas iekārtas, gaismekļus, pārslas un citus rotājumus saņemt noliktavā un pēc to demontāžas nodot noliktavā ar attiecīgo aktu noformēšanu;

- Piedāvājuma tāmē iekļaut elektromontāžas darbus, demontāžas darbus, kā arī elektroiekārtu apkalpošanu, elektroiekārtas nepieciešamo remontu (t.sk materiālus) un tā apkalpošanu.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- “Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere       (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

2.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu

uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/194

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā

(veidne)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| būvkomersanta reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/194;

- apņemas veikt rotājumu uzstādīšanu, apkalpošanu un demontāžu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu

uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/194

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts | Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN) | Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu

uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/194

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Būvprakses sertifikāta Nr.:

- Būvprakses sertifikāta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/194, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma „Par Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbiem 2016.gadā un demontāžas darbiem 2017.gadā” izpildes.

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu

uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/194

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta Nr.:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/194, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā elektrodrošības speciālists strādāt pie iepirkuma līguma „Par Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbiem 2016.gadā un demontāžas darbiem 2017.gadā” izpildes.

Pielikumā (tikai elektrodrošības specialistam): izglītības dokuments (kopija) uz ___________ lp.

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu

uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/194

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai | Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līguma summas |
|  |  | jā/nē (norādīt pareizo atbildi) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu

uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/194

BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Diena |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu

uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/194

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Personas kods | Sertifikāta nosaukums, Nr. | Tālruņa numurs, e-pasta adrese | Papildus informācija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists | Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ar speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti | ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums |
|  |  |  |  |  |  | jā/nē (norādīt pareizo atbildi) |  |  |
| 1. | Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrodrošības speciālists, kuram ir tā profesionālu kvalifikāciju apliecinošs dokuments elektrodrošības jomā ar vismaz “C” elektrodrošības grupu |  |  |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu

uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/194

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________,

piedāvā veikt būvdarbus iepirkuma “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/194, ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma summu:

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto rotājumu uzstādīšanu, apkalpošanu un demontāžu pilnā apjomā saskaņā ar tehnisko dokumentāciju;

- piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.

Apņemamies:

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam,

- pilnībā veikt būvdarbus saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajiem termiņiem.

Pielikumā: lokālā tāme uz ___________ lp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums

nolikumam “Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu

uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”

identifikācijas Nr.DPD 2016/194

LĪGUMS

Par Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbiem 2016.gadā un demontāžas darbiem 2017.gadā

Daugavpils                                                                                         	              2016.gada __.________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __.___________ lēmumu (iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma „Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanas darbi 2016.gadā un demontāžas darbi 2017.gadā”, identifikācijas Nr.DPD 2016/194, ietvaros noslēdza šādu Līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt Daugavpils pilsētas Ziemassvētku rotājumu uzstādīšanu, apkalpošanu un demontāžu, (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija) (Līguma pielikums Nr.1), Izpildītāja iesniegto lokālo tāmi  (turpmāk tekstā – Tāme) (Līguma pielikums Nr.2), būvdarbu izpildes kalendāro grafiku  (turpmāk tekstā – Kalendārais grafiks) (Līguma pielikums Nr.3), galvenā personāla sarakstu  (turpmāk tekstā – Personāla saraksts) (Līguma pielikums Nr.4) un citiem Līgumā minētajiem pielikumiem. Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

1.2.Darbu veidu pozīcijas un to vienību izmaksas ir uzrādītas apstiprinātajā Tāmē. Nepieciešamības gadījumā Līguma izpildes laikā var tikt mainīti Darbu veidu apjomi, taču nemainīgi paliek Darbu veidu vienību izmaksas un tās nedrīkst pārsniegt šī Līguma 2.1.punktā minēto līguma summu.

1.3.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par atbilstošu Darbu izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

2.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1.Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN (turpmāk tekstā – Līguma summa). PVN 21% sastāda ____________ EUR (summa vārdiem euro). Līguma summa ar PVN ir ________ EUR (summa vārdiem euro). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.2.	Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem Darbiem divos posmos – pēc montāžas darbu pabeigšanas un pēc demontāžas darbu pabeigšanas.

2.3.	Pasūtītājam nav pienākums apgūt visu Tehniskajā specifikācijā norādīto Darbu apjomu.

2.4.	Tāmē norādītajās cenās ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu pienācīgu un Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbilstošu izpildi.

2.6.Pasūtītājs par Līguma nosacījumiem atbilstošu Darbu izpildi veic samaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

2.7.Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam saskaņā ar Līguma 2.6.punktu, kad Pasūtītājs veicis bezskaidras naudas pārskaitījumu Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā.

2.8.	Ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Darbu kvalitāti un Darbu nodošanas-pieņemšanas akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar Pasūtītāja iebildumiem, tad Darbi netiek apmaksāti, kamēr Izpildītājs nenovērš Darbu trūkumus.

2.9.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1.Darbi tiek izpildīti ievērojot Līgumu, tā pielikumus, kā arī ar Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā būvniecības, darba aizsardzības, darba drošības, tehniskās ekspluatācijas, ugunsdrošības, vides aizsardzības jomā;.

3.2.Izpildītājs nodrošina Darbu vadīšanu, ko veic Izpildītāja iepirkuma piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs ____________ (būvprakses sertifikāta Nr._____), mob. tālrunis _____, e-pasts _____.

3.3.Izpildītājs visu Līgumā noteikto Darbu apjomu veic ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, kā arī citus uzdevumus, kas nepieciešami Līguma izpildei atbilstoši līguma nosacījumiem un nodot Darbus Pasūtītājam saskaņā ar līguma nosacījumiem.

3.4.Izpildītājs Tehniskajā specifikācijā minētos rotājumus saņem un nodod noliktavā ar rotājumu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu.

3.5.Izpildītājs Darbu izpildes laikā rotājumu izvietojumu saskaņo ar Daugavpils pilsētas galveno mākslinieku.

3.6.Izpildītājs garantē Darbu kvalitāti, elektroiekārtu funkcionālo darbību, atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. Elektroiekārtu apkalpošanas laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, uz sava rēķina veic elektroiekārtu remontu.

3.7.Gadījumā, ja Izpildītājs neveic elektroiekārtu remontu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt elektroiekārtu remontu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar elektroiekārtu remontu saistītos izdevumus.

3.8.Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam 3.2.punktā minētā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un uzturēt spēkā apdrošināšanas līgumu visu būvdarbu un garantijas laiku.

3.9.Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

3.10.Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu izpildes laikā vai to izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.

3.11.Pasūtītājam ir tiesības veikt Darbu izpildes kontroli. Pasūtītāja veiktā Darbu izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši izpildītiem Darbiem samazināšanai.

3.12.Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos spēkā esošos normatīvos aktus vai Līguma, vai tā pielikumu nosacījumus. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

4.LĪGUMA TERMIŅI UN DARBU PIEŅEMŠANA

4.1.Līgumā noteiktie Darbi ir jāveic sekojošos termiņos:

4.1.1.montāžas darbi ir jāveic līdz 2016.gada 2.decembrim;

4.1.2.apkalpošana, tai skaitā remonts, ir jāveic no 2016.gada 2.decembra līdz 2017.gada 14.janvārim;

4.1.3.demontāžas darbi ir jāveic no 2017.gada 15.janvāra līdz 2017.gada 20.janvārim.

4.2.Izpildītājs nodod, bet Pasūtītājs pieņem Darbus divos posmos – pēc montāžas darbu pabeigšanas un pēc demontāžas darbu pabeigšanas.

4.3.Izpildītājs montāžas darbus un demontāžas darbus nodod, bet Pasūtītājs pieņem ar Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu.

4.4.Pirms Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs, piedaloties Izpildītāja pārstāvim, izvērtē izpildīto Darbu kvalitāti. Konstatētos Darbu izpildes trūkumus un/vai defektus Izpildītājs novērš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no trūkumu un/vai defektu konstatēšanas brīža.

4.5.Izpildītie Darbi tiek pieņemti ar Darbu nodošanas un pieņemšana aktu, ja tie atbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

5.APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

5.1.Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

5.2.Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 15000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

5.3.Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs uztur spēkā visu Darbu izpildes laiku.

5.4.Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

5.5.Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai lai ieturētu līgumsodu.

5.6.Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz Darbu pilnīgai izpildei.

6.PUŠU ATBILDĪBA

6.1.	Ja Izpildītājs neievēro Līguma 3.6., 4.1. un 4.4.punktā noteiktos termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no termiņā neizpildīto Darbu apjoma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

6.2.	Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic ar Līgumu saistītos maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no savlaicīgi nesamaksātas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

6.3.	Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.

6.4.	Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķināto līgumsodu no Izpildītājam maksājamām summām vai izmantot Līguma saistību izpildes garantiju.

6.5.	Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

7.LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1.Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

7.2.Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja:

7.2.1.Izpildītājs nepilda Līguma vai tā pielikumu nosacījumus, vai Pasūtītāja likumīgos norādījumus. Pasūtītājam nav pienākuma atlīdzināt šādas Izpildītāja rīcības rezultātā tam radušos zaudējumus;

7.2.2.Izpildītāja vainas (nolaidīgu rīcību, nevērību, nekvalitatīvu izpildi) pamatojošu apstākļus rezultātā Pasūtītājam radušies materiāli zaudējumi;

7.2.3.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs veikt Darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

7.2.4.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu veikšanu;

7.2.5.Izpildītājs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vai Līguma saistību izpildes garantiju, vai arī ja iesniegtā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana vai Līguma saistbīu izpildes garantija ir zaudējusi spēku un jauna apdrošināšana vai garantija nav savlaicīgi iesniegta;

7.2.6.Izpildītājs ir neuzsācis Darbus līgumā noteiktajā termiņā vai ir nokavējis Darbu izpildes termiņu. Šajā gadījumā iestājas sekas, kas ir norādītas Līguma 6.1.punktā, ja Pasūtītājs neatkāpjas no Līguma izpildes;

7.2.7.Izpildītājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

7.3.Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ Līguma 7.2.1.-7.2.6.punktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

8.APAKŠUZŅĒMĒJI

8.1.Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 8.sadaļas nosacījumus.

8.2.Ja tiek veikta būvdarbu vadītāja maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvdarbu vadītāja apliecinājuma oriģinālu un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

8.3.Ja tiek veikta elektrodrošības speciālista maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā speciālista apliecinājuma oriģinālu un tā profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta elektrodrošības jomā ar vismaz “C” elektrodrošības grupu kopiju.

8.4.Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma oriģinālu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

8.5.Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 8.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

8.5.1.piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;

8.5.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

8.6.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

8.7.Ja Izpildītājs neievēro Līguma 8.sadaļā minēto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darbus līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 4.1.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.

8.8.Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

9.NEPĀRVARAMA VARA

9.1.Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

9.2.Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, rakstiski jāinformē par to otra Puse un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3.Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līguma darbību, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

10.STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

10.1.Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.CITI NOSACĪJUMI

11.1.Veicot jebkuras izmaiņas Darbos, tiek slēgta rakstiski Līguma grozījumi, kas kļūst par Līguma   neatņemamu sastāvdaļu.

11.2.Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmēs, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu Pušu parakstīti.

11.3.Par tādu Darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma nosacījumiem, Izpildītājs atlīdzību nesaņem.

11.4.Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

11.5.Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža.

11.6.Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka sekojošas atbildīgās personas:

11.6.1.no Pasūtītāja puses – _________________, mob. tālrunis _________________, e-pasts _________________;

11.6.2.no Izpildītāja puses –  _________________, mob. tālrunis _________________, e-pasts _________________.

12.LĪGUMA PIELIKUMI

12.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ lapām;

12.2. 2.pielikums – Tāme uz __ lapām;

12.3. 3.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz __ lapām;

12.4. 4.pielikums – Personāla saraksts uz __ lapām;

12.5. 5.pielikums – Līguma saistību izpildes garantija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).

13.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.