APSTIPRINĀTS:

Daugavpils  pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

iepirkuma komisijas sēdē

2012.gada 23.februārī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks

___________________V.Kononovs

## IEPIRKUMA

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, KPFI finansētā projekta ietvaros”

identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/11/KPFI”

## nolikums

Daugavpils, 2012

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziskā vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū piedāvā sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde”,

Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5401,

reģistrācijas Nr.90009547852,

Valsts kase,

kods: TRELLV22,

norēķinu konts: LV59TREL9813735001000

1.2.Iepirkuma komisija

Iepirkumu komisija izveidota ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja 2012.gada 09.februāra rīkojumu Nr.2-1/17.

1.3.Iepirkuma realizācijas projekts

Darbi tiek realizēti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr.KPFI-13/17, ietvaros.

1.4.Iepirkuma identifikācijas numurs

DPPI KSP 2012/11/KPFI

1.5.Līguma slēdzējs

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”.

1.6.Iepirkuma metode

Iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek veikts PIL 8.¹panta noteiktā kārtībā.

1.7.Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu veikšana oglekļa dioksīda emisijas samazināšanai Daugavpils pilsētas Jaunās Forštadtes mikrorajonā.

1.8.Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods

1.8.1.Iepirkums priekšmetam atbilstošais CPV kods ir 45316100-6 (Āra apgaismes ierīču uzstādīšana).

1.9.Līguma izpildes laiks un vieta

1.9.1.Būvdarbu izpildes vieta: Daugavpils pilsētas Jaunās Forštadtes mikrorajons (skat. grafiskos attēlus).

1.9.2.Būvdarbi pilnā apjomā ir jāveic līdz 2012.gada 15.jūnijam.

1.10. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.10.1.Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam līdz 2012.gada 05.martam plkst.10:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, 5.kabinetā, 2.stāvā Imantas ielā 35a, Daugavpilī, LV 5401.

1.10.2.Pretendents ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi noteiktajā termiņā, ja pretendents piedāvājumu nosūta pa pastu vai ar kurjeru.

1.10.3.Piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc iesniegšanas termiņa notecēšanas, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

1.10.4.Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.11.Piedāvājumu atvēršana

Pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas sapulce ir slēgta.

1.12.Piedāvājuma derīguma termiņš un nodrošinājums

1.12.1.Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. Pretendenta, kurš atzīts par uzvarētāju, piedāvājums kļūst par līguma sastāvdaļu. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu.

1.12.2.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.12.1.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu.

1.12.3.Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, tas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

1.12.4.Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu Ls 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati 00 santīmi) apmērā, un tam jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām.

- 1.12.5.Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

- 1.12.5.1.garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu 1.12.6.punktā noteiktajos gadījumos;

- 1.12.5.2.garantijai jābūt derīgai iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;

- 1.12.5.3.garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

- 1.12.5.4.Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

- 1.12.6.Galvojuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

- 1.12.6.1.Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- 1.12.6.2.izraudzītais Pretendents nav iesniedzis Pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem;

- 1.12.6.3.izraudzītais Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- 1.12.7.Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam galvojuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

1.12.8.Pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām vai iepirkuma līguma noslēgšanas piedāvājuma nodrošinājumu atgriež Pretendentam.

1.13.Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

1.13.1.Iepirkuma komisija izskatīs iesniegtos pretendentu piedāvājumus atbilstoši nolikuma un normatīvo aktu prasībām.

1.13.2.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.13.3.Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

1.13.3.1.Pretendenta nosaukums un adrese;

1.13.3.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.13.3.3.norāde ″Iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, KPFI finansētā projekta ietvaros”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/11/KPFI piedāvājums”;

1.13.3.4.norāde „Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei”.

1.13.4.Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.13.5.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā atbilstoši Valsts valodas likumam. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši MK 2000.g.22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

1.13.6.Piedāvājumā jāietver:

1.13.6.1.Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

1.13.6.2.Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 3.2.punktam);

1.13.6.3.Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts finanšu piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 3.3.punktam un 2.pielikumam);

1.13.6.4.Ja pieteikumu un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

1.13.7.Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 /vienā/ eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”,

1.13.8.Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti pie Pasūtītāja.

1.13.9.Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

1.13.10.Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 2010.gada 28.septembra MK noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

1.13.11.Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

1.13.12.Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

1.13.12.1.Ar pievienotu satura rādītāju;

1.13.12.2.Ar secīgi numurētām visām lapām;

1.13.12.3.Caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

1.13.12.4.Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

1.13.13.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma un iepirkuma līguma projekta (3.pielikums) nosacījumiem un prasībām.

1.13.14.Dokumenti aizpildāmi saskaņā ar nolikumam pievienotajām veidlapu formām. Ja formas nav norādītas, pretendents brīvā formā norāda nolikumā pieprasīto informāciju.

1.14.Piedāvājumu varianti

Piedāvājums jāiesniedz vienā variantā par visu iepirkuma apjomu.

1.15.Pasūtītāja kontaktpersonas

1.15.1.Tehniskajos jautājumos – elektroinženiere Snežana Afanasjeva, tel.65476405, fakss 65476318, e-pasts: ksp@daugavpils.lv;

1.15.2.Juridiskajos jautājumos – jurists Jānis Artekovs, tel.65476474, fakss 65476318, e-pasts: janis.artekovs@daugavpils.lv.

1.16.Nolikuma saņemšana, informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

1.16.1.Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta brīva elektroniskā pieeja, Pasūtītāja mājas lapā www.daugavpils.lv, pēc pieprasījuma uz e-pasta adresi: janis.artekovs@daugavpils.lv vai personīgi, ierodoties pēc adreses: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Imantas ielā 35a, 2.stāvā, 5.kabinetā.

1.16.2.Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi www.daugavpils.lv publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai, kas attiecas uz doto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

1.16.3.Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai elektroniski. Pieprasījumi ir jāadresē iepirkuma “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, KPFI finansētā projekta ietvaros”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/11/KPFI  iepirkuma komisijai.

1.16.4.Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

1.16.5.Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu, kā arī pa faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi, kā arī faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs norādījis.

1.16.6.Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus jeb skaidrojumus, publicējot informāciju Pasūtītāja mājas lapā www.daugavpils.lv, nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

1.16.7.Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv.

2.TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

2.1.Vispārīgie nosacījumi

2.1.1.Par ielu apgaismojuma renovāciju Daugavpils pilsētas Jaunās Forštadtes mikrorajonā Piegādātājs un Pasūtītājs slēdz rakstisku iepirkuma līgumu saskaņā ar 3.pielikuma iepirkuma līguma formu.

2.1.2.Izpildītājam jāveic būvniecības darbi atbilstoši tehniskajai specifikācijai šī nolikuma pielikumā.

2.1.3. Garantijas laiks veiktajiem būvdarbiem, pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām, gaismekļiem ir vismaz 5 (pieci) gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

2.1.4.Izpildītājs būvdarbu laikā ir atbildīgs, lai būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

2.1.5.Līguma izpildes termiņš – no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2012.gada 15.jūnijam.

2.1.6.Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām un apjomam.

2.2.Ekvivalenti izstrādājumi

2.2.1.Ja darbu apjomos ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu.

2.2.2.Jautājumi par ekvivalentu izstrādājumu pielietošanu pēc līguma noslēgšanas netiks risināti.

3.PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1.Prasības pretendentiem

3.1.1.Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts.

3.1.2.Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.1.3.Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums elektrobūvdarbu jomā pēdējo 3 (trīs) gadu  (2009., 2010., 2011.) laikā vismaz 3 (trīs) reizes jāpārsniedz piedāvāto līgumcenu bez PVN; Uzņēmumam, kas dibināts vēlāk, gada vidējais finanšu apgrozījums elektrobūvdarbu jomā par attiecīgo laika periodu vismaz 3 (trīs) reizes jāpārsniedz piedāvāto līgumcenu bez PVN.

3.1.4.Pretendenta likviditātes koeficientam = (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi) saskaņā ar pēdējā apstiprinātā gada pārskata rezultātiem jābūt ne mazākam par 1,0 (viens komats nulle).

3.1.5.Pretendentam jāpierāda, ka uzņēmumā ir nodrošināta kvalitatīva vadības atbildība un īstenota efektīva resursu vadība – palielināta personāla motivācijas efektivitāte, uzlabotas attiecības starp vadītājiem un darbiniekiem, paaugstināta kvalitātes kontrole uzņēmumā, izmaksas uzņēmumā tiek maksimāli optimizētas, maksimāli samazināts kļūdu un neatbilstību rašanās biežums. Atbilstoši LR likumdošanas prasībām nodrošināts pretendenta pārvaldes sistēmas caurspīdīgums. Uzņēmumā tiek efektīvi kontrolēta pamatprocesu vadība, maksimāli samazinātas iespējamās pretenzijas par izpildīto būvdarbu kvalitāti. Pretendentam ir nodrošinātas konsekventas iespējas piegādāt būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus un izpildīt būvdarbus, atbilstoši klienta vēlmēm un Latvijas būvnormatīvu prasībām. Augstākminēto prasību ievērošanu pierāda uzņēmumā ieviestās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kas izdotas ES dalībvalstīs, piemēram, vadības sistēma ISO 9001 – 2000, vai ekvivalenta starptautiski atzīta sistēma, kā arī citi Pretendenta iesniegtie pierādījumi par kvalitātes nodrošinājumu pakalpojumu esamību uzņēmumā.

3.1.6.Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2007. – 2011.gadā ieskaitot 2012.gada periodu) laikā sekmīgi ir īstenojis vismaz 2 (divus) šim iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu objektus. Par līdzvērtīgiem objektiem tiks uzskatīti ielu apgaismojuma rekonstrukcijas vai izbūves objekti, kuros katrā ir veikti vismaz 100 (simts) ielu apgaismojuma armatūras montāža. Pievienot vismaz divas attiecīgas Pasūtītāja pozitīvas atsauksmes. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

3.1.7. Pretendenta rīcībā ir šādi speciālisti:

3.1.7.1.sertificēts speciālists elektroietaišu būvdarbu vadīšanā. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs ir sertificēts elektroietaišu būvdarbu vadīšanā, un pēdējo 5 gadu laikā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, vadījis vismaz vienu šim iepirkumam līdzvērtīga objekta būvdarbus. Pievienot darbu pasūtītāja izziņu, kurā tas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi līdzvērtīgā objektā.

3.1.7.2.Kvalificēts speciālists darbam ar (auto) pacēlāju.

3.1.7.3.sertificēts darba aizsardzības speciālists/koordinators.

3.1.8.Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

3.1.9.Nolikuma 3.1.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām.

3.1.10.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ka arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 3.1.punktā minētajām prasībām.

3.2.Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti

Lai konstatētu atbilstību iepirkuma Nolikuma 3.1.punkta prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

3.2.1.Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts (oriģināls).

Pretendents ir tiesīgs iesniegt Uzņēmumu Reģistra izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

3.2.2.Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (oriģināls).

Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; šādu dokumentu (s) pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Pretendents ir tiesīgs iesniegt iepriekš minēto izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

3.2.3.Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā (oriģināls).

3.2.3.1.Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kurš apliecina personu apvienības pilnvarojumu dalībniekam (-iem) Pretendenta vārdā iesniegt piedāvājumu, un apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, un slēgt līgumu gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai.

3.2.3.2.Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Pretendents ar apakšuzņēmēju (-iem), parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas apliecina apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai.

3.2.4.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents, personu apvienības dalībnieki un apakšuzņēmēji ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija).

3.2.5.Nolikuma 3.1.punktā noteikto prasību izpildi apliecinošus dokumentus.

3.2.6.Līguma izpildē piesaistīto sertificēto speciālistu (atbilstoši 3.1.7.apakšpunktā minētajam uzskaitījumam) sertifikātu kopijas, CV ar apliecinājumu par dalību līguma izpildē (6.pielikums), ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

3.2.7.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam pieejams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām.

3.2.8. Bankas izsniegts apliecinājums (izziņa) Pasūtītājam par to, ka iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā, Banka nodrošinās Pretendentam līguma izpildes garantiju 10% apmērā no Pretendenta piedāvājuma summas bez PVN.

3.2.9.Apliecinājums, ka Pretendents ir iepazinies ar līguma projekta nosacījumiem un piekrīt tā prasībām.

3.2.10.Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks (pa nedēļām), kurā atspoguļo plānoto darbu izpildes termiņus, materiālu piegādes termiņus, norādot atsevišķi pa darbu veidiem un paredzot darbu veikšanu no darbu uzsākšanas, uzsākto darbu pārtraukšanu, ja nepieciešams, darbu turpināšanu un pabeigšanu no darbu atsākšanas.

3.3.Prasības finanšu piedāvājumam.

3.3.1.Finanšu piedāvājums veidojas no cenām pa darbu veidiem un darbu daudzuma saskaņā ar tehniskajā specifikācijā esošajiem darbu apjomiem, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL).

3.3.2.Finanšu piedāvājuma summa tiek ierakstīta nolikuma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.

3.3.3.Finanšu piedāvājuma pielikumā ir jābūt iesniegtam finanšu piedāvājuma aprēķinam saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu veidiem, apjomiem. Finanšu piedāvājuma aprēķinu veikt, izmantojot 8.pielikumu “Darbu apraksts un materiālu nosakums”. Ir jābūt skaidri redzamiem darbu veidu izcenojumiem.

3.3.4.Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam, uz Pretendenta veidlapas.

3.3.5.Papildus finanšu piedāvājumam piestādīt lokālo tāmi, kopsavilkumu un koptāmi, kuri atbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Vispārīga informācija

4.1.1.Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

4.1.2.Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.

4.1.3.Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst norādītajiem atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

4.1.4.Gadījumā, ja Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

4.1.5.Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

4.1.6.Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu.

4.1.7.Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

4.1.8.Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

4.1.9.Piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.

4.1.10.Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.

4.1.11.Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.

4.1.12.Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.

4.2.Vērtēšanas kārtība

4.2.1.Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikuma prasībām. Gadījumā, ja vairākiem pretendentiem ir vienāds punktu skaits, Pasūtītājs izvēlas Pretendentu, kurš pirmais iesniedzis piedāvājumu.

4.2.2.Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

4.2.3.Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgi 5 (piecos) posmos:

4.2.3.1.atbilstība noformējuma prasībām.

4.2.3.2.atbilstība pretendentu atlases prasībām.

4.2.3.3.atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

4.2.3.4.atbilstība finanšu piedāvājuma prasībām.

4.2.3.5.saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle.

4.2.4.Lai pārbaudītu pretendenta tiesības veikt būvdarbus atbilstoši Būvniecības likuma 10.panta prasībām, kā arī pretendenta apgrozījumu par 2009.līdz 2011.gadiem, Komisija pārbauda Būvkomersantu reģistrā pieejamo informāciju (http://buvkomersanti.bema.gov.lv/).

4.2.5.Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības atklātā konkursā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.

4.2.6.Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par atklāta konkursa rezultātiem un pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

4.3.Aritmētiskās kļūdas labošana

4.3.1.Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā).

4.3.2.Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo.

4.3.3.Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota.

4.3.4.Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

4.4.Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

4.4.1.Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas.

4.4.2.Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

5.IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Iepirkuma komisijas tiesības

5.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

5.1.2.Lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

5.1.3.Lūgt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.

5.1.4.Veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas.

5.1.5.Pieaicināt ekspertu piedāvājumu izvērtēšanai.

5.1.6.Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

5.2.Iepirkumu komisijas pienākumi

5.2.1.Nodrošināt iepirkuma norisi un tā dokumentēšanu.

5.2.2.Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

5.2.3.Pēc ieinteresēto personu rakstiska pieprasījuma sniegt informāciju vai skaidrojumu par nolikumu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā, bet ne vēlāk kā 1 (viena) dienu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām

5.2.4.Izskatīt un izvērtēt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar nolikumu.

5.2.5.Rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

6.PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1.Pretendenta tiesības

6.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

6.1.2.Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums ir tiesīgs  pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā - 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

6.2.Pretendenta pienākumi

6.2.1.Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

6.2.2.Rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumā minētajiem nosacījumiem;

6.2.3.Rakstveidā iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa;

6.2.4.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

6.2.5.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

6.2.6.Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

7.IEPIRKUMA LĪGUMA PARAKSTĪŠANAS NOSACĪJUMI

7.1.Parakstīšanas nosacījumi

7.1.1.Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, paraksta iepirkuma līgumu.

7.1.2.Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais  piedāvājums.

8. SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA

8.1.Vērtēšanas kritēriji

Iepirkumu komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un Pretendentu, kura piedāvājums tiek atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atzīst par uzvarētāju.

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi par šādiem kritērijiem:

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to īpatsvars

| Nr.p.k. | Kritēriji | Kritēriju īpatsvars % (maksimālais punktu skaits) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Finanšu kritēriji: |  |
| 1.1. | Piedāvājuma kopējā cena bez PVN (C) | 50 |
| 2. | Tehniskie kritēriji: |  |
| 2.1. | Gaismekļa kalpošanas laiks (T) | 25 |
| 2.2. | Elektrības patērējamā jauda (W) | 25 |
|  | Kopā: | 100 |

8.2.Punktu piešķiršanas metodoloģija

8.2.1.Finanšu kritērijs – piedāvājuma kopējā cena bez PVN – aprēķina pēc formulas:

C = Cl/Cn x 50, kur

C – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā “Piedāvājuma kopējā cena bez PVN”;

Cl  – lētākais piedāvājums;

Cn – vērtējamais piedāvājums.

8.2.2.Tehniskais kritērijs – gaismekļa kalpošanas laiks (T):

8.2.2.1.minimālais piedāvātais ir 30000 h;

8.2.2.2.par 30000 h tiek doti 5 punkti;

8.2.2.3.par katrām papildus pilnām 10000 h – 5 punkti, bet ne vairāk kā 25 punkti kopumā.

| Kritērijs | Stundu skaits | Punkti |
| --- | --- | --- |
| T | (ne mazāk) 30000 | 5 |
|  | (ne mazāk) 40000 | 10 |
|  | (ne mazāk) 50000 | 15 |
|  | (ne mazāk) 60000 | 20 |
|  | (ne mazāk) 70000 | 25 |

T = Tpied / Tn x 25, kur

T – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā “Gaismekļa kalpošanas laiks”;

Tn – tā pretendenta punktu skaits attiecīgajā kritērijā, kurš ir ieguvis augstāko vērtējumu attiecīgajā kritērijā; Tpied  – vērtējamā piedāvājuma punktu skaits attiecīgajā kritērijā.

8.2.3.Tehniskais kritērijs – elektrības patērējamā jauda (W) – aprēķina:

8.2.3.1.maksimāli piedāvātais ir 169/116 W katram gaismekļa tipam;

8.2.3.2.par 169/116 W katram gaismekļa tipam tiek doti 5 punkti;

8.2.3.3.par katru jaudas samazinājumu uz 10 W katram gaismekļa tipam – papildus 5 punkti, bet ne vairāk kā 25 punkti kopumā.

| Kritērijs | Patērējamā jauda | Punkti |
| --- | --- | --- |
| W | ne vairāk kā 169/116 W | 5 |
|  | ne vairāk kā 159/106 W | 10 |
|  | ne vairāk kā 149/96 W | 15 |
|  | ne vairāk kā 139/86 W | 20 |
|  | ne vairāk kā 129/76 W | 25 |

W = Wpied / Wn x 25, kur

W – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā “Elektrības patērējamā jauda”;

Wn – tā pretendenta punktu skaits, kurš ir ieguvis augstāko vērtējumu attiecīgajā kritērijā;

Wpied  – vērtējamā piedāvājuma punktu skaits attiecīgajā kritērijā.

8.2.4.Kopējais punktu skaits (R) katram piedāvājumam tiks noteikts, izmantojot šādu formulu:

R = C + T + W

8.3.Vērtēšanas nosacījumi

8.3.1.Maksimālais punktu skaits ir 100. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Iepirkumu komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu (punktu skaitu).

8.3.2.Novērtēšanā tiks izmantota Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija, kas tiks novērtēta, iepirkuma komisijas locekļiem to vērtējot individuāli. Pretendenta piedāvājuma kvalitātes punkti tiek noteikti kā vidējais aritmētiskais no visiem iepirkuma komisijas locekļu vērtējumos norādītajiem piedāvājuma kvalitātes vērtēšanas punktiem. Iepirkuma komisijas locekļi, individuāli vērtējot, pamato savu lēmumu, kur tas ir nepieciešams.

8.PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 8 (astoņi) pielikumi, kuri ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

2.pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3.pielikums LĪGUMA PROJEKTS

4.pielikums INFORMĀCIJA PAR BŪVDARBU VĀDĪTĀJIEM

5.pielikums SARAKSTS PAR SEKMĪGI ĪSTENOTAJIEM BŪVDARBU LĪGUMIEM

6.pielikums CURRICULUM VITAE

7.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

8.pielikums DARBU APRAKSTS UN MATERIĀLU NOSAUKUMS

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde,

Imantas iela 35a, Daugavpils,

LV-5403, Latvija

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

[„nosaukums”]

[Iepirkuma identifikācijas Nr.]

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ.Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā [„ nosaukums” un identifikācijas numurs];

Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības;

Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 60 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt "ielu apgaismojuma renovāciju”, saskaņā ar iepirkuma “ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, KPFI finansētā projekta ietvaros”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/11/KPFI, nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

| Daļa | Darbu veids | Piezīmes | Cena bez PVN | Cena kopā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaismekļu elementu iegāde un piegāde |  |  |  |
| 2 | Papildus aprīkojuma iegāde un piegāde | Ne vairāk kā 25% no attiecināmām izmaksām 1+2+3+4-fosilo bāzi, kas ir 6049.18 Ls |  |  |
| 3 | Esošās apgaismojuma infrastruktūras demontāžas darbi | Ne vairāk kā 7% no attiecināmām izmaksām 1+2+3+4-fosilo bāzi, kas ir 6049.18 Ls |  |  |
| 4 | Jaunās apgaismojuma infrstruktūras montāžas darbi un testēšana | Ne vairāk kā 10% no attiecināmām izmaksām 1+2+3+4-fosilo bāzi, kas ir 6049.18 Ls |  |  |
| 5 | Citi darbi |  |  |  |

Finanšu piedāvājuma pielikumā iesniedzam tāmi saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītiem darbu veidiem un daudzumu, norādot darbu izcenojumus, kas būs spēkā noslēgtā  līguma darbības laikā.

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, KPFI finansētā projekta ietvaros”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/11/KPFI, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, KPFI finansētā projekta ietvaros”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/11/KPFI, nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

3.pielikums LĪGUMA PROJEKTS

par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

| Daugavpilī 2012.gada _____. _______________ |  |
| --- | --- |

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiska adrese: Imantas iela 35a, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikumu, no vienas puses, un

___________________________, reģ.Nr.______________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta Būvuzņēmējs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ______________ personā, no otras puses,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Līdzējiem,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma komisijas 2012.gada _____. _______________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, KPFI finansētā projekta ietvaros”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/11/KPFI”, (turpmāk – Iepirkums),

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1.Apzīmējumi

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1.”Būvuzraugs” – būvdarbu uzraudzībā kompetenta fiziska vai juridiska persona, kuru būvuzraudzībai būvobjektā pilnvaro Pasūtītājs, nododot tiesības Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus par izpildītiem būvdarbu apjomiem un kvalitāti, izpildīto būvdarbu atbilstības novērtējumu, darba apjomu izmaiņām, Būvdarbu izpildē izmantojamo materiālu, iekārtu un tehnikas pielietojumu, atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.2.”Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks” – Būvuzņēmēja izstrādāts un Konkursa Piedāvājumā iekļauts detalizēts būvdarbu veikšanas laika grafiks, kurā norādīts laiks Būvdarbu veikšanai un pabeigšanai, piegādēm, pārbaudēm u.c. veiksmīgai Būvdarbu norisei nepieciešamiem pasākumiem.

1.3.”Darbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4.”Darbi” arī „Būvdarbi” – visas darbības - būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c., kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, darbu apjomiem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5.”Defekti” – izpildīto būvdarbu, būvizstrādājumu un iekārtu neatbilstība Latvijas Republikas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām vai citām Līgumā vai tam pievienotajos dokumentos ietvertajām prasībām, tai skaitā nepilnības izpildītajos būvdarbos vai to kvalitātes neatbilstība.

1.6.”Līgums” – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.7.”Līguma cena” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā, naudas summa, ko Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par Līgumā pielīgto Būvuzņēmēja saistību pienācīgu izpildījumu.

1.8.”Būvobjekts” –  viss Līguma 2. punktā minētais būvējamais (rekonstruējamais) objekts ar tam piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

1.9.”Piedāvājums” – Līgumam pievienotā piedāvājuma kopija no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā.

1.10.”Tāme” – Līgumam pievienots Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši darbu apjomiem un Piedāvājumam.

2.Līguma priekšmets

2.1.Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu un darbu apjomiem veikt

Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbus Daugavpils pilsētā Jaunās Forštadtes mikrorajonā saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju un Būvuzņēmēja Piedāvājumu.

2.2.Būvuzņēmējs iepriekšminētos Būvdarbus veic ar savu vai Piedāvājumā norādīto darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

2.3.Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar šo Līgumu. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un būvdarbu apjomos noteiktos objekta rekonstrukcijai un izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma.

2.4.Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā Būvuzņēmējam samaksāt par pienācīgi, atbilstošā kvalitātē un savlaikus izpildītiem Būvdarbiem.

3.Līguma cena

3.1.Līguma cena par visu šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksās Būvuzņēmējam, ir Ls ___________ (summa vārdiem), 22% pievienotās vērtības nodokli, kas ir Ls _________ (summa vārdiem), kopā – Ls _____ (summa vārdiem). Pasūtītājs samaksās Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda visas Līgumā ietvertās saistības.

3.2.Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā – ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un būvobjektu. Būvuzņēmējs apliecina, ka būvdarbu apjomi ir realizējami, un ka Tāmēs ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi.

3.3.Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma summā ir iekļauti visi darbi, darbaspēka un citas izmaksas, materiāli un iekārtas, kas jāizpilda, jāuzstāda un jāizmanto saistībā ar Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav paredzēti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma dokumentos paredzēto Būvdarbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

3.4.Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas un Līguma cena paliek nemainīgas 1 (viens) gada laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas, ja Pasūtītājs nemaina darbu apjomus. Pēc šajā punktā minētā termiņa izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir pieļaujamas, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

3.5.Ja pēc Pasūtītāja prasības, tiek mainīti veicamo Būvdarbu apjomi, kas ir atšķirīgi no tehniskajā specifikācijā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Līgumam pievienotajās Tāmēs norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

4.Darbu izpildes noteikumi

4.1.Būvdarbi Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar būvdarbu kalendāra grafiku, būvnormatīviem, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, šī Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Būvdarbu apjomus vai Būvdarbu izpildes termiņus. Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu izpildi, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturot Būvlaukumu atbilstošā kārtībā. Būvdarbos ietilpst arī visu paredzēto materiālu, iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, regulēšana, palaišana.

4.2.Būvdarbu sagatavošanas darbus un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus (tajā skaitā pret nelabvēlīgām dabas parādībām) pilnā apmērā par saviem līdzekļiem veic Būvuzņēmējs.

4.3.Pasūtītājam ir tiesības mainīt veicamo darbu apjomu esošā Līguma un Līguma cenas ietvaros pēc Līdzēju rakstiskas vienošanās noslēgšanas.

4.4.Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs nozīmē Darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

4.5.Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Būvuzņēmējam apturēt Būvdarbus, un Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties šādu Pasūtītāja norādījumu izpildīt.

4.6.Pasūtītājs būvlaukumu Būvuzņēmējam nodod ar pieņemšanas-nodošanas aktu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana pirms Būvdarbu uzsākšanas un to laikā ir Būvuzņēmēja pienākums.

4.7.Būvuzņēmējam nav tiesību izmitināt Būvobjektā darbiniekus vai kā citādi izmantot Būvobjektu, būves un/vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi.

4.8.Visus izdevumus par komunikāciju pieslēgšanu, pievilkšanu un izlietošanu Būvdarbu vajadzībām maksā Būvuzņēmējs.

4.9.Līdz Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai Būvuzņēmējs ir atbildīgs par:

- 4.9.1.valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētajiem darba drošības un aizsardzības pasākumiem;

- 4.9.2.Būvobjekta un Darbu veikšanas vietas apsardzi (ja tā ir nepieciešama);

- 4.9.3.būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), darbinieku sadzīves telpu un darba iekārtu apsargāšanu un uzglabāšanu;

- 4.9.4.izpildīto Būvdarbu kvalitāti un to pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu līdz Būvdarbu nodošanai Pasūtītājam.

- 4.10.Līdz Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai Būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītājam un viņa personālam brīva pieeja Būvobjektam.

- 4.11.Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī Būvuzņēmējs nodod Pasūtītajam Būvobjektu, un nodošanas brīdī Būvobjektam jābūt sakoptam, iztīrītam un Līguma noteikumiem atbilstošā stāvoklī.

- 4.12.Ja Būvdarbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt, ja tas ir nepieciešams, Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

- 4.13.Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no būvdarbu apjoma tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Līdzējiem ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos. Iespējamos risinājumus piedāvā un atbilstošas darbības veic Būvuzņēmējs.

- 4.14.Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

- 4.15.Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

- 4.16.Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

- 4.17.Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā darba apjomam un tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Būvdarbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses.

- 4.18.Par pārbaudes veikšanu Pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona par to iepriekš paziņo Būvuzņēmējam. 2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi. Būvuzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienas, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu.

- 4.19.Būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvobjektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Būvuzņēmēja puses.

- 4.20.Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Būvdarbu vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā.

- 4.21.Būvuzņēmēja pārstāvis par pārbaudē konstatējamiem faktiem tiek informēts pārbaudes veikšanas laikā, bet pārbaudes rezultāti akta veidā, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Būvuzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka Būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

- 4.22.Var veikt iepriekšējās, kārtējās, īpašās, atkārtotās un galīgās pārbaudes. Atkārtotā pārbaude tiek veikta pēc konstatēto Defektu novēršanas.

- 4.23.Saskaņā ar Līgumu, veicamo pārbaužu aktus Puses paraksta 1 (vienas) nedēļas laikā pēc pārbaudes beigšanas. Pārbaudes aktā tiek fiksēti: Būvdarbu vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus konstatējis pārbaudes veicējs, kā arī Defekti, uz kuriem uzmanību vērsis Pasūtītājs. Ja pārbaudes veicējs secina, ka veiktie Būvdarbi atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un kārtību.

- 4.24.Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Pasūtītāja nozīmētais Būvuzraugs vai cita pilnvarota persona.

- 4.25.Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu.

- 4.27.Pārbaudes veicējam ir pienākums savlaikus uzaicināt Līdzēju pārstāvjus piedalīties pārbaudē.

- 4.26.Būvdarbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi:

- 4.27.1.Būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Būvdarbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet tas nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 13.sadaļā noteiktajos termiņos;

- 4.27.2.Būvuzņēmēja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa ietvaros;

- 4.27.3.ja Būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā) rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma pamatojumu;

- 4.27.4.strīda gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, un, ja tiek konstatēts, ka Defekta rašanās nav Būvuzņēmēja vaina, viņam nav pienākums atlīdzināt Defektu novēršanas izdevumus. Jebkurš no Līdzējiem ir tiesīgs noteikt izpildīto darbu/konstatēto Defektu ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ekspertīzes slēdziens tiek iesniegts abiem Līdzējiem izskatīšanai. Ja otrs Līdzējs nepiekrīt ekspertīzes slēdzienam, kā arī citos gadījumos, par kuriem Līdzēji vienojušies, tiek pieaicināta neatkarīgu un atbilstoši sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu – Būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ekspertīzes slēdziens Pasūtītājam un Būvuzņēmējam ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tas Līdzējs, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu;

- 4.27.5.Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Būvuzņēmēju Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei; Būvuzņēmējam, savukārt, ir pienākums Defektu novēršanu veikt Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā.

4.28.Būvdarbu veikšanas gaitā norēķinu veikšanas nolūkā Būvuzņēmējs ne vēlāk kā līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam ar aktu iesniedz Pasūtītājam faktiski izpildītos Darbus par iepriekšējā mēnesī veikto Darbu apjomu. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus 5 (piecās) darba dienās, apstiprina Būvdarbu izpildes aktu pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprina aktu. Nekvalitatīvi veiktie Būvdarbu netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja 6. (sestajā) darba dienā Būvuzņēmējs nav saņēmis no Pasūtītāja pretenzijas vai atteikumu pieņemt darbus, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis Būvdarbu izpildes aktu un piekrīt apmaksāt Būvdarbu atbilstoši iesniegtajam aktam.

4.29.Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

- 4.30.Būvuzraugs un Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji. Darba sanāksmju protokolēšanu un protokolu glabāšanu nodrošina Būvuzņēmējs. Pēc katras darba sanāksmes ne vēlāk kā 1 (vienas) kalendāra nedēļas laikā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darba sanāksmes protokola apliecinātu kopiju.

4.31.Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

5.Būvdarbu izpildes termiņi

5.1.Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda Līgumā noteiktajos termiņos atbilstoši Līgumam pievienotajam būvdarbu izpildes kalendārajam laika grafikam.

5.2.Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Būvdarbu izpildi un Būvdarbu nodošanu Pasūtītājam apņemas pabeigt ne vēlāk kā līdz 2012.gada 15.jūnijam.

5.3.Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kas kavē Būvdarbu izpildi šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

5.4.Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.4.1.ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;

5.4.2.ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;

5.4.3.ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (piecu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

5.4.4.ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.

5.5.Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

5.6.Ja Būvuzņēmējs līguma 5.4.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem (ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas), kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas) sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

5.7.Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Būvuzņēmējam apturēt Būvdarbus, un Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties šādu Pasūtītāja norādījumu izpildīt.

6.Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1.Pasūtītājs apņemas:

6.1.1.nodot Būvuzņēmējam būvdarbu veikšanas zonu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts;

6.1.2.nozīmēt savu pārstāvi - Būvuzraugu - Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

6.1.3.nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju;

6.1.4.pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

6.1.5.samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2.Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1.vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2.citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

7.Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

7.1.Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1.ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu;

7.1.2.nodrošināt Būvlaukumā visā Būvdarbu izpildes laikā, kā arī Būvlaukumam pieguļošās teritorijas nepiesārņošanu, tas ir, lai Būvlaukumā esošie gruži un materiālu atliekas nenonāktu minētajā teritorijā (piemēram, ar mašīnas iebraukšanu vai izbraukšanu, iekraušanas vai izkraušanas darbu veikšanu);

7.1.3.no saviem līdzekļiem apmaksāt visus Būvobjektā esošos un Būvuzņēmējam pieejamos elektroapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumus, kas ir nepieciešami un paredzēti Būvdarbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Līgumu;

7.1.4.regulāri, sākot ar Līguma parakstīšanas dienu, iepazīstināt Pasūtītāju ar informāciju par Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafika ievērošanu;

7.1.5.Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";

7.1.6.veikt būvdarbus kvalitatīvi un līgumā noteiktajos termiņos;

7.1.7.Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

7.1.8.nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas ir nepieciešams) un segt izdevumus par apsardzi;

7.1.9.nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.10.rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

7.1.11.nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

7.1.12.nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo Darbu kontroli no minētās personas puses. Būvdarbu  vadītājs: ____________, personas  kods ___________, būvprakses sertifikāta Nr.______ no _______. (lēmums nr.________);

7.1.13.uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz Būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.14.Būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.15.ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Būvdarbu izpildi;

7.1.16.veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem būvdarbu sekmīgai izpildei.

8.Apakšlīgumi

9.1.Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Būvdarbu izpildi tikai ar Iepirkuma Piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem.

9.2.Līguma darbības laikā darbuzņēmēju var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā darbuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

9.3.Būvuzņēmējs koordinē darbuzņēmēju darbību un uzņemas pilni atbildību par darbuzņēmēju Būvdarbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

9.Līguma izpildes garantija

9.1.Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam līguma izpildes garantiju 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

9.2.Šī Līguma 9.1.punktā noteiktajam Līguma izpildes garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas brīža līdz dienai, kas ir 70 (septiņdesmit) dienas pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

9.3.Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma izpildes garantiju (t.i. saņemt visu vai daļu šī Līguma 9.1.punktā minētās  naudas  summas),   lai  pilnībā  vai  daļēji  dzēstu  Būvuzņēmēja  saistību  neizpildes  gadījumā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, ieturētu šajā līgumā paredzēto līgumsodu vai neatmaksāto avansa maksājumu.

10.Apdrošināšana

10.1.Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma un polises oriģinālu vai apliecinātu kopiju ar atbildības limitu 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.

11.Riska pāreja

11.1.Būvdarbu, materiālu vai iekārtu, cilvēku traumu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

12.Dokumentācija

12.1.Dokumenti, kurus Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā.

13.Garantija

13.1.Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem – Būvuzņēmēja apliecinājums, ka izpildītie darbi un tajos izmantotie materiāli vai to sastāvdaļa šajā Līgumā noteiktu laika posmu saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un tas uzņemas papildu saistības novērst visus trūkumus. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumam un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

13.2.Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt savu garantijas saistību izpildi. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas izdotu garantijas perioda garantiju 5 % (pieci procenti) apmērā no Līguma cenas. Bankas izdotas garantijas perioda garantijas saturs Būvuzņēmējam ir iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

13.3.Līguma 13.1.punktā minētais garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Būvdarbu ieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

13.4.Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam Līdzēju saskaņotā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 20 (divdesmit) kalendāra dienām uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā.

13.5.Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstiski tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 48 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

13.6.Līguma 13.5.punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

13.7.Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Būvuzņēmēja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Būvuzņēmēja, tai skaitā, izmantojot Būvuzņēmēja iesniegto garantijas laika garantiju.

14.Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

14.1.Būvuzņēmējs darbus nodod Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kura projektu sagatavo Būvuzņēmējs.

14.2.Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tehnisko dokumentāciju par izpildītajiem Būvdarbiem.

14.3.Līdzēju pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē. Ja kāds no Līdzējiem nav ieradies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devis savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, ne vēlā kā 3 (trīs) darba dienu laikā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce. Ja kāds no Līdzējiem atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otrs Līdzējs var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes.

14.4.Pirms nodošanas akta parakstīšanas tiek veikta Būvobjekta apsekošana un galīgā Būvdarbu pārbaude. Pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Būvdarbus, ja tajos nav konstatēti Defekti. Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas. Ja galīgajā pārbaudē netiek konstatēti Defekti vai tie ir nelieli un novēršami līgumā paredzētajā kārtībā, Līdzēji 1 (vienas) kalendāra nedēļas laikā pēc galīgās pārbaudes pabeigšanas paraksta Būvdarbu galējo pieņemšanas-nodošanas aktu.

14.5.Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana, neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

15.Maksājumu izdarīšanas kārtība

15.1.Kopējo Līguma cenu Pasūtītājs samaksās Būvuzņēmējam par  Būvdarbu  pienācīgu  izpildi sekojošā kārtībā un apmēros:

15.1.2.Pasūtītājs veiks samaksu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Būvdarbiem saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktiem un pēc Būvuzņēmēja izrakstīta rēķina saņemšanas 60 darbu dienu laikā.

15.1.3.No katra izpildīto darbu aktu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs ietur piecus procentus. Šo ieturējumu Būvuzņēmējs saņem pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas iesniedzot garantijas perioda garantiju par pilnu ieturējuma summu.

15.2.Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

15.3.Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

16.Izmaiņas līgumā

16.1.Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

16.2.Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Būvdarbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties (3 (trīs) darba dienu laikā) rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams – jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

16.3.Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma cenu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Līdzēju vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

17.Īpašuma tiesības

17.1.Pasūtītājs īpašuma tiesības uz būvdarbos izmantojamiem materiāliem, rekonstrukcijas darbiem, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju) iegūst pēc Būvdarbu līguma cenas samaksāšanas. Pēc būvdarbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Dabu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam.

17.2.Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

18.Līdzēju mantiskā atbildība

18.1.Par Būvdarbu izpildes termiņa nokavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) no Līguma cenas par katru nokavēto dienu. Līdzēji vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 20% (divdesmit procentus) no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Pasūtītāju.

18.2.Līgumā noteiktā samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu. Līdzēji vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 20% (divdesmit procentus) no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Būvuzņēmēju. Līgumsods neattiecas uz avansa maksājuma nokavējumu.

18.3.Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Līguma 20.2.1. un 20.2.2.punktos minēto iemeslu dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.

18.4.Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Līdzējiem ir jānomaksā 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Līdzējs, kurami jāmaksā līgumsods, ir saņēmusi rēķinu par noteikto līgumsodu. Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā ieskaita kārtībā, samazināt Būvuzņēmējam maksājamo Līguma cenu tādā apmērā, kādā ir Būvuzņēmējam aprēķinātā kavējuma naudas un/vai līgumsoda summa.

19.Līguma laušana

19.1.Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

19.2.Pasūtītājs var vienpusēji ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

19.1.1.ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos - ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

19.1.2.Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

19.3.Izbeidzot Līgumu 20.2.punktā noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību līdz Līguma laušanas brīdim. Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par faktiski izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no akta sastādīšanas dienas. Izdarot norēķinu par faktiski izpildītajiem darbiem, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

19.4.Būvuzņēmējs Līguma laušanas gadījumā 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no 20.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 19.3.punkta noteikumiem.

19.5.Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

19.6.Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

20.Nepārvarama vara

20.1.Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai, līgumsoda samaksai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

20.2.Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu - ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

20.3.Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

21.Paziņojumi un informēšana

21.1.Katram Līdzējam ir pienākums nekavējoties rakstveidā paziņot otram Līdzējam par visām iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt Būvdarbu kvalitāti, izmainīt Līguma cenu vai Būvdarbu veikšanas laiku. Būvuzņēmējs atturēsies no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi.

21.2.Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Būvuzņēmējam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma cenu un Būvdarbu izpildes termiņus.

21.3.Līdzēji nekavējoties rakstveidā informē viens otru, ja tiek konstatēti šādi apstākļi:

21.3.1.starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;

21.3.2.Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

21.3.3.Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka darbu veikšana atbilstoši tiem kādam no Līdzējiem būtu neizdevīga vai pretrunīga; informācija, dati, instrukcijas, kas iesniegtas Būvdarbu veikšanas laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;

21.3.4.Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni.

21.4.Ja Būvuzņēmējs ir nolēmis vērsties ar prasībām par Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu, viņam ir pienākums ziņot Pasūtītājam par šo lēmumu tuvākajā laikā, bet jebkurā gadījumā ne vēlā kā 3 (trīs) dienu laikā no notikumu sākuma momenta, kas izraisījis aizkavēšanos, kopā ar jebkuru citu ziņojumu, kas paredzēts Līgumā saistībā ar tāda veida cēloņiem. Iemesls Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumam var būt nepārvaramas varas apstākļi, kuri konstatēti Līguma 20.sadaļā paredzētajā kārtībā, vai papildu darbu, kuri neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem, pasūtīšana no Pasūtītāja puses. Būvuzņēmējam ir pienākums veikt regulārus pierakstus, kas nepieciešami jebkuru iesniegumu pamatošanai, kā arī citus pierakstus, kurus pamatoti var pieprasīt Pasūtītājs. Būvuzņēmējam ir pienākums ļaut Pasūtītājam iepazīties ar visiem šiem pierakstiem un, ja nepieciešams, iesniegt Pasūtītājam to kopijas.

21.5.Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir vērsies ar prasībām par Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu pie Pasūtītāja, kā norādīts 21.4.punktā, tad no Pasūtītāja puses nedrīkst būt nepamatots atteikums pagarināt Būvdarbu pabeigšanas termiņu.

21.6.Pasūtītājs nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā) rakstveidā ziņo Būvuzņēmējam par Būvdarbos konstatētajiem Defektiem, ja tie tiek konstatēti ārpus Līgumā noteiktajā kārtībā veicamajām pārbaudēm.

22.Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība

22.1.Līgumam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

22.2.Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

22.3.Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

23.Citi noteikumi

23.1.Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu.

23.2.Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Būvuzņēmējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

23.3.Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līdzēju, par kura pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.

23.4.Papildus Līgumam Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu.

23.5.Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Līdzēji atklājuši viens otram Līguma sastādīšanas un izpildes nolūkā, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām personām bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

23.6.Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

23.7.Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu - Būvuzņēmējs. Līgums sastāv no pamatteksta uz ___ (____) lapaspusēm un Līgumam pievienotajiem pielikumiem: __________________________.

23.8.Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

23.9.Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

23.10.Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

23.11.Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

23.12.Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz rekvizītos norādīto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk.

23.13.Pasūtītāja kontaktpersona līguma izpildes procesā – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvaldes” ______________, tālr. ___________, mob.tālr. ______________, e-pasts: __________-@daugavpils.lv.

23.14.Būvuzņēmēja kontaktpersona līguma izpildes procesā_____________________________.

24.Līdzēju paraksti un rekvizīti

| Pasūtītājs DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” reģ.Nr. LV90009547852, Imantas iela 35A, Daugavpils, LV-5401, tel./fakss 65476314/65476318, e-pasts: ksp@daugavpils.lv, Konta Nr.LV59TREL9813735001000, Valsts kase, Kods TRELLV22. pārvaldes vadītājs Aivārs Pudāns | Būvuzņēmējs _________________ reģ.Nr. ______________, Adrese, LV-_________, tel./fakss _______________, e-pasts: __________________, konta Nr.______________________, A/S „______________________”, Bankas kods: ____________________. Valdes loceklis |
| --- | --- |

4.pielikums INFORMĀCIJA PAR BŪVDARBU VĀDĪTĀJIEM

| Piedāvātā pozīcija* | Speciālista vārds, uzvārds | Kvalifikācija | Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš) | Profesionālā pieredze (gados) | Persona, kuru pārstāv ** | Līgumattiecību pamats *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Pozīciju uzskaitījumu pretendents norāda, nodrošinot visas normatīvo aktos noteiktās prasības (Būvniecības likuma 10.pants) un vismaz nolikuma minēto speciālistu piesaisti.

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir

A pretendenta (piegādātāj vai piegādātāju apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

B apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv

A darba līgums

B uzņēmuma līgums

C cits (norādīt, kāds)

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5.pielikums SARAKSTS PAR SEKMĪGI ĪSTENOTAJIEM BŪVDARBU LĪGUMIEM

| Nr.p.k. | Noslēgtā būvdarbu līguma summa, bez PVN | Būvdarbu pasūtītāja nosaukums | Būvdarbu izpildes termiņi (no - līdz) | Informācija par būvēto objektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Objekta veids | Objekta gaismas ķermeņu skaits | Objekta atrašanās vieta | Objekta gaismas avota tips (LED vai citas) | Uzskaitīt veiktos darbus objektā (darbu veids, norādot vai veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

6.pielikums CURRICULUM VITAE

Iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, KPFI finansētā projekta ietvaros”

Piedāvātā pozīcija augstāk minēto būvdarbu izpildē:

| 1. Uzvārds: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Vārds: |  |  |  |  |  |
| 3. Dzimšanas gads: |  |  |  |  |  |
| 4. Izglītība: |  |  |  |  |  |
| Mācību Iestāde |  |  |  |  |  |
| Datums: no / līdz |  |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |  |  |  |  |
| 5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas ) |  |  |  |  |  |
| Valoda |  | Lasītprasme |  | Runāt prasme | Rakstītprasme |

| 6. Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. Citas iemaņas: |  |  |
| 8. Patreizējais amats: |  |  |
| 9. Specializācija: |  |  |
| 10. Darba pieredze: |  |  |
| Kompānijas Nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Datums no/līdz |  |  |
| Amats: |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Darba vieta | Amats/pozīcija | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

12. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminēto būvdarbu izpildē:

| Gads | Projekts/pasūtītājs | Kopējais būvdarbu apjoms projekta ietvaros (LVL) | Būves veids, īss apraksts | Pozīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |

kā __________________________ (norādīt pozīciju) strādāt pie līguma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, KPFI finansētā projekta ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/11/KPFI, izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts ___________________________ piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

7.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, nodrošina visu šajā tehniskajā specifikācijā minēto prasību izpildi.

1.Mērķis

Ogļekļa dioksīda emisijas samazināšana Daugavpils pilsētas Jaunās Forštadtes teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā.

2.Uzdevums

2.1.Nodrošināt tehniskā specifikācijā norādīto materiālu piegādi un iesniegt par tiem šādus apliecinošu dokumentu oriģinālus vai apliecinātas kopijas:

2.1.1.CE sertifikāti (neapliecinātas kopijas), kas pierāda piedāvāto gaismekļu atbilstību Eiropas Savienības direktīvai Nr.2006/95/EC (Zemsprieguma direktīva) un Eiropas Savienības direktīvai Nr.2004/108/EC (elektromagnētiskā savietojamība).

2.1.2.Gaismekļu ražotāja izsniegtu apliecinājumu (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) vai gaismekļu ražotāja izsniegtu tehnisko specifikāciju, kas apliecina, ka pretendenta piedāvāto gaismekļu kalpošanas laiks atbilst iepirkumā noteiktajām minimālajām gaismekļu kalpošanas laika prasībām (apliecinājumā ir skaidri identificējams piedāvāto gaismekļu tips un garantētais kalpošanas laiks stundās).

2.1.3.Gaismekļu ražotāja vai piegādātāja izsniegtu atbilstības deklarāciju (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju), kas apliecina piedāvāto gaismekļu un piedāvāto gaismekļu regulēšanas ierīču atbilstību Eiropas Savienībā un Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošām prasībām.

2.2.Montāžas, demontāžas, regulēšanas un testēšanas darbi:

2.2.1.Būvniecības darbus veikt atbilstoši saskaņotajai tehniskajai specifikācijai.

2.2.2.Būvdarbus jāveic atbilstoši  MK noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, LVS prasībām, LBN prasībām un visam spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām;

2.2.3.Pēc būvdarbu pabeigšanas nodrošināt sistēmas palaišanu, regulēsanu un testēšanu, tehniskās dokumentācijas izstrāde par izpildītiem darbiem;

2.2.4.Objektu nodošanu ekspluatācijā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”

2.2.5.Vecie gaismekļi pēc to demontēšanas tiek nodoti Pasūtītājam.

3.Tehniskās prasības gaismekļa komplektam

|  | Parametrs |  | Raksturojums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
|  | #### Prasības gaismekļa korpusam |  |  |  |
|  | Gaismekļa korpusa izpildījums: |  | Liets, alumīnijs, krāsojums – pelēks |  |
|  | Gaismekļa kupols: |  | Plakans stikls |  |
|  | Gaismekļa korpusa stiprināšanas mezgla mehāniska izturība pret mehānisku iedarbību, griešanas moments, ne mazāk kā |  | 20 n.m. |  |
|  | Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: |  | IP66 |  |
|  | Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), atsevišķi spuldzes gaismekļa nodalījumam, ne sliktāka kā: |  | IP44 |  |
|  | Gaismekļa pret vandālisma klase, ne sliktāka kā |  | IK08 |  |
|  | Gaismekļa svars, kg, ne lielāks kā |  | 9.3 |  |
|  | Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru: |  | - sāna konsole 42÷60mm, 00; - tieši uz masta 60÷76 mm, 50. |  |
|  | Gaismekļa aerodinamiskais koeficients CxS, m2, ne lielāks kā |  | 0,07 |  |
|  | Brīva vieta papildus kontroliekārtu uzstādīšanai |  | jā |  |
|  | Prasības gaismekļa funkcionālajiem parametriem |  |  |  |
|  | Gaismekļa garantijas laiks |  | 5 gadi (ne mazāk) |  |
|  | Gaismas avota tips |  | „Na” spuldzes vai LED gaismeklis |  |
|  | Gaismekļa maksimālā gaismas plūsma ne mazāk kā: |  | 17500 Lm, 10700 Lm |  |
|  | Gaismekļa gaismas plūsmas samazināšanas kalpošanas laikā, (%) ne sliktāk kā: |  | 12% |  |
|  | Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši EN 13032-1: |  | jā |  |
|  | Prasības gaismekļa elektriskiem parametriem |  |  |  |
|  |  | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais |  | 200 ÷ 240V |
|  | Elektroizolācijas drošības klase: |  | II (otrā) |  |
|  |  | Maksimāla elektriska patērējama jauda uzstādīšanas brīdī: |  | 169W, 116W (ne vairāk) |
|  |  | Gaismekļa apgaismojuma efektivitāte, ne mazāk kā: |  | 104 lm/W, 92 lm/W |
|  |  | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: |  | 0,89, 0.86 |
|  |  | Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: |  | 0,95 |
|  | Prasības ekspluatācijas parametriem |  |  |  |
|  | Gaismekļa kalpošanas laiks |  | 30000 h (ne mazāk) |  |
|  | Bojāto gaismekļu skaits kalpošanas laikā, (%) ne vairāk kā: |  | 10 |  |
|  | Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma |  | jā |  |
|  | Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma |  | jā |  |
|  | Iespēja apmainīt gaismas avotu |  | jā |  |
|  | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas ar strāvas avota vadību: |  | jā |  |
|  | Darba temperatūru diapazons: - Bez gaismas plūsmas samazināšanas - Ar gaismas plūsmas samazināšanas ne vairāk kā 30% |  | -20°C ÷ +35°C -40°C ÷ +50°C |  |
|  | Prasības vides aizsardzībai |  |  |  |
|  | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termina beigām |  | jā |  |
|  | Atbilst ROHS prasībām. |  | jā |  |
|  | #### Prasības kvalitātei |  |  |  |
|  | Rūpnīca ir sertificētā atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: - kvalitātes vadības sistēma ISO 9001; - vides aizsardzības sistēma ISO 14001 |  | jā |  |
|  | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: - IEC EN 60598-1 - IEC EN 60598-2-3 |  | jā |  |
|  | Prasības apgaismojuma kvalitātei |  |  |  |
|  | Gaismeklim jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz brauktuves virsmas atbilstoši izvēlētiem ceļa kategorijām ME4b, ME5 |  | jā |  |
|  | Izvēlētam gaismeklim nepieciešams pielikt ielu apgaismojuma aprēķinus atbilstoši grafiskiem attēliem |  | jā |  |

4.Darbu apjomi

| Nr. p.k. | Kods | Darbu vai materiālu apraksts | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Būvniecības materiāli |  |  |
| 1. |  | Gaismekļu iegāde |  |  |
| 1.1. |  | Gaismeklis ar IP65 aizsardzības pakāpi, metālisko korpusu, gaismas leņķa regulēšanas iespēju, ar nātrija spuldzēm 100W (gaismas atdevi ne mazāku par 10700lm), kopējo jaudu 116W un apgaismojuma efektivitāti 92lm/W, reflektoru ar platu gaismas izkliedi (līdz 52.5metriem starp balstiem), balastu ar lietderības koeficientu ne mazāku par 0.86, spuldzi ar mūži ilgumu ne mazāku par 30000 st. (piemēram “Schréder Sapphire 2” vai LED analogs) | kompl. | 178 |
| 1.2. |  | Gaismeklis ar IP65 aizsardzības pakāpi, metālisko korpusu, gaismas leņķa regulēšanas iespēju, ar nātrija spuldzēm 150W (gaismas atdevi ne mazāku par 17500lm),kopēko jaudu 169W un apgaismojuma efektivitāti 104lm/W, reflektoru ar platu gaismas izkliedi (līdz 52.5metriem starp balstiem), balastu ar lietderības koeficientu ne mazāku par 0.89, spuldzi ar mūži ilgumu ne mazāku par 30000 st. (piemēram “Schréder Sapphire 2” vai LED analogs) | kompl. | 191 |
| 2. |  | Papildus aprīkojums |  |  |
| 2.1. |  | Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīce ar pamatni: gaismas plūsmas programmēšana un regulēšana līdz 50%, sprieguma svārstību stabilizācija tīklā, patērējamās jaudas taupīšana līdz 40% redukcijas bloks, 1 gab. CPU programators, 1 gab. sadalne KS-4 tipa korpuss IP-44, 1 gab. pamatne MP-1, 1 gab. slēdzene EMKA, 1 gab. paketslēdzis 3F 40A, 1 gab. blokslēdzis LAT NH-000-50, 2 gab. spailes 35mm, 15 gab. montāžas piederumi skapīm, 1 kompl. H07V-K 25 vads, 12 m kabeļu ievads, 2 kompl. kabelis AXMK 4x50, 8 m caurule KSX-PEG, 8 m gala kabeļapdāre EPKT 0031, 4 gab. (piemēram regulēšanas ierīce “ILUEST” vai analogs) | kompl. | 6 |
| 2.2. |  | Automātslēdzis ar stiprinājumiem C10A | kompl. | 339 |
| 2.3.1. |  | Kabelis ārtelpu instalācijai ar 4 alumīnija dzīslām un šķērsgr. 50mm2 AXPK-1-4x50 (vai analogs) | m | 8 |
| 2.3.2. |  | Kabelis ārtelpu instalācijai ar 3 vara dzīslām un šķērsgr. 1.5mm2 NYY-J-3x1.5 (vai analogs) | m | 4194 |
| 3. |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 3.1. |  | Gaismekļa ar spuldzi demontāža RKU-250, MIRA, HGS-102 | kompl. | 369 |
| 3.2. |  | Kabeļa balstā demontāža | m | 4059 |
| 3.3. |  | Drošinātāja demontāža | gab. | 339 |
| 4. |  | Montāžas darbi |  |  |
| 4.1. |  | Gaismekļu ar spuldzi montāža un regulēšana | kompl. | 369 |
| 4.2. |  | Kabeļa balstā montāža | m | 4194 |
| 4.3. |  | Automātslēdža ar stiprinājumiem uzstādīšana | kompl. | 339 |
| 4.4. |  | Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces ar pamatni uzstādīšana un regulēšana | kompl. | 6 |
| 4.4.1. |  | Tranšejas rakšana apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces pamatnei | m | 6 |
| 4.5. |  | Esošo kabeļu pārslēgšana sadalnē | gab. | 6 |
| 5. |  | Citi darbi un materiāli |  |  |
| 5.1. |  | Lielformāta informatīva stenda izgatavošana un uzstādīsana (atbilstoši VARAM vadlīnijām informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināsānai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei) | kompl | 1 |
| 5.2. |  | Cinkots konusa metāla balsts, H=10m ar kronšteinu L=1,5m, 15 grad. pret horizontu | kompl. | 2 |
| 5.3. |  | Betona pamatne konusa balstam ar augstumu H=10m | kompl. | 2 |
| 5.4. |  | Gaismeklis ar IP65 aizsardzības pakāpi, metālisko korpusu, gaismas leņķa regulēšanas iespēju, ar nātrija spuldzēm 150W (gaismas atdevi ne mazāku par 17500lm),kopēko jaudu 169W un apgaismojuma efektivitāti 104lm/W, reflektoru ar platu gaismas izkliedi (līdz 52.5metriem starp balstiem), balastu ar lietderības koeficientu ne mazāku par 0.89, spuldzi ar mūži ilgumu ne mazāku par 30000 st. (piemēram “Schréder Sapphire 2” vai LED analogs) | kompl. | 2 |
| 5.5. |  | Automātslēdzis ar stiprinājumiem C 10A | kompl. | 2 |
| 5.6. |  | Kabelis ārtelpu instalācijai ar 3 vara dzīslām un šķērsgr. 1.5mm2 NYY-J-3x1.5 (vai analogs) | m | 26 |
| 5.7. |  | Savienojuma uzmava 4 dzīslu kabeļiem ar šķērsgr. 10-35mm2 POLJ-01/4x10-35 (vai analogs) | kompl. | 12 |
| 5.8. |  | Kabelis ārtelpu instalācijai ar 4 alumīnija dzīslām un šķērsgr. 35mm2 AXPK-1-4x50 (vai analogs) | m | 37 |
| 5.9. |  | 4 dzīslu alumīnija kabeļa gala apdare, šķērsgr. 35mm2 EPKT-0031 (vai analogs) | gab. | 9 |
| 5.10. |  | Esošā dzelzbetona balsta pārvietošana | kompl. | 3 |
| 5.11. |  | Gaismekļu ar spuldzi montāža un regulēšana | kompl. | 2 |
| 5.12. |  | Kabeļa balstā montāža | m | 26 |
| 5.13. |  | Automātslēdža ar stiprinājumiem uzstādīšana | kompl. | 2 |
| 5.14. |  | Balsta ar pamatni un kronšteinu montāža | kompl. | 2 |
| 5.15. |  | Savienojuma uzmavas montāža | kompl. | 12 |

6.Līguma izpildes termiņš

Darbu izpildes termiņš ir 2012.gada 15.jūnijs.

7.Garantija izpildītiem darbiem

Garantijas laiks veiktajiem būvdarbiem, pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām, gaismekļiem ir 5 (pieci) gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

8. Darbu izpildes tāme

Pretendents Tehniskajam piedāvājumam pievieno darbu izpildes tāmi saskaņā ar pielikumā Nr.5-1. „Darbu un materiālu apjomi”, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1014 LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.

9.Preču paraugi

Pasūtītājs var lūgt, lai Pretendents Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iesniedz Pasūtītājam piedāvāto preču paraugus. Pretendents, saņemot Pasūtītāja pieprasījumu, pieprasītos preču paraugus iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

8.pielikums DARBU APRAKSTS UN MATERIĀLU NOSAUKUMS

| Nr. p.k. | Kods | Darbu vai materiālu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Summa. Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Būvniecības materiāli |  |  |  |  |
| 1. |  | Gaismekļu iegāde |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Gaismeklis ar IP65 aizsardzības pakāpi, metālisko korpusu, gaismas leņķa regulēšanas iespēju, ar nātrija spuldzēm 100W (gaismas atdevi ne mazāku par 10700lm), kopējo jaudu 116W un apgaismojuma efektivitāti 92lm/W, reflektoru ar platu gaismas izkliedi (līdz 52.5metriem starp balstiem), balastu ar lietderības koeficientu ne mazāku par 0.86, spuldzi ar mūži ilgumu ne mazāku par 30000 st. (piemēram “Schréder Sapphire 2” vai LED analogs) | kompl. | 178 |  |  |
| 1.2 |  | Gaismeklis ar IP65 aizsardzības pakāpi, metālisko korpusu, gaismas leņķa regulēšanas iespēju, ar nātrija spuldzēm 150W (gaismas atdevi ne mazāku par 17500lm),kopēko jaudu 169W un apgaismojuma efektivitāti 104lm/W, reflektoru ar platu gaismas izkliedi (līdz 52.5metriem starp balstiem), balastu ar lietderības koeficientu ne mazāku par 0.89, spuldzi ar mūži ilgumu ne mazāku par 30000 st. (piemēram “Schréder Sapphire 2” vai LED analogs) | kompl. | 191 |  |  |
| 2 |  | Papildus aprīkojums |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīce ar pamatni: gaismas plūsmas programmēšana un regulēšana līdz 50%, sprieguma svārstību stabilizācija tīklā, patērējamās jaudas taupīšana līdz 40% - redukcijas bloks, 1 gab. - CPU programators, 1 gab. - sadalne KS-4 tipa korpuss IP-44, 1 gab. - pamatne MP-1, 1 gab. - slēdzene EMKA, 1 gab. - paketslēdzis 3F 40A, 1 gab. - blokslēdzis LAT NH-000-50, 2 gab. - spailes 35mm, 15 gab. - montāžas piederumi skapīm, 1 kompl. - H07V-K 25 vads, 12 m - kabeļu ievads, 2 kompl. - kabelis AXMK 4x50, 8 m - caurule KSX-PEG, 8 m - gala kabeļapdāre EPKT 0031, 4 gab. (piemēram regulēšanas ierīce “ILUEST” vai analogs) | kompl. | 6 |  |  |
| 2.2 |  | Automātslēdzis ar stiprinājumiem C10A | kompl. | 339 |  |  |
| 2.3.1 |  | Kabelis ārtelpu instalācijai ar 4 alumīnija dzīslām un šķērsgr. 50mm2 AXPK-1-4x50 (vai analogs) | m | 8 |  |  |
| 2.3.2 |  | Kabelis ārtelpu instalācijai ar 3 vara dzīslām un šķērsgr. 1.5mm2 NYY-J-3x1.5 (vai analogs) | m | 4194 |  |  |
| 3 |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Gaismekļa ar spuldzi demontāža RKU-250, MIRA, HGS-102 | kompl. | 369 |  |  |
| 3.2 |  | Kabeļa balstā demontāža | m | 4059 |  |  |
| 3.3 |  | Drošinātāja demontāža | gab. | 339 |  |  |
| 4 |  | Montāžas darbi |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Gaismekļu ar spuldzi montāža un regulēšana | kompl. | 369 |  |  |
| 4.2 |  | Kabeļa balstā montāža | m | 4194 |  |  |
| 4.3 |  | Automātslēdža ar stiprinājumiem uzstādīšana | kompl. | 339 |  |  |
| 4.4 |  | Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces ar pamatni uzstādīšana un regulēšana | kompl. | 6 |  |  |
| 4.4.1 |  | Tranšejas rakšana apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces pamatnei | m | 6 |  |  |
| 4.5 |  | Esošo kabeļu pārslēgšana sadalnē | gab. | 6 |  |  |
| 5 |  | Citi darbi un materiāli |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Lielformāta informatīva stenda izgatavošana un uzstādīsana (atbilstoši VARAM vadlīnijām informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināsānai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei) | kompl | 1 |  |  |
| 5.2 |  | Cinkots konusa metāla balsts, H=10m ar kronšteinu L=1,5m, 15 grad. pret horizontu | kompl. | 2 |  |  |
| 5.3 |  | Betona pamatne konusa balstam ar augstumu H=10m | kompl. | 2 |  |  |
| 5.4 |  | Gaismeklis ar IP65 aizsardzības pakāpi, metālisko korpusu, gaismas leņķa regulēšanas iespēju, ar nātrija spuldzēm 150W (gaismas atdevi ne mazāku par 17500lm),kopēko jaudu 169W un apgaismojuma efektivitāti 104lm/W, reflektoru ar platu gaismas izkliedi (līdz 52.5metriem starp balstiem), balastu ar lietderības koeficientu ne mazāku par 0.89, spuldzi ar mūži ilgumu ne mazāku par 30000 st. (piemēram “Schréder Sapphire 2” vai LED analogs) | kompl. | 2 |  |  |
| 5.5 |  | Automātslēdzis ar stiprinājumiem C 10A | kompl. | 2 |  |  |
| 5.6 |  | Kabelis ārtelpu instalācijai ar 3 vara dzīslām un šķērsgr. 1.5mm2 NYY-J-3x1.5 (vai analogs) | m | 26 |  |  |
| 5.7 |  | Savienojuma uzmava 4 dzīslu kabeļiem ar šķērsgr. 10-35mm2 POLJ-01/4x10-35 (vai analogs) | kompl. | 12 |  |  |
| 5.8 |  | Kabelis ārtelpu instalācijai ar 4 alumīnija dzīslām un šķērsgr. 35mm2 AXPK-1-4x50 (vai analogs) | m | 37 |  |  |
| 5.9 |  | 4 dzīslu alumīnija kabeļa gala apdare, šķērsgr. 35mm2 EPKT-0031 (vai analogs) | gab. | 9 |  |  |
| 5.10 |  | Esošā dzelzbetona balsta pārvietošana | kompl. | 3 |  |  |
| 5.11 |  | Gaismekļu ar spuldzi montāža un regulēšana | kompl. | 2 |  |  |
| 5.12 |  | Kabeļa balstā montāža | m | 26 |  |  |
| 5.13 |  | Automātslēdža ar stiprinājumiem uzstādīšana | kompl. | 2 |  |  |
| 5.14 |  | Balsta ar pamatni un kronšteinu montāža | kompl. | 2 |  |  |
| 5.15 |  | Savienojuma uzmavas montāža | kompl. | 12 |  |  |

Fosilā bāze – projektā uzstādāmo vai nomaināmo (rekonstruējamo) gaismekļu skaita reizinājums ar 20 latiem (2011.gada 24.maija MK noteikumu Nr.408 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” 18.punkts).