- apstiprinĀts
Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2014.gada 3.septembra sēdē (protokols Nr.1)

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

- ___________________ A.Kursītis

- NOLIKUMS

- Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

- „Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde”

- Identifikācijas numurs DPD 2014/36

- Daugavpils, 2014

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2014/36

  - Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

  - Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 65404320, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv.

  - Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris Viktors Nikolajevs, tālr.:65476062; mob.tālr.:29441553, e-pasts: viktors.nikolajevs@daugavpils.lv, pilsētas galvenā arhitekte Inga Ancāne, tālr.29164652, e-pasts: inga.ancane@daugavpils.lv.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

  - Objekta apskate: Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs. Objekta apskate ir iespējama divas darba dienas iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu tehniskajos jautājumos.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde, atbilstoši tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktajam darba uzdevumam un tehniskās specifikācijas pielikumiem – plānošanas un arhitektūras uzdevumam, tehniskajiem noteikumiem, topogrāfijas plānam un plānotā pakalpojuma aprakstam.

  - Publiskā apspriešana veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods 71220000-6 (Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi).

  - Paredzamā līguma izpildes termiņš: līdz 90 (deviņdesmit) kalendārajām dienām no līguma noslēgšanas dienas (neieskaitot publiskās apspriešanas periodu).

- Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

  - Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 205.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

  - Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2014.gada 19.septembrim, plkst. 10.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

  - Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 19.septembrī, plkst 10.00, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 216.kabinetā.

  - Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, trijos eksemplāros – viens oriģināls un divas kopijas ar atzīmi ORIĢINĀLS vai KOPIJA. Lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

- Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

- „Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas

- tehniskā projekta izstrāde”

- Identifikācijas numurs DPD 2014/36

- neatvērt līdz 2014. gada 19.septembrim, plkst. 10:00.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem notariāli apliecinātu tulkojumu.

  - Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

  - Pieteikums, finanšu piedāvājums un citi dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

  - Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

- Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Prasības pretendentiem:

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

    - Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

    - Pretendenta līguma izpildē iesaistāmais atbildīgais ēku konstrukciju projektētājs pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir izstrādājis vismaz divus publisku ēku būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas projektus, kuri pabeigti, saskaņoti un pieņemti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kuru vērtība (euro bez PVN) ir vienāda vai lielāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu.

    - Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

  - Kvalifikācijas apliecināšanai pretendents iesniedz šādus dokumentus:

    - Pieteikumu dalībai iepirkumā (1.pielikums);

    - Pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju;

    - Rakstisku apliecinājumu, ka līguma izpildē iesaistāmais atbildīgais ēku konstrukciju projektētājs pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir izstrādājis vismaz divus publisku ēku būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas projektus, kuri pabeigti, saskaņoti un pieņemti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kuru vērtība (euro bez PVN) ir vienāda vai lielāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu. Informāciju par projektētajiem objektiem  norāda tehniskajā piedāvājumā atbilstoši nolikuma 4.pielikumā noteiktajai formai un pievieno vismaz divas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes.

    - Tehniskais piedāvājums. Pretendenta tehniskais piedāvājums jāiesniedz rakstveidā brīvā formā, atbilstoši tehniskai specifikācijai. Tehniskajam piedāvājumam jāsatur šāda informācija:

      - Pretendenta nosaukums;

      - Iepirkuma priekšmeta nosaukums;

      - Apliecinājums, ka tehniskās dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izdotajam plānošanas un arhitektūras uzdevumam, tehniskiem noteikumiem un teritorijas topogrāfiskajam plānam;

      - Detalizēts projektēšanas darbu grafiks pa nedēļām, norādot kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, darbu uzsākšanas laiku projektēšanas darbiem, būvniecības ieceres risinājuma variantu izstrādei, publiskajai apspriešanai, termiņu skiču un tehniskā projekta izstrādei un saskaņošanai, darbu pabeigšanas laiks projektēšanas darbiem, laiku tehniskā projekta nodošanai pasūtītājam, ievērojot nolikumā noteikto pasūtījuma izpildes termiņu.

      - Projektēšanā iesaistāmo speciālistu saraksts, atsevišķi izdalot līguma izpildē iesaistāmo atbildīgo ēku konstrukciju projektētāju (4.pielikums), pievienojot katra norādītā speciālista arhitekta un būvprakses sertifikātus šādās nozarēs:

- a) arhitekta prakse;

- b) ēku konstrukciju projektēšana;

- c) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana;

- d) siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana;

- e) aukstumapgādes sistēmu projektēšana;

- f) elektroietaišu projektēšana;

- g) telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana;

- k) ceļu projektēšana.

- Speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas.

      - Piedāvājuma izmaksu sadalījums projektēšanas darbiem.

    - Finanšu piedāvājums (3.pielikums). Aizpildot finanšu piedāvājumu, cenā jāiekļauj visus iespējamos tiešos un netiešos izdevumus un iespējamos riskus;

    - Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

    - Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei. Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma 5.2.4.5.apakšpunkta prasībam, ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un attiecīgās daļas projektētājam (-iem) jābūt atbilstošiem kompetences sertifikātiem.

  - Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

    - Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

    - ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

    - pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

    - pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents iesniedzis neatbilstošu tehnisko vai finanšu piedāvājumu;

    - Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma, tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma prasībām.

  - Iepirkuma komisija:

    - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

    - Pārbaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības;

    - Pārbaudīs tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām;

    - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

    - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Neatbilstošie pretendenti tiks izslēgti no  turpmākas dalības iepirkumā;

    - Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

    - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

- Iepirkuma komisijas darbība

  - Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

  - Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

  - Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

  - Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

  - Komisijai ir šādas tiesības:

    - pieprasīt izskaidrot tehniskajā specifikācijā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;

    - lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

    - pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīvu iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

  - Komisijai ir šādi pienākumi:

    - izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

    - pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

    - pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

  - Komisijas darba organizācija:

    - Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

      - organizē un vada komisijas darbu;

      - nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

      - sasauc un vada komisijas sēdes.

  - Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

  - Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.

  - Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu.

  - Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

- IX. Citi jautājumi

- 9.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

- Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija – projektēšanas uzdevums ar pielikumiem;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Forma, kādā sniedzama informācija par personām, kas atbildīgas par projekta izstrādi;

- Uzņēmuma līguma projekts.

- 1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## „Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas

## tehniskā projekta izstrāde”
Identifikācijas numurs DPD 2014/36

- PIETEIKUMS

- Daugavpilī

- Komersants

- ___________________________________________________________________________

- (nosaukums)

- Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

- Juridiskā adrese_________________________________________________________________

- Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _________________________________________

- tālr._________, mob.______________,fakss__________________ e-pasts__________________

- Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

- ___________________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________________

- Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________________

- tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde”, identifikācijas numurs DPD 2014/36, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

| - Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| - Paraksts |  |
| - Datums |  |

- 2. Pielikums iepirkuma nolikumam

- „Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas

## tehniskā projekta izstrāde”
Identifikācijas numurs DPD 2014/36

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

- Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī, rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei

Projektēšanas darbu ietvaros paredzēt sekojošo:

1.	Tehniskās izpētes atzinums.

2.	Uzmērījuma rasējumi pēc nepieciešamības.

3.	Fotofiksācija.

4.	Ģeoloģiskā izpēte (pēc nepieciešamības).

5.	No galvenās fasādes puses paredzēt divas telpas papildus rituālu ceremonijām, citām konfesijām.

6.	Fasādes renovācija, izmantojot apmetuma  tehnoloģiju, kā arī jaunu fasādes elementu izveidošanu, harmoniski apvienojot kapličas kopskatu.

7.	Elektroinstalācijas sistēmu, elektroietaišu, vājstrāvu, apsardzes, ugunsdzēsības, signalizācijas, interneta sistēmu projektēšana.

8.	Lokālās katlu telpas un apkures sistēmu rekonstrukcija un ierīkošana.

9.	Ventilācijas sistēmas ierīkošana.

10.	Telpu nomenklatūra un sastāvs saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām un kapličas pakalpojumu aprakstu.

11.	Labiekārtošanas darbi (skat. PAU).

12.	Ceļi un laukumi, autostāvvietas.

- Piezīme:

- 1. 	Projektēšanas darbu sastāvu var konkretizēt un precizēt līdz līguma noslēgšanai.

- 2.	Būvdarbu būvizmaksu noteikšanā un tāmes sastādīšanā ievērot Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumus Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

- 3.	Pirms skiču projekta izstrādes, piedāvāt vairākus būvniecības ieceres risinājumus. Obligāti jākonsultējas ar pilsētas galveno arhitekti un ainavu arhitekti.

- 4.	Kapličas ēka – brīvstāvoša ēka, kurai pēc vajadzības tiek bloķēti klāt jauni apjomi, veidojot vienotu kompleksu ar vienotu stilistiku un kompozīciju, iekļaujoties apkārtējā ainavā. Veidojot kapličas jauno ēku, esošo ēku var rekonstruēt, samazinot apjomu un izvietojot tur tikai tehniskas telpas (katlu telpa, elektroskapju telpa, noliktavas, garāža kapu tehnikai u.c.

- Pielikumā:

- Plānotā pakalpojuma apraksts;

- Piedāvājuma izmaksu sadalījums projektēšanas darbiem;

- Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (atsevišķs dokuments);

- Plānošanas un arhitektūras uzdevums (atsevišķs dokuments);

- Tehniskie noteikumi (atsevišķi dokumenti;

- Topogrāfijas plāns (atsevišķs dokuments);

- Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris V.Nikolajevs _______________________

- Pilsētas galvenā arhitekte I.Ancāne ___________________

- Tehniskās specifikācijas 1.pielikums

- PLĀNOTĀ PAKALPOJUMA APRAKSTS

- 1.	Mirušo ķermeņu pieņemšana, mazgāšana, pārģērbšana, glabāšana pazeminātā temperatūrā.

2.	Mirušā apbedīšanas dokumentu noformēšana.

3.	Atvadu procedūras nodrošināšana mirušā radiniekiem.

4.	Apbedīšanas vietas noteikšana un sagatavošana.

5.	Pavadpreču pārdošana.

6.	Atkritumu savākšana un izvešana.

7.	Apbedīšanas vietu inventarizācija.

8.	Apbedīšanas vietu zemes gabalu iepriekšēja noma.

9.	Pieminekļu un kapakmeņu uzstādīšana.

10.	Atslēdznieku un citi remontdarbi.

Mirušo pieņemšanas process:

1. Mirušo pieņemšana un to nogādāšana (pakalpojums tiek sniegts visu diennakti bez brīvdienām). Mirušā ķermenis tiek nogādāts uz kapliču, kur jābūt pieņemšanas istabai un blakus mazgāšanas un ģērbšanas istabai. Tad ķermenis tiek novietots zārkā un nosūtīts glabāšanai saldētājkamerā. (Vēlams ledusskapis ar atsevišķiem nodalījumiem).  Pēc glabāšanas ķermeni zārkā novieto atvadām zālē. Mirušo pieņemšanas istaba ir 14-16m2. Ķermeņu mazgāšana un ģērbšana + vizāžista pakalpojumi (pakalpojums ir aktuāls pirmajās stundās pēc nāves). Nepieciešama telpa 9-10 m2 ar ūdeni un kanalizāciju, kur grīdas un sienas ir viegli mazgājamas.

2. Ķermeņu glabāšana. Saldētājkamera 8-10 ķermeņu izvietošanai zārkos.

3. Atvadīšanās no mirušā - 2 zāles ar platību 100-120 m2 ar dažādām svētbilžu sienām. Zālēm jābūt ar tamburiem, kur nodalīti atrodas tualetes un izlietnes, un jābūt atsevišķām ieejām un izejām. Starp atvadu zālēm nepieciešama laba skaņas izolācija, jo mirušā apdziedāšana notiek diezgan skaļi un var traucēt esošajiem otrajā zālē.

4. Dokumentu noformēšana un apbedīšanas pavadpreču (zārku, krustu, apģērba, segu, sveču, mākslīgo ziedu, krucifiksu) pārdošana (inventāra iznomāšana u.t.t.) Tirdzniecība ir savietojama ar dokumentu noformēšanu. Viena vai divas apvienotas zāles ar kopējo platību 100-120 m2.

5. Ofiss ar diviem kabinetiem pa divām darba vietām katrā apmeklētāju pieņemšanai, iespējams

sadalījums ar caurspīdīgu sienu.

6. Ēdināšanas telpa, kas sastāv no divām daļām:

6.1. virtuve -jābūt mikroviļņu krāsnij un elektriskajai plītij, trauku mazgāšanas ierīcei un virtuves mēbelēm.

6.2. ēdnīca (galdi un krēsli. Telpa var tikt iznomāta ekonomiskās klases bēru mielastam).

7. Kapu rakšana - 5 cilvēki. (Jābūt telpām kapračiem - ģērbtuvei, žāvētavai, dušai, telpai veļas mazgājamajai mašīnai, tualetei).

8. Kapu teritorijas uzkopšana-jābūt 7-10 darbiniekiem (jāpalielina telpas kapračiem).

Prasības tehniskajām telpām

1. Noliktava tehniskajiem  instrumentiem  un  aprīkojumam  (motorzāģi,  pļaujmašīnas,  strāvas ģeneratori un cits aprīkojums).

2. Darbnīca.

3. Neliela noliktava biroja piederumiem un tehnikai.

4. Telpa apkopējai un mazgāšanas līdzekļu un inventāra glabāšanai.

5. Telpa kapraču un uzkopēju inventāra glabāšanai.

6. Katlu māja kapličas apkurināšanai ar malku (blakus noliktava malkai un citiem degošiem

materiāliem).

7. Elektriskais sadales panelis.

8. Vēlama garāža vai segta nojume (stāvvieta) katafalkam.

- Sagatavoja: SIA „Labiekārtošana D” valdes loceklis S.Blagoveščenskis_____________________

- Tehniskās specifikācijas 2.pielikums

- PiedĀvĀjuma izmaksu sadalījums

- projektēšanas darbiem

| - Nr. p.k |  | - Darba veids | - Marka | - Izmaksas bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  | - Tehniskās izpētes atzinums | - TIS |  |
| - 2. |  | - Uzmērījuma rasējumi | - UR |  |
| - 3. |  | - Fotofiksācija | - FF |  |
| - 4. |  | - Ģeoloģiskā izpēte | - ĢI |  |
| - 5. |  | - Skiču projekta izstrādāšana | - SP |  |
| - 6. |  | - Tehniskā projekta izstrādāšana, tai skaitā: | - TP |  |
| - 6.1. |  | - arhitektūras daļas projektēšana | - SP, ĢP, AR, ARD, TS, IE, IN |  |
| - 6.2. |  | - būvkonstrukcijas (ja apjoms ir neliels, var apvienot MK, KK, DZK, DR...) | - BK |  |
| - 6.3. |  | - Iekšējie tīkli: | - AVK, ŪK, SM, EL, VS, UAS, VAS |  |
| - 6.3.1. |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |
| - 6.4. |  | - Ārējie tīkli: |  |  |
| - 6.4.1. |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |
| - 6.5. |  | - Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums | - IS |  |
| - 6.6. |  | - Būvdarbu apjomu saraksts | - BA |  |
| - 6.7. |  | - Būvdarbu organizācija | - DOP |  |
| - 6.8. |  | - Ugunsdrošības pasākumu pārskats |  |  |
| - 6.9. |  | - Izmaksu aprēķini (tāmes) | - T |  |
| - 6.10. |  | - Būvprojekta saskaņošana un akceptēšana |  |  |
| - Kopā: |  |  |  |  |
| - 7. | - Autoruzraudzība |  | - AU |  |
| - Pavisam kopā bez PVN (līgumcena): |  |  |  |  |
| - Pavisam kopā ar PVN: |  |  |  |  |

- Piezīme:

- 1. Pretendentam ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījuma darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, un ievērojot Ministru kabineta 2001.gada  14.augusta noteikumus Nr.370 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

- 2. Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

- 3. Projekta ekspertīzi veic pasūtītājs.

- Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris V.Nikolajevs _______________________

- 3. Pielikums iepirkuma nolikumam

- „Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas

## tehniskā projekta izstrāde”
Identifikācijas numurs DPD 2014/36

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- Daugavpilī, 2014.gada _____.septembrī

- 1. Iepazinušies ar Nolikumu “Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde”, identifikācijas numurs DPD 2014/36, mēs piedāvājam veikt kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un pabeigt to trīs mēnešu laikā (neskaitot publiskās apspriešanas periodu) par šādu cenu:

- Piedāvāta līgumcena par tehniskās

- dokumentācijas (projekta) izstrādi, euro bez PVN: ___________________________________

- Piedāvātā līgumcena par

- autoruzraudzību, euro bez PVN: __________________________________________________

- Piedāvātā līgumcena KOPĀ

- (par tehniskās dokumentācija

- izstrāde un autoruzraudzība), euro bez PVN: __________________________________________

- 2. Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijās norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei.

- 3. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma nolikuma ietvaros Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

- Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| - Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| - Paraksts - Datums |  |

- 4. Pielikums iepirkuma nolikumam

- „Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas

- tehniskā projekta izstrāde”
Identifikācijas numurs DPD 2014/36

- Informācija par personām, kas atbildīgas par projekta izstrādi

| - Speciālisti - (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem, atsevišķi izdalot atbildīgo konstrukciju projektētāju) | - Vārds Uzvārds | - Kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | - Profesionālā pieredze – īstenotie projekti (būves veids, īss apraksts, adrese un projektu vērtība) | - Darba vieta, norādot vai ir pretendenta darbinieks |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Pielikumā: __________ atsauksmes.

- Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| - Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| - Paraksts - Datums |  |

- 5. Pielikums iepirkuma nolikumam

- „Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas

- tehniskā projekta izstrāde”
Identifikācijas numurs DPD 2014/36

- UZŅĒMUMA LĪGUMS

- par kapličas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un projekta autoruzraudzību

- Daugavpilī, 2014.gada ____._________					Nr.___________

- Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr.90000077325, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, Domes izpilddirektora Andreja Kursīša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.1 punkta pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

- „___________”, reģ.Nr _____________, juridiskā adrese: ______________________, (turpmāk – Projektētājs), _______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, no otras puses, bet abi kopā – “Puses „ vai “Līdzēji”,

- pamatojoties uz Iepirkuma komisijas 2014.gada __.__________ lēmumu iepirkumā “Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde”, identifikācijas numurs DPD 2014/36, (turpmāk – Iepirkums) noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

- I. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Projektētājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, izstrādāt Kapličas 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī rekonstrukcijas tehnisko projektu (turpmāk – Projekts), saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu (__.pielikums), arhitektūras un plānošanas uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem, topogrāfijas plānu, projektēšanas darbu grafiku (___.pielikums), piedāvājuma izmaksu sadalījumu projektēšanas darbiem (__.pielikums), Pasūtītāja atbildīgo amatpersonu norādījumiem un būvniecības laikā veikt izstrādātā Projekta autoruzraudzību.

- Darbu izpildes termiņš

- 2.1. Projekta izstrāde, saskaņošana un nodošana veicama 90 (deviņdesmit kalendāro dienu) laikā neieskaitot publiskās apspriešanas periodu.

- 2.2. Autoruzraudzības pakalpojumi sniedzami līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

- 3.1. Līguma summa ir ___ EUR bez PVN,  PVN ____, kopā ar PVN _____ EUR, kas sastāv no:

    - Projekta izstrādes un saskaņošanas izmaksām _____ EUR bez PVN, PVN ____, kopā ar PVN EUR ________;

    - Autoruzraudzības izmaksām ___ EUR bez PVN, bez PVN, PVN ___, kopā ar PVN EUR ______.

  - Apmaksa par projekta izstrādi un saskaņošanu tiks veikta šādā kārtībā:

    - priekšapmaksa 20% apmērā tiks veikta 10 dienu laikā pēc Projektētāja rēķina saņemšanas.

    - Atlikušais maksājums par projekta izstrādi un saskaņošanu tiks veikts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Projektētāja rēķina saņemšanas un darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

  - Apmaksa par autoruzraudzības pakalpojumiem tiks veikta pēc būvdarbu uzsākšanas šādā kārtībā:

    - priekšapmaksa 20% apmērā tiks veikta 10 dienu laikā pēc Projektētāja rēķina saņemšanas.

    - Atlikušais maksājums par autoruzraudzību tiks veikts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc sekmīgas objekta nodošanas ekspluatācijā. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Projektētāja bankas kontu pēc rēķina saņemšanas.

- Projekta nodošanas un pieņemšanas kartība un izmaiņas

- 4.1. Projekta pieņemšana notiek, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Pasūtītājs un Projektētājs.

- 4.2. Par pabeigtu Projektu uzskatāms tehniskais projekts, kas ir saskaņots, akceptēts Būvvaldē un iesniegts Pasūtītāja pārstāvim:

- 4.2.1. akceptēta Projekta komplekti – 5 (pieci);

- 4.2.2. būvizmaksu tāmes – 5 (pieci);

- 4.2.3. elektroniskā formā: projekts – 5 (pieci), kur rasējumi ir AUTOCAD formātā un PDF formātā, tāmes un darbu apjomu saraksts xls formātā.

- 4.3. Visus dokumentus Projektētājs sastāda latviešu valodā.

- 4.4. Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, tas ir:

- 4.4.1. Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī norāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai;

- 4.4.2. pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā tehniskajā dokumentācijā, un to izpildes termiņiem;

- 4.4.3. pēc Darba nodošanas – pieņemšanas parakstīšanas Projektētājs piestāda rēķinu.

- 4.5. Izmaiņas Projektā:

- 4.5.1. visas izmaiņas saskaņotā Projektā Pasūtītājs pieprasa Projektētājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona;

- 4.5.2. Projektētājs uz sava rēķina izdara visas nepieciešamās izmaiņas Projektā pēc atsevišķas vienošanās par izpildes termiņiem;

- 4.5.3. visas izmaiņas apstiprina, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu. Izmaiņas uzskatāmas par Projekta neatņemamu sastāvdaļu.

- Projektētāja pienākumi

- 5.1.	Projektētājam jāizstrādā Projektu atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, būvnormatīvi, standarti, plānošanas un arhitektūras uzdevums, tehniskie noteikumi, topogrāfiskais plāns, Līguma 1.pielikumā noteiktā specifikācija, 2.pielikumā iekļautais projektēšanas darbu grafiks, Pasūtītāja amatpersonu norādījumi un citi saistītie dokumenti.

- 5.2.	Projektētājs apņemas:

- 5.2.1.	uzsākt Projekta izstrādi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas;

- 5.2.2.	darba rezultātā izstrādātos materiālus pilnībā nodot Pasūtītājam;

- 5.2.3.	atlīdzināt Pasūtītajam visus zaudējumus, ja tādi radušies darbu izpildes gaitā pēc Projekta izstrādes, Projektētāja kļūdas dēļ;

- 5.3.	Darbu veikšanai Projektētājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minētos darbiniekus.

- 5.4.	Darba izpildes procesā projektētāja darbinieku maiņa ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, bet nomainītais darbinieks nevar būt ar zemāku kvalifikāciju un pieredzi šajā darbu jomā.

- 5.5.	Projektētājs, būvniecības laikā veic autoruzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- VI. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

- 6.1.	Pasūtītājs apņemas:

- 6.1.1.	veikt apmaksu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem;

- 6.1.2.	pieņemt Projektētāja izstrādāto Projektu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos vai sniegt pamatotu atteikumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

- VII. Līgumsods

- 7.1.	Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus, Projektētājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma summas;

- 7.2.	Ja Projekts netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Projektētājs neievēro Projekta izstrādes kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% no līguma summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

- 7.3.	Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 5% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

- VIII. Līguma grozījumi un līguma darbības izbeigšana

- 8.1.	Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus. Ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

- 8.1.1. gadījumos, kad šis līgums skaidri un nepārprotami paredz šādu grozījumu iespēju, grozījumu apjomu un būtību;

- 8.1.2. Projektētāju aizstāj ar citu līgumslēdzēju pusi atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmumam pāreju.

- 8.2.	Par būtiskiem grozījumiem, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1panta otrās daļas 1.punktu ir uzskatāma līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

- 8.2.1. izslēgt darbus, kas sākotnēji tika paredzēti, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ darbu daudzumu sarakstā;

- 8.2.2. ieslēgt darbus, tajā skatā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā (darbu daudzumu sarakstā), bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ. Šādu darbu izmaksas var tikt segtas papildus līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma dokumentācijā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;

- 8.2.3. grozīt līguma izpildes termiņus.

- 8.3.	Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:

- 8.3.1. darbu apjoma palielinājums, kas radies, Projektētājam izmainot darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;

- 8.3.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Projektētāja iesniegto dokumentu pārbaudi.

- 8.4.	Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

- 8.4.1. Projektētāja vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;

- 8.4.2. Projektētājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

- 8.4.3. Projektētājs  nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;

- 8.4.4. darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

- 8.5.	Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Projektētājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par  pēdējo periodu un visa izpilddokumentācija.

- 8.6.	Projektētājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.

- IX. Citi noteikumi

- 9.1. Visi strīdi un nesaskaņas līguma sakarā, ko nevar atrisināt pārrunu ceļā, tiek risinātas Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- 9.2. Puses ir atbildīgas par līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

- 9.3.	Pēc Līgumā noteiktās samaksas veikšanas par izpildīto darbu, Pasūtītājam izsniegtā Projekta dokumentācija kļūst par Pasūtītāja īpašumu.

- 9.4.	Neviena no pusēm nenes atbildību par līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai aizturēšana saistīta ar force majeur apstākļiem, par ko rakstiski paziņots ar kompetences iestādes apstiprinātu informāciju par notikušo un izraisītām sekām. Ar force majeur šī Līguma izpratnē saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki un citi apstākļi, kas traucē tālāku līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskās nelaimes, kas Pusēm nav kontrolējamas.

- 9.5.	Visi grozījumi un papildinājumi šim līgumam noformējami rakstveidā divos eksemplāros, kurus paraksta abas puses un kas tādā gadījumā kļūst par šī līguma izpildes neatņemamu sastāvdaļu.

- 9.6.	Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma izpildes vienojoties par to rakstiski.

- 9.7.	Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

- VIII. Noslēguma jautājumi

- 10.1. Līgums satur Līdzēju pilnīgu vienošanos, Līdzēji apliecina, ka ir iepazinušies ar tā saturu un piekrīt tā punktiem, apliecinot to ar saviem parakstiem.

- 10.2.Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___ (____) lapām ar 1.pielikumu uz ___ lapām, 2.pielikumu uz ___ lapām un 3.pielikumu uz ____lapām, kopā uz ___ lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- 10.3. Par līguma izpildi atbildīgās personas:

- 10.3.1. No Projektētāja puses:

- 10.3.2. No Pasūtītāja puses:

| - PASŪTĪTĀJS: | - PROJEKTĒTĀJS |
| --- | --- |