APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 17.martā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts) J.Kornutjaka

#### IEPIRKUMA

“Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

- nolikums

- Daugavpils, 2016

1. 	Pasūtītājs

  - Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

  - Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

2. 	Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

| Nr.p.k. | Daļas nosaukums | Izpildes termiņš | Garantijas termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.daļa | Gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve Lielā Dārza ielā posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai, Daugavpilī | 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas | 3 (trīs) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas |
| 2.daļa | Gājēju ietves izbūve aktīvās atpūtas parkā Esplanādē posmā no Daugavas ielas līdz Kandavas ielai | Līdz 2016.gada 25.maijam |  |

  - Būvdarbu veikšana ir jāveic saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums) un būvprojektu ”Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī” (iepirkuma priekšmeta 1.daļā) (nolikuma 12.pielikums) vai ģenplānu (iepirkuma priekšmeta 2.daļā) (nolikuma 12.pielikums).

  - Būvdarbu apjoms ir noteikts tehniskajās specifikācijās.

  - Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek noslēgts atsevišķs iepirkuma līgums.

  - Iepirkumā noteiktie būvdarbi tiks finansēti sekojoši:

    - iepirkuma priekšmeta 1.daļas būvdarbi tiks finansēti, ņemot aizņēmumu. Ja aizņēmums netiks piešķirts, tad iepirkuma līgums iepirkuma priekšmeta 1.daļā netiks parakstīts un iepirkums attiecīgā daļā tiks pārtraukts;

    - iepirkuma priekšmeta 2.daļas būvdarbi tiks finansēti no pašvaldības budžeta.

  - CPV kods: galvenais CPV kods – 45000000-7 (celtniecības darbi); CPV papildkodi iepirkuma priekšmeta 1.daļā –  45233300-2 (ceļu pamatnes būvdarbi automaģistrālēm, ceļiem, ielām un gājēju celiņiem), 45233260-9 (gājēju celiņu būvdarbi), 45231400-9 (elektrolīniju būvdarbi); CPV papildkodi iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 45233300-2 (ceļu pamatnes būvdarbi automaģistrālēm, ceļiem, ielām un gājēju celiņiem), 45233260-9 (gājēju celiņu būvdarbi).

4. 	Iepirkuma veids un identifikācijas Nr.

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2016/49.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa e-pastu vai faksu (vienlaicīgi nosūtot pa pastu), pastu, adresējot iepirkuma komisijai.

  - Skaidrojumi par nolikumā noteiktajām prasībām uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata, kas saņemts ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek sniegti rakstveidā, nosūtot tos pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājumu iesniegšana

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 1.aprīļa plkst.09:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, pēc rakstiska iesniedzēja pieprasījuma neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājumi ir iesniedzami uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi vienā variantā.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2016.gada 1.aprīlī plkst.09:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

- Piedāvājumu noformēšana

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1.pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

7.1.2.pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese atklāta iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

7.2.3.atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/49, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums). Neatvērt līdz 2016.gada 1.aprīļa plkst.09:00”.

  - Piedāvājums sastāv:

7.2.1.atlases dokumenti (datordrukā, viens oriģināls);

7.2.2.finanšu piedāvājums (datordrukā, viens oriģināls);

7.2.3.tehniskais piedāvājums (datordrukā, viens oriģināls);

7.2.4.papildus tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, veicamo darbu saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums Microsoft Word formātā, veicamo darbu saraksts Microsoft Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

  - Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

  - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā (viens eksemplārs – oriģināls) un uz piedāvājuma titullapas (pirmās lapas) augšā, labajā pusē jābūt uzrakstam “ORIĢINĀLS”.

  - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).

8. 	Pretendentiem izvirzītās prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

  - Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvniecības darbus.

  - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze ceļu būvdarbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis:

    - vismaz 1 (vienu) ceļu vai ielu, vai laukumu ietvju ar apgaismojuma tīklu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

    - vismaz 1 (vienu) ceļu vai ielu, vai laukumu ietvju pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu (tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā).

  - Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un pieredze atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu izpildē.

  - Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās:

    - speciālists elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

    - atbildīgais elektrodrošības speciālists, kuram ir tā profesionālu kvalifikāciju apliecinošs dokuments elektrodrošības jomā ar vismaz “C” elektrodrošības grupu (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

    - atbildīgais darbu aizsardzības koordinators, kuram ir tā profesionālu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

  - Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava  būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

- atbildības limits – 10 % no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000;

- apdrošināmais objekts – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem;

- apdrošinātie riski – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

- apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

  - Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

- Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

- Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai.

  - Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

- Iesniedzamie dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

- Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu) (oriģināls).

- Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (kopija), kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas un kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjomu (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām). Ja pieteikumu paraksta persona, kura atšķiras no Uzņēmuma reģistra izziņā norādītās, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu.

    - Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija.

    - Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

- Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu) (oriģināls), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībām, klāt pievienojot vismaz vienu pasūtītāja pozitīvu atsauksmi (kopija) par veikto būvdarbu, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir pabeigts.

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, ir jāiesniedz pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja spēkā esošs sertifikāts (kopija), kā arī jāiesniedz tā apliecinājums (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu) (oriģināls).

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.1.apakšpunkta izpildi, ir jāiesniedz pretendenta piedāvātā speciālista elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā spēkā esošs sertifikāts (kopija), kā arī jāiesniedz tā apliecinājums (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls) (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā).

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.2.apakšpunkta izpildi, ir jāiesniedz pretendenta piedāvātā atbildīgā elektrodrošības speciālista izglītības dokuments (kopija), kas apliecina tā kompetenci elektrodrošības jomā un tā apliecinājums (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls) (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā).

- Lai apliecinātu Nolikuma 8.6.3.apakšpunkta izpildi, ir jāiesniedz pretendenta piedāvātā atbildīgā darbu aizsardzības koordinatora profesionālas kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (kopija), kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām un jāiesniedz tā apliecinājums (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) (oriģināls). Darbu aizsardzības koordinatora profesionāla kvalifikācija apliecināma dokumentāri vienā no sekojošajiem variantiem:

9.7.1.būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apliecība par pamatlīmeņa zināšanu darba aizsardzībā (teorijas sadaļa) un specializētu darba aizsardzības zināšanu būvniecībā apgūšanu;

9.7.2.būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un izglītības dokuments par  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu;

9.7.3.izglītības dokuments par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu.

Ja darbu aizsardzības koordinators ir juridiska persona, tad tā norāda informāciju un iesniedz iepriekšminētos dokumentus par fizisku personu, kura īstenos darbu aizsardzības koordinatora funkcijas juridiskas personas vārdā.

- Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polises un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas saskaņā ar Nolikuma 8.7.punkta noteikumiem.

- Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (oriģināls) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.

- Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros.

- Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

- Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu) (oriģināls). Apakšuzņēmēja sniedzamo būvdarbu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

- nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;

- katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

- Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:

- līguma izpildē veicamo būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu) (oriģināls);

- līguma izpildei piesaistāmā galvenā personāla saraksts (saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu) (oriģināls).

- finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu) (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un veicamo darbu saraksts (oriģināls) (saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu), kas sagatavots atbilstoši attiecīgajā tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Finanšu piedāvājumā un veicamo darbu sarakstā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā un veicamo darbu sarakstā.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

- Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

- Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

- attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par minētā panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par minētā panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

- attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

- Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (nolikuma 10.2.1. „b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

- neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

- Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.10.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

- Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

- Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

- Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.10.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

- Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.11.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

- Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.12.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

- Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

- Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ.

- Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

- Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Iepirkuma līgums

Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu (saskaņā ar nolikuma 11.pielikumu). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Speciālista apliecinājums (veidne)

6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

7.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

8.pielikums – Galvenā personāla saraksts (veidne)

9.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

10.pielikums – Veicamo darbu saraksts (veidne)

11.pielikums – Līgums (projekts)

12.pielikums – Tehniskā dokumentācija – būvprojekts ”Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī” (iepirkuma priekšmeta 1.daļā) un ģenplāns (iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

1.pielikums

nolikumam “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve Lielā Dārza ielā posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai, Daugavpilī

(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

1.Uzdevums: veikt  gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu “Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī”.

2.Darba apjoms:

| Būvobjekta adrese | Lielā Dārza iela, Daugavpilī |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvobjekta nosaukums | Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī |  |  |  |  |  |
| Km no | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Km līdz | 0.189 |  |  |  |  |  |
| Garums, m | 189.0 |  |  |  |  |  |
| Platība, m² | 1524.5 |  |  |  |  |  |
| Darbu skaits | 59 |  |  |  |  |  |
| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena bez PVN (euro) | Kopējā summa bez PVN (euro) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. GĀJĒJU IETVES IZBŪVES DARBI (CD daļa) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 1.1 | - | Mobilizācija | KS | 1 |  |  |
| 1.2 | - | Būvlaukuma uzturēšana | KS | 1 |  |  |
| 1.3 | 2.1 | Trases izspraušana un nostiprināšana dabā | km | 0.189 |  |  |
| 1.4 | 2.2 | Koku zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 13 |  |  |
| 1.5 | 2.2 | Celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 1 |  |  |
| 1.6 | 2.2 | Krūmu zāģēšana | m2 | 12.0 |  |  |
| 1.7 | 2.4 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana vidēji 5cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 5.0 |  |  |
| 1.8 | 2.4 | Asfaltbetona zāģēšana | m | 201.0 |  |  |
| 1.9 | 2.5 | Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 201.0 |  |  |
| 1.10 | 2.5 | Esošo konstrukciju demontāža (koka staba pamats, betona tekne) | gab. | 2 |  |  |
| 1.11 | 2.6 | Brauktuves segas nojaukšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 60.3 |  |  |
| 1.13 | 2.7 | Aku vāku regulēšana projektētā seguma līmenī | gab. | 23 |  |  |
| 1.14 | 2.7 | Aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 4 |  |  |
| 1.15 | 2.7 | Lietusūdens kan. uztvērējaku vāku nomaiņa uz peldošā tipa kvadrātveida vākiem ar ķeta restēm (40 t ķeta rāmi) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 2 |  |  |
| 1.12 | - | Esošā ūdensvada PE caurules Ø63 pazemināšana līdz 1.8m dziļumā | m | 20.0 |  |  |
|  |  | 1. Kopā: |  |  |  |  |
| 2 |  | Zemes klātne |  |  |  |  |
| 2.1 | 3.1 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība | m3 | 559.0 |  |  |
| 2.2 | 3.1 | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (piebērums), no ierakuma grunts | m3 | 95.0 |  |  |
| 2.3 | 2.3 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 464.0 |  |  |
|  |  | 2. Kopā: |  |  |  |  |
| 3 |  | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |
| 3.1 | 4.1 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm | m3 | 251.5 |  |  |
| 3.2 | 4.1 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h=20cm | m3 | 8.5 |  |  |
| 3.3 | 4.2 | Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s būvniecība, h-10cm (nobrauktuvju pārejas posmos) | m3 | 6.6 |  |  |
| 3.4 | 4.2 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība (brauktuvei, kāpnēm, IA apmālēm) | m3 | 40.5 |  |  |
| 3.5 | 4.2 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 būvniecība h=15cm | m2 | 378.3 |  |  |
| 3.6 | 4.2 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība h=20cm | m2 | 330.5 |  |  |
| 3.7 | 4.2 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība (brauktuvei, CA apmalēm) | m3 | 19.1 |  |  |
| 3.8 | 4.2 | Grants smilts maisijuma 0/16 izlīdzinošās kārtas būvniecība h=5cm | m2 | 25.8 |  |  |
| 3.9 | 4.2 | Sausā betona maisījuma ar cementa/smilts attiecību 1:8 izlīdzinošās kārtas būvniecība h=3cm | m2 | 23.7 |  |  |
|  |  | 3. Kopā: |  |  |  |  |
| 4 |  | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |
| 4.1 | 4.3 | Karstā asfalta apakškārtas AC 16 base būvniecība h=6cm | m2 | 100.5 |  |  |
| 4.2 | 4.3 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība h=4cm | m2 | 100.5 |  |  |
| 4.3 | 4.3 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība h=6cm | m2 | 330.5 |  |  |
| 4.4 | 4.3 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība h=5cm | m2 | 339.0 |  |  |
|  |  | 4. Kopā: |  |  |  |  |
| 5 |  | Konstrukcijas |  |  |  |  |
| 5.1 | 5.1 | Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 71.0 |  |  |
| 5.2 | 5.1 | Betona apmales CA 100.30/22.15 LB uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 7.0 |  |  |
| 5.3 | 5.1 | Betona apmales CA 100.30/22.15 KR uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 7.0 |  |  |
| 5.4 | 5.1 | Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 116.0 |  |  |
| 5.5 | 5.1 | Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 522.0 |  |  |
| 5.6 | 5.2 | Betona bruģa (PRIZMA 200x100x60, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā (kāpnēm) | m2 | 10.2 |  |  |
| 5.7 | 5.2 | Betona bruģa (P1-6-IP 200x100x60, dzeltens) seguma būvniecība 6cm biezumā (brīdinošām joslām) | m2 | 13.5 |  |  |
| 5.8 | 5.3 | Skaldīto laukakmeņu bruģa (fr.150-250) seguma būvniecība betona C16/20 javā (saliņām) | m2 | 25.8 |  |  |
|  |  | 5. Kopā: |  |  |  |  |
| 6 |  | Aprīkojums |  |  |  |  |
| 6.1 | 6.1 | Ceļa zīmju balstu ar vairogiem pārvietošana | gab. | 2 |  |  |
| 6.2 | 6.2 | Margu uzstādīšana | m | 23.5 |  |  |
|  |  | 6. Kopā: |  |  |  |  |
| 7 |  | Apzaļumošana |  |  |  |  |
| 7.1 | 7.1 | Teritorijas planēšana un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm | m2 | 705.0 |  |  |
|  |  | 7. Kopā: |  |  |  |  |
|  |  | Kopā CD daļai: |  |  |  |  |
| 2. IELAS APGAISMOJUMA IZBŪVE (ELT daļa) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6.3 | Darbu izmaksas |  |  |  |  |
|  |  | Apgaismojuma izbūve |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai | m | 216.0 |  |  |
| 8.2 |  | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana tranšejā | m | 216.0 |  |  |
| 8.3 |  | Kabeļa montāža (caurulēs, balstos, pamatnēs un sadalnē) | m | 272.0 |  |  |
| 8.4 |  | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža | gab. | 1.0 |  |  |
| 8.5 |  | Drošinātāju uzstādīšana | gab. | 9.0 |  |  |
| 8.6 |  | Zemējuma kontūra montāža | gab. | 1 |  |  |
| 8.7 |  | Apgaism. balsta montāža (pamatne, balsts, konsole, blīves, gaismeklis ar spuldzi) | kompl. | 6 |  |  |
| 8.8 |  | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 17 |  |  |
| 8.9 |  | Automatslēdža un spaiļu komplekta montāža | gab. | 6 |  |  |
| 8.10 |  | Spaiļu komplekta montāža esošā balstā | gab. | 2 |  |  |
| 8.11 |  | Esošā kabeļa pārslēgšana | gab. | 1 |  |  |
| 8.12 |  | Esošas apgaismojuma līnijas demontāža (kailvads, kronšteini, gaismekļi) | kompl. | 1 |  |  |
|  |  | Esošo kabeļu aizsardzība |  |  |  |  |
| 8.13 |  | Esošo 0.4kV kabeļu aizsardzība ar dalītām caurulēm | m | 13 |  |  |
| 8.14 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 rezerves cauruļu gūldīšanai | m | 65 |  |  |
| 8.15 |  | Rezerves caurules ieguldīšana tranšejā | m | 130 |  |  |
|  |  | Darba organizācija |  |  |  |  |
| 8.16 |  | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1 |  |  |
| 8.17 |  | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.3 |  |  |
|  |  | 8. Kopā: |  |  |  |  |
| 9 |  | Materiālu izmaksas |  |  |  |  |
|  |  | Apgaismojuma izbūve |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Kabelis NAYY-J 5x35 | m | 272 |  |  |
| 9.2 |  | Kabelis NYM-J 3x1,5 | m | 66 |  |  |
| 9.3 |  | Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 63 "Evopipes" | m | 248 |  |  |
| 9.4 |  | Kabeļa brīdinājuma lenta pl.40mm | m | 231 |  |  |
| 9.5 |  | Sadalne KS-I-04 ap pamatni MP-II "Jauda" | gab. | 1 |  |  |
| 9.6 |  | Keramzits | litri | 15 |  |  |
| 9.7 |  | Puscilindra slēdzenis WILKA | gab. | 1 |  |  |
| 9.8 |  | Kūstošie drošinātāju ielikņi NH-00 40A | gab. | 9 |  |  |
| 9.9 |  | Zemējuma stienis Fe/Zn D=20, L=5000 | gab. | 1 |  |  |
| 9.10 |  | Zemējuma stieple Fe/Zn D=10 | m | 6 |  |  |
| 9.11 |  | Zemējuma vads Cu 1x16mm2 | m | 2 |  |  |
| 9.12 |  | Uzgalis Cu 16/8 | gab. | 2 |  |  |
| 9.13 |  | Stabs ielas, konisks 8.5m (8m virs zemes) cinkots (Ø60, Ø154) | gab. | 6 |  |  |
| 9.14 |  | Betona pamatne SJR13 | gab. | 6 |  |  |
| 9.15 |  | Gumijas blīve | gab. | 6 |  |  |
| 9.16 |  | Konsole L-veida 2.0/1.5/15 cinkota | gab. | 6 |  |  |
| 9.17 |  | Gaismeklis MALAGA SGS102 "PHILIPS" ar spuldzi Na 150W | gab. | 6 |  |  |
| 9.18 |  | Gala apdares 5-dzīslu kabeļiem 35 mm2 | gab. | 17 |  |  |
| 9.19 |  | Spaiļu komplekts SV15 "ENSTO" | gab. | 8 |  |  |
| 9.20 |  | Automātslēdzis 1f 6A "B" | gab. | 6 |  |  |
| 9.21 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |
|  |  | Esošo kabeļu aizsardzība |  |  |  |  |
| 9.22 |  | Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 110 "Evopipes" | m | 130 |  |  |
| 9.23 |  | Dalītā kabeļa aizsargcaurule EVOCAB SPLIT 110 "Evopipes" | m | 13 |  |  |
| 9.24 |  | Kabeļa brīdinājuma lenta pl.80mm | m | 143 |  |  |
| 9.25 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |
|  |  | 9. Kopā: |  |  |  |  |
| Kopā ELT daļai: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A+B | KOPĀ (A+B) |  |  |

3.Darbu izpildes tāme: tāme (veicamo darbu saraksts) ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 9.pielikumam un atbilstoši nolikuma 10.pielikumam, tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem, tehniskās specifikācijas minētajām prasībām un PVN likuma 142.pantā noteiktajam.

4.Papildus prasības tāmju sagatavošanā

4.1.Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas, un tās pielikuma prasībām.

4.2.Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas.

4.3.Pretendenta iesniegtās tāmes Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

4.4.Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5.Preces un materiāli: precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti būvdarbu izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

6.Īpašie nosacījumi:

6.1.Būvdarbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2014”, „Vispārīgie būvnoteikumi” un „Būvniecības likums”.

6.2.Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar Daugavpils pilsētas 2013.gada 10.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

6.3.Ņemot vēra to, ka ietvju seguma sarakstā, kurš tiks nodots būvniekam pēc līguma parakstīšanas, ir iekļauti ietvju posmi ar platumu no 1.8 m līdz 2.50 m, līdz ar to kvalitatīvai darba izpildei ir nepieciešams veikt darbus mehanizēti, izmantojot ieklājēju un veltni.

6.4.Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā;

6.5.Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu;

6.6.Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par minētiem, kā arī atbilst tehniskajai specifikācijai un būvprojektam, ja netiek pazemināta tehniskajā specifikācijā un būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

7.Darbu izpildes termiņš: 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

8.Garantija izpildītiem būvdarbiem: 3 (trīs) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “KSP” būvinženieris				(personiskais paraksts) A.Džeriņš

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Gājēju ietves izbūve aktīvās atpūtas parkā Esplanādē posmā no Daugavas ielas līdz Kandavas ielai

(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

1.Uzdevums: veikt gājēju ietves izbūvi aktīvās atpūtas parkā Esplanādē posmā no Daugavas ielas līdz Kandavas ielai.

2.Darba apjoms:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena bez PVN (euro) | Kopējā summa bez PVN (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uzmērīšana un nospraušana | ha | 1 |  |  |
| 2. | Vecās velēnas (augu zemes) noņemšana līdz 20 cm, iekraušana un aizvešana uz atbērtni (uz vietas) | m3 | 138 |  |  |
| 3. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība līdz 25 cm, grunti izmantojot uzbērumam (uz vietas) | m3 | 230 |  |  |
| 4. | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība līdz hvid, - 1 m cm, grunti izmantojot uzbērumam | m3 | 70 |  |  |
| 5. | Betona apmaļu BR 100.20.8 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C30/37 | gab. | 920 |  |  |
| 6. | Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā | m2 | 920 |  |  |
| 7. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, dolomīta šķembu maisījums fr. 0/45, h=15cm | m2 | 920 |  |  |
| 8. | Nesaistītu minerālmateriālu virskārtas būvniecība, grants-smilts maisījums fr. 0/16, h=6cm | m2 | 920 |  |  |
| 9. | Preterozijas paklājs Secumat vai analogs pārklāts ar 5 cm melnzemi | m2 | 60 |  |  |
| 10. | Karstā asfalta ACsurf 8 būvniecība, 4 cm biezumā | m2 | 920 |  |  |
| 11. | Aizsargzonas sagatavošanas auglīgās zemes slāņa ierīkošanai, auglīgās zemes slāņa ierīkošana, h=15 cm, plānošana, sēklu iesēšana, blietēšana | m2 | 800 |  |  |

3.Darbu izpildes tāme: tāme (veicamo darbu saraksts) ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 9.pielikumam un atbilstoši nolikuma 10.pielikumam, tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem, tehniskās specifikācijas minētajām prasībām un PVN likuma 142.pantā noteiktajam.

4.Papildus prasības tāmju sagatavošanā

4.1.Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas prasībām.

4.2.Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas.

4.3.Pretendenta iesniegtās tāmes Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

4.4.Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5.Preces un materiāli: precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti būvdarbu izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

6.Īpašie nosacījumi:

6.1.Būvdarbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2015”, „Vispārīgie būvnoteikumi” un „Būvniecības likums”.

6.2.Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar Daugavpils pilsētas 2013.gada 10.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

6.3.Ņemot vēra to, ka ietvju seguma sarakstā, kurš tiks nodots būvniekam pēc līguma parakstīšanas, ir iekļauti ietvju posmi ar platumu no 1.8 m līdz 2.50 m, līdz ar to kvalitatīvai darba izpildei ir nepieciešams veikt darbus mehanizēti, izmantojot ieklājēju un veltni.

6.4.Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par minētiem, kā arī atbilst tehniskajai specifikācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā specifikācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

7.Darbu izpildes termiņš: līdz 2016.gada 25.maijam.

8.Garantija izpildītiem būvdarbiem: 3 (trīs) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:

DPPI “KSP” būvinženieris				(personiskais paraksts) A.Džeriņš

2.pielikums

nolikumam “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

“Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| būvkomersanta reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī” identifikācijas Nr.DPD 2016/49, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums);

- apņemas veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts | Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN) | Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.:

- Sertifikāta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Darbu izmaksas (euro bez PVN) | Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) | Izpildīto būvdarbu detalizēts apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/49, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) iepirkuma līguma izpildes.

Pielikumā: spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā (kopija).

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta Nr.:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/49, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ___________ (speciālists elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā/elektrodrošības speciālists/darbu aizsardzības koordinators) strādāt pie iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) iepirkuma līguma izpildes.

Pielikumā (speciālistam elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā): spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā (kopija) uz ___________ lpp.

Pielikumā (elektrodrošības specialistam): izglītības dokuments (kopija) uz ___________ lpp.

Pielikumā (darbu aizsardzības koordinatoram): ________________ (būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apliecība par pamatlīmeņa zināšanu darba aizsardzībā (teorijas sadaļa) un specializētu darba aizsardzības zināšanu būvniecībā apgūšanu vai būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un  izglītības dokuments par  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu vai izglītības dokuments par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu) (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līguma summas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums

nolikumam “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Nedēļa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums

nolikumam “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

| Nr.p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Personas kods | Sertifikāta nosaukums, Nr. | Tālruņa numurs, e-pasta adrese | Ja speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija vai ar speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti vai ar speciālistu tiks noslēgts atsevišķs līgums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |  |
| 2. | Speciālists elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā) |  |  |  |  |  |
| 3. | Atbildīgais elektrodrošības specialistam (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā) |  |  |  |  |  |
| 4. | Atbildīgais darbu aizsardzības koordinators |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums

nolikumam “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(DAĻAS NUMURS).DAĻĀ

(veidne)

“Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________,

piedāvā veikt būvdarbus iepirkuma “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/49, (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem par kopējo līguma summu:

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā;

- piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.

Apņemamies:

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam,

- pilnībā veikt būvdarbus ______________ (3 mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iepirkuma priekšmeta 1.daļā; līdz 2016.gada 25.maijam iepirkuma priekšmeta 2.daļā).

Pielikumā: veicamo darbu saraksts uz ___________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums

nolikumam “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

VEICAMO DARBU SARAKSTS

(veidne)

| Objekta nosaukums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums |  | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) bez PVN | Kopējā cena (euro) bez PVN |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā cena (euro) bez PVN |  |  |  |  |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

11.pielikums

nolikumam “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

LĪGUMS

Par (daļas nosaukums)

Daugavpils                                                                                         	              2016.gada __.________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2016.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkumā „Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPD 2016/49, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs pasūta un uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem un resursiem veikt (daļas nosaukums) (turpmāk tekstā - Darbi), saskaņā ar Būvprojektu “Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī” (nav pievienots pielikumā) (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā), Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (2.pielikums), Galveno personāla sarakstu (3.pielikums), Finanšu piedāvājumu (4.pielikums), Veicamo darbu sarakstu (turpmāk – Tāme) (5.pielikums) un Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

1.2.Darbu veidu pozīcijas un to vienību izmaksas ir uzrādītas apstiprinātajā Tāmē. Nepieciešamības gadījumā Līguma izpildes laikā var tikt mainīti Darbu veidu apjomi, taču nemainīgi paliek Darbu veidu vienību izmaksas un tās nedrīkst pārsniegt šī Līguma 2.1.punktā minēto līguma summu.

1.3.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par atbilstošu Darbu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1.Līguma summa par Līguma 1.1.apakšpunktā minētu būvdarbu izpildi un saskaņā ar Finanšu piedāvājumu ir ________________ EUR /vārdos/ bez pievienotās vērtības nodokļa.

2.2.	Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

2.3.	Pasūtītājam nav pienākums apgūt visu Darbu apjomu, kas norādīts Tehniskajā specifikācijā.

2.4.	Līguma kopējā summā ietvertas visas ar Darbu izpildi saistītās izmaksas saskaņā ar Finanšu piedāvājumā un Tāmē norādītajām summām par vienības izmaksām.

2.5.	Finanšu piedāvājumā un Tāmē norādītajās cenās ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu izpildi, izdevumiem, kas saistīti ar Izpildītāja ierašanos Darbu izpildes vietā, Darbu izpildei nepieciešamo satiksmes līdzekļu organizāciju (tai skaitā satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu), Darbu izpildes vietas sagatavošanu un sakopšanu (tai skaitā atkritumu izvešanu), garantijām, nodokļiem un nodevām, kā arī ar nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām u.c. maksājumiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

2.6.	Pasūtītājs par Līguma noteikumiem atbilstošo Darbu izpildi veic samaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

2.7.	Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam saskaņā ar Līguma 2.6.punktu, kad Pasūtītājs veicis bezskaidras naudas pārskaitījumu Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā.

2.8.	Ja Pasūtītājam ir iebildumi pret Darbu kvalitāti un Darbu nodošanas-pieņemšanas akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar Pasūtītāja iebildumiem, tad Darbi netiek apmaksāti, kamēr Izpildītājs nenovērš Darbu trūkumus.

2.9.Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1.Darbi tiek izpildīti ievērojot Līgumu, tā pielikumus un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.2.Izpildītājs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu Darbu izpildes laikā, kā arī par Darbu izpildes laikā vai to izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniegt Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un uzturēt spēkā apdrošināšanas līgumu visu būvdarbu un garantijas laiku.

3.3.Izpildītājs nodrošina Darbu vadīšanu, ko veic Izpildītāja iepirkuma piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs ____________ (būvprakses sertifikāta Nr._____), mob. tālrunis _____, e-pasts _____.

3.4.Izpildītājs atbild par satiksmes organizāciju un Darbu izpildes vietas aprīkošanu Darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un Darbu izpildes vieta aprīkojama atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

3.5.Izpildītājs veic Darbu izpildi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Izpildītājs ir atbildīgs par materiālu ieguves, transportēšanas, Darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies Izpildītājam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāja vai Līguma un Tehniskās specifikācijas prasības.

3.6.Izpildītājs nodrošina, ka Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas un mehānismi ir darba kārtībā un labā tehniskā stāvoklī.

3.7.Izpildītājs, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Līguma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem, patstāvīgi nodrošina Darbu izpildes rezultātā radušos bīstamo un/vai ražošanas atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, reģenerāciju vai apglabāšanu.

3.8.Izpildītājs izstrādā satiksmes organizācijas shēmas, kā arī saskaņot Darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

3.9.Pasūtītājam ir tiesības veikt Darbu izpildes kvalitātes kontroli. Pasūtītāja veiktā Darbu izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši izpildītiem Darbiem samazināšanai.

3.10.Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

4.DARBU IZPILDES NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4.1.Darbus Izpildītājs uzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas.

4.2.Pēc Darbu veikšanas Izpildītājs sagatavo Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un to paraksta Pušu pilnvarotās personas.

4.3.Pirms Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs, piedaloties Izpildītāja pārstāvim, izvērtē izpildīto Darbu kvalitāti. Konstatētos Darbu izpildes trūkumus un/vai defektus Izpildītājs novērš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no trūkumu un/vai defektu konstatēšanas brīža.

4.4.Izpildītie Darbi netiek pieņemti ar nodošanas un pieņemšana aktu, ja tie neatbilst Līguma 3.1.punkta prasībām, Tehniskajai specifikācijai, Tāmei.

4.5.Darbu nodošanas - pieņemšanas aktā tiek norādīts Līguma numurs, Izpildītājs, Darbu izpildes vieta un veids, uzsākšanas un pabeigšanas laiks, Darbu apjoms un izlietotie materiāli, kā arī kopsumma, par kādu ir veikti Darbi.

5.DARBU GARANTIJAS UN TRŪKUMU VAI DEFEKTU NOVĒRŠANAS KĀRTĪBA

5.1.Izpildītājs garantē Darbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un/vai defektiem Darbos, kas radušies garantijas termiņā.

5.2.Izpildītiem Darbiem garantijas laiks ir 3 (trīs) gadi no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

5.3.Garantijas laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas iesniegšanas Izpildītājam uz sava rēķina 3 (trīs) darba dienu laikā ir jāveic trūkumu un/vai defektu novēršana. Pretenzijā norāda veicamo Darbu apjomus un izpildes termiņu.

5.4.Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš trūkumus un/vai defektus šī Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) kalendāras dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu trūkumu un/vai defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar trūkumu un/vai defektu novēršanu saistītos izdevumus.

6.PUŠU ATBILDĪBA

6.1.	Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.3. un 5.3.punktā noteiktos termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā neizpildīto darbu apjoma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.

6.2.	Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic ar Līgumu saistītos maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.

6.3.	Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.

6.4.	Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķināto līgumsodu no Izpildītājam maksājamām summām.

6.5.	Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

7.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

7.1.Līguma 1.1.punktā minētie darbi ir jāveic ____________ (3 mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iepirkuma priekšmeta 1.daļā; līdz 2016.gada 25.maijam iepirkuma priekšmeta 2.daļā).

7.2.Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību pirms termiņa savstarpēji rakstiski vienojoties.

7.3.Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē:

7.3.1.ka Izpildītājs neuzsāk Darbus 3 (trīs) darba dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas;

7.3.2.ka Izpildītājs nav ievērojis Līguma 4.3.punktā noteikto termiņu;

7.3.3.ka Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Līguma vai tā pielikumu noteikumiem. Pasūtītājam nav pienākuma atlīdzināt šādas Izpildītāja rīcības rezultātā tam radušos zaudējumus;

7.3.4.Izpildītāja vainu (nolaidīgu rīcību, nevērību, nekvalitatīvu izpildi) pamatojošus apstākļus, kuru rezultātā Pasūtītājam radušies materiāli zaudējumi;

7.3.5.Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

7.3.6.Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu veikšanu;

7.3.7.ka Izpildītājam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;

7.4.Par atkāpšanos no Līguma Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju, norādot uz iepriekš minētajiem apstākļiem, kā arī uz tos pamatojošiem pierādījumiem. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 7. (septītajā) dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas.

7.5.Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz līgumā minēto Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.APAKŠUZŅĒMĒJI

8.1.Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 8.punkta nosacījumus.

8.2.Ja tiek veikta būvdarbu vadītāja maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumu, būvprakses sertifikāta ceļu būvdarbu vadīšanā apliecinātu kopiju un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

8.3.Ja tiek veikta speciālista elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā speciālista apliecinājumu, būvprakses sertifikāta elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā apliecinātu kopiju (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā).

8.4.Ja tiek veikta elektrodrošības speciālista maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā speciālista apliecinājumu, būvprakses sertifikāta elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā apliecinātu kopiju (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā).

8.5.Ja tiek veikta darbu aizsardzības koordinatora maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā darbu aizsardzības koordinatora apliecinājumu, profesionālas kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām.

8.6.Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu oriģinālu.

8.7.Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 8.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

8.7.1.piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;

8.7.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

8.8.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

8.9.Ja Izpildītājs neievēro Līguma 8.punktā minēto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darbus līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 7.1.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.

8.10.Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

9.NEPĀRVARAMA VARA

9.1.Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

9.2.Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, rakstiski jāinformē par to otra Puse un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3.Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līguma darbību, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

10.CITI NOTEIKUMI

10.1.Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.2.Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski, nosūtot vēstuli, paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 7. (septītajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem.

10.3.Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.4.Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.5.Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, izņemot Līguma 10.2.punktā noteikto gadījumu, Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

10.6.Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas saistības, kas izriet no Līguma, trešajam personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

10.7.Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās, tajā skaitā parakstīs Darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, šādas Pušu pilnvarotās personas:

10.7.1.no Pasūtītāja puses par Līguma izpildi Pasūtītājs nozīmē pārstāvi, kuram ir tiesības darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk., veic ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu parakstīšanu: ______________, tālr.___________, e-pasts _____________@daugavpils.lv.

10.7.2.no Izpildītāja puses par Līguma izpildi Izpildītājs nozīmē pārstāvi, kuram ir tiesības darboties Izpildītāja vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk. veic ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu parakstīšanu, Izpildītāja pilnvarotā persona: ______________, tālr.___________, e-pasts _____________@_________.lv

10.8.Visu saziņu, kas Pusēm nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, Pušu pilnvarotās personas veic pa tālruni, vienlaicīgi nosūtot otras Puses pilnvarotajai personai e-pastu, faksu vai pa sūtījumu pastu. Pieteikumu, saskaņojumu, iebildumu un pretenziju nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja faksa, elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas (e-pastam laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā formātā) vai zīmogs pasta sūtījuma apliecinoša dokumenta, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu.

10.9.Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (skaits) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līguma abpusējas parakstīšanas brīdī Līgumam tiek pievienoti sekojoši pielikumi, kuri atzīstami par Līguma neatņemamu sastāvdaļu:

10.9.1. 1.pielikums – „Tehniskā specifikācija” uz __ (vārdos) lapām (oriģināls);

10.9.2. 2.pielikums – “Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks” uz __ (vārdos) lapas (oriģināls);

10.9.3. 3.pielikums – “Galvenā personāla saraksts” uz __ (vārdos) lapas (oriģināls);

10.9.4. 4.pielikums – “Finanšu piedāvājums” uz __ (vārdos) lapas (oriģināls);

10.9.5. 5.pielikums – “Veicamo darbu saraksts” uz __ (vārdos) lapām (oriģināls).

11.PUŠU REKVIZĪTI

12.pielikums

nolikumam “Gājēju ietvju izbūve Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPD 2016/49

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

būvprojekts ”Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī” (iepirkuma priekšmeta 1.daļā) un ģenplāns (iepirkuma priekšmeta 2.daļā) – http://www.daugavpils.lv/lv/27