APSTIPRINĀTS:

Daugavpils  pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2011.gada 05.aprīlī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

___________________S.Fridmans

NOLIKUMS iepirkumam

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktā kartībā

“Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas” projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros”

identifikācijas Nr. DPD KSN 2011/08

Daugavpils, 2011

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota pastāvīga iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziskā vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū piedāvā sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |  |
| --- | --- | --- |
| Iepirkumu organizē | Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļa |  |
| Adrese | Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403 |  |
| Reģ. Nr | 90000077325 |  |
| Kontaktpersona | Vasīlijs Kuzmins |  |
| Tālruņa Nr. | 654-76316 |  |
| Faksa Nr. | 654-76318 |  |
| e-pasta adrese | evita.zuromska@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: DPD KSN 2011/08

  - Līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas dome.

  - Iepirkuma metode:

- Valsts iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 06.aprīļa LR likumu “Publisko iepirkumu likums” [spēkā ar 01.05.2006.] ar grozījumiem: 08.02.2007. likums [spēkā ar 20.02.2007.]; 16.07.2009. likums [spēkā ar 13.08.2009.]; 13.08.2009. likuma redakcijas [spēkā ar 01.11.2009.]; 20.05.2010. likuma redakcijas [spēkā ar 15.06.2010.] un 8.1panta noteiktā kartībā.

  - Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

    - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem  Piegādātājiem, no otras puses, notiek rakstveidā - pa pastu, faksu un elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma  „“Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas” projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros””, identifikācijas Nr. DPD KSN 2011/08, iepirkuma komisijai.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā prasīt paskaidrojumus par Nolikumu pa pastu, faksu un elektroniski.

    - Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums “Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas” projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros””, identifikācijas Nr. DPD KSN 2011/08. Pasūtītājs nosūta informāciju Piegādātājam, kas pieprasījis informāciju, kā arī vienlaicīgi jautājums un atbilde tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā www.daugavpils.lv nodrošinot tiešu un brīvu elektronisku pieeju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Piegādātāju, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.  .

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Pasūtītāja mājas lapā www.daugavpils.lv , nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

    - Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv .

  - Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to.

    - Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv , un personīgi, ierodoties šī Nolikuma punktā 1.1. minētajā adresē.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās:

      - pirmdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 18:00,

      - otrdien, trešdien, ceturtdien no  plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 17:00,

      - piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 18.aprīlim plkst. 10:00 Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļā, 5.kabinetā, 2.stāvā Imantas ielā 35a, Daugavpilī, LV 5403.

    - Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi  Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļa,  Imantas ielā 35a, Daugavpilī, LV 5403. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.

    - Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

      - piedāvājums neatbilst nolikuma 1.11.1 un 1.11.2. punktā minētajām prasībām, vai

      - piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas kārtas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš:

    - Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

  - Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

      - Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss;

      - Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontakttālrunis;

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Norāde ″Daugavpils pilsētas dome, Komunālās saimniecības nodaļa, Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5403. Iepirkuma Nr. DPD KSN 2011/08 piedāvājums”.

      - norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

    - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Piedāvājumā jāietver:

      - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

      - Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.4. punktam);

      - Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.5. punktam);

      - Ja pieteikumu un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz 1/vienā/ eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

      - Ar pievienotu satura rādītāju;

      - Ar secīgi numurētām visām lapām;

      - Caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

      - Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

#### INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts: Iepirkuma priekšmets ir “Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas” projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros”” (turpmāk tekstā – Pakalpojums).

  - Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: 71000000-8

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

  - Vispārīgie nosacījumi:

    - Par Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas projektēšanu un autoruzraudzību Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros Piegādātājs un Pasūtītāju slēdz rakstisku iepirkuma līgumu (5.pielikums „Līguma projekts”).

    - Līguma izpildes termiņš: 60 dienas no līguma parakstīšanas brīža.

    - Piegādātājs  iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam.

      - Tiek aizpildīts iepirkuma nolikuma 3.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 2.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā un Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām;

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ka arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.punkta un 4.1.2.punktā minētajiem apstākļiem;

    - Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību.

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības:

    - Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo triju (2008. – 2010.) gadu laikā jābūt pieredzei ceļu, ielu projektu izstrādē ar izbūvētām inženierkomunikācijām.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi (Par  uzradītajiem objektiem ir jāiesniedz vismaz trīs pozitīvas atsauksmes no pašvaldībām. (Pievienotajām atsauksmēm jāatbilst 2010.gada 28.septembra MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”).

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Pretendenta piedāvātajiem vadošiem speciālistiem ir jābūt atbilstošai profesionālai kvalifikācijai: un iepriekšējo triju (2008. – 2010.) gadu laikā jābūt pieredzei ceļu, ielu projektu izstrādē ar izbūvētām inženierkomunikācijām.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Ir jāpievieno klāt katra norādītā speciālista atbilstošas profesionālās kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (sertifikāti, izglītības dokumenti, CV) kopijas.

Speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas un CV.

| Speciālisti (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta, norādot vai ir pretendenta darbinieks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Pievienot katra speciālista sertifikātu un CV (paraugs 4.pielikumā “CV veidne”).

- Projektēšanas darbu izpildei piedāvātajiem speciālistiem, kuri nav pretendenta darbinieki, ir jāiesniedz apliecinājums par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu - līguma projektā norādītajā laikā;

  - Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti:

Lai konstatētu atbilstību iepirkuma Nolikuma 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. punktu prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

    - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts (oriģināls). (Pretendents ir tiesīgs iesniegt Uzņēmumu Reģistra izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas).

    - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (oriģināls)*.  (Pretendents ir tiesīgs iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas).

*Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; šādu dokumentu (s) pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

    - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

    - Pretendenta piedāvāto vadošo speciālistu profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus (sertifikātu, izglītības dokumentu kopijas). Pievienot CV.

    - Projektēšanas darbu izpildei piedāvātajiem speciālistiem, kuri nav pretendenta darbinieki, ir jāiesniedz apliecinājums par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu - līguma projektā norādītajā laikā;

    - Informācija par Pretendenta, personu apvienības dalībnieku pieredzi, kas pēc darbu veidiem atbilst nolikuma 4.3.1.punkta prasībām, pievienojot pieprasītās atsauksmes un aizpildot tabulu.

    - Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 3.pielikumam ″Tehniskā specifikācija″ sagatavots brīvā formā apraksts „Tehniskais piedāvājums”, kas satur sekojošas daļas:

      - Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot projektēšanas grupas sastāvu un katra tajā ietilpstošā speciālista specializāciju);

      - paredzētais projektēšanas grupas un personāla resursu laika plānojums;

      - Pretendenta rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums (ieskaitot datorprogrammu nodrošinājumu).

  - Prasības Finanšu piedāvājumam.

    - Piedāvātā līguma cena sastāv no cenu summas pa darba veidiem, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL).

    - Piedāvātā līguma cena tiek ierakstīta nolikuma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.

    - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam, uz Pretendenta veidlapas.

5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Vērtēšana:

    - Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst norādītajiem atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju –  viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju iepirkumā.

    - Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētiskās kļūdas labošana:

    - Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

    - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

    - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

  - Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

    - Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

- LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Lēmuma pieņemšana:

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu.

  - Lēmuma publicēšana:

    - Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu paziņojumu  par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

  - Pretendentu informēšana:

    - Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par iepirkuma izraudzīto pretendentu vai pretendentiem.

  - Iepirkuma līguma slēgšana:

    - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 7.5. punktā norādītajā termiņā.

  - Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

  - Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentam ir tiesības saņemt lēmumu, ar kuru tika noteikts uzvarētājs. Pasūtītājs triju darbdienu laika pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam pieprasīto lēmumu.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums ir tiesīgs  pieņemto lēmumu pārsūdzēt  tiesā likumā noteiktajā kārtībā - 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu (5.pielikums „Līguma projekts).

  - Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām piedāvājums ar zemāko cenu.

- PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4.pielikums CV VEIDNE

5. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

Daugavpils pilsētas dome,

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

„Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas” projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros””

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD KSN 2011/08

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas” projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros””, identifikācijas numurs DPD KSN 2011/08;

- Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības;

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 60 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

### 2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas” projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros””, saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr. DPD KSN 2011/08 nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

| Darbu veids | Cena bez PVN | Cena bez PVN kopā |
| --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |  |  |
| Autoruzraudzība |  |  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “ Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas” projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros””, identifikācijas Nr. DPD KSN 2011/08 nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma “Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas” projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros””, identifikācijas Nr. DPD KSN 2011/08 nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

3.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

par objekta “Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā  no Ventas ielas līdz Skostu ielai), Daugavpilī, rekonstrukcija” projektēšanu un autoruzraudzību

Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 “Daugavpils autotransporta mezgla (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu ielu) būvdarbi” ietvaros

# I. PAMATOJUMS

  - Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 21. martā rīkojums Nr. 185.

# II. IEVADS

  - Jāizstrādā Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā  no Ventas ielas līdz Skostu ielai), Daugavpilī, rekonstrukcijas tehnisko projektu, lai panāktu optimālu kustības organizācijas modeli, nodrošinot drošu pārvietošanos visiem satiksmes dalībniekiem, tai skaitā gājēju ērtu kustību.

III. MĒRĶIS

  - Panākt optimālu satiksmes drošības līmeni: komfortablu autobraucēju un gājēju pārvietošanos no Rīgas šoseja caur Viduspoguļanku uz jaubūvējamo transporta mezglu. Nodrošināt drošo kustību  Ventas un Vidzemes ielu krustojuma rajonā, kā arī Vidzemes un Aveņu ielu krustojuma rajonā ar trotuāru un veloceliņu izbūvi.

# IV. METODOLOĢIJA

  - Tehniskā projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas dome) nodrošinās izpildītāju ar:

    - Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izsniegtu plānošanas - arhitektūras  uzdevumu un VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskajiem noteikumiem.

  - Vispārīgās prasības Izpildītājam:

    - Tehniskā projekta dokumentācija tiek izstrādāta un saskaņota ar valsts un pašvaldības institūcijām un iesniegta Pasūtītājam 5 (piecos) drukātos eksemplāros, kā arī 1 (vienā) digitālā dwg. Formātā.

    - Ielu rekonstrukcijas konceptuālo risinājumu skici saskaņot ar Daugavpils pilsētas būvvaldi, ja nepieciešams izstrādāt risinājumu variantus.

    - Vispārīgie tehniskie noteikumi izņem Projektētājs

  - Tehniskā projekta galvenie tehniskie risinājumi

    - Esošās Vidzemes ielas posma sākot no Skostu ielas līdz Ventas ielai un Ventas ielas rekonstrukcija. Rekonstruējamās ielu garums 3,6km.

    - Veikt topogrāfisko uzmērījumu projekta izstrādes robežās.

    - Veikt inženierģeoloģisko izpēti.

    - Projektējot saglabāt autotransporta divvirzienu kustību, braukšanas ātrums -50 [km/h], ielas segums – asfaltbetons, brauktuves segas aprēķina slodze -11,5 [t].

    - Vidzemes - Aveņu ielu, Vidzemes - Šūņu ielu un Vidzemes - Ventas ielu krustojumu risinājumiem izstrādāt skiču variantus (ja nepieciešams veikt luksoforobjekta projektēšanu) un tehnisko projektu veikt saskaņā ar apstiprināto skiču variantu.

    - Visā ielas garumā paredzēt vienā pusē jaunu gājēju ietves izbūvi un otrā pusē veloceliņa izbūvi, ieseguma materiāls asfaltbetons, nodrošinot vides pieejamības prasības.

    - Paredzēt ielas apgaismojumu visā rekonstruējama posma garumā.

    - Paredzēt esošo 0,4kV gaisa vadu līnijas rekonstrukciju, ja tas nepieciešams, posma garumā.

    - Paredzēt esošo telefona gaisa kabeļu tīklu, ja tas nepieciešams, rekonstrukciju izbūvējot pazemes telefona kanalizācijas visā rekonstruējama posma garumā

    - Paredzēt virszemes ūdeņu slēgto novadīšanas sistēmu izbūvi, projektējot attīrīšanas iekārtas ūdens izlaides galā.

    - Kur tas nepieciešams paredzēt konceptuālu nožogojuma izveidi gar privātmājām, novietojot žogu pēc iespējas uz ielu sarkano līniju robežām. Žoga risinājums saskaņā ar Daugavpils pilsētas arhitekti.

    - Izstrādāt ceļa zīmju uzstādīšanas un horizontālo apzīmējumu shēmas.

    - Veikt ceļu satiksmes drošības auditu.

    - Veikt tehniskā projekta ekspertīze.

    - Īpašas prasības :

      - Vietās, kur līmeņu starpība atsevišķām ielas būvēm, kā arī pieslēgumiem esošajai saistītajai infrastruktūrai (piebraucamie ceļi uz īpašumiem u.c.) ir lielāka par 300[mm] izstrādāt detalizētus rasējumus.

      - Nobrauktuves tiek rekonstruētas ielas sarkano līniju robežās. Nobrauktuves uz īpašumiem, kuras šķērso gājēju celiņus veidot sekojoši – uz vienu īpašumu nobrauktuve šķērso gājēju trotuāru, pazeminot gājēju trotuāru, nobrauktuves uz vairākiem īpašumiem veidot kā ielas brauktuves seguma turpinājumu no asfaltbetona, atbilstoši standartiem piebloķējot gājēju trotuāru. Nobrauktuves uz īpašumiem, kuras nešķērso gājēju trotuārus veidot kā ielas seguma turpinājumu no asfaltbetona).

  - Tehniskā projekta sastāvs

    - Vispārīgā daļa ;

      - Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

      - Zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli;

      - Paskaidrojuma raksts ar ekonomisko pamatojumu un būves tehniskajiem rādītājiem, kā arī ar vides pieejamības risinājumiem.

    - Ceļu daļa:

      - Vispārējā sadaļa,

      - Ceļa trase, garenprofils, satiksmes organizācija;

      - Zemes klātne, ceļa sega, šķērsgriezumi;

      - Ceļa būves;

      - Ceļa aprīkojums.

    - Inženierrisinājumu daļa:

      - Elektroapgāde ārējie tīkli (ielas apgaismojums);

      - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli.

    - Ekonomiskā daļa:

      - Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

      - Būvdarbu apjomi;

      - Izmaksu aprēķins (atbilstoši MK Noteikumiem Nr.377);

      - Būvdarbu organizācija.

# V. IEKĀRTA

  - Apgaismojuma statņu augstumu un gaismekļu tipu iepriekš saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes KS nodaļu;

  - K2 kanalizācijas skataku, aku lūku un gūliju tipu iepriekš saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes KS nodaļu;

  - Nepieciešama aku lūku nomainīšana uz peldošām.

# VI. SPECIĀLIE NOTEIKUMI

  - Ielas plāna un garenprofila elementu izvēlei jāpielieto Latvijas valsts standarts “LVS 190-1:1999, ceļu projektēšanas noteikumu ceļa trase”, maksimāli izmantojot esošo ielas nodalījuma joslu. Projektētais ātrums 50 km/st.;

  - Ietves normālprofils tiek noteikts pēc “LVS 190-2:1999. Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, MK Noteikumi Nr 1069;

  - Ielas vienlīmeņa mezglu projektēšanā ievērot Latvijas standartu “LVS 190-3:1999. Ceļu vienlīmeņa mezgli”;

  - Atrisināt lietus ūdens novadīšanu no brauktuves seguma, rekonstruēt ielas ārējo apgaismojumu;

  - Tehnisko specifikāciju (darbu aprakstu) sagatavošanai jāizmanto “Autoceļu specifikācijas 2010”;

  - Projekta sastāvā iekļaut:

- būvuzraudzību - 1.5% no CMD;

- autoruzraudzību – 1.0% no CMD.

  - Projektētājam jāorganizē būvprojekta ekspertīzi.

# VII. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

- 60 dienas no līguma noslēgšanas brīža.

# VIII. PROJEKTA SASKAŅOŠANA

- Ar SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Sadales tīkls”, SIA “Lattelekom”, A/S “Latvijas Gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Dautkom TV”, un citām institūcijām, kas noteiktas Plānošanas un  arhitektūras uzdevumā, kā arī ar pilsētas galveno mākslinieci, ainavu arhitektu un KS nodaļu.

- Pēc saskaņošanas un ekspertīzes projektu iesniegt akceptēšanai Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā.

# IX. DARBA APJOMI

| Nr. p.k | Darba veids | Mērvie-nība | Dau-dzums | Izmaksas bez PVN, (Ls) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienības | Kopējā |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Skiču projekta risinājumu apzināšana un tehnisko noteikumu izņemšana | st. | 120 |  |  |
| 2. | Ģeotehniskā izpēte | urb. | 18 |  |  |
| 3. | LKS92. koordinātu sistēmā telpiskā topogrāfiskā uzmērīšana ar pazemes komunikācijām Ventas ielā un Vidzemes ielā (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) | ha | 11,8 |  |  |
| 4. | Satiksmes intensitātes analīze un prognoze | st. | 50 |  |  |
| 5. | Ceļu daļa (plāns, vertikālais plāns, garenprofils, un citi) | st. | 240 |  |  |
| 6. | Satiksmes organizācijas daļa | st. | 100 |  |  |
| 7. | Ceļa segas konstrukcijas aprēķins | st. | 20 |  |  |
| 8. | Jaunu luksoforobjektu projektu izstrāde | gab. | 2 |  |  |
| 9. | Apgaismojums (3,9km) | st. | 280 |  |  |
| 10. | Drenāža, lietus kanalizācija (3,9km) | st. | 320 |  |  |
| 11. | Komunikāciju pārbūves un aizsardzības darbi (atbilstoši komunikāciju īpašnieku (apsaimniekotāju) izdotajiem tehniskajiem noteikumiem) | st. | 80 |  |  |
| 12. | Darbu daudzumi, specifikācijas un būvdarbu aprēķinātā cena | st. | 220 |  |  |
| 13. | Ceļu satiksmes drošības audits, (tai skaitā projektētāja sagatavotās atbildes) | kompl. | 1 |  |  |
| 14. | Projekta noformēšana, atbilstoši projektēšanas uzdevuma | st. | 100 |  |  |
| 15. | Projekta saskaņošana | st. | 80 |  |  |
| 16. | Būvekspertīzes sagatavošana un projekta akceptēšana | st. | 100 |  |  |
| 17. | Autoruzradzība | mēneši | 9 |  |  |
|  | Kopā bez PVN, (Ls): |  |  |  |  |

- Plānošanas un arhitektūras uzdevums pārvades, sadales tīkliem, ielām uz 3lpp;

- VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi uz 1lpp.

Daugavpils pilsētas domes

Komunālās saimniecības nodaļas

vadītāja vietnieks:                                                                                			V. Kuzmins

4.pielikums CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums: Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros”

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

| Vārds: |  |
| --- | --- |
| Uzvārds: |  |
| Dzimšanas datums: |  |
| Izglītība: |  |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 8. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Citas iemaņas: |  |
| 10. | Patreizējais amats: |  |
| 11. | Specializācija: |  |

| 12. Darba pieredze: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| * no līguma parakstīšanas brīža | * |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums „LĪGUMA PROJEKTS”

LĪGUMS

Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros

Daugavpilī									2011.gada 00.aprīlī

Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr. 90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētājas Žannas Kulakovas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses, un

____, reģ. Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās _________________ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _____________ personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma procedūras – iepirkuma “ Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas projektēšana un autoruzraudzība Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros”, identifikācijas Nr.DPD KSN 2011/08 komisijas lēmumu no 00.00.2011. /protokols Nr.  /, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

## 1. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt objekta „ Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijas projektēšanu un autoruzraudzību Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros,  saskaņā ar līguma pielikumu „Tehniskā specifikācija” un savu piedāvājumu iepirkumā, un apstiprināto tāmi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. /turpmāk tekstā Projektēšanas Darbi/.

  - Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskajām specifikācijām. Izpildītājam savā darbībā jāievēro attiecināmo normatīvo aktu prasības.

  - Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu un nodošanas – pieņemšanas dokumentāciju 2 /divos/ eksemplāros.

## 2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas – pieņemšanas  aktu.

  - PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

## 3. Izpildītāja pienākumi

  - Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja Izpildītāja vainas dēļ darbi netiek izpildīti līgumā noteiktā termiņā un apjomā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 0.05% apmērā par katru nokavēto dienu, no līguma kopējās summas.

  - Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai.

  - Atrodoties objektā Izpildītājam ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

  - Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot, visas attiecīgā darba prasības, ievērojot spēkā esošos normatīvo aktu prasības.

  - Darbu izpildes procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu, ņemot vērā Pasūtītāja izteiktās piezīmes un iebildumus.

  - Izpildītājam ir pienākums veikt uzdoto darbu, un nodot to Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

## 4. Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Par veiktajiem Projektēšanas un autoruzraudzības darbiem Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

  - Kopējā darbu vērtība (līguma cena) ir Ls (lati 00 santīmi) bez PVN,  PVN 22% Ls ( lati 00 santīmi), kopā ar PVN 22% Ls (lati 00 santīmi).

    - Līgumcena par Projektēšanas darbiem ir Ls ( lati 00 santīmi) bez PVN, PVN 22% Ls (lati 00 santīmi), kopā ar PVN 22% Ls (lati un 00 santīmi).

    - Līgumcena par Autoruzraudzību ir Ls (lati 00 santīmi) bez PVN, PVN 22% Ls (lats 00 santīmi), kopā ar PVN 22% Ls (lats 00 santīmi).

  - Līgumcena par visiem Projektēšanas darbiem un būvdarbu autoruzraudzību netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

  - Maksājumu daļa, kas attiecas uz Projektēšanas darbiem tiks veikta līdz 2012.gada 29.februārim pēc izpildīto darbu akta noformēšanas un pieņemšanas bez iebildumiem no Pasūtītāja puses un attiecīga rēķina piestādīšanas.

  - Par būvdarbu autoruzraudzības samaksas kārtību Puses vienojas atsevišķi pēc būvdarbu līguma noslēgšanas ar Būvuzņēmēju, kurš veiks Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukciju Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela), ietvaros.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt ar sezonu saistītu autoruzraudzības pārtraukumu, par ko Izpildītājam nepienākas samaksa un zaudējumu atlīdzība.

  - Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

## 5. Līgumsods

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcinātas šajā līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš, 0,05% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

## 6. Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība

  - Līgumā uzdotais darbs ir jāveic 60 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža, noformējot izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājam jānodod darbus Pasūtītājam  ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pasūtītājam  3 /trīs/ darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu /darba posmu/.

  - Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

## 7. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

  - Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

  - Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir LR tiesā.

## 8. Nepārvarama vara

  - Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

  - Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

  - Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

  - Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties 5 dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos.

  - Nepārvaramas varas apstākļi ir rakstiski jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu un neatkarīgu institūciju izziņu. Tirdzniecības palātas izziņa ir pietiekams pierādījums šādiem apstākļiem un to ilgumam. Ja šāds apstiprinājums netiek piestādīts 10 dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu rašanās brīža, puse nav tiesīga vēlāk atsaukties uz tiem.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 mēnešus, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt.

## 9. Pārējie nosacījumi

  - Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

  - Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3/trijām/ lapām.

Pielikumā: Tehniskā specifikācija, apstiprināta tāme, finansu piedāvājuma kopija.

## 11. Pušu rekvizīti:

Pasūtītājs:

Izpildītājs: