APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pensionāru sociālās

apkalpošanas teritoriālā centra

iepirkuma komisijas sēdē

2014.gada 14.martā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

## _______________________ I.Samule

## nolikums

“Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī”

Identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3

## Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Daugavpils

2014.gads

SATURS

nolikums	1

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu	1

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI	4

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	4

1.4.	Iepirkuma metode	4

1.5.	Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana	4

1.6.	Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to	5

1.7.	Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība	5

1.8.	Piedāvājumu atvēršana	5

1.9.	Piedāvājuma nodrošinājums	5

1.10.	Piedāvājuma noformējuma prasības	5

2.	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	6

2.1.	Iepirkuma priekšmeta apraksts	6

2.2.	Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods	7

2.3.	Iepirkuma dalījums daļās	7

3.	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	7

3.1.	     Tehniskā specifikācija	7

3.2.	Līguma izpildes laiks, vieta, būvlaukuma apskate	7

3.3.       Līguma maksājumi……………………………………………………………………………… 7

4.	PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	7

4.1.	Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā	7

4.2.	Prasības attiecībā uz Pretendenta spējām izpildīt pasūtījumi un pieredzi...............................8

4.3.	Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības	  8

4.4.	Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti	8

4.5.	Prasības Tehniskajam piedāvājumam	9

4.6.	Prasības Finanšu piedāvājumam	9

5.	VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE	9

5.1.	Vērtēšana	9

5.2.	Aritmētiskās kļūdas labošana	10

5.3.	Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana	10

6.	LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANU	11

6.1.	Lēmuma pieņemšana	11

6.2.	Lēmuma publicēšana	11

6.3.	Pretendentu informēšana	11

6.4.	Iepirkuma līguma slēgšana	11

7.	IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	11

8.	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	12

9.	IEPIRKUMA LĪGUMS	12

10.	PIELIKUMU SARAKSTS	12

1. pielikums	13

1.pielikums - PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ	13

2. pielikums	14

2.pielikums – INFORMĀCIJA PAR ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA IZGLĪTĪBU, KVALI-

FIKĀCJU, PIEREDZI	14

3. pielikums	15

3.pielikums – DARBU IZPILDES GRAFIKS........................................................................................... 15

4. pielikums	16

4.pielikums - PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS	16

5. pielikums	17

5.pielikums – BŪVDARBU APJOMI…………………………………………………………………… 17

6. pielikums................................................................................................................................................ 18

6.pielikums – PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS .................................................................18

7.pielikums ................................................................................................................................................19

7.pielikums – LĪGUMSAISTĪBU NODROŠINĀJUMA GARANTIJA....................................................19

8.pielikums.................................................................................................................................................20

8.pielikums – LĪGUMA PROJEKTS.........................................................................................................20

9.pielikums.................................................................................................................................................30

9.pielikums – TEHNISKIAS PROJEKTS..................................................................................................31

# NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū piedāvā sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

# 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Pasūtītājs

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

Pasūtītāja rekvizīti:

Reģistrācijas Nr.90000065913

Adrese: 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī, LV-5413

Tālrunis: 		654 32176

Fakss: 		654 30627

e-pasta adrese: daugavpilspansionats@apollo.lv

mājas lapa: www.dpsatc.lv

Iepirkuma procedūru veic ar Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja Valentīna Ploņa 2014.gada 13.marta rīkojumu Nr.47 izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija).

Iepirkums tiek veikts Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vajadzībām.

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs

DPSATC 2014/3

1.3.	 Kontaktpersona

Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona:

Irina Samule

Tālrunis:			654 32176

Fakss: 		654 30627

E-pasta adrese:  daugavpilspansionats@apollo.lv

Adrese: 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī, LV-5413

## 1.4.	Iepirkuma metode

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu.

## 1.5.	Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem  Piegādātājiem, no otras puses, notiek rakstveidā - pa pastu, faksu un elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma “Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3, komisijai.

1.5.2. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, paskaidrojumus par Nolikumu pa pastu, faksu un elektroniski.

1.5.3. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums “Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3, Pasūtītājs nosūta informāciju Piegādātājam, kas pieprasījis informāciju, un vienlaicīgi jautājums un atbilde tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā www.dpsatc.lv internetā, nodrošinot tiešu un brīvu elektronisku pieeju, kā arī nodrošinot, ka netiek publiskota informācija par Piegādātāju, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.

1.5.4. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Pasūtītāja mājas lapā www.dpsatc.lv .

## 1.6.	Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to

1.6.1. Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.dpsatc.lv, un personīgi, ierodoties šī Nolikuma punktā 1.1. minētajā adresē.

1.6.2.Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## 1.7.	Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 16:30, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 25.martam plkst. 12:00 Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā, 1.stāvā, 6.kabinetā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī, LV-5413.

1.7.2. Pretendents atbilstoši 1.10. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs,  18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī, LV-5413. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.

1.7.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

1.7.3.1. piedāvājums neatbilst nolikuma 1.10.1 un 1.10.2. punktā minētajām prasībām

vai

1.7.3.2. piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām,

vai

1.7.3.3. piedāvājums tiek iesniegts pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma pārtraukšanu.

1.7.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku, tālruņa numuru, faksa numuru un e-pasta adresi. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

*Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām 1.10.1. un 1.10.2.  punktā minētajām prasībām.

## 1.8.	Piedāvājumu atvēršana

1.8.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2014.gada 25.martā, Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centrā.

1.8.2. Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

## 1.9.	Piedāvājuma nodrošinājums

1.9.1.	Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts.

## 1.10.	Piedāvājuma noformējuma prasības

1.10.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.10.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

1.10.2.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

1.10.2.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.10.2.3. Norāde „Piedāvājums Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra iepirkumam “Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3;

1.10.2.4. norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

1.10.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.10.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši 22.08.2000. Ministru kabineta  noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

1.10.5. Pretendents piedāvājuma variantus neiesniedz.

1.10.6. Piedāvājumā jāietver:

1.10.6.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu grupa, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, ka arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

1.10.6.2. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši nolikuma 4.4. punktam);

1.10.6.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.5. punktam);

1.10.6.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.6. punktam);

1.10.6.5. Ja pieteikumu, Tehnisko piedāvājumu, Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, pilnvaras oriģināls.

1.10.7. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros:

- 1.eksemplārs - oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS,

- 2.eksemplārs - kopijas ar norādi KOPIJA saskaņā ar 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

1.10.8. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.10.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

1.10.10. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

1.10.11. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

1.10.12. Katram piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijām) jābūt:

- Caurauklotam (cauršūtam) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

- Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta;

- Ar secīgi numurētām visām lapām;

- Ar pievienotu satura rādītāju.

# 2.	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## 2.1.	Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1.	Iepirkuma priekšmets ir visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā .

## 2.2.	Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods

CPV kods 45215212-6, 42416100-6

## 2.3.	Iepirkuma dalījums daļās

2.3.1. Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par pilnu apjomu.

# 3.	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3.1.	Tehniskā specifikācija.

3.1.1.	 Veikt visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, pēc adreses: 18.Novembra ielā 354a, Daugavpils, saskaņā ar pievienoto tehnisko projektu (pielikums Nr.9) un darba apjomiem (pielikums Nr.5).

3.1.2. Celtniecības un montāžas materiālu specifikācija un darba apjomi norādīti tehniskā projektā. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar ekvivalentu izstrādājumu.

## Līguma izpildes vieta, laiks, būvlaukuma apskate

    - Līguma izpildes vieta ir 18.Novembra ielā 354a, Daugavpils

    - Paredzamais līguma izpildes laiks – Objekts jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā 6 (sešu mēnešu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas. Precīzāku laiku piedāvā pretendenti.

    - Pasūtītājs organizēs kopēju būvlaukuma apskati, kas notiks 2014.gada 19.martā plkst. 14:00.  Ja ieinteresētam piegādātājam nav iespeju ierasties uz objekta apskati minētajos laikos, tam jāsazinās ar kontaktpersonu Irinu Samuli, talr.20371902, lai vienotos par objekta apskati citā laikā.

    - Kontaktpersona Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra saimniecības vadītāja Irina Samule., talr.20371902

3.3. Līguma maksājumi

Priekšapmaksa nav paredzēta. Maksājumi par darbiem tiek veikti saskaņā ar līgumu ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumie veicami pēc Buvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu  (forma Nr.2, forma Nr.3). Galīgais norēķins par visu izpildīto darbu apjomu tiks veikts līdz 2014.gada 31.decembrim.

Līguma summa par darbu veikšanu tiks aprēķināta bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības nodaļa likuma 142.panta otrās daļas nosacījumiem un valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

# 4.	PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## 4.1.	Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

4.1.1.	Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas nebūs likvidēts;

4.1.2.	Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta  nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

4.1.3.	Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu grupas dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, ka arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

4.1.4.	Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ka arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.punkta un 4.1.2.punktā minētajiem apstākļiem;

4.1.5.	Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

4.1.6.    Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo

pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam

apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu. Līguma izpildē iesaistītā

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa var notikt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

## 4.2.	Prasības attiecībā uz Pretendenta spējām izpildīt pasūtījumi un pieredzi

4.2.1.	Pretendents vai tā apakšuzņēmējs, kurš veiks būvdarbus, ir reģistrēts būvkomersntu reģistrā.

4.2.2.    Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja ēku atbildīgais būvdarbu vadītājs ir sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā.

4.2.3.    Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja darbiniekiem ir atbilstoša kvalifikācija, pieteikama pieredze un tiesības veikt attiecīgos montāžas, būvniecības darbus.

4.2.4.	Pretendents pēdējo piecu gadu laikā kvalitatīvi un ievērojot termiņus ir izpildījis vismaz 3(trīs) liftu uzstādīšanas darbus,  viens no kuriem tika uzstādīts kompleksā ar parējiem būvdarbiem uz speciālizētiem darbiem ( t.sk. lifta šaftas ierīkošana ar pamatiem, elektromontaža darbi, vājstrauju darbi).

## 4.3.	Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības

4.3.1.	 Pretendenta gada finanšu apgrozījums katrā no pēdējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz trīs reizes lielāks par piedāvātās līgumcenas apjomu. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk kā 2010.gadā, vidējais apgrozījums katrā no noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz trīs reizes lielāks par piedāvātās līgumcenas apjomu.

4.3.2.	Ja Pretendents ir personu grupa – visu personu grupā iesaistīto dalībnieku kopējais gada finanšu apgrozījums katrā no pēdējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz trīs reizes lielāks par piedāvātas līgumcenas apjomu. Personu grupai, kuras dalībnieki dibināti vēlāk par kā 2010.gadā, kopējais apgrozījums katrā no noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz trīs reizes lielāks par piedāvātās līgumcenas apjomu.

## 4.4.	Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti

Pretendentam ir jāiesniedz šādi atlases dokumenti:

4.4.1.	Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un saskaņā ar  pieteikuma formu (pielikums Nr.1);

4.4.2.	Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (kopija);

4.4.3.    Licenču vai būvkomersanta apliecību kopijas, būvprakses sertifikātu kopijas šī Nolikuma 5.pielikumā noteikto darbu veikšanai, t.sk.:

4.4.3.1. būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā;

4.4.3.2. būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

4.4.3.3. būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;

4.4.3.4. telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā.

4.4.4.   Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīta izziņa uz Pretendenta veidlapas par tā finanšu apgrozījumu pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā (oriģināls);

4.4.5.	Pretendenta pieredzes apraksts saskaņā ar nolikuma 4.2.4. punktu, sagatavots atbilstoši 4.pielikumā „Pretendenta pieredzes apraksts” pievienotajai formai (oriģināls, Pretendenta parakstīts).

4.4.6.	Vismaz 3 (trīs) atsauksmes no pasūtītājiem, kuru vajadzībām Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir izpildījis liftu uzstādīšanas darbus, viens no kuriem tika uzstādīts kompleksā ar parējiem būvdarbiem uz speciālizētiem darbiem ( t.sk. lifta šaftas ierīkošana ar pamatiem, elektromontaža darbi, vājstrauju darbi). Atsauksmes jānoformē atbilstoši likuma “Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.

4.4.7.    Lokālā tāme, kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstrukttīvo elementu veidiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.punkts) un  2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas buvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteiksanas kārtībā”” (5. un 6.pielikumu formas). Lokālā tāmē jāiekļauj visus darbus, kuri norādīti Nolikuma 5.pielikumā „Darba apjomi”

4.4.8.    Apliecinājums par piedāvātā lifta atbilstību LVS EN 81-1+A3:2010 „Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. 1.daļa: Elektriskie lifti” prasībām, Eiropas Savienības standarta CSN EN 81-70 prasībām, un apliecinājums, ka uzstādītie lifti tiks novērtēti atbilstoši 25.04.2000. MK noteikumiem Nr.157 „Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražosanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu”.

4.4.9.	Pretendenta rakstiski apliecinājums par piekrišanu veikt:

-  Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu vismaz 30% apmērā no piedāvājuma summas, t.sk. vienam gadījumam 1/5 daļa (šāds apliecinajums nav vajadzīgs, ja Pretendents isniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi). Izraudzītajam Pretendentam būs jāiesniedz polises ne vēlāk ka iepirkuma līguma noslēgšanas dienā;

-  Apdrosināt pretendenta visu būvniecības risku atbildību būvdarbu laikā;

-  Ligumsaistību nodrošinājuma garantiju par līgumsasistības nodrošinājumu 10% apmērā no piedāvātās līgumcenas (bankas galvojums vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināls).

## 4.5.	 Prasības Tehniskajam piedāvājumam

4.5.1.	Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst nolikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai (3.punkts) un Lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķiniem pa darbu vai konstrukttīvo elementu veidiem, saskaņā ar 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas buvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteiksanas kārtībā”” (5. un 6.pielikumu formas). Lokālā tāmē jāiekļauj visus darbus, kuri norādīti Nolikuma 5.pielikumā „Darba apjomi” .

4.5.2.	Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam uz Pretendenta veidlapas.

4.5.3.    Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāiesniedz:

4.5.3.1. Apliecinajumu, ka buvdarbi tiks veikti atbilstoši nolikuma prasībām un Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem.

4.5.3.2. Darbu izpildes grafiku (nedēļās) (pielikums Nr. 3). Darbu izpildes grafikā jānorāda:

- Darbu uzsākšanas laiks būvdarbiem;

- Darbu pabeigšanas laiks buvdarbiem;

- Laiku objekta nodošanai ekspluatācijā

4.5.3.3. Informāciju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

4.5.3.4. Informācija pēc brīvas formas par piedāvāto garantijas termiņu norādot to mēnešos (bet ne mazāk kā 36 mēneši), tai skaitā apdrošināto garantiju, norādot apdrošināšanas firmu.

## 4.6.	  Prasības Finanšu piedāvājumam

4.6.1.	Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma norādītajai formai (pielikums Nr.6);

4.6.2.	Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam uz Pretendenta veidlapas;

4.6.3.	Finanšu piedāvājumā piedāvāto cenu ir jāiesniedz  euro bez pievienotas vērtības nodokļa (PVN) . PVN tiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības nodaļa likuma 142.panta otrās daļas nosacījumiem un valsts budžetā maksā Pasūtītājs. Finanšu piedāvājumā pretendenti norāda iekārtu, materiālu cenas, darbu izmaksas, mehānismu izmaksas, visas pārējās izmaksas, kas var rasties pretendentam uzstādot lifta iekārtu un izpildot nepieciešamos būvdarbus.

# 5.	VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

## 5.1.	Vērtēšana

## 5.1.1.	 Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – viszemāko cenu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. Komisijas locekļi veic individuālo vērtēšanu, kuras rezultāti tiek apkopoti kopsavilkumā.

5.1.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos:

      - pārbaudīs, vai Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 1.10.punktā norādītajām prasībām;

      - izvērtēs, vai Pretendenta iesniegtie Pretendentu atlases dokumenti apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 4.4.punktā norādītajām Pretendentu atlases prasībām;

      - izvērtēs, vai Pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 3.punktā un 4.5.punktā  norādītajām prasībām;

      - izvērtēs, vai Pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums (6.pielikums) atbilst nolikuma 4.6.punktā norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas; gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus;

      - noteiks piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (piedāvājuma izvēles kritērijs);

      - Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija, izmantojot Ministru Kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, iegūst informāciju no šādām iestādēm:

- par maksātnespējas un likvidācijas procesu, par saimnieciskās darbības apturēšanu – no Uzņēmumu reģistra.

- par Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

- attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

5.1.2.7.  Atkarībā no 5.1.2.6. punktā veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkuma komisija:

- neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā

## 5.1.3. Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina, vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai, vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

5.1.4. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja iepirkumam netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikumā noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

## 5.2.	Aritmētiskās kļūdas labošana

5.2.1.	Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

5.2.2.	Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

5.2.3.	Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

5.2.4.	Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

## 5.3.	Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

5.3.1.	Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

5.3.2.	Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

# 6.	LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## 6.1.	Lēmuma pieņemšana

6.1.1.	Iepirkuma komisija nosaka atbislstošu Nolikuma prasībām piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

## 6.2.	Lēmuma publicēšana

6.2.1.	Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tam kad noslēgts līgums, nosūta informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu publikācijai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

## 6.3.	Pretendentu informēšana

6.3.1.	Iepirkuma komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu 3 (trīju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, kā arī 3 (trīju) darba dienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam lēmumu, kur tiek noteikts uzvarētājs, kā arī savā mājaslapā www.dpsatc.lv   nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.

## 6.4.	Iepirkuma līguma slēgšana

6.4.1.	Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu, kas iesniedzis Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu;

6.4.2.	Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# 7.	IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1.	Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

7.2.	Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

7.3.	Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

7.4.	Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkumu bez līguma noslēgšanas.

7.5.	Iepirkuma komisijas pienākums ir sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem pēc iespējas ātrāk līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētie piegādātāji laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir uzdevuši jautājumus par iepirkuma nolikumu.

7.6.	Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

7.7.	Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

# 8.	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1.	Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

8.2.	Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 7.7. punktā norādītajā termiņā.

8.3.	Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

8.4.	 Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.5.	Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

# 9.	IEPIRKUMA LĪGUMS

9.1.	Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu.

9.2.	Iepirkuma līgums tiks izstrādāts, pamatojoties uz nolikumu un uzvarētāja piedāvājumu.

9.3.	Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

# 10.	PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 9 (deviņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma.

2. pielikums. Informācija par atbildīga būvdarbu vadītāja izglītību, kvalifikāciju un pieredzi 3.pielikums. Darbu izpildes grafiks 4. pielikums. Pretendenta pieredzes apraksta forma 5.pielikums. Buvdarbu apjomi.

6. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma.

7.pielikums. Līgumsaistību nodrošinājuma garantija 8.pielikums. Līguma projekts

9.pielikums. Tehniskais projekts

## 1. pielikums

Iepirkuma “Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3 nolikumam

Uz pretendenta veidlapas

Vieta

Datums

Daugavpils pensionāru sociālās

apkalpošanas  teritoriālajam centram,

18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī,

LV-5413

# 1.pielikums - PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ

(Iepirkuma nosaukums)

(Iepirkuma identifikācijas numurs)

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.	Piesakās piedalīties iepirkumā (Iepirkuma nosaukums) (Iepirkuma identifikācijas numurs);

2.	Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības;

3.	Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.    Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

5. Mēs apliecinām, ka darbus uzsāksim____(___) dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

6. Mēs apliecinām, ka darbus veiksim____(____) mēnešu laikā pēc uzsākšanas.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

## 2. pielikums

Iepirkuma “Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3 nolikumam

Uz pretendenta veidlapas

Vieta

Datums

Daugavpils pensionāru sociālās

apkalpošanas teritoriālajam centram,

18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī,

LV-5413

Informācija par atbildīgā būvdarbu vadītāja izglītību, kvalifikāciju un pieredzi

| Nr. p.k. | Vārds, uzvārds | Izglītība un diploma Nr. | Licences, sertifikāti (nosaukums, Nr. .....) | Darba stāžs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Piedāvātajā amatā | Uzņēmumā | Kopā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Pretendenta vadītāja paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

## 3. pielikums

Iepirkuma “Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3 nolikumam

Darbu izpildes grafiks

- Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku līguma darbu pabeigšanai, norādot termiņus katram darbu veidam.

- Termiņi būvdarbiem jānorāda nedēļās, sākot ar būvdarbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams objekta nodošanai ekspluatācijā.

## 4. pielikums

Iepirkuma “Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3 nolikumam

Uz pretendenta veidlapas

Vieta

Datums

Daugavpils pensionāru sociālās

apkalpošanas teritoriālajam centram

18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī,

LV-5413

# PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

(„Iepirkuma nosaukums”)

(Iepirkuma identifikācijas Nr.)

| Nr.p.k. | Informācija par pasūtītāju, adrese, kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese | Veiktais darbs | Objekta nosaukums | Darbu izpildes laiks (no gggg.mm.– līdz gggg.mm.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lifta piegāde un uzstādīšana |  |  |

Papildus aprakstam Pretendentam ir jāiesniedz vismaz 3 (trīs) atsauksmes no pasūtītājiem par to, ka Pretendents pēdējos piecos gados kvalitatīvi un ievērojot termiņus ir izpildījis vismaz 3(trīs) liftu uzstādīšanas darbus, viens no kuriem tika uzstādīts kompleksā ar parējiem būvdarbiem uz speciālizētiem darbiem ( t.sk. lifta šaftas ierīkošana ar pamatiem, elektromontaža darbi, vājstrauju darbi).

| Pretendenta vadītāja paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

Z.V.

## 5. pielikums

Iepirkuma “Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3 nolikumam

BŪVDARBU APJOMI

EXCEL failā, kas atrodas www.dpsatc.lv sadaļā Iepirkumi dokumentā Nr.3

## 6. pielikums

Iepirkuma “Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3 nolikumam

Pretendenta finanšu piedāvājums

Pretendents:  ___________________________________________________________________________

# Iepirkuma nosaukums: ___________________________________________________________________________

Kam:	 _____________________________________________________________________

No:

### Pārskatot augšminētos Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt būvdarbus „Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoirālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a ______________mēnešu laikā pēc darbu uzsākšanas un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi, tehniskās specifikācijas prasības.

| Piedāvātā līgumcena (EUR, bez PVN): | ________________________________________________ |
| --- | --- |

- Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

- Finanšu piedāvājumam pievienojam tāmes uz ____.lpp.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

## 7. pielikums

Iepirkuma “Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3 nolikumam

Līgumsaistību nodrošinājuma garantija

[uz bankas veidlapas]

(vai apdrošināšanas sabiedrības garantija)

Kam: ........................................................................................................, reģ.Nr. ................................, ...................................., …………………….., Latvijā, LV-.............

Ievērojot to, ka [Līguma izpildītāja nosaukums, reģ. Nr. un adrese] (turpmāk tekstā “Līgumu Izpildītājs”) saskaņā ar Līgumu „__________________________________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. ......................................) (turpmāk tekstā –Līgums) nosacījumiem nepieciešams piestādīt Jums bankas garantiju:

Mēs, [Bankas nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam ........................................................... ....................., reģ. Nr. ..........................., [garantijas summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumos minētās saistības.

Banka apņemas (bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs un nevis tikai kā Galvotājs) veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Līguma Izpildītājam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo galvojumu Bankas saistības ir maksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās ................................................ .........................., saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līgumu vai izpildāmo Darbu Nosacījumu, jeb jebkuru citu Līgumu Dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Līguma izpildītāju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām, un ar šo Banka atsakās no jebkurām tiesībām, kuras varētu būt pielietojot likumu, tā kā Bankas saistības visādā ziņā ir negrozāmas un, izņemot kā noteikts šajā dokumentā, bezierunu.

Šī Garantija ir derīga un pilnā spēkā esoša no līguma noslēgšanas brīža līdz visu darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

Jebkurš strīds sakarā ar šo galvojumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Šīs saistības uzņemas Banka.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas / Finansu institūcijas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

## 8. pielikums

Iepirkuma “Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3 nolikumam

Līguma projekts

……………						 	     2014.gada ……. …………..

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs, reģistrācijas Nr.90000065913, tās vadītāja Valentīna Ploņa personā, kas rīkojas uz nolikuma pamata, tālāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un ……………….. „.................................”, reģistrācijas Nr. .............................., tās …………………  .............................. personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, tālāk tekstā Būvuzņēmējs, no otras puses, pamatojoties uz Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra iepirkuma komisijas _______ lēmumu iepirkumā „Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korp., 18.Novembra ielā 354a, Daugavpils”, identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3, bez viltus un spaidiem, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, savstarpēji vienojoties noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

  - Ar šo "Pasūtītājs" uzdod un “Būvuzņēmējs" par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā
kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt "„Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korp., 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī“ (turpmāk tekstā – “Darbs") atbilstoši  “Darbu” izpildes tāmei  un tehniskajam projektam iepirkuma „Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī” nolikuma un Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam.

  - “Darbi" sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā projektā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ”Pasūtītājam", izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no tehniskā projekta, šī līguma un normatīvo aktu prasībām.

  - “Būvuzņēmējs" apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām.

2. Darbu apjoms un izpildes termiņi

- Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu kalendārajā grafikā un darbu veikšanas projektā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus līdz..............................

- Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmitajā) dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas:

    - iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu); par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

    - saskaņā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam līgumsasistību izpildes garantijas oriģinālu; par minetā dokumenta nodošanu-pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

- Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Objektā būvdarbus ne vēlāk kā 10 (desmitajā) darba dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas un punktā 2.2. minētā izpildes.

- Ja Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.2. punkta noteikumus, tad būvdarbi nevar tikt uzsākti un Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu saskaņā ar Līguma 10.1. punktu.

- Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

- Būvuzņēmējs vienas darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju un tā vietnieku, saņemot iepriekšēju rakstisku saskaņojumu no Pasūtītāja. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā.

- Pēc šī Līguma ietvaros paredzēto būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējs veic izpildīto būvdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

- Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai darbu veikšanas projektā, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda abpusējo aktu.

- Gadījumā, ja veicot būvdarbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.

- Būvuzņēmēja pienākumi

  - Ievērot iepirkuma Piedāvājuma nosacījumus.

  - Ne vēlāk, kā trešajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvdarbu grafiku.

  - Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot būvprojekta dokumentācijas prasības un apjomus, saskaņoto būvdarbu veikšanas grafiku.

  - Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto būvdarbu veikšanas gaitā.

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja būvlaukumu pēc faktiskā stāvokļa 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas, Līdzējiem sastādot par to aktu.

  - Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt citus licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai.

  - Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.

  - Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar būvprojektu un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.

  - Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar projekta dokumentāciju; par projekta dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamību ziņot Pasūtītājam, kurš izlemj, vai piedāvātais materiāls un vai iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai.

  - Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

  - Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

  - Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

  - Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.

  - Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.

  - Nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.

  - Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.

  - Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

  - Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.

  - Iesniegt iekšējo inženiertīklu izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.

  - Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, būvuzraugam, autoruzraugam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

  - Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

  - Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

  - Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem darba vagoniņiem un pagaidu būvēm, darba rīkiem un inventāra.

  - Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.

  - Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

  - Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

  - Līdz katra mēneša 3 (trešajam) datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu.

  - Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

  - Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju par jebkuru būvuzņēmēja pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.

  - Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

- Pasūtītāja pienākumi.

  - Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

  - Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

  - Būvdarbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt būvuzraugu.

  - Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmām kārtām informējot Būvuzņēmēju. Atbilstoši, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvuzņēmējs.

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi finansējuma trūkuma dēļ. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Šajā punktā noteiktās Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu.

- Maksāšanas noteikumi.

  - Līguma summa par Objektu visu būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvprojektu un Finanšu piedāvājuma iepirkumam, bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmak – PVN) sastāda............... EUR (.........................................................................................).

  - Atbilstoši Pievienotas vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajai daļai, PVN, kas sastāda.......................EUR (...................................................) valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

  - Līguma summa ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.

  - Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumie veicami pēc Buvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu  ( forma Nr.2, forma Nr.3).

  - Pēdējais maksājums – Ieturētā garantijas summa 5% apmerā tiek apmaksāta 20 darba dienu laikā pēc bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas.

  - Galīgais norēķins par visu izpildīto darbu apjomu tiks veikts līdz 2014.gada 31.decembrim.

  - Puses samaksas kārtību un termiņus var izmainīt savstarpēji vienojoties.

- Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā

  - Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību projektam vai tehniskajiem noteikumiem, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs.

  - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem – formas Nr. 2. saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

  - Pasūtītājam ir tiesības atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto būvdarbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic būvdarbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

  - Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kalendārā grafika neievērošanu.

  - Pēc šajā Līgumā paredzēto būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nododot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic būvdarbu nodošanu.

  - Paveikto būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzņēmēja pārstāvis, autoruzraugs un būvuzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu būvdarbu nodošanu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

  - Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvuzņēmēja ir pieņemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.

  - Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.

- Garantijas

  - Būvuzņēmējs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

  - Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir ________________(ne mazāk kā 36 mēnesi) pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

  - Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.

  - Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

  - Būvuzņēmējs apņemas ne vēlāk kā līguma parakstīšanas dienā iesniegt Pasūtītājam šādus Pasūtītāja akceptētas bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģinālus:

7.7.1. Liguma saistību izpildes nodrošinājuma bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par summu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.

  - Buvuzņēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā  iesniegt Pasūtītājam bankas, vai, ja Pasūtītājs tam piekrīt, LR darbojošās Pasūtītāja akceptētas apdrošināšanas sabiedrības garantiju oriģinālu par summu 5% (pieci  procenti) apmērā no Objekta Kopējo Būvdarbu Realizācijas Tāmes par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.

  - Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka ir ……………………, kas likumīgi dibināta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu; un Būvuzņēmējs ir likumīgs savu aktīvu īpašnieks un tam ir tiesības un pilnvaras veikt darījumus, ko tas veic.

- Atbildība

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

  - Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

  - Būvuzņēmējs ir  materiāli atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

  - Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

- Apdrošināšana un bankas garantija

  - Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10. (desmitajā) kalendārā dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu:

    - celtniecības montāžas darbu riska apdrošināšana Līguma summas apmērā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā;

    - apdrošina Līguma summas apmērā pret ar Līguma izpildi saistītiem materiālajiem zaudējumiem un bojājumiem līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām;

    - civiltiesiskās atbildības pret trešajām personām apdrošināšana 30,0% no Līgumā paredzētās atlīdzības par būvdarbu veikšanu līdz garantijas termiņa beigām.

    - saskaņā ar Līguma 2.2. punktu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālus) ne vēlāk kā 10. (desmitajā) kalendārā dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas; par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiesniedz apdrošināšanas polišu kopijas noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par būvdarbu veikšanu.

- Sankcijas

  - Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 2.3. punktu, tad veicot galīgo norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%(desmit procenti) no Līguma summas.

  - Parakstot „Būvdarbu kalendāro grafiku”, Līdzēji atsevišķi vienojas, par kuru termiņu nokavējumu tiks aprēķināts līgumsods. Ja Būvuzņēmējs nokavē minētos būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,1% apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%(desmit procenti) no nepaveikto būvdarbu summas.

  - Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%(desmit procenti) no Līguma summas.

  - Līgumsods vienmēr tiek aprēķināts par būvdarbu gala termiņa nokavējumu, arī tad, ja „Būvdarbu kalendārajā grafikā” nav atsevišķas vienošanās, par kuru termiņu nokavējumu tiks aprēķināts līgumsods.

- Nepārvarama vara

  - Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  beigu rekvizītos norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

  - Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.

  - Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

- Vadības sanāksmes

  - Līguma darba vadībai, koordinācijai un kontrolei Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi.

  - Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno būvuzņēmēju.

  - Vadības sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Tajās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzņēmēja pārstāvis, autoruzraudzības pārstāvis un būvuzraugs vai viņa vietnieks, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.

- Līguma laušana, Līguma darbības pārtraukšana

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

    - ja Būvuzņēmējs nepieņem būvlaukumu un neuzsāk būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

    - ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma, kurā ir brīdinājums par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas 2 (divas) reizes atkārtoti 10 (desmit) kalendāro dienu laikā ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

    - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

    - Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;

    - notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Būvuzņēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Būvuzņēmēja spēju izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu.

    - ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

- ja Būvuzņēmējs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā būvdarbu izpildes programmā, un darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

- ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši šī līguma 12. punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;

- Pret Būvuzņēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu;

- Tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

- Nobeiguma noteikumi

  - Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

  - Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

  - Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

  - Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

  - Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

  - Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

  - Līgums tiek sastādīts uz 10 lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

## 9. pielikums

Iepirkuma “Visparbūvniecības darbi lifta uzstādīšanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 2.korpusā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPSATC 2014/3 nolikumam

TEHNISKAIS PROJEKTS

Atrodas www.dpsatc.lv sadaļa Iepirkumi, dokumentos Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10