APSTIPRINĀTS ar:

„Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes

LIFE -Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” Iepirkumu komisijas

10.01.2011. sēdes lēmumu Nr. Ren-Lem-01;

sēdes protokols Nr. Ren-SPr-01

- Iepirkuma

- NOLIKUMS

"Rāpuļu un abinieku centra” ēkas renovācija

LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā" īstenošanai”

iepirkuma identifikācijas Nr. LZD 2011/5 LIFE-Nature

Daugavpils, 2011

- Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkumu identifikācijas Nr. LZD 2011/5 LIFE-Nature

## Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

| Pasūtītājs: | ### „Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestāde |
| --- | --- |
| Pasūtītāja adrese: | ### Vienības iela 27, Daugavpils, LV 5401 |
| Atbildīgā persona par iepirkuma dokumentāciju (Vārds, uzvārds) | ### Mihails Pupiņš |
| Amats | ### Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes vadītājs, iepirkuma komisijas priekšsēdētājs |
| Tālrunis.: | ### 29621191 |
| Fakss: | ### - |
| E-pasts: | ### eco@apollo.lv |

## Iepirkuma metode

### Iepirkuma procedūra ir iepirkums (turpmāk tekstā –iepirkums), kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – likums), „Zaļā iepirkuma” principiem un Videi draudzīga valsts iepirkuma rokasgrāmatu, kā arī ņemot vērā šajā nolikumā noteikto kārtību.

### Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) noteiktajām prasībām un Tehnisko specifikāciju.

### Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts uzvarētājs un ir noslēgts iepirkuma līgums par darbiem "Rāpuļu un abinieku centra” ēkas renovācija LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā" īstenošanai”.

## Iepirkuma priekšmets:

""Rāpuļu un abinieku centra” ēkas renovācija LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā" īstenošanai”

## Līguma izpildes vieta:

„Rāpuļu un abinieku centrs”, Ainavas, Kalkunes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449

## Līguma izpildes laiks:

9 mēneši.

## Nolikuma saņemšana

### Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju nolikumam, visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un aktuālākai informācijai pasūtītāja mājas lapā internetā: www.daugavpils.lv. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu.

### Ar nolikumu klātienē var iepazīties un to var saņemt  Vienības iela 27, Daugavpils, LV 5401

### darba dienās no 10.00 līdz 16.00. Nolikumu var saņemt minētajā vietā un laikā līdz 2011. gada 07. martā, plkst. 11:00.

## Piedāvājuma iesniegšanas, atvēršanas vieta, datums un laiks:

### Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā.

### Pretendents piedāvājumus var iesniegt personīgi  Vienības iela 27, Daugavpils, LV 5401 darba dienās no 10.00 līdz 16.00 vai atsūtot tos pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdoti iesniedzējam.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Vienības iela 27, Daugavpils, LV 5401 darba dienās no 10.00 līdz 16.00, apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Piedāvājumi tiks atvērti 2011. gada 07. martā, plkst. 13:00 Vienības ielā 27, Daugavpils, LV 5401

### Piedāvājumu atvēršanā ir atklāta un tajā var piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji, kā arī citas personas.

### Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu.

### Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

### Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

## Objekta apsekošanas sapulce

### Pasūtītājs 2011. gada 25. februārī plkst. 10.00  visām ieinteresētajām personām vienlaicīgi organizē Objekta apsekošanas sapulci. Tikšanās notiks Vienības ielā 27, Daugavpils, LV 5401. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos Objekta apskatē iepriekš jāinformē Pasūtītāja kontaktpersona. Objekta apsekošanas sapulce dalībnieki tiks reģistrēti.

### Ja pretendents nebūs veicis objekta apsekošanu, tā iesniegtais piedāvājums tiks noraidīti un pretendenta iesniegtais piedāvājums nepiedalīsies piedāvājuma vērtēšanas procesā. Kā pierādījums objekta apsekošanai ir Pretendenta dalība un reģistrācija Objekta apsekošanas sapulcē.

## Informācijas apmaiņa

### Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam.

### Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

### Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.

### Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30.panta prasībām.

### Pasūtītājs atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 29.panta trešās daļas nosacījumiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus iepirkuma konkursa nolikumā. Par veiktajiem grozījumiem pasūtītājs informē reģistrētos pretendentus un Iepirkumu uzraudzības biroju, kā arī publicē informāciju savā mājas lapā internetā.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

### Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

### Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

### Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

## Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums sastāv no četrām atsevišķām daļām:

    - Pretendenta atlases dokumentiem tai skaitā pieteikums dalībai konkursā (viens oriģināls un viena kopija);

    - Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija);

    - Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija);

    - Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un viena kopija).

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

### Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

- pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

### Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

### Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi „KOPIJA PAREIZA”;

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

- Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma konkursā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pretendenta pilnvarota persona.

### Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru;

- pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru;

- pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru;

- atzīmi Piedāvājums ""Rāpuļu un abinieku centra” ēkas renovācija LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā" īstenošanai” Iepirkuma identifikācijas numurs - LZD 2011/5 LIFE-Nature

- atzīmi „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

### Visiem Pretendenta iesniegtiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu.

## Piedāvājuma nodrošinājums

## Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 4 750,00 Ls (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit lati, 00 santīmi). Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercbanka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (3.pielikums).

## Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

- līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

## Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

- pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;

- pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām;

- pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

## Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem;

- izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

## Piedāvājuma nodrošinājumu pretendentam netiek atdots, ja iestājas kāds no nolikuma 2.4.punktā minētajiem nosacījumiem.

## Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības konkursā, ja:

    - pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. No dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi. No dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi;

- vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. No dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. No dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

    - pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;

    - pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā;

    - ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;

    - pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim;

    - vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

### Nolikuma 3.1.1.punktā minētie nosacījumi attiecas uz pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

## Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

### Pretendentam ir pozitīvs pašu kapitāls.

### Pretendenta likviditātes kopējam koeficientam (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa saistības) 2010.gadā jābūt ne mazākam par 1,1.

### Bankas apliecinājums (oriģināls) adresēts Pasūtītājam, kas apliecina, ka pretendentam tiks izsniegts līguma izpildes nodrošinājums 60000,00 LVL apmērā.

## Pretendenta kvalifikācijas prasības

### Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

### Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvniecību:

- ir reģistrēts Būvkomersanta reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, un

- gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas apdrošināt savu civiltiesisko atbildību atbilstoši iepirkuma līguma projektā noteiktajām prasībām.

### Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīgu objektu būvniecībā, (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti objekti ,līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, par kuriem ir saņemtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes).

### Pretendents var nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītājam jāatbilst šādām prasībām:

- pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 4 (četrus) līdzīgas nozīmes objektu (vienāda vai lielāka satura un apjoma darbus) rekonstrukcijas vai to būvdarbu vadīšanu atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā iepriekšminētajos objektos veikti būvdarbi, kas veicina enerģijas taupīšanu;

- par iepriekšminētajiem darbiem jāiesniedz būvatļauju kopijas, ja tādu nav tad būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, kas apliecina būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo darbu veikšanā;

- ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā un ir sertifikāts zema energopatēriņa ēku būvniecībā , ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā;

- būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.

### Līguma izpildes laikā pretendents spēj nodrošināt pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.

### Pretendentam ir tehniskais nodrošinājums (kalibrēts ventilators) gaisa caurplūdes spiediena testa veikšanai, ko apiecina preču pavadzīmes - rēķina kopija, vai nodomu līguma kopija ar apakšuzņēmēju par spiediena testa veikšanai nepieciešamā aprīkojuma nodrošinājumu.

### Pretendents var nodrošināt speciālistu, kurš ir noklausījies kursu un ieguvis apliecību spiediena testa veikšanai.

### Pretendents var nodrošināt nolikumā norādītā objekta būvniecības veikšanai, nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.

### Pretendenta uzņēmumā ir ieviestas un strādā šādas vadības sistēmas - kvalitātes pārvaldības un vides pārvaldības sistēma.

### Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu 100% apmērā no piedāvājuma summas (šāds apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi). Izraudzītajam Pretendentam būs jāiesniedz polises 10 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

### Konkrētā līguma izpildē, lai pierādītu atbilstību nolikuma kvalifikācija prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents aizpilda Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidni (6.pielikums). Sarakstā iekļauj visus uzņēmējus un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu.

## Piedāvājumi, kurus iesnieguši pretendenti, kuri neatbilst nolikuma 3.3.sadaļā norādītajām prasībām, tālāk netiek izskatīti un tiek izslēgti no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā.

## Visu nolikuma prasību izpildei pretgendents var balstīties uz apakšuzņēmēju spējām.

## Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

### Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots atbilstoši nolikuma veidnei (1.pielikums).

### Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

### Pretendenta apliecinājums, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai veidnei (2.pielikums).

### Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

### Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

### Kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.

### Izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus1.

### izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai kandidātam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus1.

### Lai apliecinātu Nolikuma 3.1.1.punkta 8. un 9.apakšpunktā minēto informāciju, ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona iesniedz savu apliecinājumu. 1

### Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 3.2.1., 3.2.2. punktos minētajām prasībām pretendents iesniedz pretendenta parakstītu izziņu par pretendenta finanšu vidējo apgrozījumu bez PVN tajā komercdarbības daļā, kas attiecas uz būvniecības jomu pēdējos 3 (trīs) gados (par pēdējiem trīs gadiem tiek uzskatīti 2007., 2008. un 2009.gads), norādot apgrozījumu attiecīgajā jomā. Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk – izziņa, par gada finanšu vidējo apgrozījumu iepriekš minētājā jomā par nostrādāto laika periodu. Pretendents izziņā iekļauj informāciju, kas apliecina, ka Pretendenta likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa saistības) 2009.gadā nav mazāks par 1 un informāciju, kas apstiprina, ka uzņēmuma pašu kapitāls ir pozitīvs.

### Pretendenta bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins par pēdējiem 3 gadiem.

### Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējo piecu gadu būvniecības darbu saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai veidnei (4.pielikums). Par katru objektu, kurš iekļauts sarakstā, pretendentam jāpievieno pasūtītāja apstiprināta nodošanas - pieņemšanas akta kopiju (kalpo par pierādījumu darbu izpildei), kā arī iepriekšminēto objektu būvatļauju kopijas.

### Pretendentam par katru iepriekšējā punktā norādīto objektu iesniedz pozitīvu atsauksmi.

### Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja CV, kas sagatavots atbilstoši CV veidnei (5.pielikums), pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī būvdarbu vadītāja /ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība/ sertifikāta kopija, un citas kvalifikāciju apliecinošās dokumentu kopijas. Par atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem jāiesniedz būvatļauju kopijas, ja tādas nav, tad būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, kas apliecina nolikumā prasīto pieredzi.

### Piedāvāto tehnisko speciālistu, kas iesaistīti projekta realizācijā, saraksts un profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas, kā arī informācija par darba aizsardzības speciālistu.

### Apliecinājums, ka Pretendentam ir tehniskais nodrošinājums (kalibrēts ventilators) gaisa caurplūdes spiediena testa veikšanai, ko apiecina preču pavadzīmes - rēķina kopija, vai nodomu līguma kopija ar apakšuzņēmēju par spiediena testa veikšanai nepieciešamā aprīkojuma nodrošinājumu.

### Apliecība, kas apliecina, ka Pretendenta speciālists ir noklausījies kursu un ieguvis apliecību spiediena testa veikšanai.

### Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma saraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei (8.pielikums).

### Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 3.3.7. punktā minētajām prasībām pretendents iesniedz šādas sertifikātu kopijas (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst īstenojamā projekta specifikai), ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ja nav attiecīgo sertifikātu pretendents var iesniegt iepriekšminēto vadības sistēmu aprakstus.

### Ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

- apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (6.pielikums);

- rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei (7.pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos būvniecības darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvniecības veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums;

- apakšuzņēmēja komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī;

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (11.pielikums) un Zaļā iepirkuma kritērijiem Videi draudzīga būvniecība (12. pielikums) Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

- Pretendentam jāiesniedz detalizēts apraksts par Zaļā iepirkuma kritēriju izpildi līguma darbības laikā, tai skaitā:

- darbinieku apmācību par videi draudzīgu būvniecību;

- resursu ekonomiju;

- materiālu plūsmu, atkritumu apsaimniekošanu un trokšņa līmeni.

- būvdarbu Tāmi, kas sagatavota atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” būvniecības koptāmes prasībām. izvērstu būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, tai skaitā darbaspēka plūsmu;

- apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu.

- apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam piešķirs iepirkuma līgumu, pirms darbu sākšanas, starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma 	noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas, pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi pasūtītājam.

- Ja piedāvājuma iesniedzējs garantijas laiku dod vairāk par 3 (trīs) gadiem, tad piedāvājuma iesniedzējam papildus jāiesniedz kredītiestādes, aizdevējiestādes kompānijas garantijas vēstule par to, ka, ja gadījumā piedāvājuma iesniedzējs iegūs šī konkursa nolikumā minēto pasūtījumu tiks noslēgts garantijas laika nodrošinājums 10 (desmit) procentu apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) finanšu institūcijas (kredītiestādes, aizdevējiestādes vai apdrošināšanas kompānijas) galvojuma veidā, kuram ir jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku.

- Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Pretendentam jāveic ēkas gaisa apmaiņas koeficienta pārbaude. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apliecinājumu par attiecīgo darbu veikšanu.

- Pretendentiem jāsniedz apraksts, kā būvdarbu laikā objektā tiks nodrošināta resursu taupība - elektroenerģijas izmantošana un ūdens resursu izmantošana, kā arī citu resursu izmantošana.

- Pretendentam jāsniedz materiālu plūsmas apraksts, jānorāda kā Pretendents plāno nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu objektā, kur tiks uzglabāti materiāli radot pēc iespējas mazāku kaitējumu apkārtējai videi un nodrošinot racionālus resursu izmantošanu.

- Atkritumu apsaimniekošana būvdarbu laikā - apliecinājums, ka Pretendentam ir noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, kā arī līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi, pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un ir atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem. Jāpievieno līguma par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un līgumu par atkritumu piegādi, pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un atkritumu pārvadāšanas atļauju regulāriem atkritumu pārvadājumiem kopija.

- Trokšņu līmenis objektā – pretendentam jāsniedz apraksts kā tas atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām nodrošinās pēc iespējas zemāku trokšņu līmeni objektā.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (9. pielikums).

### Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN, atsevišķi jānorāda Būvniecības kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

### Pretendentu piedāvātās līgumcenas atšifrējums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma obligāto formu ar darba apjomiem (13. pielikums), papildinot to ar ailēm, atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

### Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

### Pretendentam ir pienākums izstrādājot piedāvājuma tāmi atbilstoši nolikuma 4.3.4.punkta prasībām pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāme, bet to nepieciešamība izriet no Būvdarbiem izstrādātās tehniskās dokumentācijas.

### Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Būvniecību.

## Piedāvājuma izvēles kritērijs

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

## Vērtējot piedāvājumus, komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa

## Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| Nr. p.k. | ##### Kritēriji | Kritērija skaitliskā vērtība (punktu skaits) |
| --- | --- | --- |
| A | Būvdarbu kopējā cena (LVL), bez PVN | 40 |
| B | Vides prasību izpilde | 30 |
| C | Būvdarbu izpildes termiņš (mēnešos) | 30 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: | 100 |

## Iegūtos punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A - Piedāvātā līgumcena

A = Azem / Apied x N

(Azem – viszemāk piedāvātā cena; Apied – vērtējamā piedāvājuma cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība)

B– Vides prasību izpilde

| Nr. | Apakškritēriji | Paskaidrojums | Punktu |
| --- | --- | --- | --- |
| D | Būvmateriālu un izstrādājumu, kas atbilst pamatprasībām, kādas Eiropas Savienībā noteiktas drošumam, veselības un vides aizsardzībai, izmantošana. Tiks vērtēti iepirkuma priekšmeta daļas noteiktajos visos objektos kopējais vidējais procentuālais kritērijā izmantojamo būvmateriālu un izstrādājumu īpatsvars no kopējo būvmateriālu un izstrādājumu īpatsvara. | no 1% līdz 30% | 4 |
|  |  | no 31% līdz 60 % | 10 |
|  |  | 61% un vairāk | 20 |
|  |  | Kopā: | Max - 20 |

C - Izpildes termiņš

C = Cpied / Cgar x N

(Cpied – piedāvātais izpildes termiņš; Cgar – garākais piedāvātais termiņš; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība)

## Pretendents, kurš attiecīgajā kritērijā ir labākais, saņem maksimālo punktu skaitu, bet pārējie pretendenti saņems proporcionāli mazāk punktu.

## Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

## Iepirkuma komisija nosaka iepirkuma uzvarētāju un otru labāko piedāvājumu.

## Ja pasūtītājs ar iepirkuma uzvarētāju kādu iemeslu dēļ nevar noslēgt līgumu, tas ir tiesīgs uzaicināt slēgt līgumu ar nākamo iepirkuma dalībnieku.

## Iepirkuma līgums

## Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu.

## Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Ja ir objektīvs pamatojums, Pasūtītājs iepirkuma līgumā var samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu.

## Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## Iepirkuma komisijas tiesības:

### Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai

### Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

### Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

### Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

### Izbeigt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

## Iepirkuma komisijas pienākumi

### Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

### Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

### Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

### Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# 8.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1.   Pretendenta tiesības

8.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

8.1.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3.Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

## 8.2.    Pretendenta pienākumi

8.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

8.2.3.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

PIELIKUMI

| 1.pielikums | Pretendenta pieteikums dalībai konkursā |
| --- | --- |
| 2.pielikums | Pretendenta apliecinājuma veidne |
| 3.pielikums | Piedāvājuma nodrošinājums veidne |
| 4.pielikums | Būvniecības darbu saraksta veidne |
| 5.pielikums | CV veidne |
| 6.pielikums | Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne |
| 7.pielikums | Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne |
| 8.pielikums | Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne |
| 9.pielikums | Finanšu piedāvājuma veidne |
| 10.pielikums | Līguma projekts |
| 11.pielikums | Tehniskā specifikācija |
| 12. pielikums | Zaļā iepirkuma kritēriji Videi draudzīgā būvniecībā |
| 13. pielikums | Darba apjomi |

Pielikums Nr.1

Pretendenta pieteikums dalībai konkursā

pieteikums dalībai konkursā

| Kam | <pasūtītāja nosaukums> reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese> |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese |  |
| Datums |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Citi uzņēmēji (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, saskaņā ar nolikuma 3.3.8. punkta noteikumiem) |  |

Iepazinušies ar <Pasūtītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācija Nr.>, adrese: <adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā <iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <ID nr.>, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- veikt <iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <ID nr.>, būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām un Zaļā iepirkuma kritērijiem Videi draudzīgu ēku būvniecībai (turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības kopējo cenu: Būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <summa LVL (summa vārdiem lati)>, PVN 21%: summa LVL <summa LVL (summa vārdiem lati)> Būvniecības kopējā cena ar PVN: <summa LVL (summa vārdiem lati)>,

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,

- veikt Būvniecību saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no <20XX.gada xx. mēneša līdz 20XX. gada XX. mēnesim>.

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits (dienu skaits vārdiem)> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pielikums Nr.2

Pretendenta apliecinājuma veidne

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

<pasūtītāja nosaukums>

reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese>

Saskaņā ar konkursa nolikumu iepirkuma procedūrā <ID Nr.>, es, apakšā parakstījies apliecinu, ka <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents):

- pretendents un persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. No dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

- pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi. No dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

- vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. No dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.

- pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. No dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši;

- nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

- pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus;

- Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;

- pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā;

- ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;

- pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, kā arī apakšuzņēmēji)

Pielikums Nr.3

Piedāvājuma nodrošinājums veidne

<pasūtītāja nosaukums>

reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese>

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

<iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <NR.>

<Vietas nosaukums>, <gads, datums, mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <pasūtītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā <iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <Nr.> ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, /Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam /summa/ LVL (summa vārdiem latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads, datums, mēnesis> un ir spēkā līdz <gads, datums, mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds uzvārds

Paraksttiesīgās personas paraksts

Bankas zīmoga nospiedums

Pielikums Nr.4

Būvniecības darbu saraksta veidne

būvniecības darbu saraksts

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Darbu vērtība bez PVN (LVL) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no kopējās darbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Darbu izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pretendents būvniecības darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi.

- Pretendents par katru būvobjektu, kurš iekļauts būvniecības darbu sarakstā iesniedz:

- pozitīvas atsauksmes;

- nodošanas - pieņemšanas aktu kopijas;

- būvatļauju kopijas.

Pielikums Nr.5

CV veidne

CV

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts, projekta apjoms |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(CV jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto)

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <pasūtītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā <iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <Nr.> kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta nosaukums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Pielikums Nr.6

Apakšuzņēmējiem nododamo

būvniecības darbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Būvniecības kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts |
| --- | --- | --- |

Pielikums Nr.7

Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

<iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <Nr.> ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>  apliecina, ka:

piekrīt piedalīties

- iesniedz savu piedāvājumu <pasūtītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā <iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <Nr.> kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī

- gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus būvniecības darbus:

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam>

un nodot pretendentam šādus resursus:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

/Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds

/Paraksttiesīgās personas paraksts/

Pielikums Nr.8

Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

| Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Tiesiskais stāvoklis (ir pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikums Nr.9

Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam

<iepirkuma priekšmets>

Identifikācijas Nr. <Nr>

nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese>

Pretendents:	_______________________________________________________		(nosaukums, reģistrācijas nr.)

Adrese:	_______________________________________________________

Piedāvājam veikt <iepirkuma priekšmets> būvdarbus

realizāciju saskaņā ar iepirkuma ID. Nr. <Nr.> līguma projekta noteikumiem, par piedāvājuma cenu:

| N.p.k. | Būvdarbi | Cena bez PVN,LVL | PVN,LVL | Piedāvājuma cena ar PVN,LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iepirkuma priekšmeta nosaukums |  |  |  |

Pilnvarotā persona: ____________________________________________________

(amats,paraksts,vārds,uzvārds,zīmogs)

Pielikumā jāpievieno tāme, kas sagatavota atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” būvniecības koptāmes prasībām

Pielikums Nr.10

Līguma projekts

Būvniecības Līgums Nr.___

<Daugavpils, datums>

„Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestāde, reģistrācijas Nr. 90000705874, juridiskā adrese: Vienības iela 27, Daugavpils, LV 5401, tā „Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes vadītāja Mihaila Pupiņa personā, kurš darbojas uz statūtu un pilnvaras Nr. 02.01-38/84 pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <adrese>, tā < amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma ""Rāpuļu un abinieku centra” ēkas renovācija LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā" īstenošanai”, Identifikācijas Nr. LZD 2011/5 LIFE-Nature, turpmāk šā līguma tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs ar saviem rīkiem un iekārtām veic ____________________________, _______________________________, turpmāk šā līguma tekstā - Būvdarbus, un nodod šo objektu ekspluatācijā tā, kā to prasa attiecīgi spēkā esoši Latvijas Republikas būvnormatīvi un citi normatīvie akti, kā arī saskaņā ar šo Līgumu, Darba uzdevumu, Tehnisko projektu, un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, turpmāk šā līguma tekstā - Piedāvājumu.

  - Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar būvprojektu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būves vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka būvprojekts ir realizējams, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši līguma noteikumiem un ka līguma cenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darba veikšanu un būvobjekta būvniecību atbilstoši būvprojektam un līgumam saistītie izdevumi.

  - Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli kļūst par Izpildītāja īpašumu.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

- Līgums;

- Līguma pielikumi:

1. pielikums „Finanšu piedāvājums” uz ______ lpp.; 2. pielikums „Zaļā iepirkuma kritēriji videi draudzīgā būvniecībā” uz _____ lpp

3. pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz ______ lpp.;

4. pielikums „Darbu veikšanas projekts” (saskaņā ar “Vispārīgo būvnoteikumu” 5.4.nodaļu, darbu veikšanas kalendāro plānu un maksājumu grafiku, kas sadalīts pa mēnešiem) uz ______ lpp.;

5.pielikums „Galvojumu noteikumi” uz ______ lpp.;

6.pielikums „Apakšuzņēmēju saraksts” uz ______ lpp.;

  - Visas 2.1. punktā minētās daļas kopumā veido Līgumu. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas.

  - Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1. punktā.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Maksa par līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas, pasūtītāja neparedzētos izdevumus un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), turpmāk šā līguma tekstā saukta Līgumcena.

  - No katra akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur līdz 10% (desmit procenti) priekšapmaksas dzēšanai, saskaņā ar līguma 3.3. punktu, ja Izpildītājs ir pieprasījis priekšapmaksu.

  - No katra akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit procenti) kā līguma izpildes papildus nodrošinājumu. Ieturētā summa tiks atgriezta Izpildītājam 14 dienu laikā pēc šī Līguma 9.2.punktā noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas polises  iesniegšanas Pasūtītājam.

  - Atlikušo Līgumcenu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu) Pasūtītājs apmaksā pa daļām par katrā mēnesī izpildītajiem darbiem 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgajā mēnesī veikto darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.

  - Pieņemšanas – nodošanas aktus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji, un tie kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka izmaksās ir iekļauti visi darbi un materiāli (tai skaitā projekta specifikācijās un būvdarbu apjomos neiekļautie), lai nodrošinātu Tehniskajā projektā uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai, normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām, kā arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, peļņa un nodokļi, kā arī Pasūtītāja neparedzētie izdevumi 10% (desmit procentu) apmērā.

  - Pasūtītāja neparedzētie izdevumi tiek izmaksāti saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8. pantu.

  - Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

  - Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

- Līguma izpildes kārtība

  - Izpildītājam ir pienākums Būvdarbus sākt ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, skaitot no būvatļaujas saņemšanas dienas.

  - Izpildītājam, saskaņā ar Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (pielikums Tehniskais piedāvājums) iepirkumā Nr. <iepirkuma nr.>, jāpabeidz Darbs <mēnešu skaits> mēnešu laikā no pirmā ieraksta izdarīšanas būvdarbu žurnālā.

  - Sākot no līguma parakstīšanas datuma Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

  - Izpildītāja izpildīto darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

  - Izpildītājam Darbi ir jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī Pasūtītāja un būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līgumu, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus un nepārkāpj esošos normatīvos aktus.

  - Izpildītājs, izpildot Darbus, veic visas darbības, kādas Vispārīgie būvnoteikumi un citi normatīvie akti uzliek par pienākumu veikt Izpildītājam, kā arī veic darbības, kādas ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Tehniskajam projektam un nodotu Būvobjektu ekspluatācijā. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošos likumi, normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

  - Pušu pārstāvji Darbu izpildes gaitā vienu reizi nedēļā rīko darba sanāksmes. Projekta sanāksmju biežums var tikt grozīts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darba vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolēšanu nodrošina Pasūtītājs. Protokolu paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.

  - Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam.

  - Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Bez Pasūtītāja apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

  - Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu un protokola sagatavošanu) Darba apspriedes, kurās piedalās, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī Būvprojekta vadītājs, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums.

  - Darba sanāksmēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un 3 dienu laikā izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem Pasūtītājam, Būvprojekta vadītājam, Autoruzraugam un Būvuzraugam.

- Sadarbība

  - Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju, Būvprojekta vadītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu.

  - Šajā līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski.

  - Pasūtītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā līguma izpildi.

  - Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā no dienas, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Pasūtītājs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

  - Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Izpildītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

  - Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku līdz 14 dienām ir atļauts, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku, kas pārsniedz 14 dienas, vai nomainīt ir atļauts, tikai saskaņojot ar Būvprojekta vadītāju. Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

  - Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

  - atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.

  - nekompetence vai nolaidība.

  - līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

  - atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

  - Pasūtītājs un Autoruzraugs, un Būvuzraugs ir tiesīgi tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

  - Būvprojekta vadītājam un Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

- Izpildītāja pienākumi un tiesības

  - Izpildītāja pienākumi:

    - pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc faktiskā esošā stāvokļa 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas, Pusēm sastādot par to aktu.

    - veikt būvdarbu izpildi līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē.

    - Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām.

    - Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

    - pildīt visus citus no šā Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Izpildītāja pienākumus.

    - nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.

    - saņemt atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami būvdarbu veikšanai Šo dokumentu kopijas vai oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

    - nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, par to 48 stundas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

    - nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

    - ievērot un izpildīt būvuzrauga norādījumus, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi.

    - izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot tos ar Pasūtītāju un autoruzraugu ne vairāk kā 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas.

    - visā Darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās projekta dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām nepilnībām Izpildītājam par to nekavējoties jāziņo rakstveidā Pasūtītājam.

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visām neprecizitātēm un kļūdām Tehniskajā projektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt būvdarbu izpildi.

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās.

    - iesniegt saskaņā ar Tehnisko projektu izbūvēto iekšējo un ārējo inženiertīklu izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.

    - līdz katra mēneša 3.(trešajam) datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu saskaņā ar laika grafiku.

    - Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju visi būvdarbos izmantojamie materiāli un it īpaši apdares materiāli, kas veido telpas interjeru (flīzes, grīdas segums, gaismas ķermeņi u.t.t.), lai tie atbilstu projekta un tāmes dokumentiem, un zaļā iepirkuma kritērijiem videi draudzīgu ēku būvniecībai (pielikums Nr. 2), interjera un krāsu risinājumam, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

    - Izpildītājs ir atbildīgs par piegādāto materiālu kvalitāti. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem atbilstoši LBN prasībām un jāatbilst zaļā iepirkuma kritērijiem videi draudzīgu ēku būvniecībai (pielikums Nr. 2).

    - Pirms krāsošanas darbu veikšanas saskaņot krāsu toni ar Pasūtītāju (saskaņā ar izstrādāto interjera un krāsu risinājumu) un veikt paraugkrāsojumu vismaz 2 m2 platībā. Krāsošanas darbus turpināt tikai pēc tam, kad paraugkrāsojumu ir saskaņojis Pasūtītājs.

    - Būvprojektā norādītās atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Projekta tehniskajās specifikācijās un būvdarbu apjomu sarakstā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un Būvprojekta vadītāju.

    - Izpildītājam ir pienākums nodrošināt būvobjektu būvniecības procesā ar ūdeni, kanalizāciju, apkuri, elektroenerģiju.

    - nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Būvobjektā esošajām materiālajām vērtībām.

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā.

    - Izpildītājam ir pienākums pēc būvdarbu nodošanas Pasūtītājam <piedāvājumā minētais gadu skaits> laikā par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot objektu ekspluatācijā.

    - Pirms darbu uzsākšanas pie objekta uzstādīt informācijas stendu ar norādi „Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība” un ar Projekta nosaukumu un numuru "LIFE -Nature projekts Nr.LIFE09NAT/LV/000239 "Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” un ar LIFE-Nature un Natura 2000 logotīpiem. Stendam tiks piemērotas prasības saskaņā ar „Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem” vadlīnijām.

  - Izpildītāja tiesības

    - Izpildītājam ir tiesības uz būvdarbu papildu izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja Puses par to iepriekš ir rakstiski vienojušās.

    - Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt objektā papildus darbus, kas nav paredzēti šajā Līgumā. Ja Izpildītājs veic citus papildus darbus, tad Pasūtītājam nav pienākums veikt apmaksu par šiem darbiem.

    - Darba vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

    - Izpildītājam ir tiesības mainīt Apakšuzņēmēju tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju.

- Apakšuzņēmēji un citi Pretendenti

  - Darba veikšanai, bet ne vairāk kā 70% apjomā no līgumcenas, Izpildītājs drīkst piesaistīt savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.

  - Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - nodot Izpildītājam būvdarbu zonu pēc faktiskā esošā stāvokļa 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas, Pusēm sastādot par to aktu.

    - Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā izpildītajiem Būvdarbiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildīto Būvdarbu pieņemšanu, ja tie atbilst šā Līguma noteikumiem un būvnormatīvu prasībām.

    - Pasūtītājam ir jānodrošina Izpildītājam netraucēta piekļūšana būvobjekta teritorijai, lai tajā varētu veikt būvniecības sagatavošanas un būvniecības darbus.

    - Pasūtītājam ir pienākums līdzdarboties, Izpildītājam saņemot veicamajiem būvdarbiem nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas.

    - Līdz līgumā paredzēto darbu uzsākšanai Pasūtītājam ir pienākums nodot Izpildītājam visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju un saskaņot ar Izpildītāju darbu izpildes projektu, kā arī nodot visus nepieciešamos valsts iestāžu, pašvaldības un citu kompetentu iestāžu saskaņojumus un atļaujas.

    - Pasūtītājam ir pienākums saņemt objekta būvniecībai nepieciešamo būvatļauju.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

    - nozīmēt savus pārstāvjus – būvuzraugu un autoruzraugu darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanu, kā arī ar iepriekšēju rakstisku paziņojumu Izpildītājam, jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem argumentējot, apturēt būvdarbu veikšanu. Būvuzraugam un autoruzraugam tiek noteiktas visas tās tiesības, kādas tam ir noteiktas normatīvajos aktos un Līgumā.

    - vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.

    - Pasūtītājam ir tiesības mainīt veicamo darbu apjomu esošā Līguma un Līguma cenas ietvaros pēc abpusēji saskaņota protokola.

    - Citas pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos vai Līgumā.

- Garantijas

  - Veikto būvdarbu garantijas termiņš ir <gadu skaits> gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

  - Izpildītājam par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc šī Līguma parakstīšanas, ir pienākums noslēgt civiltiesisko apdrošināšanu, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā, būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā.

  - Izpildītājam par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc šī Līguma parakstīšanas, ir pienākums noslēgt Celtniecības montāžas darbu un materiālu riska apdrošināšanu Līguma summas apmērā līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Izpildītājam par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc šī Līguma parakstīšanas, ir pienākums noslēgt Līguma saistību izpildes neatsaucamo bankas garantiju par summu 5% (pieci) apmērā no Līguma summas.

  - Pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, Izpildītājam jāiesniedz apdrošināšanas sabiedrības izsniegts galvojums par saistību izpildi garantijas perioda laikā 5% (pieci procenti) apmērā no kopējās līguma summas. Galvojumu jānoslēdz sākot no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas uz visu garantijas termiņa laiku.

  - Saskaņā ar Līgumu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālus) ne vēlāk kā 10. (desmitajā) darba dienā pēc šī Līguma vai attiecīgā tā pielikuma abpusējas parakstīšanas.

  - Ja Izpildītājs neiesniedz apdrošināšanas polises noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,3% (trīs desmitdaļas procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu.

  - Ja Izpildītājs nav ievērojis Tehniskajā projektā, Piedāvājumā un šajā līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Būvdarbu izpildi, tad Pušu pilnvarotie pārstāvji nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto būvdarbu neatbilstību Tehniskajam projektam, Piedāvājumam, šā līguma noteikumiem. Defektu akts kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam uz sava rēķina tie jānovērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Trūkumu novēršanas termiņā Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 0,3% (trīs desmitdaļas procentu) apmērā no Līgumcenas, kas sastāda Ls <summa> (<lati vārdiem> lati <santīmi vārdiem> santīmi>) par katru trūkuma novēršanas termiņa dienu.

  - Gadījumā, ja trūkumu novēršana nav iespējam, Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt 3.1. punktā noteikto Līgumcenu par Pakalpojumu šajā līgumā norādītajā termiņā un prasīt samazināt maksu par Pakalpojumu, kā arī atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

  - Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

- Līguma darbības termiņš

  - Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc 6.1.1.punktā minētā termiņa.

    - Pasūtītājs vai Būvprojekta vadītājs, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

    - Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

- Līguma grozīšana

  - Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

  - Ja iestājas kāds no 10.2.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas laiks.

  - Pasūtītāja sagatavots izmaiņu akts nav spēkā bez abu pušu piekrišanas un parakstītiem līguma grozījumiem šādos gadījumos:

    - ja kāda līgumā sākotnēji paredzēta darba apjoms mainās vairāk par 30%, un tā dēļ līgumcena mainās vairāk kā par 2%.

    - ja kāda līgumā sākotnēji neparedzēta darba apjoms pārsniedz 0,5% no līgumcenas.

    - ja izmaiņu aktā paredzētā darba veikšanai nepieciešams Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums vairāk par 30 dienām.

    - ja grozījumu dēļ tiek pārsniegta sākotnējā līgumcena.

  - Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski.

- Līguma darbības izbeigšana

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, neizmaksājot Izpildītājam nekādās kompensācijas vai līgumsodus gadījumos, ja:

    - Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma.

    - Veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par Specifikācijās noteikto.

    - Izpildītājs uz 3 dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā.

    - Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 dienām.

    - Izpildītājs pasludināts par maksātnespējīgu un tā saimnieciskā darbība tiek apturēta vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

    - Pasūtītājam nav būvniecības darbiem paredzētā finansējuma.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

- Strīdu risināšanas kārtība un pušu atbildība

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 10 (desmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

  - Puses, saskaņā ar spēkā esošiem LR likumiem, ir viena otrai materiāli atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu viena otrai.

  - Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.

  - Ja Izpildītājs lauž šo Līgumu pirms termiņa, Pasūtītājs saņem kompensāciju atbilstoši 9.4. punktā paredzētajai Līguma saistību izpildes garantijai par summu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas un Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam pierādāmos un pamatojamos Līguma neizpildes rezultātā radītos zaudējumus. Izpildītājs ir atbrīvots no šī pienākumu, ja Līguma laušana ir saistīta ar Pasūtītāja šajā Līgumā paredzēto pienākumu neizpildi.

  - Par būvdarbu beigšanas termiņa pārkāpšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procentu) apmērā no kopējās būvdarbu vērtības par katru nokavēto dienu.

  - Ja Pasūtītājs nepilda savas šajā Līgumā paredzētās saistības noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības uz būvniecības termiņa pagarināšanu par atbilstošo periodu un atbrīvošanu no soda naudas maksāšanas periodā, par kuru pagarināts objekta nodošana ekspluatācijā termiņš. Šajā gadījumā pusēm jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai izvairītos no papildizdevumiem. Ja Izpildītājam radīsies papildizdevumi, kurus izraisījusi Pasūtītāja saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde, viņam nekavējoties jāpaziņo rakstiski Pasūtītājam šo izdevumu apmērs, jāapliecina tas ar dokumentiem, uz kuru pamata Puses noslēdz vienošanos par papildizdevumu atlīdzināšanas termiņu un veidu.

  - Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no darbu pieņemšanas vai akta parakstīšanas 5 (piecu) darba dienu laikā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (piecu desmitdaļu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- Citi noteikumi

  - Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

  - Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, fakss <faksa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.

  - Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, fakss <faksa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

  - Visos citos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.

  - Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros un tiem ir vienāds juridisks spēks.

  - Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to.

  - Šis Līgums ir sastādīts uz <lapu skaits> lapām divos eksemplāros, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti <skaits> pielikumi,

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | „Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestāde | Izpildītājs | <Izpildītāja nosaukums> |
| --- | --- | --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: | 90000705874 | Reģistrācijas Nr.: | <Reģistrācijas Nr.> |
| Juridiskā adrese: | Vienības iela 27, Daugavpils, LV 5401 | Juridiskā adrese: | <Juridiskā adrese> |
| Faktiskā adrese: | Vienības iela 27, Daugavpils, LV 5401 | Faktiskā adrese: | <Faktiskā adrese> |
| Banka: | A/S Citadele Banka Daugavpils filiāle | Banka: | <Banka> |
| Norēķinu konts: | LV37PARX0000850062804 | Norēķinu konts: | <Norēķinu konts> |

| Pušu paraksti: |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs „Latgales zoodārzs” Daugavpils pašvaldības budžeta iestāde Daugavpils pašvaldības budžeta iestādes vadītājs Mihails Pupiņš | Izpildītājs <Izpildītāja nosaukums> <Amats> <vārds uzvārds> |

Pielikums Nr. 2

Zaļā iepirkuma kritēriji Videi draudzīgā būvniecībā

Zaļā iepirkuma kritēriji jāievēro visā ēkas aprites cikla laikā, sākot no būvniecības ieceres brīža, un ēkas ekspluatācijas laikā; kā arī rūpējoties par ēkā izmantoto materiālu potenciālu pārstrādi, vai vismazāko kaitējumu videi nākotnē.

Zaļā iepirkuma kritēriju apakšpunktu uzskaitījums ir rekomendējošs, un katras ēkas kontekstā atbildīgi jāpārskata. Precīzi sastādīti Zaļā iepirkuma kritēriji ir pamats Līguma izpildes nosacījumiem, tiem jābūt skaidri izteiktiem Paziņojumā par iepirkumu, lai pretendentiem būtu saprotamas visas saistības.

Zaļā iepirkuma kritēriji:

- Enerģijas patēriņš

- Iekštelpu klimats un lietotāja komforts

- Būvniecības un apdares materiālu pielietojums

- Ūdens resursu lietošana

- Teritorijas izmantošana

- Piesārņojuma kontrole

- Transports

- Atkritumu saimniecība

- Ēkas un būvdarbu pārvaldība

| Nr. | Kritēriji | Ir | Nav | N/a | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ir – noteikti un ievēroti, Nav – nav ņemti vērā, N/a- nav attiecināms uz doto objektu |  |  |  |  |
| 1. | Enerģijas patēriņš |  |  |  |  |
| 1.1. | Noteiktas enerģijas patēriņa robežvērtības uz 1 m2/gadā apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un ventilācijai |  |  | X |  |
| 1.2. | Noteiktas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U robežvērtības | X |  |  |  |
| 1.3. | Noteiktas prasības termisko tiltu ierobežošanai |  |  | X |  |
| 1.4. | Noteikta ēkas konstrukciju gaiscaurlaidības koeficienta robežvērtība | X |  |  |  |
| 1.5. | Noteiktas prasības enerģiju taupošam apgaismojumam |  |  | X |  |
| 1.6. | Noteiktas prasības klātbūtnes sensoru pielietošanai apgaismojumam un ventilācijai |  |  | X |  |
| 1.7. | Pieprasīts uzstādīt enerģiju taupošas sadzīves un tehnoloģiskās iekārtas | X |  |  |  |
| 1.8. | Noteikta prasība uzstādīt atsevišķus enerģijas skaitītājus patērētājiem | X |  |  |  |
| 1.9. | Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības ārējam apgaismojumam |  |  | X |  |
| 1.10. | Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības ēkas inženiertehniskajām iekārtām | X |  |  |  |
| 1.11. | Rekuperācijas ventilācijas iekārtām noteikts efektivitātes koeficients, ne zemāks par 75% | X |  |  |  |
| 1.12. | Noteiktas prasības apkures un karstā ūdens sagatavošanas sistēmām | X |  |  |  |
| 1.13. | Noteiktas prasības ēkai kopumā, atsevišķām ēkas daļām, vai materiāliem: par zemu vai „0” līmeņa CO2 izmešu tehnoloģiju pielietojumu |  |  | X |  |
| 1.14. | Noteiktas prasības atjaunojamo enerģijas resursu pielietošanai |  |  | X |  |
| 1.15. | Noteiktas prasības projekta un būvdarbu tehniskos risinājumus izstrādāt, ņemot vērā nākotnes enerģijas ekonomijas darbu iespējas | X |  |  |  |
| 1.16. | Noteiktas prasības enerģijas ekonomijai būvdarbu laikā | X |  |  | B |
| 1.17. | Noteikta prasība ēkas nožūšanu pēc apdares darbiem nodrošināt bez apkures |  |  | X | B |
| 1.18. | Noteikta prasība savlaicīgi veikt ēkas gaiscaurlaidības testu | X |  |  | B |
| 2. | Iekštelpu klimats un lietotāju komforts |  |  |  |  |
| 2.1. | Noteikts normatīvais gaisa apmaiņas koeficients telpās | X |  |  |  |
| 2.2. | Noteiktas prasības telpu temperatūras režīmam | X |  |  |  |
| 2.3. | Noteikta nepieciešamība pēc iekštelpu klimata regulēšanas sistēmas (temperatūra, gaisa apmaiņa atkarībā no telpu noslodzes) |  |  | X |  |
| 2.4. | Noteiktas telpu akustiskās prasības |  |  | X |  |
| 2.5. | Noteiktas prasības telpu dabiskajam izgaismojumam |  |  | X |  |
| 3. | Būvniecības un apdares materiālu pielietojums |  |  |  |  |
| 3.1. | Noteikta prasība pēc detalizētām materiālu specifikācijām galvenajiem būvmateriāliem | X |  |  |  |
| 3.2. | Noteikta prasība pēc vietējiem materiāliem | X |  |  |  |
| 3.3. | Noteikta prasībā pēc videi draudzīgiem materiāliem, no atbildīgi vadītiem ražošanas procesiem | X |  |  |  |
| 3.4. | Noteikta prasība būvmateriālu atkārtotai izmantošanai, būvobjektā vai citiem mērķiem |  |  | X |  |
| 3.5. | Noteiktas prasības materiālu izturībai un garantijas laiks |  |  | X |  |
| 3.6. | Noteikta prasība materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturībai un ilgmūžībai |  |  | X |  |
| 3.7. | Noteikta prasība pielietot materiālu aprites cikla aprēķinu |  |  | X |  |
| 3.8. | Norādīti izslēdzamie un kaitīgie materiāli, pārraudzības un kontroles pasākumi | X |  |  | B |
| 4. | Ūdens resursu lietošana |  |  |  |  |
| 4.1. | Noteikta prasība pielietot ūdeni taupošas iekārtas (sanitārie mezgli, dušas, virtuves, ēkas apkopšana) |  |  | X |  |
| 4.2. | Noteiktas prasības notekūdeņu savākšanas sistēmai, piesārņojuma kontrolei | X |  |  |  |
| 4.3. | Noteiktas prasības notekūdeņu atkārtotai (pelēkā ūdens) izmantošanai pēc attīrīšanas vai lietus ūdens izmantošanai |  |  | X |  |
| 4.4. | Noteiktas prasības siltuma atgūšanai no notekūdeņiem (dušas, baseins, virtuves, u.tml.) |  |  | X |  |
| 4.5. | Noteiktas prasības ūdens patēriņa uzskaitei un kontrolei | X |  |  |  |
| 4.6. | Noteiktas prasības noplūdes vietu kontrolei |  |  | X |  |
| 4.7. | Noteiktas prasības teritorijas apūdeņošanas sistēmām |  |  | X |  |
| 4.8. | Noteiktas prasības transportlīdzekļu mazgāšanai |  |  | X |  |
| 4.9. | Noteiktas prasības ilgtspējīgai ūdens saimniecībai (kompleksi pasākumi 4.1.-4.8.) |  |  | X |  |
| 4.10. | Noteiktas prasības ūdens ekonomijai būvdarbu laikā | X |  |  | B |
| 5. | Teritorijas izmantošana |  |  |  |  |
| 5.1. | Noteiktas prasības jaunbūves vai rekonstrukcijas ekoloģiskās ietekmes samazināšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai | X |  |  |  |
| 5.2. | Analizēta ēkas izvietojuma analīze pret debespusēm, izsauļojums un dienasgaisma |  |  | X |  |
| 5.3. | Analizēta centralizēto komunikāciju pieejamība |  |  | X |  |
| 5.4. | Noteikta objekta infrastruktūras ietekme uz vidi, apzaļumojums, ietekme uz ainavu | X |  |  |  |
| 5.5. | Noteiktas prasības zemes gabala reģenerācijai un piesārņojuma samazināšanai |  |  | X |  |
| 6. | Piesārņojuma kontrole |  |  |  |  |
| 6.1. | Noteiktas prasības siltumnīcefekta gāzu emisiju (t.sk. CO2) emisiju samazinājumam | X |  |  |  |
| 6.2. | Noteiktas prasības gaismas piesārņojuma kontrolei nakts laikā |  |  | X |  |
| 6.3. | Noteiktas prasības kaitīgo vielu noplūdes risku samazināšanai |  |  | X |  |
| 6.4. | Noteiktas prasības trokšņa līmeņa kontrolei | X |  |  | B |
| 6.5. | Noteiktas prasības putekļu ierobežošanai | X |  |  | B |
| 7. | Transports |  |  |  |  |
| 7.1. | Analizēta sabiedriskā transporta pieejamība | X |  |  |  |
| 7.2. | Analizēta sabiedrisko pakalpojumu pieejamība |  |  | X |  |
| 7.3. | Noteiktas prasības gājēju un velobraucēju drošībai |  |  | X |  |
| 7.4. | Noteikta prasība pēc velosipēdu novietnes |  |  | X |  |
| 7.5. | Noteikti rekomendētie darbinieku, apmeklētāju un loģistikas maršruti |  |  | X |  |
| 7.6. | Noteikti ierobežojumi autostāvvietu ietilpībai, saskaņā ar alternatīviem pasākumiem |  |  | X |  |
| 7.7. | Noteiktas prasības pēc alternatīviem transporta veidiem |  |  | X |  |
| 7.8. | Darbiniekiem ir pieejamas iespējas strādāt no mājām |  |  | X |  |
| 7.9. | Noteiktas prasības būvmateriālu transportam | X |  |  | B |
| 8. | Atkritumu saimniecība |  |  |  |  |
| 8.1. | Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo materiālu un atkritumu uzglabāšanai |  |  | X |  |
| 8.2. | Noteiktas prasības nepārstrādājamo atkritumu un pārstrādājamo iekārtu uzglabāšanai |  |  | X |  |
| 8.3. | Noteiktas prasības organisko atkritumu kompostēšanai |  |  | X |  |
| 8.4. | Noteiktas prasības būvlaukuma atkritumu pārvaldībai | X |  |  | B |
| 8.4.1. | Līgums par būvniecības atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā | X |  |  |  |
| 8.4.2. | Līgums par būvniecības atkritumu nogādi, pieņemšanu un apglabāšanu speciālā poligonā | X |  |  |  |
| 8.4.3. | Atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem pārvadājumiem |  |  | X |  |
| 8.4.4. | Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo konteineru izmantošanai |  |  | X |  |
| 8.4.5. | Noteiktas prasības Būvuzņēmējam samazināt un pārstrādāt būvniecības atkritumus, vismaz 60% apjomā pēc svara |  |  | X |  |
| 8.4.6. | Noteikta prasība būvmateriālu piegādātājiem pieņemt atpakaļ, pārstrādāt un otrreiz izmantot būvmateriālu iepakojumu |  |  | X |  |
| 9. | Ēkas un būvdarbu pārvaldība |  |  |  |  |
| 9.1. | Noteikta prasība pēc Aprites cikla izmaksu analīzes noteiktam laika periodam (25-40 gadi) |  |  | X |  |
| 9.2. | Ēkas apsaimniekotājs (uzņēmums vai iestāde) ir nozīmējis atbildīgo par Enerģijas ekonomiju |  |  | X | P |
| 9.3. | Noteikta prasība izstrādāt enerģijas pārvaldības plānu |  |  | X | P |
| 9.4. | Noteikta prasība veikt ēkas apsaimniekotāja apmācību par uzstādītajām inženiersistēmām |  |  | X | P |
| 9.5. | Noteikta prasība izstrādāt ēkas lietotāju rokasgrāmatu un veikt lietotāju apmācību |  |  | X | P |
| 9.6. | Noteiktas prasības Būvuzņēmuma Vides un Sociālo prasību izpildei | X |  |  | B |
| 9.7. | Noteiktas prasības Būvuzņēmuma darbinieku apmācībai par enerģiju taupošiem būvdarbiem | X |  |  | B |
| 9.10. | Noteiktas prasības būvlaukuma ietekmes uz vidi samazināšanai | X |  |  | B |
| 9.11. | Noteiktas prasības būvniecības termiņu optimizācijai, t.sk. darbu saskaņošana ar darbinieku vai iemītnieku uzturēšanos ēkā, un termiņu atbilstība klimatiskajiem apstākļiem | X |  |  | B |
| 9.12. | Noteikta prasība nodrošināt nepārtrauktu un racionālu materiālu plūsmu un uzglabāšanu objektā, samazinot kaitējumu videi | X |  |  | B |
| 9.13. | Noteikta prasība būvniecības laikā regulāri veikt slēpto mezglu un savienojumu fotofiksāciju | X |  |  |  |
| 9.14. | Noteikta prasība uzstādīt publiskā telpā informāciju par ēkas kopējo enerģijas patēriņu un galvenajiem patērētājiem |  |  | X | P, 1 |

Piezīmes

B- Pasākumus, kuri atteicas uz būvdarbu izpildi, Projektētājam jāiekļauj Darbu organizācijas projektā; un Pasūtītājam jāparedz Iepirkumā un Līgumā par būvdarbiem.

P – par pasākumiem, kuri attiecas uz ēkas ekspluatāciju, ir atbildīgs Pasūtītājs, taču

Projektētājam un Būvuzņēmējam tie jāņem vērā plānošanā un būvniecībā.

Rekonstrukcijas gadījumos sadaļas 5 - Teritorijas izmantošana, 6 - Piesārņojuma kontrole, un 7 - Transports pieļaujams izslēgt.

Izslēgtie materiāli

Pretendentiem jāapliecina, ka šādi materiāli/ vielas netiks izmantoti ēkas būvniecībā:

- Ekstrudētais putupolistirols, montāžas biezumā >80 mm (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  HCFC/

hlorfluorogļūdeņražu emisijas); alternatīva – minerālvate, ekovate u.c.

- Poliuretāna putas un paneļi (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  HCFC/hlorfluorogļūdeņražu emisijas), alternatīva – minerālvate, ekovate, pakulas logu izolācijai u.c

- otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos);

- izstrādājumi, kas satur ar fluorogļūdeņražus (HFC); sēra heksafluorīdus (SF6), piem. skaņu izolējošie logi ar SF6 /sēra heksafluorīda pildījumu.

- iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar saturu augstāku par normatīvo).

- koksne, un kokmateriāli, kuri iegūti ignorējot vides prasības, un no avotiem bez ilgtspējīgas atjaunošanās iespējām.

Pielikums Nr.11

Tehniskā specifikācija

Šis iepirkums tiek veikts balstoties uz zaļo publisko iepirkuma bāzes. Kas nozīmē, ka darbu veicējam ir jāizmanto videi draudzīgu būvniecības materiāli un darbi jāorganizē ar pēc iespējas mazāku slodzi uz vidi.

Atkritumu apsaimniekošana

Būvniecības gaitā radušies atkritumi tiek šķiroti sekojošā kārtībā:

- Atkritumi jānodod pārstrādei:

- Plastmasa un plēve;

- Koksnes;

- Metāls;

- Stikls;

- Būvgruži- ķieģeļi, apmetums utt.

- Jānodod atkritumu glabāšanas punktam.

Pārējie atkritumi, kurus pieņem sadzīves atkritumu glabāšanas poligonā.

Katrai atkritumu grupai pie katra būvobjekta ir savs konteiners. Konteinera lielumu saskaņojot ar būvuzraugu nosaka būvdarbu veicējs. Konteineriem ir jābūt noslēdzamiem ar vāku.

Apmācību organizēšana un rokasgrāmatas sagatavošana

Pēc būvdarbu pabeigšanas Darbu Izpildītājam jānodod Pasūtītājam visu inženiertīklu izpildshēmas un visu inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatas 3(trīs) eksemplāros, un 1(vienā) eksemplārā jāpiestāda inženiertīklu izpildshēmas digitālā formā (Auto CAD versijā).

Rokasgrāmatās jāiekļauj šāda informācija:

- Sistēmas apraksts;

- Sistēmas tehniskā pase;

- Ekspluatācijas instrukcijas;

- Visu rūpnieciski samontēto iekārtu daļu un atsevišķi piegādāto daļu tehniskais apraksts;

- Apkalpošanas rokasgrāmata.

Visiem inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatās esošiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, vai tulkotiem latviešu valodā. Darbu Izpildītājam jāapmāca tehniskais personāls rīkoties ar izbūvētajām inženiersistēmām, kā arī jāveic piedāvājumā norādītās apmācības par ēkas energoefektīvas izmantošanu.

Ja Tāmēs ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt un šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Tāmēs minētie, kā arī atbilst Tehniskajām specifikācijām.

Pielikums Nr. 12

Zaļā iepirkuma kritēriji Videi draudzīgā būvniecībā

Zaļā iepirkuma kritēriji jāievēro visā ēkas aprites cikla laikā, sākot no būvniecības ieceres brīža, un ēkas ekspluatācijas laikā; kā arī rūpējoties par ēkā izmantoto materiālu potenciālu pārstrādi, vai vismazāko kaitējumu videi nākotnē.

Zaļā iepirkuma kritēriju apakšpunktu uzskaitījums ir rekomendējošs, un katras ēkas kontekstā atbildīgi jāpārskata. Precīzi sastādīti Zaļā iepirkuma kritēriji ir pamats Līguma izpildes nosacījumiem, tiem jābūt skaidri izteiktiem Paziņojumā par iepirkumu, lai pretendentiem būtu saprotamas visas saistības.

Zaļā iepirkuma kritēriji:

- Enerģijas patēriņš

- Iekštelpu klimats un lietotāja komforts

- Būvniecības un apdares materiālu pielietojums

- Ūdens resursu lietošana

- Teritorijas izmantošana

- Piesārņojuma kontrole

- Transports

- Atkritumu saimniecība

- Ēkas un būvdarbu pārvaldība

| Nr. | Kritēriji | Ir | Nav | N/a | Pie-zī-mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ir – noteikti un ievēroti, Nav – nav ņemti vērā, N/a- nav attiecināms uz doto objektu |  |  |  |  |
| 1. | Enerģijas patēriņš |  |  |  |  |
| 1.1. | Noteiktas enerģijas patēriņa robežvērtības uz 1 m2/gadā apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un ventilācijai |  |  | X |  |
| 1.2. | Noteiktas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U robežvērtības | X |  |  |  |
| 1.3. | Noteiktas prasības termisko tiltu ierobežošanai |  |  | X |  |
| 1.4. | Noteikta ēkas konstrukciju gaiscaurlaidības koeficienta robežvērtība | X |  |  |  |
| 1.5. | Noteiktas prasības enerģiju taupošam apgaismojumam |  |  | X |  |
| 1.6. | Noteiktas prasības klātbūtnes sensoru pielietošanai apgaismojumam un ventilācijai |  |  | X |  |
| 1.7. | Pieprasīts uzstādīt enerģiju taupošas sadzīves un tehnoloģiskās iekārtas | X |  |  |  |
| 1.8. | Noteikta prasība uzstādīt atsevišķus enerģijas skaitītājus patērētājiem | X |  |  |  |
| 1.9. | Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības ārējam apgaismojumam |  |  | X |  |
| 1.10. | Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības ēkas inženiertehniskajām iekārtām | X |  |  |  |
| 1.11. | Rekuperācijas ventilācijas iekārtām noteikts efektivitātes koeficients, ne zemāks par 75% | X |  |  |  |
| 1.12. | Noteiktas prasības apkures un karstā ūdens sagatavošanas sistēmām | X |  |  |  |
| 1.13. | Noteiktas prasības ēkai kopumā, atsevišķām ēkas daļām, vai materiāliem: par zemu vai „0” līmeņa CO2 izmešu tehnoloģiju pielietojumu |  |  | X |  |
| 1.14. | Noteiktas prasības atjaunojamo enerģijas resursu pielietošanai |  |  | X |  |
| 1.15. | Noteiktas prasības projekta un būvdarbu tehniskos risinājumus izstrādāt, ņemot vērā nākotnes enerģijas ekonomijas darbu iespējas | X |  |  |  |
| 1.16. | Noteiktas prasības enerģijas ekonomijai būvdarbu laikā | X |  |  | B |
| 1.17. | Noteikta prasība ēkas nožūšanu pēc apdares darbiem nodrošināt bez apkures |  |  | X | B |
| 1.18. | Noteikta prasība savlaicīgi veikt ēkas gaiscaurlaidības testu | X |  |  | B |
| 2. | Iekštelpu klimats un lietotāju komforts |  |  |  |  |
| 2.1. | Noteikts normatīvais gaisa apmaiņas koeficients telpās | X |  |  |  |
| 2.2. | Noteiktas prasības telpu temperatūras režīmam | X |  |  |  |
| 2.3. | Noteikta nepieciešamība pēc iekštelpu klimata regulēšanas sistēmas (temperatūra, gaisa apmaiņa atkarībā no telpu noslodzes) |  |  | X |  |
| 2.4. | Noteiktas telpu akustiskās prasības |  |  | X |  |
| 2.5. | Noteiktas prasības telpu dabiskajam izgaismojumam |  |  | X |  |
| 3. | Būvniecības un apdares materiālu pielietojums |  |  |  |  |
| 3.1. | Noteikta prasība pēc detalizētām materiālu specifikācijām galvenajiem būvmateriāliem | X |  |  |  |
| 3.2. | Noteikta prasība pēc vietējiem materiāliem | X |  |  |  |
| 3.3. | Noteikta prasībā pēc videi draudzīgiem materiāliem, no atbildīgi vadītiem ražošanas procesiem | X |  |  |  |
| 3.4. | Noteikta prasība būvmateriālu atkārtotai izmantošanai, būvobjektā vai citiem mērķiem |  |  | X |  |
| 3.5. | Noteiktas prasības materiālu izturībai un garantijas laiks |  |  | X |  |
| 3.6. | Noteikta prasība materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturībai un ilgmūžībai |  |  | X |  |
| 3.7. | Noteikta prasība pielietot materiālu aprites cikla aprēķinu |  |  | X |  |
| 3.8. | Norādīti izslēdzamie un kaitīgie materiāli, pārraudzības un kontroles pasākumi | X |  |  | B |
| 4. | Ūdens resursu lietošana |  |  |  |  |
| 4.1. | Noteikta prasība pielietot ūdeni taupošas iekārtas (sanitārie mezgli, dušas, virtuves, ēkas apkopšana) |  |  | X |  |
| 4.2. | Noteiktas prasības notekūdeņu savākšanas sistēmai, piesārņojuma kontrolei | X |  |  |  |
| 4.3. | Noteiktas prasības notekūdeņu atkārtotai (pelēkā ūdens) izmantošanai pēc attīrīšanas vai lietus ūdens izmantošanai |  |  | X |  |
| 4.4. | Noteiktas prasības siltuma atgūšanai no notekūdeņiem (dušas, baseins, virtuves, u.tml.) |  |  | X |  |
| 4.5. | Noteiktas prasības ūdens patēriņa uzskaitei un kontrolei | X |  |  |  |
| 4.6. | Noteiktas prasības noplūdes vietu kontrolei |  |  | X |  |
| 4.7. | Noteiktas prasības teritorijas apūdeņošanas sistēmām |  |  | X |  |
| 4.8. | Noteiktas prasības transportlīdzekļu mazgāšanai |  |  | X |  |
| 4.9. | Noteiktas prasības ilgtspējīgai ūdens saimniecībai (kompleksi pasākumi 4.1.-4.8.) |  |  | X |  |
| 4.10. | Noteiktas prasības ūdens ekonomijai būvdarbu laikā | X |  |  | B |
| 5. | Teritorijas izmantošana |  |  |  |  |
| 5.1. | Noteiktas prasības jaunbūves vai rekonstrukcijas ekoloģiskās ietekmes samazināšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai | X |  |  |  |
| 5.2. | Analizēta ēkas izvietojuma analīze pret debespusēm, izsauļojums un dienasgaisma |  |  | X |  |
| 5.3. | Analizēta centralizēto komunikāciju pieejamība |  |  | X |  |
| 5.4. | Noteikta objekta infrastruktūras ietekme uz vidi, apzaļumojums, ietekme uz ainavu | X |  |  |  |
| 5.5. | Noteiktas prasības zemes gabala reģenerācijai un piesārņojuma samazināšanai |  |  | X |  |
| 6. | Piesārņojuma kontrole |  |  |  |  |
| 6.1. | Noteiktas prasības siltumnīcefekta gāzu emisiju (t.sk. CO2) emisiju samazinājumam | X |  |  |  |
| 6.2. | Noteiktas prasības gaismas piesārņojuma kontrolei nakts laikā |  |  | X |  |
| 6.3. | Noteiktas prasības kaitīgo vielu noplūdes risku samazināšanai |  |  | X |  |
| 6.4. | Noteiktas prasības trokšņa līmeņa kontrolei | X |  |  | B |
| 6.5. | Noteiktas prasības putekļu ierobežošanai | X |  |  | B |
| 7. | Transports |  |  |  |  |
| 7.1. | Analizēta sabiedriskā transporta pieejamība | X |  |  |  |
| 7.2. | Analizēta sabiedrisko pakalpojumu pieejamība |  |  | X |  |
| 7.3. | Noteiktas prasības gājēju un velobraucēju drošībai |  |  | X |  |
| 7.4. | Noteikta prasība pēc velosipēdu novietnes |  |  | X |  |
| 7.5. | Noteikti rekomendētie darbinieku, apmeklētāju un loģistikas maršruti |  |  | X |  |
| 7.6. | Noteikti ierobežojumi autostāvvietu ietilpībai, saskaņā ar alternatīviem pasākumiem |  |  | X |  |
| 7.7. | Noteiktas prasības pēc alternatīviem transporta veidiem |  |  | X |  |
| 7.8. | Darbiniekiem ir pieejamas iespējas strādāt no mājām |  |  | X |  |
| 7.9. | Noteiktas prasības būvmateriālu transportam | X |  |  | B |
| 8. | Atkritumu saimniecība |  |  |  |  |
| 8.1. | Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo materiālu un atkritumu uzglabāšanai |  |  | X |  |
| 8.2. | Noteiktas prasības nepārstrādājamo atkritumu un pārstrādājamo iekārtu uzglabāšanai |  |  | X |  |
| 8.3. | Noteiktas prasības organisko atkritumu kompostēšanai |  |  | X |  |
| 8.4. | Noteiktas prasības būvlaukuma atkritumu pārvaldībai | X |  |  | B |
| 8.4.1. | Līgums par būvniecības atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā | X |  |  |  |
| 8.4.2. | Līgums par būvniecības atkritumu nogādi, pieņemšanu un apglabāšanu speciālā poligonā | X |  |  |  |
| 8.4.3. | Atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem pārvadājumiem |  |  | X |  |
| 8.4.4. | Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo konteineru izmantošanai |  |  | X |  |
| 8.4.5. | Noteiktas prasības Būvuzņēmējam samazināt un pārstrādāt būvniecības atkritumus, vismaz 60% apjomā pēc svara |  |  | X |  |
| 8.4.6. | Noteikta prasība būvmateriālu piegādātājiem pieņemt atpakaļ, pārstrādāt un otrreiz izmantot būvmateriālu iepakojumu |  |  | X |  |
| 9. | Ēkas un būvdarbu pārvaldība |  |  |  |  |
| 9.1. | Noteikta prasība pēc Aprites cikla izmaksu analīzes noteiktam laika periodam (25-40 gadi) |  |  | X |  |
| 9.2. | Ēkas apsaimniekotājs (uzņēmums vai iestāde) ir nozīmējis atbildīgo par Enerģijas ekonomiju |  |  | X | P |
| 9.3. | Noteikta prasība izstrādāt enerģijas pārvaldības plānu |  |  | X | P |
| 9.4. | Noteikta prasība veikt ēkas apsaimniekotāja apmācību par uzstādītajām inženiersistēmām |  |  | X | P |
| 9.5. | Noteikta prasība izstrādāt ēkas lietotāju rokasgrāmatu un veikt lietotāju apmācību |  |  | X | P |
| 9.6. | Noteiktas prasības Būvuzņēmuma Vides un Sociālo prasību izpildei | X |  |  | B |
| 9.7. | Noteiktas prasības Būvuzņēmuma darbinieku apmācībai par enerģiju taupošiem būvdarbiem | X |  |  | B |
| 9.10. | Noteiktas prasības būvlaukuma ietekmes uz vidi samazināšanai | X |  |  | B |
| 9.11. | Noteiktas prasības būvniecības termiņu optimizācijai, t.sk. darbu saskaņošana ar darbinieku vai iemītnieku uzturēšanos ēkā, un termiņu atbilstība klimatiskajiem apstākļiem | X |  |  | B |
| 9.12. | Noteikta prasība nodrošināt nepārtrauktu un racionālu materiālu plūsmu un uzglabāšanu objektā, samazinot kaitējumu videi | X |  |  | B |
| 9.13. | Noteikta prasība būvniecības laikā regulāri veikt slēpto mezglu un savienojumu fotofiksāciju | X |  |  |  |
| 9.14. | Noteikta prasība uzstādīt publiskā telpā informāciju par ēkas kopējo enerģijas patēriņu un galvenajiem patērētājiem |  |  | X | P, 1 |

Piezīmes

B- Pasākumus, kuri atteicas uz būvdarbu izpildi, Projektētājam jāiekļauj Darbu organizācijas projektā; un Pasūtītājam jāparedz Iepirkumā un Līgumā par būvdarbiem.

P – par pasākumiem, kuri attiecas uz ēkas ekspluatāciju, ir atbildīgs Pasūtītājs, taču

Projektētājam un Būvuzņēmējam tie jāņem vērā plānošanā un būvniecībā.

Rekonstrukcijas gadījumos sadaļas 5 - Teritorijas izmantošana, 6 - Piesārņojuma kontrole, un 7 - Transports pieļaujams izslēgt.

Izslēgtie materiāli

Pretendentiem jāapliecina, ka šādi materiāli/ vielas netiks izmantoti ēkas būvniecībā:

- Ekstrudētais putupolistirols, montāžas biezumā >80 mm (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  HCFC/

hlorfluorogļūdeņražu emisijas); alternatīva – minerālvate, ekovate u.c.

- Poliuretāna putas un paneļi (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  HCFC/hlorfluorogļūdeņražu emisijas), alternatīva – minerālvate, ekovate, pakulas logu izolācijai u.c

- otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos);

- izstrādājumi, kas satur ar fluorogļūdeņražus (HFC); sēra heksafluorīdus (SF6), piem. skaņu izolējošie logi ar SF6 /sēra heksafluorīda pildījumu.

- iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar saturu augstāku par normatīvo).

- koksne, un kokmateriāli, kuri iegūti ignorējot vides prasības, un no avotiem bez ilgtspējīgas atjaunošanās iespējām.

Pielikums Nr. 13

| Darbu apjomu saraksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " "Rāpuļu un abinieku centra” ēkas renovācija LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā" īstenošanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba nosaukums: " "Rāpuļu un abinieku centra” ēkas renovācija LIFE-Nature projekta Nr.LIFE09NAT/LV/000239 „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā" īstenošanai” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: “Rāpuļu un abinieku centrs” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: “Rāpuļu un abinieku centrs”, Ainavas, Kalkunes pagasts, Daugavpils novads, LV5449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtījuma Nr. LZD 2011/5 LIFE-Nature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācījām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tāmes izmaksas (Ls) _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tāme sastādīta______.gada ___. _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. |  | Daudz. |  | Vienības izmaksas (Ls) |  | Sum-ma (Ls) |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 1. Atvērto dīķu ierīkošana - 6 baseini ar izmēriem 30x20m , videjais dzīļums 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zemes darbi, t.sk. grunts izstrādes darbi, baseinu virsmas planēšana un blietešana, izraktās grunts izvēšana | m3 |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Laboratorijas korpuss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ēku rekonstrukcija no ārpūses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.stāva sienas remonts 140m2, jumta nomaiņa 200м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Esošā jumtu demontāža | m3 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Esošā griestu seguma demontāža | m2 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pamatu stiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Betona pamatnes stiegrošana | t |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Metāla stiegras | t |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stiprinājumi | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Pamatnes betonēšana ar betonu B25 | m3 |  | 18.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betons B25 | m3 |  | 19.85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veidnis | m2 |  | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zāģmateriāli | m3 |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sienas remonts | m2 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Sienu mūrēšana no gāzbetona blokiem 300mm biezumā | m3 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gāzbetona bloki | m3 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Līme | kg |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Pārsedzes uzstādīšana | gab |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AEROC pārsedzes | gab |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fasādes apdare | m2 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Inventāro sastaņu montāža un demontāža | m2 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sastaņu īrēšana | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Fasādes sienu virsmu gruntēšana | m2 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | grunts | kg |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ārsienu siltināšana ar 100mm biezām cietām akmens vates plāksnēm FAS3, ar gludo apmetumu un krāsošanu ar tonētu silikātkrāsu (VIVACOLOR vai analogās) | m2 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cietā akmens vates plātne FAS 3 – 100mm | m2 |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Līme plātņu pielīmēšanai | kg |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Armējošais siets | m2 |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Līme armējošā sieta pielīmēšanai | kg |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dībeli | gab |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papildus materiāli (cokola profils) | m |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Armējošās kārtas gruntkrāsa | l |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | apmetums | kg |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grunts zem silikātkrāsas | l |  | 276 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silikātkrāsa | l |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ārējo palodžu izbūve no RUUKKI skārda | gab |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RUUKKI skārda palodzes | gab |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ailu malu apdare ar cietām akmens vates plātnēm FAB3 20mm pielīmēšanu, apmetumu un krāsošanu ar silikātkrāsām | kpl |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jumts | m2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Koka spāru un citu jumta nesošo konstrukciju izbūve | m3 |  | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kokmateriāli | m3 |  | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ruberoids | m2 |  | 20.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | enkurskrūve M16x550 | gab |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | enkurskrūve M16x220 | gab |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kīļenkurs M10x80 | gab |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bultskrūve M12x130 | gab |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | detaļa Nr.70924, Vormann | gab |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kokskrūves | gab |  | 1360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Latojuma ierīkošana no koka brusām | m2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | koka brusa 25x150, solis 300 | m3 |  | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | naglas | kg |  | 29.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Zāģmateriālu apstrāde ar antiseptiku | m2 |  | 746.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | antiseptiķis | kg |  | 223.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Zāģmateriālu apstrāde ar ugunsdrošu sastāvu | m2 |  | 746.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ugusaizsardzības sastāvs BAN | kg |  | 223.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Antikondensāta izolācijas no vienas kartas plēves | m2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Antikondensāta plēve | m2 |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | koka brusa 25x25 | m3 |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | skotčs | gab |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Jumta skārda loksnes segums Classic RR-31 Pural | m2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | skārda loksnes Classic 0.5mm Pural | m2 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skrūves | gab |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Kores, vejdeļu, atloku ierīkošana | gab |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kores elementi | gab |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vejdelis | gab |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | atloks | gab |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | skrūves | gab |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Jumta sateknes, piekļavumu ierīkošana | m2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | skārda loksnes Rannila | m2 |  | 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skrūves | gab |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Dzegas apšuvums | m2 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apļveida baseinu ierīkošana pa perimetru - 6 baseini | m2 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Baseinu ierīkošana (6 gab) | m2 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Zemes, grunts izvešana | m3 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Baseinu hifroizolācijas ierīkošana ( 6 gab) | m2 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Baseinu siltumizolācijas ierīkošana (6 gab) | m2 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stiklota fasādes sistema (siltumnīcas tipa) | m2 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Stiklotas fasādes sistemas ierīkošana | m2 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iekšējie apdares darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iekšējie remonta darbi - grīdas (divi stāvi, 120м2 katrais), starpsienas (96m2), kāpņu ramonts (14m2), logi (divi stāvi, 14 logi katrā stāvā), sienu apdare 260m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grīdas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Grīdu pamatnes stiegrošana ar sietu d8mm 150x150 | m2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stiegrojuma siets | kg |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Grīdu pamatnes izbūve no betona B15 70mm biezumā | m2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betons B15 | m3 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Grīdas izlīdzinošas kārtas izbūve no betona B25 80mm | m2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Betona grīdas virsmas slīpēšana | m2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Logi un durvis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 1.stāva PVC logu montāža, balti, stikla paketi ar siltumcaurlaidībasbkoef. U<1.1w/m2, dalēji verami | kpl |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Logi uz jumta VELUX GZL - 78x140 cm (vai analogs) uzstādīšana | kpl. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | PVC konstrukcijas durvju bloku montāža | m2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Durvju bloks | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kāpnes | m2 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Kāpņu renovācija | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Ģipškartona starpsienas (Knauf tērauda karkasa starpsienas ar 100 mm profilu) ierīkošana | m2 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | reģips GKBI | m2 |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m/karkas | m2 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dībelis | gb. |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | skrūves | gb. |  | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stiegrojums 100/100/8/8 | m2 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | špaktele "Uniflot" | kg |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | šuvju siets | m2 |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | špaktele "Vetonit LR" | kg |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stūra elements | m |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dībeli | gb. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amortizējoša lenta | m |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Sienu špaktelēšana | m2 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | grunts | kg |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | špaktele | kg |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | smilšpapīrs | m2 |  | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Sienu krāsošana ar lateksa krāsām | m2 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | krāsa | kg |  | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iekšējo griestu apdare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Griestu ierīkošana | m2 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Ūdensapgāde un kanalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Rezerves zemes dzīļurbuma ierīkošana | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ūdens apgādes ierīkošana | m |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kanalizācijas ierīkošana - tehniska kanalizācija ~3m3/per diena | m |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Standarta kolektora uzstadīšana | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Kanalizācijas ierīkošana - bioloģiska kanalizācija ~20m3/per diena | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Lietus kanalizācijas ierīkošana ~2m3/per diena | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Apkures sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ģeotermāla apkūres sistēma, t.sk. geotermalais siltumsūknis, temperatūras regulātors, stabilizātora tvertne, siltummainis | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Elektriska apkure un siltumapgādes sistēma 240m2 (avārijas) | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Gāzes apkūres katls (rezerves) | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Elektroapgādes sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Elektrobarošanas sistēmas 380V ierīkošana | m |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Elektrobarošanas sistēmas 220V ierīkošana, t.sk. rozetes | m2 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Apgaismojuma ierīkošana | m2 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Elektrosadales uzstadīšana | kpl |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Dublētie elektriskie resursi - solārie elementi un generātora pieslēgšana | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Ventilācijas sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ventilācijas sistēmas ierīkošana | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Būvgrūžu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi, utilizācija | m3 |  | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā : | Ls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sastādīja : ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sert. Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minētās izziņas pasūtītājs pieprasīs iesniegt tikai tam pretendentam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš minēto dokumentu iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs iepriekšminētos dokumentus, Pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkuma procedūrā.

iepriekšējā redakcijā – enerģijas sadales ekrāns

iepriekšējā redakcijā – enerģijas sadales ekrāns