LĪGUMA Nr.2-9/297/2015 no 30.09.2015.

par būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” papildus projektēšanas darbiem

VIENOŠANĀS Nr.2

Daugavpilī									2015.gada 15.decembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BRD Projekts”, reģ.Nr. 40003583282, juridiskā adrese: Vecmīlgrāvja ielā 5, Rīgā, LV-1015, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Jāņa Bidzāna personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, izsakot brīvi radošo gribu, bez maldiem un viltus,

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta publiskās apspriešanas rezultātus, ar kuriem tika uzdots veikt precizējumus būvprojektā, un to, ka papildus darbi ir neatņemama sastāvdaļa šī līguma projekta sastāvdaļa

pamatojoties uz līguma 8.2.punktu, vienojas 2015.gada 30.septembra noslēgtajā Līgumā „par būvprojekta “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” papildus projektēšanas darbiem”, identifikācijas Nr.DPD 2015/89”, (Nr.2-9/297/2015 no 30.09.2015.), veikt sekojošus grozījumus:

- Aizstāt līguma 1.4.1.punktā un līguma 6.1.punktā vārdus un ciparus „līdz 2015.gada 15.decembrim” ar vārdiem un cipariem: „līdz 2016.gada 01.martam”.

- Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.

- Šie grozījumi ir Līguma Nr.2-9/297/2015 no 30.09.2015. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.

- Līguma grozījumi ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

- Līguma grozījumi sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

- Pušu rekvizīti:

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BRD projekts” |
| Reģ.Nr. 90009547852, | Reģ.Nr. 40003583282, |
| Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401 | Vecmīlgrāvja ielā 5, Rīgā, LV-1015 |
| AS “ Citadele banka”, bankas kods PARXLV22 | AS „Swedbanka”, kods HABALV22 |
| konts LV05PARX0000850062701 | konts LV957HABA0551002293429 |
| iestādes vadītājs A.Pudāns (personiskais paraksts) | valdes priekšsēdētājs J.Bidzāns (personiskais paraksts) |