Iepirkuma nosaukums: „Būvdarbu veikšana ES KF līdzfinansētā projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielās, Daugavpilī” realizācijas ietvaros”

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma idenfikācijas numurs – DS/2015/14 KF.

  - Pasūtītājs – PAS „Daugavpils siltumtīkli” , reģ.Nr. 41503002945,

juridiskā adrese 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401, norēķinu konts LV73NDEA0000083199145, Nordea bank AB Latvijas filiāle;

  - Kontaktpersona: PAS „Daugavpils siltumtīkli” Projektu vadītāja Oļesja Duškeviča, tālr.Nr.29213112.

  - Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību (turpmāk-Iepirkums) un atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajām Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem1 lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Eiropas Savienības Tiesas praksē noteikto pamatprincipu piemērošanu.

  - Iepirkumā saņemto piedāvājumu izvērtēšanu nodrošina Pasūtītāja 16.07.2014. ar rīkojumu Nr.2.9/101 izveidota Iepirkumu komisija, (turpmāk – Komisija).

  - Līgumcena – kopējā samaksa par līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli.

  - Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona vai publiskā institūcija, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus.

  - Personu apvienība – piegādātāji, kas ir noslēguši savstarpēju līgumu vai vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu.

  - Pretendents – piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu dalībai iepirkumu procedūrā.

  - Iepirkuma procedūras dokumenti sastāv no šī nolikuma un pielikumiem:

- Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

- Līguma projekts (2.pielikums);

- Finanšu piedāvājums (3.pielikums);

- Tehniskā specifikācija (4.pielikums);

- Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs. Līguma izpildes garantijas paraugs (Pielikums Nr.5);

- Prasības apdrošināšanas līgumiem (6.pielikums);

- Kvalifikācijas veidlapas (7.pielikums);

- Tehniskie projekti „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18.novembra ielas (kameras 1K-1B) līdz Kr. Valdemāra ielai (kamera 1K-4A), Daugavpilī” un „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras 1K-8) līdz pieslēgšanas vietai bezkanāla siltumtrasei Sakņu ielā, ______________________________

1 Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ir publicētas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā:

http://www.iub.gov.lv/files/upload/vadlinijas_SPS_20140319_0.pdf

Daugavpilī” elektroniska veidā (Pielikums Nr.8), visi kopā (turpmāk-Iepirkuma dokumenti).

  - Iepirkuma priekšmets - būvdarbu veikšana ES KF līdzfinansētā projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielās, Daugavpilī” realizācijas ietvaros (turpmāk –Pakalpojums):

1.lote - „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas (kameras 1K-1B) līdz Kr. Valdemāra ielai (kamera 1K-4A), Daugavpilī”

2.lote - „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras 1K-8) līdz pieslēgšanas vietai bezkanāla siltumtrasei Sakņu ielā, Daugavpilī”,

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (4.pielikums) un atbilstoši tehnisko projektu (8.pielikums) nosacījumiem.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs - piedāvājums ar viszemāko cenu (līgumcenu), ar nosacījumu, ka tiks izpildīti visi tehniskās specifikācijas nosacījumi.

- Iepirkumu dokumentu pieejamība

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kas ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.

  - Ar Nolikumu var iepazīties PAS „Daugavpils siltumtīkli” 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401 (tālrunis 29357870) pie Juridiskās nodaļas vadītājas Vinetas Kušneres: darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus Nolikumā, ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes interneta mājaslapā www.daugavpils.lv, uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti, kā arī nacionālajā vai reģionālajā laikrakstā, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk minētos resursos publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos. Piegādātājs ir atbildīgs par savlaicīgu informācijas iegūšanu no interneta portāliem.

- Saziņa (informācijas apmaiņa)

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju atklāta konkursa nolikumam un visai papildus informācijai Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv.

  - Kontaktpersonas – Juridiskās nodaļas vadītāja Vineta Kušnere, t.65407563, 29357870, e-pasts: kusnere.dsiltumtikli@apollo.lv un PAS „Daugavpils siltumtīkli” Projektu vadītāja Oļesja Duškeviča, t.65407543, 29213112, e-pasts:  olesja.dsiltumtikli@apollo.lv

  - Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, elektroniskā veidā vai faksu. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja faksa numuru un/vai Pasūtītāja pasta adresi un/vai uz Pasūtītāja elektronisko adresi. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja faksa aparāts ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokuments, nosūtot pa uz e-pastu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītājs ir saņēmis ziņu par sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokuments, nosūtot pa pastu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas ir ienācis Pasūtītāja sekretariātā.

  - Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes interneta mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti, kā arī nacionālajā vai reģionālajā laikrakstā, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk minētos resursos publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos.

  - Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šā nolikuma nosacījumiem.

  - Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls vai apliecinātā kopija.

  - Pretendenta piedāvājumā ietilpst:

    - Pretendenta parakstītais pieteikums (Pielikums Nr.1);

    - Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums (3.pielikums);

    - Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija (4.pielikums);

    - Preces atbilstības deklarācijas, t.i. sertifikāti, ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c. dokumenti, kas apliecina preces atbilstību tehnisko projektu „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas (kameras 1K-1B) līdz Kr.Valdemāra ielai (kamera 1K-4A), Daugavpilī” un „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras 1K-8) līdz pieslēgšanas vietai bezkanāla siltumtrasei Sakņu ielā, Daugavpilī” prasībām.

    - Kvalifikācijas dokumenti atbilstoši šī nolikuma 8.punkta prasībām.

4.3.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 10`500 (desmit tūkstoši pieci simti eiro) apmērā (1.lotē – EUR 5`800, 2.lotē – EUR 4`700). Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kurām saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma sniegšanu Latvijas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājuma saturam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs). Pasūtītājs vērtēs tikai Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību izvirzītajām prasībām.

4.3.7. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: (a) līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs; (b) līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem, iesniedz līguma izpildes garantiju; c) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 4.3.8. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem sekojošā kārtībā: (a) Pretendentiem, ar kuriem Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumus - pēc iepirkuma līguma izpildes garantijas iesniegšanas; (b) Pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma beigām; (c) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

4.3.9. Jebkuru piedāvājumu, par kuru nav sniegts attiecīgs piedāvājuma nodrošinājums, Pasūtītājs neizskata un noraida.

4.3.10. Piedāvājuma nodrošinājums netiek atgriezts, ja: 1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 2) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu; 3) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā, saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts. Pretrunu gadījumā starp dokumentiem latviešu valodā un svešvalodā, par pamatu tiks ņemti latviešu valodā.

  - Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura rādītājam.

  - Piegādātājs var iesniegt vienu piedāvājumu, Piegādātājs nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību, pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

  - Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šā nolikuma Tehnisko specifikāciju (4.pielikums) un tehniskiem projektiem (8.pielikums).

  - Visām cenām jābūt norādītām Euro (EUR) ar diviem cipariem aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa, ka arī vienības cenas un izmaksu pozīciju izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” un Līguma summu.

  - Finanšu piedāvājums jāparaksta šā nolikuma 4.2.punktā paredzētajā kārtībā.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, termiņš un atvēršana

6.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2015.gada 27.aprīļa plkst.10:00.

6.2. Piedāvājuma iesniegšana:

6.2.1. iesniegšanai personīgi:

18. novembra ielā 4, Daugavpilī, sekretariātā (9.kab.) darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00;

6.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401;

6.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums: „Būvdarbu veikšana ES KF līdzfinansētā projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielās, Daugavpilī” realizācijas ietvaros” neatvērt līdz 2015.gada 27.aprīļa plkst.10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.

6.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vēlāk nekā līdz 2015.gada 27.aprīļa plkst.10:00, netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

6.5.	Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

6.6. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt Būvdarbu Līgumu derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

6.7. Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

6.8. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē var piedalīties jebkurš interesents.

6.9. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Komisija atver piedāvājumus, kas saņemti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto līgumcenu u.c. informāciju, kuru Komisija uzskatīs par nepieciešamu.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

7.1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem, t.i. atbilst Sabiedrisko Pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (SPSIL) 42., 43., 44. un 45.pantu prasībām.

7.2. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.

7.3. Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma nolikuma prasības.

7.4. Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

7.5. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši šā nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

7.6. Pēc lēmuma pieņemšanas, 3 (trīs) darba dienu laikā, iepirkumu komisija informēs visus Pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniskā veidā, vai pa faksu.

7.7. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

7.8. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

7.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

7.10. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

7.11. Ja iepirkuma uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc savu piedāvājumu derīguma termiņa laikā, Komisija izvēlas nākošo Pretendentu ar piedāvāto zemāko līgumcenu, ja tas atbilst Nolikuma prasībām. Ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, tad Pasūtītājs pārtrauc iepirkuma procedūru.

- Kvalifikācijas prasības Pretendentiem

  - Kvalifikācijas prasību atbilstības apliecināšanai, visiem Pretendentiem savā piedāvājumā ir jāiekļauj sekojoši kvalifikācijas dokumenti:

    - Pretendenta (tai skaitā personu grupā ietilpstošo dalībnieku) un piedāvāto apakšuzņēmēju (ja tādi tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē) licenču un sertifikātu kopijas komercdarbības veikšanai Latvijas Republikā līgumā paredzēto darbu un pakalpojumu izpildē, t.i. būvkomersanta reģistrācijas apliecība un būvprakses sertifikāts (siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanai, ceļu būvdarbu vadīšanai). No ārvalstu pretendentiem tiks pieņemtas arī attiecīgās ārvalsts izsniegtās licences un sertifikāti;

    - Par konkrētā līguma izpildi atbildīgo personu, t.i. būvdarbu vadītājs un galvenie speciālisti siltumtīklu izbūves darbos, ceļu izbūves darbos, celtniecības darbos un darba aizsardzībā, profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, atbilstoši kvalifikācijas veidlapās iekļautai informācijai (7.pielikums);

    - Atsauksmes:

1.lotē – vismaz 2 (divas) atsauksmes par siltumtīklu izbūvi ar posma garumu katrā no tiem ne mazāku par 650 m (viencauruļu izpildījumā) un cauruļvadu diametru ne mazāku par 400 mm pēdējo 5 gadu laikā;

2.lotē - vismaz 2 (divas) atsauksmes par siltumtīklu izbūvi ar posma garumu katrā no tiem ne mazāku par 650 m (viencauruļu izpildījumā) un cauruļvadu diametru ne mazāku par 200 mm pēdējo 5 gadu laikā.

8.1.4. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ārējās un iekšējās siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvmontāžas darbu veikšanā un vadīšanā, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem, sertifikāta kopija (ISO sertifikāts vai ekvivalents vai kvalitātes nodrošināšanas apraksts);

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, tad starp tās dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās līgumam, kuru parakstījuši visi tās dalībnieki un kurā jānorāda šāda informācija:

    - Personu apvienības izveidošanas mērķis;

    - Personu apvienības personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, kas konkursā pārstāv un Līguma izpildes laikā pārstāvēs attiecīgo personu apvienību;

    - Personu apvienības vadošais dalībnieks, vadošā dalībnieka personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds;

    - Katra dalībnieka tiesības, atbilstības sadalījums, kādus darbus katrs no tiem veiks.

- Pretendenta atlasei iesniedzamie dokumenti un informācija

  - Izvērstās būvniecības tāmes gan papīrformā, gan uz elektroniskā datu nesēja;

  - Plānoto uzstādāmo iekārtu un pielietojamo materiālu apraksts, tehniskās specifikācijas [ietvert aprakstu]. Iesniedzamie dokumenti par materiālu kvalitāti un atbilstību tehnisko projektu „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas (kameras 1K-1B) līdz Kr. Valdemāra ielai (kamera 1K-4A), Daugavpilī” un „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras 1K-8) līdz pieslēgšanas vietai bezkanāla siltumtrasei Sakņu ielā, Daugavpilī” prasībām.

  - Izvērsts darbu izpildes grafiks [ietvert aprakstu];

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, tad:

    - Vienošanās protokols starp dalībniekiem saskaņā ar Nolikuma 8.2. punktu;

    - Apliecinājums, ka projekta realizācijai tiks izveidota pilnsabiedrība, kurā katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par pilnsabiedrības saistībām, kā arī apliecinājums, ka pirms Līguma noslēgšanas Pasūtītājam tiks iesniegta pilnsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija.

- Līguma slēgšana

10.1. Būvdarbu veikšanas Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts piedāvājuma derīguma termiņā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem un iepirkuma procedūras rezultātu akceptēšanas finansējuma aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

10.2. Par līguma pamatu tiek izmantots Nolikumam pievienotais Līguma projekts (pielikums Nr.2).

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvdarbu veikšana projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielās, Daugavpilī” realizācijas ietvaros”

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti.

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu       ___________________:

Pretendenta nosaukums

  - piesakās piedalīties iepirkumā „Būvdarbu veikšana projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielās, Daugavpilī” realizācijas ietvaros”.

  - apliecina to, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 42.panta pirmās daļas nosacījumi, izņemot SPSIL 42.panta trešās daļas nosacījumus;

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apliecina to, ka apņemas ievērot iepirkuma nosacījumus;

  - apliecina to, ka nodrošinās vismaz 60 (sešdesmit) mēnešu ilgu garantiju veiktiem darbiem;

  - apliecina to, ka ir iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un, ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta līguma izpildes laikā.

  - apliecina to, ka piekrīt slēgt līgumu (Pielikums Nr.2) noteiktajā redakcijā;

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies darbus uzsākt ar līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam, t.i. līdz 2015.gada 1.oktobrim.

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.2

LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī							2015.gada __.________________

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli", reģistrācijas numurs 41503002945, adrese 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401, no vienas puses (turpmāk tekstā – Pasūtītājs)

un __________________________ (turpmāk tekstā – Izpildītājs),

kas darbojas pamatojoties uz _______________, no otras puses kopā sauktas “Puses”, noslēdz šo līgumu par turpmāk minēto:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, Izpildītājs apņemas veikt sekojošus darbus:

„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas (kameras 1K-1B) līdz Kr. Valdemāra ielai (kamera 1K-4A), Daugavpilī” (1.lote)

un/vai

„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras 1K-8) līdz pieslēgšanas vietai bezkanāla siltumtrasei Sakņu ielā, Daugavpilī” (2.lote), (turpmāk tekstā – darbi).

  - Līguma 1.1.puntā minēto darbu izpildei nepieciešamo darbu un materiālu uzskaitījums noradīts abu Pušu parakstītajā, šī līgumā esošajā Koptāmē (pielikums Nr.1) un Izvērstās būvniecības tāmēs (Pielikums Nr.2).

  - Par 1.1.punktā norādīto darbu izpildi pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR ____________ (____________ euro, _____euro centi) bez PVN, PVN saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

  - Ja darbu veikšanas procesā noskaidrojas, ka nepieciešami veikt papildus darbus, ko nebija iespējams paredzēt sastādot tāmi un kuri nepārsniedz būvdarbu finanšu rezervi (3% apmērā no līgumcenas):

    - Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā pa faksu informē Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo personu (līguma 17.1.punkts) par radušos situāciju.

    - 3 (trīs) darba dienu laikā, piedaloties Pušu atbildīgajiem pārstāvjiem un nepieciešamības gadījumā arī tehniskā projekta autoram un objekta vai nekustamā īpašuma, kura notiek līguma 1.1punktā minētie darbi īpašniekam, tiek sastādīts un parakstīts defektu akts 2 (divos) eksemplāros.

    - Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgā persona iesniedz defekta akta abus eksemplārus apstiprināšanai Pasūtītāja pārstāvim. Defektu aktu Pasūtītājs izskata un apstiprina 2 (divu) darba dienu laikā, pēc kā 1 (viens) eksemplārs tiek atgriezts Izpildītājam.

    - Izpildītājs pamatojoties uz Pasūtītāja pārstāvja apstiprināto defektu aktu sastāda un no savas puses paraksta tāmi, papildus darbu izpildes kalendāro grafiku un vienošanās projektu par izmaiņām līgumā, kas tiek iesniegti Pasūtītājam. Ja Pasūtītājam nav iebildumu pret Izpildītāja sagatavoto dokumentāciju, tā likumīgais pārstāvis to paraksta un 1 (vienu) minētās dokumentācijas eksemplāru atgriež Izpildītājam.

- Darbu izpildes termiņi

  - Darbu izpildes termiņš pusēm vienojoties tiek noteikt saskaņā ar darbu izpildes  grafiku, kurš ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr.3).

Darbu uzsākšana:	  	________________

Darbu pabeigšana:  	2015.gada 1.oktobris (tehnoloģiskai daļai jābūt nodotai ar aktu ne vēlāk kā līdz 2015.gada 27.augustam)

  - Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāsaņem, no Pasūtītāja atbildīgās personas rakstiska atļauja par darbu uzsākšanu.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - Pieņemt izpildītāja kvalitatīvi izpildītos darbus, atbilstoši līguma noteikumiem;

    - Savlaicīgi veikt visus šajā līgumā noteiktos maksājumus;

    - Iepazīstināt Izpildītāju ar darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumiem;

    - Norīkot par līguma izpildes gaitu atbildīgo personu;

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ir radušies vai var rasties personāla veselības un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi Pasūtītājam.

  - Izpildītāja pienākumi:

    - Izpildīt līguma 1.1.punkta norādītos darbus saskaņā ar līguma noteikumiem un iepirkuma procedūras piedāvājumu.

    - Par saviem līdzekļiem iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot būvatļaujas un visas citas nepieciešamās darba atļaujas), tehniskos noteikumus, sertifikātus vai licences no valsts vai pašvaldību institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nepieciešamos saskaņojumus, ja minētais nepieciešams līguma 1.1.punkta un līguma pielikumos minēto darbu veikšanai un nodošanai.

    - Norīkot darbu veikšanai vadītāju. Darbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt  vienīgi ar Pasūtītāja piekrišanu, norīkojot citu darbu vadītāju ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

    - Darbu izpildē ievērot visus likumus un normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos normatīvos aktus un nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz darbiem to izpildes laikā.

    - Atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus, kas tam radušies līguma 4.2.punkta neizpildes rezultātā, ieskaitot zaudējumus no trešo personu prasībām, uzliktajiem naudas sodiem u.tml.

    - Nomaksāt visus nodokļus un nodevas, kas Izpildītājam jāmaksā saskaņā ar LR likumdošanu saistībā ar darbu veikšanu šī līguma ietvaros.

    - Piesaistīt šī līguma izpildei nepieciešamo darbaspēku, kā arī apmaksāt visus ar tā piesaistīšanu saistītos izdevumus.

    - Nodrošināt darbu izpildi ar tam nepieciešamām iekārtām un materiāliem, ciktāl līgumā nav noteikts pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu izmantošanu un materiālu piegādi, ir iekļautas līguma cenā.

    - Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu un darbu izpildes vietas apsardzi. Pēc darbu pabeigšanas, līdz pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai sakopt un savest kārtībā darbu izpildes vietu, izvest atkritumus, bet darbu izpildes laikā demontētās iekārtas un caurules nodot Pasūtītājam.

    - Izpildītājs ir atbildīgs par jebkurām sava personāla darbībām Būvlaukumā, tai skaitā par Pasūtītāja palīgpersonālam dotajiem norādījumiem. Par nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem Darbu veikšanas laikā atbild Izpildītājs, ja vien tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ.

    - Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, pretenzijām, soda naudām un izdevumiem, kas varētu rasties Pasūtītājam vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma, kā arī normatīvo aktu neievērošanu, ja tādus izdarījis Izpildītājs vai viņa personāls.

    - Nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu pieeju darbu izpildes vietās, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt darbu gaitu un darbu kvalitāti. Izpildītājam ir pienākums, savu iespēju robežās, sniegt Pasūtītāja pilnvarotajām personām nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanā.

    - Ja, pārbaudot darbus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst līguma noteikumiem, vai normatīvo aktu prasībām, Izpildītājam ir pienākums, Pasūtītāja atbildīgās personas norādītajā laika periodā, par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu darbu atbilstību noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos pārkāpumus.

    - Nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotai personai iespēju piekļūt tehniskajai dokumentācijai, dažādu mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citai informācijai, kas saistīta ar darbu izpildes vietu un darbu izpildi.

    - Pirms darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam darbu izpildes tehnisko izpilddokumentāciju kopā ar Daugavpils Būvvaldes aktu (atzinumu) par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

4. Apakšlīgumi

4.1.    Izpildītājs to personālu, kuru ir iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem Izpildītājs informējis Pasūtītāju un uz kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu, ka Izpildītāja kvalifikācija atbilst atklāta konkursa nolikumā  noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

4.2.   Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju pienācīgu darbu veikšanu un šī līguma noteikumu ievērošanu.

5. Līguma izpildes nodrošinājums

5.1.     Izpildītājam līdz darbu uzsākšanai, atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, līguma 2.2.punktā paredzētās darbu atļaujas saņemšanai, jāiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no 1.3.punktā minētās kopējās summas.

5.2.   Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas oriģinālām, kuru ir izsniegusi kredītiestāde, kas atbilstoši Kredītiestāžu likuma 3.panta pirmajai daļai ir tiesīga sniegt attiecīgos pakalpojumus Latvijā, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.

5.3.    Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs, atgriež bankai, informējot par to Izpildītāju, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc visu darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.

6. Riska garantija

6.1.    Atbildību par darbu izpildes vietas uzturēšanu, saglabāšanu, bojāšanu un iznīcināšanu līdz nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim uzņemas Izpildītājs.

6.2.     Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar darbu izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku, ja tas ir radies darbu izpildes gaitā vai kā to tiešās sekas uzņemas Izpildītājs. Šie noteikumi neattiecās uz gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums ir radies Pasūtītāja vai viņa pārstāvju vainas dēļ.

6.3.   Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši darbu izpildes vietā, tiek izmeklēti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

7. Apdrošināšana

  - Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic būvniecības visu risku (materiālie zaudējumi un civiltiesiskā atbildība) apdrošināšanu, kur apdrošināšanas nodrošinājuma apmēri un termiņi noteikti atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumam.

  - Izpildītājs līdz darbu uzsākšanai nodrošina Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta līgumā, ir izdarīta un līdz darba uzsākšanai uzrāda Pasūtītājam apdrošināšanas polises.

  - Izpildītājs, izņemot gadījumus, kad līgumā paredzēts pretējais, atbrīvo Pasūtītāju no visiem zaudējumiem un prasībām par:

    - jebkuras personas nāvi un nelaimes gadījumu, ja saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem Izpildītājs tiek atzīts par vainīgu;

    - zaudējumu vai kaitējumu jebkuras personas īpašumam, kas radušies darbu izpildē, jeb novēršot trūkumus tajos, pret visām prasībām, izdevumiem un izmaksām, kas radušās attiecībā uz tiem vai saistībā ar tiem.

- Garantijas

  - Garantijas termiņš līguma 1.1.punktā minētajiem darbiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir 60 (sešdesmit) mēneši.

  - Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniegs izpildīto būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu/apdrošinājumu 5 % apmērā no līgumcenas.

  - Izpildītājs garantē uzstādīto iekārtu un izmantoto materiālu atbilstību tehniskajām prasībām un to drošu ekspluatāciju garantijas laikā.

  - Garantijas laikā radušos bojājumus un atklātos defektus, kuru iemesls ir nepareiza darba tehnoloģija vai zemas kvalitātes Izpildītāja piegādātie materiāli un iekārtas, par ko Pasūtītājs rakstiski paziņojis Izpildītājam, Izpildītājs novērš uz sava rēķina.

  - Izpildītāja pienākums novērst arī atklāto bojājumu vai defektu ietekmi uz citām iekārtām.

  - Ja Izpildītājs, saņēmis Pasūtītāja paziņojumu, nespēj novērst defektus 4 (četru) darba dienu laikā, Pasūtītājs var rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Izpildītāja rēķina un riska, tai skaitā pieaicinot defektu novēršanai trešās personas pēc saviem uzskatiem. Izdevumus, kas radušies Pasūtītājam novēršot defektus, kurus šajā punktā noteiktajā laikā nav novērsis Izpildītājs, Pasūtītājam atmaksa Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga satura pieprasījuma un rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.

- Pārbaudes un Darbu pieņemšana

  - Izpildītājs uz sava rēķina objektā veic visas pārbaudes un inspekcijas, kas ir noteiktas Tehniskajās prasībās. Pasūtītāja pilnvarotajām personām ir tiesības piedalīties šādās pārbaudēs un inspekcijās.

  - Darbi  tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu pēc tam, kad  darbi ir pilnībā pabeigti, ir  pabeigtas  darbu  un  iekārtu  pārbaudes.  Abpusēji   parakstītais   pieņemšanas - nodošanas akts apliecina, ka visi līguma 1.1.punktā un jebkurā līgumā pielikumā vai papildinājumā, minētie darbi izpildīti pilnā apjomā, labā kvalitātē un saskaņā ar līguma noteikumiem. Akts ir parakstāms un iesniedzams Pasūtītājam līdz līguma 2.1.punktā minētajam termiņam. Līdz šī akta parakstīšanai darbi uzskatāmi par nenodotiem un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot šajā līgumā noteiktās soda sankcijas.

  - Gadījumā, ja pieņemot pasūtījumu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt šo trūkumu novēršanu. Līdz šī akta parakstīšanai darbi uzskatami par nenodotiem un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot šajā līgumā noteiktās soda sankcijas.

- Norēķinu kārtība

  - Norēķins par Izpildītāja izpildītiem darbiem paredzēts 20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā no abpusēji parakstītā pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas ar nosacījumu, ka tika izpildīti 8.2.punkta nosacījumi.

  - Puses ir vienojušās, ka līgumsods par nokavētiem maksājumiem ir 0,1% no nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma summas.

- Līgumslēdzēju atbildība

11.1. 	Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

11.2.  Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot līguma tekstu.

11.3.  Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses to risina Latvijas Republikās Tiesā.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

12.1. 	Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs.

12.2. 	Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

- Izmaiņas līgumā

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas līgumā. Ikviena līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Izpildītājs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt Izpildītāja saistību izpildes termiņu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar līguma izmaiņām

14. Izpildes termiņu neievērošana

14.1.	Ja Izpildītājs nepabeidz darbus līguma punktā 2.1. noteiktajā laikā, vai jebkurā tā pagarinājumā, tad Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc atbilstoša satura rēķina un pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja samaksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās neizpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no līguma summas.

14.2.	Šī summa var tikt ieturēta no līguma izpildes nodrošinājuma vai no maksājumiem Izpildītājam bez īpašas Izpildītāja piekrišanas.

14.3.	Tomēr līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no viņa saistībām pabeigt Darbus un neatbrīvo viņu no jebkādām citām saistībām un pienākumiem attiecībā pret Pasūtītāju saskaņā ar šo līgumu.

15. Līguma pārtraukšana

15.1.	Līgums var tikt pārtraukts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai, Pusēm savstarpēji vienojoties.

15.2.	Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt līgumu rakstiski paziņojot par līguma pārtraukšanu ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms līguma pārtraukšanas:

15.2.1.jebkādu finansiālu iemeslu dēļ, kas radušies Pasūtītājam, ja Pasūtītājs līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā neveic darbu apmaksu, pirms tam dodot rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš maksājumu veikšanai;

15.2.2.Pasūtītāja maksātnespējas gadījumā.

15.3.	Pasūtītājs, neizmaksājot nekādu kompensāciju Izpildītājam, ir tiesīgs pārtraukt līgumu, rakstiski paziņojot par līguma pārtraukšanu ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms līguma pārtraukšanas:

15.3.1. Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis līguma izpildes  nodrošinājumu;

15.3.2. Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi, vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar līgumu, vai nespēj veikt darbus līgumā noteiktajā termiņā un Pasūtītājs Izpildītāju ir brīdinājis par saistību neizpildi un devis saprātīgu termiņu saistību izpildei;

15.3.3. Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs, ir uzsācis likvidācijas procesu vai ir uzsākta jebkāda cita darbība, kurai ir līdzīga ietekme;

    - Izpildītājs līdz darbu uzsākšanai nav nodrošinājis Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta līgumā, ir izdarīta un līdz darba uzsākšanai nav uzrādījis Pasūtītājam apdrošināšanas polises un/vai līgumā noteiktā termiņā nav iesniedzis apstiprināšanai darbu izpildes programmu.

15.4.	Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājam bez kavēšanās un pienācīgā veidā jāpārtrauc darbi un jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izdevumus.

15.5. 	Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par tādiem līgumā paredzētiem darbiem, kuri pilnībā pabeigti un nodoti ar aktu pirms līguma pārtraukšanas dienas.

15.6.	Katrai no pusēm pilnā apmērā jāsedz otras puses zaudējumi, kas radušies tādēļ, ka kāda no pusēm nav izpildījusi vai nepienācīgi izpildījusi līgumu.

- Force Majeure

16.1.	Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai, ja līguma izpilde ir nokavēta vai līgums nav ticis pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas apstākļu jeb Force Majeure gadījumā. Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

16.2.	Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, kurš nevarēja tikt paredzēts un kuru attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību.

16.3.	Ja izceļas Force Majeure situācija, Puse, kura nevar veikt līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Attiecībā uz pārējām līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas Force Majeure apstākļi.

16.4.	Gadījumā, ja Force Majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt līgumu.

- Atbildīgās personas

17.1. Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma izpildes gaitu ir Tīklu apkalpošanas iecirkņa vadītājs Arkādijs Blaževičs (tālr.29638262, fakss 65407555).

17.2. Izpildītāja norīkotājs darbu vadītājs ir ______________________ (tālr.____________, fakss____________).

- Citi noteikumi

18.1. 	Visiem paziņojumiem, ko puses sūta viena otrai saskaņā ar līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski vai parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ir jābūt nosūtītiem pa faksu , uz e-pastu, ierakstītā vēstulē vai nodotiem personīgi. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa un e-pasta nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā ar nosacījumu, ka paziņojuma saņemšana tiek apstiprināta izsūtot apliecinājumu pa faksu.

18.2. 	Gadījumā, ja kāda no pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai pusei.

18.3. 	Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz līgumā minētām pušu adresēm.

18.4. Līgums tā parakstīšanas brīdī sastāv no šādiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu līguma sastāvdaļu:

- Līgums;

- Koptāme (pielikums Nr.1);

- Izvērstās būvniecības tāmes (pielikums Nr.2);

- Darbu izpildes grafiks (pielikums Nr.3);

- Izpildītāja piedāvājums (pielikums Nr.4);

- Apstiprināto apakšuzņēmēju saraksts (pielikums Nr.5).

- Līguma izpildes nodrošinājums (pielikums Nr.6);

- Apdrošināšanas polise (pielikums Nr.7);

  - Puses vienojoties var veikt izmaiņas koptāmē, tāmēs un darbu izpildes laika grafikā ar 	nosacījumu, ka netiek izmainīts darbu realizācijas gala termiņš, līguma cena un būtiski 	netiek izmainīts piegāžu un darbu apjoms, ja nav būtiskas izmaiņas apstiprinātajā  	tehniskajā projektā un darbu uzsākšanas termiņos.

| Pasūtītājs: Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” Reģ.Nr. 41503002945 Jur.adrese: 18. novembra ielā 4, Daugavpils, LV-5401, Tālr.+371 65407533 e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv Konta Nr.LV87NDEA 0000 0820 40907 | Izpildītājs: Vienotais reģ. Nr. Bankas rekvizīti: Kods: Konts: |
| --- | --- |
| No Pasūtītāja puses | No Izpildītāja puses |

Pielikums Nr.3

Pretendenta finanŠu piedāvājums

„Būvdarbu veikšana projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielās, Daugavpilī” realizācijas ietvaros”

Mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti ___________________________________ vārdā, piedāvājam veikt

- „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas (kameras 1K-1B) līdz Kr. Valdemāra ielai (kamera 1K-4A), Daugavpilī” (1.lote), saskaņā ar Iepirkuma procedūras noteikumiem par EUR ________________ (bez PVN), PVN EUR____________ un kopējo cenu ar PVN EUR _______________ (skaitļiem un vārdiem), kurā nav iekļauta finanšu rezerve, saskaņā ar tāmēm, kas ir pievienotas šim dokumentam un ir daļa no mūsu piedāvājuma.*

- „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras 1K-8) līdz pieslēgšanas vietai bezkanāla siltumtrasei Sakņu ielā, Daugavpilī” (2.lote), saskaņā ar Iepirkuma procedūras noteikumiem par EUR ________________ (bez PVN), PVN EUR____________ un kopējo cenu ar PVN EUR _______________ (skaitļiem un vārdiem), kurā nav iekļauta finanšu rezerve, saskaņā ar tāmēm, kas ir pievienotas šim dokumentam un ir daļa no mūsu piedāvājuma.*

* Pretendents var iesniegt piedāvājumu gan vienā no lotēm, gan vairākās lotēs.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt darbu izpildi ne vēlāk kā _________________ pēc līguma noslēgšanas, kā arī pabeigt visus darba uzdevumā paredzētos darbus līdz 2015.gada 1.oktobrim, bet tehnoloģisko daļu nodot Pasūtītājam ar aktu darba stāvoklī ne vēlāk kā līdz 2015.gada 26.augustam saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku.

Garantijas laiks veiktajiem darbiem (Pretendenta piedāvātais būvdarbu kvalitātes garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par pieciem gadiem. Pretendents var piedāvāt lielāku garantijas laiku.) - __________ mēneši pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

(skaitļiem)

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs iesniegsim bankas garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas jeb EUR _____ (_______) līguma saistību izpildes nodrošinājumam.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

Ar šo apliecinām, ka šis piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām pilnā apjomā,

visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.

Ar šo mēs apstiprinām, ka Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.4

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM

„Būvdarbu veikšana projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielās, Daugavpilī” realizācijas ietvaros”

| 1. | Tehniskā uzdevuma priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Būvdarbu veikšana ES KF līdzfinansētā projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielās, Daugavpilī” realizācijas ietvaros: 1.lote - „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas (kameras 1K-1B) līdz Kr. Valdemāra ielai (kamera 1K-4A), Daugavpilī” 2.lote - „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras 1K-8) līdz pieslēgšanas vietai bezkanāla siltumtrasei Sakņu ielā, Daugavpilī”, |
| 1.2. | Darba apjoms: |
|  | Atbilstoši SIA „Strasa Konsuktanti” izstrādāto tehnisko projektu „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas (kameras 1K-1B) līdz Kr. Valdemāra ielai (kamera 1K-4A), Daugavpilī” un „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras 1K-8) līdz pieslēgšanas vietai bezkanāla siltumtrasei Sakņu ielā, Daugavpilī” nosacījumiem (8.pielikums), atbilstoši spēkā esošiem LR likumdošanas aktiem un normatīvajiem dokumentiem būvniecības jomā. |
| 1.3. | Līguma izpildes termiņš |
|  | 2015.gada 1.oktobris, tehnoloģiskajai daļai jābūt nodotai Pasūtītājam ar aktu darba stāvoklī ne vēlāk kā līdz 2015.gada 26.augustam, saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku. PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskajos projektos iekļauto rekonstruējamo siltumtīklu hidrauliskie izmēģinājumi: 14.07.2015. (veciem siltumtīkliem); 14.09.2015. (rekonstruētiem siltumtīkliem). Paredzamais līguma noslēgšanas laiks - pēc saskaņojuma ar VA „LIAA” ~2015.gada 25.-27.nedēļa. |
| 1.4. | Minimālais garantijas termiņš būvdarbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. |
| 1.5. | Veikt no ekspluatācijas izvedamo esošo siltumtīklu cauruļvadu ar izolāciju, dzelzbetona konstrukciju, metāla konstrukciju, vāku, siļu, kanālu un kameru demontāžu. |
| 1.6. | Veikt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmas montāžu un izmēģinājumu. |
| 1.7. | Veikt samontēto cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. |
| 1.8. | Veikt jauno cauruļvadu šķērssalaides metināto savienojumu ultraskaņas vai radiografisko kontroli 100% apjomā. |
| 1.9. | Pēc celtniecības-montāžas darbu pabeigšanas veikt blakusesošās teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar tehnisko projektu nosacījumiem. |
| 1.10. | Darbu veikšanu saskaņot ar visiem ieinteresētajiem dienestiem, zemes un ēku īpašniekiem. Celtniecības, montāžas, izmēģinājumu atsevišķu posmu sākums un nobeigumus saskaņot ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem dienestiem. Saskaņot Darbu veikšanas projektu , ieskaitot krustojumu slēgšanas laiku un materiālu izkraušanas vietas, ar visām ieinteresētām instancēm līdz 2015.gada 1.jūlijam. Saskaņoto Darbu veikšanas projektu iesniegt Pasūtītājam līdz 2015.gada 3.jūlijam. |
| 2. | Speciālie nosacījumi |
| 2.1. | Gadījumā, ja tehniskie projekti paredz konkrētā ražotāja materiālus vai iekārtas, Pretendents var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces, materiālus vai iekārtas, ja to tehniskā specifikācija ir ekvivalenta. |
| 2.2. | Pretendentam kopā ar savu piedāvājumu ir jāiesniedz plānoto būvdarbu izpildes darba grafiks, kas ir sagatavots elektroniski, pielietojamo darbu metožu aprakstu, piedāvāto iekārtu aprakstu un tehniskās specifikācijas, pieejamo tehnisko, cilvēku u.c. resursu aprakstu. Sagatavojot darbu izpildes grafiku, skaidri norādīt aktivitāšu sākuma un beigu termiņus. |
| 3. | Citi nosacījumi |
| 3.1. | Pretendentam pēc iespējas jāsaskaņo siltumtrašu atslēgšanas laiks 1. un 2.lotē. |
| 3.2. | Maksimālais siltumnesēja atslēgšanas laiks - 3 kalendāras nedēļas, laika periodā no 2015.gada 15.jūlija līdz 2015.gada 26.augustam ieskaitot. |
| 3.3. | Pasūtītājs nodrošina cauruļvadu un cauruļvadu elementu piegādi būvniecības objektos. Visi Pasūtītāja piegādājamie materiāli ir iezīmēti dzeltenajā krāsā tehnisko projektu (8.pielikums) tāmēs. Pasūtītājs nodrošina materiālu piegādi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc atbilstošā satura iesnieguma saņemšanas, kurā ir norādīts materiālu uzskaitījums un konkrēta piegādes un izkraušanas vieta. |

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.5

Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

"<lepirkuma procedūras nosaukums>" (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums (turpmāk - Pretendents) vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs > iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk - Pasūtītājs) organizētās atklātās iepirkuma procedūras „<iepirkuma procedūras nosaukums>" ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, mēs, < Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a.	Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;

b.	Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes garantiju;

c. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums.

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> <Paraksttiesīgās personas paraksts>

< Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

Līguma izpildes garantijas paraugs

Kredītiestādes garantijas paraugs

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

Līguma izpildes garantija

"<Līguma nosaukums>" (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> )

Ievērojot to, ka 2015.gada ___.__________________ starp PAS „Daugavpils siltumtīkli” un <Piegādātāja nosaukums vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs > (turpmāk - Piegādātājs)

noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielās, Daugavpilī”

un to, ka iepirkuma procedūras nolikums un līguma nosacījumi paredz līguma izpildes garantijas iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar augstāk minēto līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 10% no līguma summas EUR (___________eiro,), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

## Pielikums Nr.6

## Prasības apdrošināšanas līgumiem

Apdrošināšanas piedāvājuma priekšmets ir iepirkuma procedūras nolikumā norādīto būvniecības un montāžas darbu, un ar to saistīto risku apdrošināšana par labu Pasūtītājam - būvniecības visu risku apdrošināšana (materiālie zaudējumu, civiltiesiskās atbildības un izpildīto darbu apdrošināšana garantijas termiņa laikā).

Materiālai atbildībai

Apdrošināmais objekts – būvobjektam, būvniecības un montāžas darbiem apdrošinājuma summa ir ne mazāka, kā Pretendenta piedāvātā iepirkuma procedūras līgumcena 100% apmērā;

Apdrošinātie riski – visi pēkšņi, neparedzēti, fizisku apstākļu radīti zaudējumi vai bojājumi.

Apdrošināšanas teritorija – Iepirkuma procedūras nolikumā norādītais būvobjekts.

Apdrošināšanas periods – no būvdarbu sākuma līdz būvdarbu beigām.

Garantijas periods – Pretendenta piedāvātais garantijas periods, bet ne mazāks par 60 mēnešiem.

Papildus prasības attiecībā uz Būvniecības visu risku polises Materiālo zaudējumu daļu – apdrošināšanas segumā jābūt iekļautām sekojošām pozīcijām:

- atlīdzība par zaudējumu vai bojājumu pasūtītājam piederošajam īpašumam, kas atrodas būvdarbu veicēja uzraudzībā, rīcībā vai kontrolē.

Civiltiesiskai atbildībai

Apdrošināmais objekts – trešo personu prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas celtas pret būvdarbu veicēju sakarā ar kaitējumu personu veselībai vai nāvi, kā arī kaitējumu īpašumam (t.s. Pasūtītāja esošajam īpašumam), kas radīts būvdarbu veicēja (t.s. apakšuzņēmēja) saimnieciskās darbības dēļ.

Apdrošinājuma summa – atbildības limits par katru gadījumu un par projektu kopā katrā no lotēm - 50`000 EUR.

Apdrošināšanas teritorija – Iepirkuma procedūras nolikumā norādītais būvobjekts.

Apdrošināšanas periods – no būvniecības darbu sākuma līdz būvniecības darbu beigām.

Izpildīto būvdarbu garantijas laika nodrošinājums/apdrošinājums

Atklātā konkursa Pretendents, kurš tiks izvēlēts par uzvarētāju un ar kuru tiks slēgts būvdarbu līgums, pēc darbu pabeigšanas iesniegs izpildīto būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu vai apdrošinājumu 5 % apmērā no līgumcenas.

Pielikums Nr.7

Kvalifikācijas veidlapas

- veidlapa - Informācija par Pretendentu

| 1. | Pretendenta nosaukums |
| --- | --- |
| 2. | Adrese: |
| 3. | Pretendenta darbības sfēra (īss apraksts): |
| 4. | Kontaktpersona Tālrunis: Fakss: e-pasts: |

- veidlapa - Pretendenta pieredze siltumtīklu izbūvē

Šajā veidlapā Pretendentam jāsniedz informācija par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā izpildītajiem pasūtījumiem.

| Nr. | Pasūtītājs | Pasūtītāja kontaktpersona | Siltumtīklu izbūves projekts (projekta nosaukums, apraksts, apjoms) | Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Adrese | Vārds, uzvārds | Tālrunis |  |  |

- veidlapa - Pretendenta darbinieku kvalifikācija

# Darbu vadītājs

| 1. Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| 2. Dzimšanas datums |  |
| 3. Profesionālā kvalifikācija |  |
| Ieņemamais amats |  |

# Atbildīgie speciālisti

(siltumtīklu izbūves darbos, ceļu izbūves darbos, celtniecības darbos, darba aizsardzībā)

| Paredzētie darba pienākumi |
| --- |
| 1. Vārds, uzvārds |  |
| 2. Dzimšanas datums |  |
| 3. Profesionālā kvalifikācija |  |
| 4. Ieņemamais amats |  |

Pielikums Nr.8

Tehniskos projektus skatīt elektroniskā veidā pie iepirkuma dokumentācijas Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un PAS „Daugavpils siltumtīkli” mājas lapā www.dsiltumtikli.lv, vai PAS „Daugavpils siltumtīkli” 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401, darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00, tālr. 65407563.