IEPIRKUMA

“Siltumenerģijas skaitītāju piegāde un uzstādīšana”

NOLIKUMS

- Iepirkuma priekšmets

  - Pasūtītājs – PAS „Daugavpils siltumtīkli” , reģ.Nr. 41503002945,

jur.adrese 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401;

Kontaktpersona: PAS „Daugavpils siltumtīkli”  galvenais enerģētiķis Māris Laudiņš tel.29244349.

1.2.Iepirkuma priekšmets „PAS „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk − Pasūtītājs) “Siltumcentrālē nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī un Siltumcentrālē nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī veikt tīklā nodotās siltumenerģijas uzskaites mezglu aprēķinus, veikt siltumenerģijas skaitītāju komplektu piegādi, montāžu un nodošanu ekspluatācijā” saskaņā ar šā nolikuma pielikuma Nr.2 nosacījumiem.

1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2018/2.

1.5. Paredzamais līguma izpildes termiņš, piegāde triju mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas.

1.6. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos tīmekļvietnēs www.dsiltumtikli.lv  un www.daugavpils.lv.

1.7.  Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šā nolikuma 2.2. - 2.8.punktu nosacījumiem.

  - Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras oriģināls.

  - Pretendenta  piedāvājumā ietilpst:

    - Licenču un/vai sertifikātu kopijas komercdarbības veikšanai Latvijas Republikā, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir nepieciešami šajā iepirkumā noteiktās darbības veikšanai. Dokumentiem ir jābūt juridiski spēkā esošiem, atbilstoši likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums”.

    - Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam (Pielikums Nr.1);

    - Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums iepirkumam (Pielikums Nr.3);

    - Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija iepirkumam (Pielikums Nr.2)

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā, saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura rādītājam.

  - Jāiesniedz viens piedāvājuma variants.

  - Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību, pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

  - Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

3.1.	Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2018.gada 29.janvāra, plkst.10:00.

3.2. Piedāvājuma iesniegšana:

3.2.1. iesniegšanai personīgi:

18. novembra ielā 4, Daugavpilī, sekretariātā (9.kab.) darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00;

3.2.2. pasta adrese:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401;

3.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums “Siltumenerģijas skaitītāju piegāde un uzstādīšana” : neatvērt līdz 2018. gada 29.janvāra plkst.10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.

3.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vēlāk nekā līdz 2018.gada 29.janvāra plkst.10:00, netiks atvērti un tiks nosūtīti Pretendentiem atpakaļ.

3.5.	Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

3.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties jebkurš interesents 2018.gada 29. janvāra plkst. 10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” lielajā zālē 18.novembra ielā 4, Daugavpilī 1 (pirmajā) stāvā.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šā nolikuma Pielikumu Nr.3 „Pretendenta finanšu piedāvājums”.

  - Visām cenām jābūt norādītām  Euro (EUR).

  - Finanšu piedāvājums jāparaksta šā nolikuma 2.2.punktā paredzētajā kārtībā.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

5.1.	Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šim Pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst Iepirkuma dalības nosacījumiem.

5.2.    Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.

5.3.	Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma nolikuma prasības.

5.4.	Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

5.5.	Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši šā nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

5.6.	Pēc lēmuma pieņemšanas, 3 (trīs) darba dienu laikā, iepirkumu komisija informēs visus Pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu un elektroniskā veidā vai pa faksu.

5.7.	Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

5.8.	Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

5.9.	Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

5.10.	Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents 1 (vienas) nedēļas laikā no dienas, kad tiks paziņots uzvarētājs, nenoslēgs ar Pasūtītāju līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs par uzvarētāju atzīt nolikuma nosacījumiem atbilstošu cita Pretendenta piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu un slēgt ar viņu līgumu.

- Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

  - Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    piedāvājumiem.

- Cita informācija

7.1.  Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, elektroniskā veidā vai faksu. Saziņas dokumentu, ko Pretendents nosūtīja pa faksu vai elektroniskā veidā  vienlaikus nosūta pa pastu. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta jautājumiem Pasūtītājs publicē savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

7.2. Saziņas dokuments ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas tiek publicēts Pasūtītāja mājaslapā  www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

7.3.  Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.4.	Iepirkumu komisija un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša.

7.5. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi kusnere.dsiltumtikli@apollo.lv  vai faksa numuru (654-07555) un/vai Pasūtītāja pasta adresi (PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401).

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu.

Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem savā mājaslapā www.dsiltumtikli.lv un pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti.

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“Siltumenerģijas skaitītāju piegāde un uzstādīšana”

- Pretendents:

  - Pretendenta nosaukums.

  - Rekvizīti.

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis, fakss |  |
| Adrese |  |
| e-pasts |  |

- Ar šī piedāvājuma iesniegšanu       ___________________:

Pretendenta nosaukums

piesakās piedalīties iepirkumā “Siltumenerģijas skaitītāju piegāde un uzstādīšana”

  - apliecina to, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi.

  - apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - apņemas ievērot iepirkuma nosacījumus;

  - apliecina to, ka ir iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un, ka piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta līguma izpildes laikā.

  - apliecina to, ka piekrīt slēgt līgumu (Pielikums Nr.4) noteiktajā redakcijā;

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies darbus uzsākt ar līguma noslēgšanas brīdi un veikt līdz tā izpildes nosacījumos noteiktam termiņam.

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM

„SILTUMENERĢIJAS SKAITĪTĀJU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA ”

| 1. | Tehniskās specifikācijas priekšmets |
| --- | --- |
| 1.1. | Saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām veikt Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī un Siltumcentrāles Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī tīklā nodotās siltumenerģijas uzskaites mezglu aprēķinus, nepieciešamības gadījumā ieprojektēt jaunus siltumenerģijas uzskaites mezglus, veikt siltumenerģijas skaitītāju komplektu piegādi, montāžu un nodošanu ekspluatācijā.. |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1. | Siltumenerģijas skaitītājiem jāatbilst spēkā esošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Tiem jābūt veiktām atbilstības novērtēšanas procedūrām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un siltumenerģijas skaitītājiem. |
| 2. | Atbilstības parametri |
| 2.1. | Iekārtas paredzēts ekspluatēt telpās, kurās nav mitruma un putekļu, ar apkārtējās vides temperatūru +50C ÷ +40 0C. |
| 2.2. | Siltumcentrāle Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī: |
|  | Minimālais patēriņš (Qi) – ≦70 m3/h; |
|  | Nominālais patēriņš (Qp) – 1300÷1500 m3/h; |
|  | Maksimālais patēriņš (Qs) – ≧3000 m3/h; |
|  | Esošā turpgaitas cauruļvada diametrs – DN500; |
|  | Pievienojums – atloku vai plūsmas devēju montāža uz esošajiem cauruļvadiem; |
|  | Mērāma vide – ūdens; |
|  | Maksimāli pieļaujamais mērāmās vides ātrums - 3m/s visā mērījumu diapazonā; |
|  | Barošana – 220 VAC, vēlama avārijas barošana no akumulatoriem |
|  | Temperatūras sensori: mērdiapazons - līdz 150oC, netiešas iegremdēšanas sensori komplektā ar iegremdēšanas čaulām; |
|  | Temperatūras sensoru kabeļu garums – ≧20 m; |
|  | Signālu kabeļa garums no plūsmas devēja līdz kalkulatoram - 4 m |
|  | Plūsmas mērītājs – visi veidi izņemot mehāniskos; |
|  | Plūsmas mērītāja uzstādīšana - turpgaitas cauruļvadā; |
|  | Precizitātes klase – ne zemāka par 2; |
|  | Spiediena klase - PN25; |
|  | Daudzums: – 1 komplekts; |
| 2.3. | Siltumcentrāle Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī: |
|  | Minimālais patēriņš (Qi) –≦70 m3/h;; |
|  | Nominālais patēriņš (Qp) – 1300÷1500 m3/h; |
|  | Maksimālais patēriņš (Qs) – ≧3000 m3/h; |
|  | Esošā turpgaitas cauruļvada diametrs– DN800; |
|  | Pievienojums – atloku vai plūsmas devēju montāža uz esošajiem cauruļvadiem; |
|  | Mērāma vide – ūdens; |
|  | Maksimāli pieļaujamais mērāmās vides ātrums - 3m/s visā mērījumu diapazonā; |
|  | Barošana – 220 VAC, vēlama avārijas barošana no akumulatoriem |
|  | Temperatūras sensori: mērdiapazons - līdz 150oC, netiešas iegremdēšanas sensori komplektā ar iegremdēšanas čaulām; |
|  | Temperatūras sensoru kabeļu garums – ≧20 m; |
|  | Signālu kabeļa garums no plūsmas devēja līdz kalkulatoram - ≧4 m |
|  | Plūsmas mērītājs – visi veidi izņemot mehāniskos; |
|  | Plūsmas mērītāja uzstādīšana - turpgaitas cauruļvadā; |
|  | Precizitātes klase – ne zemāka par 2; |
|  | Spiediena klase - PN25; |
|  | Daudzums – 1 komplekts. |
| 3. | Speciālie nosacījumi |
| 3.1. | Mērlīdzekļu integrēšanai esošajā SCADA sistēmā, siltumskaitītājiem jābūt aprīkotiem ar vismaz divām programmējamām 4-20 mA izejām izvēlēto parametru attālinātai nolasīšanai. |
| 3.2. | Siltumenerģijas skaitītājiem jāpievieno tehniskais apraksts un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā. |
| 3.3. | Uz siltumenerģijas skaitītājiem norāda CE atbilstības marķējums un metroloģiskais papildmarķējums. Ir vēlami 2018.gada ražojuma siltumenerģijas skaitītāji. Gadījumā ja siltumenerģijas skaitītājs ir ražots agrāk, Piegādātājam par saviem līdzekļiem ir jāveic nacionālā metroloģiskā verificēšana un skaitītājiem jāpievieno sertifikātu oriģināli. |
| 4. | Citi nosacījumi |
| 4.1. | Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". |
| 4.2. | Iekārtām jābūt СE sertifikātam. Piedāvājumā pievienot atbilstības novērtēšanas dokumentus: skaitītāju tipa atbilstības deklarācijas kopija valsts valodā un ES tipa apstiprinājuma sertifikāta kopija ar tulkojumu valsts valodā. |
| 4.3. | Projektēšanu veikt stingrā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem. |
| 4.4. | Piedāvājumā pievienot informāciju par iekārtu ražotāju, kodu un detalizētu aprakstu, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. |
| 4.5. | Darbus veikt saskaņā ar noslēgto līgumu. |
| 4.6. | Piegādes un darbu veikšanas vieta – Siltumcentrāle Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī un Siltumcentrāle Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī. |

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

Pielikums Nr.3

Pretendenta finanŠu piedāvājums

IEPIRKUMAM

“Siltumenerģijas skaitītāju piegāde un uzstādīšana”

| Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Piedāvājam “Siltumenerģijas skaitītāju piegāde un uzstādīšana” veikt par |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

Vārds, uzvārds, amats	____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			_________________________________

Pielikums Nr.4

Līguma projekts

Daugavpilī					                                            2018.gada __. _______

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, vien. reģ. Nr. LV 41503002945, tās ___________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

_________________________________________, tās________________________________ personā, kurš rīkojas uz ___________ pamata, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abi kopā tekstā - PUSES, saskaņā ar iepirkumu, “Siltumenerģijas skaitītāju piegāde un uzstādīšana” identifikācijas Nr. DS/2018/2, rezultātiem noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas Siltumcentrālē nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī un Siltumcentrālē nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, veikt tīklā nodotās siltumenerģijas uzskaites mezglu aprēķinus, veikt siltumenerģijas skaitītāju komplektu piegādi, montāžu un nodošanu ekspluatācijā” (turpmāk - DARBI) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 1).

  - Kopējā Līguma summa sastāda  EUR ___________ (________________________ eiro___ eiro centi), bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem)  saskaņā ar finanšu piedāvājumu (pielikums Nr. 2), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Līgumā paredzētie DARBI tiek izpildīti līdz 2018.gada 1.augustam.

- 2. SAVSTARPĒJO NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM  līguma summu

EUR ___________ (________________________ eiro ___ eiro centi) bez PVN (PVN piemērojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) 20 (divdesmit) bankas darba dienu laikā no abpusēji parakstīta pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanas, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA izrakstīto faktūr-rēķinu.

  - Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķina kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta maksājuma veikšanas diena IZPILDĪTĀJA bankā.

- Pasūtītāja pienākumi

  - Līdz DARBU uzsākšanai PASŪTĪTĀJS apņemas veikt pasākumus, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJAM DARBU veikšanai, nodrošināt IZPILDĪTĀJA personālam savlaicīgu un brīvu piekļūšanu šajā Līgumā paredzēto DARBU veikšanas zonā, savlaicīgi likvidēt avārijas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras liedz normāli izpildīt DARBUS. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības atteikties no DARBU uzsākšanas vai apturēt to izpildi, ja DARBU izpildei nepieciešamie nosacījumi neatbilst IZPILDĪTĀJA prasībām.

  - Gadījumā, ja DARBI tiek apturēti PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par DARBU apturēšanas iemesliem. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS apņemas veikt visus pasākumus, kas nepieciešami DARBU atsākšanai saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. Tādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pagarināt DARBU izpildes termiņu uz laiku, kas būs nepieciešams DARBU apturošo problēmu novēršanai.

  - Laikā, kad IZPILDĪTĀJS veic DARBUS, PASŪTĪTĀJS apņemas pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma sniegt IZPILDĪTĀJAM nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama dotajā Līgumā noteikto DARBU veikšanai.

  - PASŪTĪTĀJS dotajā Līgumā noteiktajā kārtībā apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA izpildītos DARBUS un apmaksāt tos Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Ja Līgums tiek priekšlaicīgi lauzts pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar izpildītāju par faktiski izpildītajiem darbiem.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt IZPILDĪTĀJA izmantojamo iekārtu, instrumentu un DARBU paredzēto materiālu pagaidu glabāšanu telpās.

  - PASŪTĪTĀJA nozīmēts pārstāvis veic pastāvīgu IZPILDĪTĀJA veikto DARBU kvalitātes kontroli.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visus IZPILDĪTĀJA iesniegumus un priekšlikumus, pieņemt lēmumus, darot tos zināmus IZPILDĪTĀJAM.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi likvidēt avārijas, kas rodas ārpus IZPILDĪTĀJA darbības zonas, kuras var kavēt DARBU izpildi.

  - Pēc DARBU pieņemšanas ekspluatācijā PASŪTĪTĀJS pilnā apjomā uzņemas atbildību par iekārtu saglabāšanu, kā arī par ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

- IZPILDĪTĀJA pienākumi

  - IZPILDĪTĀJS apņemas dotajā Līgumā noteiktā termiņā veikt DARBUS pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē, kā arī bez papildus apmaksas novērst DARBU veikšanas laikā pieļautos  trūkumus un defektus, kurus konstatē PASŪTĪTĀJS.

  - IZPILDĪTĀJAM, veicot DARBUS PASŪTĪTĀJA objektā, ir pienākums ievērot drošības tehnikas, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas un PASŪTĪTĀJA objektā darbojošos normatīvos aktus, kuri reglamentē šādu DARBU veikšanu.

  - IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem, sakarā ar to, ka nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis DARBUS, kā arī pieļāvis trūkumus un defektus, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus.

  - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu, kuri tika veikti pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma un nav paredzēti šī Līguma 1.1.punktā minētajā tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr. 1).

  - Ja DARBI ir pabeigti, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pieņemšanas - nodošanas aktu  2 eksemplāros.

  - IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt darbus, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savus pienākumus atbilstoši dotā Līguma nosacījumiem 3 (trīs) darba dienas iepriekš brīdinot par to PASŪTĪTĀJU.

- DARBU PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītie DARBI tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas - nodošanas aktu, kas tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. PASŪTĪTĀJAM 3 (triju) darba dienu laikā jāpārbauda izpildītie DARBI un jāparaksta akts vai jāsagatavo motivēts akta parakstīšanas atteikums.

  - Gadījumā, ja 3 (triju) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM pieņemšanas – nodošanas akts netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto DARBU pieņemšanu, veiktie DARBI tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA puses piezīmju nav un iesniedz akta kopiju PASŪTĪTĀJAM.

  - Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos DARBUS, PUSES sastāda defektu novēršanas aktu, kurā saraksta veidā uzrāda DARBUS, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto DARBU trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Rakstiskajā atteikumā  nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai varētu ierasties IZPILDĪTĀJA pārstāvis, bet ne ilgāk kā 48 stundas  no rakstiskā atteikuma saņemšanas. IZPILDĪTĀJS uz šajā punktā minētā akta pamata novērš atklātos trūkumus par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina un pēc to veikšanas PASŪTĪTĀJS pieņem tos ar pieņemšanas –nodošanas aktu.

  - Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepiedalās augstāk minētā defektu novēršanas akta sastādīšanā, vai neparaksta to 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis defektus un apņemas uzsākt defektu novēršanu. Ja PUSES  nepanāk vienošanos par izpildīto DARBU nepilnību būtību, ieinteresētā PUSE, rakstiski paziņojot pretējai PUSEI, strīda izšķiršanai ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

  - DARBU pieņemšanas - nodošanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par dotā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - DARBU pirmstermiņa izpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieņemt izpildītos DARBUS un apmaksāt tos saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

6. GARANTIJAS

6.1.    Garantijas termiņš IZPILDĪTĀJA veiktajiem DARBIEM sastāda ne mazāk kā 24 (divpadsmit četri) mēneši no izpildīto DARBU pieņemšanas brīža, ar nosacījumu, ka  PASŪTĪTĀJS ievēro  ekspluatācijas noteikumus.

7. Force Majeure

7.1.  PUSES nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir nokavējusi saistību izpildi.

7.2.  Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā PUSE nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē PUŠU iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo.

7.3.  Par Force Majeure apstākļu iestāšanos 3 (triju) dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE.

- PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

8.1. Strīdus, kas rodas starp PUSĒM Līguma izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

8.2. Līgumu saistību neizpildes, pārkāpšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi     	otrai PUSEI, vainīgā PUSE atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus pilnā apmērā.

8.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par DARBU izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti 	saskaņā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ nokavē DARBU 	izpildes termiņu, tas  maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet nevairāk kā 10% no līguma summas.

8.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē DARBU apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis DARBUS,         tad PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0.1 % apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet nevairāk kā 10% no līguma summas. Par līgumsodu IZPILDĪTĀJS izraksta atsevišķu rēķinu.

8.4.1. Soda naudas  samaksa neatbrīvo PUSES no  uzņemto saistību izpildes.

- Līguma darbības termiņš, tā grozīšana un laušana

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas datumu un ir spēkā līdz PUŠU pieņemto saistību izpildei. Līguma darbības termiņš iekļauj sevī garantijas termiņu uz veiktajiem DARBIEM.

  - Pirms termiņa vienpusējā kārtībā doto Līgumu viena no PUSĒM var lauzt tikai gadījumos, kuri paredzēti dotajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc PUŠU vienošanās rakstiskā formā, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.

  - Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuri šā Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta līgumslēdzējām PUSĒM, jāpievieno šim Līgumam, un tie ir uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.

  - Pasūtītājs var lauzt līgumu vienpusēji, brīdinot septiņas dienas iepriekš Izpildītāju, ja Izpildītājs neievēro šī līguma nosacījumus.

- BEIGU NOSACĪJUMI

- 10.1.  Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

- 10.2.  Līgumā un pielikumos minētā informācija bez atsevišķas PUŠU rakstiskās vienošanās par informācijas atklātumu nevar būt nodota jebkādā veidā trešajām personām.

10.3.  PUSES nav tiesīgas šajā Līgumā noteiktās saistības nodot izpildei trešajām personām bez otras PUSES  rakstiskas piekrišanas.

10.4.  PUSES piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to.

10.5.  Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā, uz sešām lapām (PUSES paraksta katru lapu), divos eksemplāros pa vienam katrai PUSEI ar vienādu juridisko spēku.

- PIELIKUMI:

Pielikums Nr. 1 –  Tehniskā specifikācija __ lpp.

Pielikums Nr. 2 – Finanšu piedāvājums  __lpp.

11.PUŠU REKVIZĪTI, PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS: Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” Vien. reģistr. Nr. LV 41503002945 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV 5401, Latvijā Norēķinu konts: Luminor Bank AS, bankas kods NDEALV2X Nr.LV87NDEA0000082040907 Tālr.65407533, fakss 65407555 _______________________________ | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |