| PR 9 02.2012 | Ziņas par projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” īstenošanu |
| --- | --- |

No š.g. 1.februāra tika pārtraukti būvdarbi projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” ietvaros 10 objektos, kuros būvdarbus veica SIA „Svente Holding”.  SIA „Svente Holding” neievēroja būvdarbu izpildes termiņus, līdz ar to Daugavpils pilsētas dome nolēma lauzt līgumus. Pēc iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas indikatīvi aprīlī-maijā tiks izsludināts atkārtotais atklāts konkurss palikušajiem būvdarbiem sekojošiem objektiem „Daugavpils 12.vidusskola”, „6.vidusskola”, „Daugavpils Krievu vidusskola-licejs”, „16.vidusskola”, „1.speciālā pamatskola”, „11.pamatskola”, „Logopēdiskā internāt-pamatskola”, „13. un 15.vidusskola”, „Ruģeļu pamatskola” un „10.vidusskola”.

Projekta kopējais finansējums Ls  8 482 667

Projektu līdzfinansē ERAF 85%, Valsts 4.5%, Daugavpils pilsētas dome 10.5%.

Informāciju  sagatavoja

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments