Par būvdarbu pabeigšanu un Daugavpils pilsētas trīs ielu nodošanu ekspluatācijā

2012.gadā tika ekspluatācijā tika nodotas trīs Daugavpils pilsētas ielas / ielu posmi, kuru būvdarbi tika veikti ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/006/048) ietvaros.

Ekspluatācijā tika nodoti sekojoši Daugavpils pilsētas infrastruktūras objekti:

1) Kauņas iela posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai. Būvdarbu veicējs – CFB SIA „Binders”, līguma izpildes termiņi bija no 2010.gada 20.septembra līdz 2012.gada 15.maijam, būvdarbu līguma kopsumma ar PVN - 470 201,51 Ls;

2) Jātnieku iela posmā no Smilšu ielas līdz Vaiņodes ielai. Būvdarbu veicējs – CFB SIA „Binders”, līguma izpildes termiņi bija no 2010.gada 20.septembra līdz 2012.gada 15.maijam, būvdarbu līguma kopsumma ar PVN - 1146790,95 Ls;

3) Imanta ielas posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai. Būvdarbu veicējs – PS „Višķu ceļš”, līguma izpildes termiņi bija no 2010.gada 11.oktobra līdz 2012.gada 28.maijam, būvdarbu līguma kopsumma ar PVN - 530776,8 Ls.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (www.vraa.gov.lv),  Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6. prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros,  24 mēnešu garumā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 4 548 878. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzfinansē 85%, bet nacionālais līdzfinansējums ir 15%, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums LVL 545 866.

Papildus informācija:

Aivars Pudāns

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes vadītājs / projekta vadītājs

Tālr.: 654 76 314

Informāciju sagatavoja:

Kaspars Laizāns

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Projektu asistents

Tālr.654 76 320; e-pasts: kaspars.laizans@daugavpils.lv