| PR 6 10.06.2014 | ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ziņas |
| --- | --- |

Par rekonstrukcijas darbiem Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros

2014.gada sākumā ekspluatācijā veiksmīgi nodotas trīs Daugavpils pilsētas  pirmsskolas izglītības iestādes: Daugavpils 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Podnieku ielā 1, Daugavpilī, Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestāde, Strādnieku ielā 56, Daugavpilī un Daugavpils 30.pirmsskolas izglītības iestāde, Tukuma ielā 47a, Daugavpilī.

Šobrīd tiek gatavoti dokumenti nodošanai ekspluatācijā Daugavpils 15.pirmsskolas izglītības iestādei, Ventspils ielā 2A, Daugavpilī.

Rekonstrukcijas darbi turpinās Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestādē Stacijas ielā 45, Daugavpilī, Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestādē, Jātnieku ielā 66, Daugavpilī, Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestādē, Smilšu ielā 100, Daugavpilī, Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestādē, Bauskas ielā 104A, Daugavpilī. Šajos objektos ir pabeigti ārsienu un cokola siltināšanas darbi, pirmā stāva jaunas grīdas izbūve ar siltinājuma slāni, pagraba pārseguma siltināšana, jumta pārseguma siltināšana un seguma atjaunošana, ūdens noteces sistēmas rekonstrukcija, esošo koka rāmjos logu, stikla bloku nomaiņa uz jauniem pakešu logiem u.c. darbi.

Projekta mērķis ir veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tādejādi veicinot pilsētvides pieejamības un pievilcības attīstību.

Rekonstrukcijas darbi 8 Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs (astoņās) veikti ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās”, vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/012//080 ietvaros, sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (www.vraa.gov.lv), Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6. prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: līdz 2014.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas - EUR 4 036 831.04 no tiem:

ERAF finansējums - EUR  3 431 305.17 jeb 85%

Latvijas valsts ieguldījums -  EUR  121 104.89, jeb 3%

Daugavpils pašvaldības finansējums - EUR  484 420.98 jeb 12%.

Informāciju  sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas eksperte projektu jautājumos D.Briška, tālr. 65476061