Projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Daugavpils rajona Demenes pagasta izgāztuves “Demene” Nr.44508/860/PV rekultivācija” realizācija

Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Daugavpils rajona Demenes pagasta izgāztuves “Demene” Nr.44508/860/PV rekultivācija” paredzētie darbi tūvojas nobeigumam. Saspringtā laikā (8 mēneši) būvdarbu izpildītājs SIA “Valkas Meliorācija” padarīja apjomīgo izgāztuves rekultivācijas darbu.

Rekultivācija paredz savākt, sablīvēt un sastumt kaudzē atkritumus, ierīkot infiltrāta savākšanas sistēmu,  izveidot gāzes savākšanas un sadedzināšanas sistēmu, izveidot pretfiltrācijas, betonītmāla slāni, ģeotekstila un drenāžas, ta arī auglīgas grunts slāni, apzaļumot izgāztuves teritoriju, rekonstruēt monitoringa sistēmu.

Rekultivācijas laikā tika pārvietoti kopējā kaudzē 105 520 m3 atkritumu, iekapsulēti HDPE plēves kapsulā 6140 m3 bīsmato atkritumu. Tika izveidots infiltrāta dīķis un attīrtīti  16480 m3 infiltrāta. Tā arī ieguldīti 2112 m gāzes savākšanas cauruļu, rekontsruēti 7 monitoringa urbumi un izveidoti 3 monitoringa urbumi.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (www.vidm.gov.lv), Kohēzijas fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5. prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana”, 3.5.1. pasākuma “Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2.1. aktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros,  12 mēnešu garumā. Projektu plānots pabeigt 2011. gada jūlijā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 1676647. No tām Kohēzijas fonds (KF) līdzfinansē 85% LVL1425150, pašvaldības līdzfinansējums 15% LVL 251497.

Papildus informācija:

Aivars Pudāns

Daugavpils pilsētas domes

Projekta vadītājs

Tālr.: 654 76 314

Informāciju sagatavoja:

Irina Zorina

DPPI

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Projektu asistente

Tālr./Fakss: 654 76 406; e-pasts: irina.zorina@daugavpils.lv