Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijas darbi

ERAF projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija” (vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/003/016) ietvaros 2010. un 2011. gadā tika paredzēts izbūvēt ceļus un veikt apgaismojuma rekonstrukciju dažādos pilsētas rajonos: Jaunās Forštates, Grīvas, Jaunbūves, Ruģeļu mikrorajonos – ceļu rekonstrukcija; savukārt: pilsētas centrā, Ķīmiķu, Jaunbūves mikrorajonos apgaismojuma rekonstrukcija.

2010.gadā ceļu būvniecības darbi ir izpildīti uz 54.3%, apgaismojuma rekonstrukcija ir veikta uz 50.6% no kopējiem paredzētajiem būvdarbiem. Gada laikā projekta ietvaros tika noasfaltēts 12242.7m2 ceļu (20.4%), izbūvēts 433.1m2 bruģakmens kārtas (72.8%), ierīkots zālājs uz 2372m2 (13.4%), izbūvēti 3137.74m lietus kanalizācijas tīklu (86.3%), uzstādīti 184 jauni apgaismojuma stabi (28.3%), tā arī uzstādītas 93 ceļa zīmes (51.7%).

Uz dotu brīdi pamatojoties uz ziemas perioda iestāšanos, kas ir šķērslis pilnvērtīgam darba procesam, būvniecības darbi ir apturēti līdz pavasarim.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (www.vraa.gov.lv),  Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6. prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros,  24 mēnešu garumā. Projektu plānots pabeigt 2011. gada nogalē.

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 6 306 972. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzfinansē 85%, bet nacionālais līdzfinansējums ir 15%, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums LVL 663 061.

Papildus informācija:

Aivars Pudāns

Daugavpils pilsētas domes

Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs

Tālr.: 654 76 314

Informāciju sagatavoja:

Irina Zorina

Daugavpils pilsētas domes

Komunālās saimniecības nodaļas

projektu asistente

Tālr. 654 76 406; e-pasts: irina.zorina@daugavpils.lv