**05.06.2019.**

**Būvdarbi Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu ēkā notiek saskaņā ar laika grafiku**

|  |  |
| --- | --- |
| *IMG-20190531-WA0010* | *IMG-20190531-WA0005* |
| *IMG-20190531-WA0000* | *IMG-20190531-WA0013* | *IMG-20190531-WA0004* |

2018.gadā 16.jūlijā Daugavpils pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī”, Nr. 4.2.2.0/17/I/057 īstenošanu.

Atbilstoši 2019.gada 19. februārī noslēgtajam līgumam ar SIA „VANPRO”, turpinās būvdarbi, kuru ietvaros ir ieplānots veikt sekojošas darbības: ārējās fasādes siltināšana, apkures sistēmas modernizācija, ventilācijas sistēmas atjaunošana, energoefektīvā apgaismojuma ierīkošana, iekšējie apdares un inženiertīklu darbi. Būvuzraudzību veic SIA „INRI” un autoruzraudzību - SIA „JOE” un SIA „ATTĪSTĪBAS GRUPA”.

2019.gada maijā būvdarbuizpilde ir 1.9% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Būvdarbi notiek bez kavējumiem, atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam. Saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, objektā tika veikti demontāžas un sagatavošanas darbi.

***Projekta mērķis*** *ir**samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī.*

***Projekta realizācijas termiņš*** *ir 34 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.*

***Projekta kopējās izmaksas ir EUR*** *1 193 846.34****,****no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir*

*EUR 255 324.89, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 217 026.16.*

Sagatavoja: Attīstības departamenta Projektu nodaļa