TURPINĀS PROJEKTA „DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA ĒKAS REKONSTRUKCIJA UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA” ĪSTENOŠANA

Ir noslēgušies būvniecības darbi Artilērijas arsenāla ēkas rekonstrukcijai projekta „Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” (vienošanās nr. 3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/001/063 ) ietvaros.  Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētās 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”) ietvaros.

Projekta kopējais finansējums ir 2 500 000 LVL, no tiem, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 2 125 000 LVL (85%) un projekta iesniedzēja līdzfinansējums – 375 000 LVL t.sk. valsts budžeta dotācija 75000 LVL.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs tiek veidots kā daudzfunkcionāls, starptautisks mākslas un izglītības centrs, ar mērķi veicināt mākslas vērtību saglabāšanu, iedzīvotāju izglītošanu, sniegt ieguldījumu starpkultūru dialoga veicināšanā, mākslas procesu attīstības decentralizāciju, attīstot atbilstošu kultūrvidi arī Latvijas reģionos.

2012.gada 30.novembrī Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izveidota komisija pieņēma ēku ekspluatācijā. Apmeklētājiem Daugavpils Rotko mākslas centrs savas durvis vērs 2013.gada 24.aprīlī.

Informāciju sagatavoja:

Inga Krekele, projekta vadītāja

Kr. Valdemāra 13 – 205, Daugavpils, LV – 5403

Tel./fakss : 65423226